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                REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                 ALCALDÍA MUNICIPAL
                 LA TEBAIDA QUINDÍO
                        Nit.: 890 000564-1

[image: ]

MATRIZ 3 - RIESGOS


Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.


Matriz de Riesgos


	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	General
	Externo
	Contratación
	Operacional
	No expedición de las pólizas por parte de la Compañía Aseguradora seleccionada, 
una vez aceptada la oferta
	En caso que la compañía seleccionada hubiere sido único proponente, la Entidad 
deberá adelantar un nuevo proceso de selección. Si en el proceso hay más 
de un proponente, la Entidad debe analizar la conveniencia jurídica, técnica y económica de 
adjudicar el proceso al proponente que ocupó el segundo lugar
	[bookmark: _GoBack]1
	2
	3
	Riesgo bajo
	al oferente aceptado
	Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación, 
las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto 
el adjudicatario por la no expedición de las pólizas
	1
	1
	2
	Riesgo bajo
	Si, teniendo en cuenta que, si el adjudicatario era único proponente, la Entidad debe adelantar 
un nuevo proceso de selección. En caso que sea viable adjudicar al proponente calificado en
segundo lugar, habría un retraso en la expedición de las pólizas por parte del contratista
	Los funcionarios responsables de la elaboración de los documentos 
del proceso de contratación
	El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación
	El día de cierre del proceso de contratación
	Verificar que la Compañía Aseguradora adjudicataria expida las pólizas dentro de los 
plazos establecidos en la invitación pública

	2
	General 
	Externo 
	Selección 
	Jurídico 
	No legalización del contrato por parte del contratista antes del inicio de las vigencias de las pólizas contratadas 
	Retraso en la expedición de las pólizas contratadas 
	1
	3
	4
	Riesgo bajo 
	Al contratista/ A la Entidad Contratante 
	Establecer claramente en la invitación, los requisitos de legalización y el término para su cumplimiento por parte del contratista 
	1
	1
	2
	Riesgo bajo 
	Si, debido al retraso en la expedición de las pólizas contratadas 
	Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Área de Contratación 
	Durante la etapa precontractual del proceso y en la invitación pública
	Al cumplimiento de los requisitos de legalización por parte del contratista 
	Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del contratista a partir de la aceptación de la oferta

	3
	Específico 
	Externo 
	Ejecución 
	Riesgo Operacional
	Deficiencias operativas o logísticas que perjudiquen la construcción de las  señales reductores
	Incumplimiento de las obligaciones contractuales
	3
	3
	6
	Riesgo alto
	Al contratista
	Seguimiento a
la ejecución
del contrato,
controles y
comunicación
permanente
con el
contratista
para coordinar dichas actividades
	1
	1
	2
	Riesgo bajo 
	Si, debido a que genera riesgo no contar con los servicios contratados, incumplimiento del contrato
	Supervisor designado por la entidad y coordinador del contratista
	Al iniciar el plazo de ejecución. 
	Al finalizar el plazo de ejecución 
	Una adecuada planeación de la contratación y vigilancia por parte de la entidad, coordinación entre las partes

	4
	Específico 
	Externo 
	Ejecución 
	Jurídico/Técnico/Económico 
	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales 
	Imposición de sanciones y/o terminación del contrato 
	1
	3
	4
	Riesgo bajo 
	El contratista 
	Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista 
	1
	1
	2
	Riesgo bajo 
	Si, por el incumplimiento del contratista de las obligaciones específicas del contrato 
	Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Área de Contratación 
	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación 
	Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas 
	A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes

	5
	Específico 
	Externo 
	Ejecución 
	Económico
	Incremento en el precio de materiales, insumos, elementos requeridos para la construcción o instalación de las señales
	Cuando por aspectos regulatorios, mercantiles, tributarios, los costos para el contratista incrementan
	3
	3
	6
	Riesgo alto
	Al contratista
	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones pertinentes
	1
	1
	2
	Riesgo bajo 
	Si, teniendo en cuenta que en caso de que las nuevas regulaciones o condiciones pueden incrementar el valor del servicio y el contratista podría no cumplir con el objeto del contrato
	El funcionario responsable de la supervisión 
	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación
	Al vencimiento del plazo de ejecución del contrato  
	A través de la revisión permanente de las disposiciones regulatorias

	6
	Específico 
	Externo 
	Ejecución 
	Operacional 
	Deficiencias en la elaboración, alistamiento, preparación, construcción, instalación de las señales
	Cuando por errores o falencias técnicas no se presta el servicio bajo los lineamientos técnicos exigidos o los bienes no cumplen con las condiciones técnicas reglamentarias
	3
	3
	6
	Riesgo medio
	Al contratista
	Seguimiento técnico del contrato
	1
	1
	2
	Riesgo bajo 
	Si, ya que genera que las señales no cumplan su finalidad, no se ajusten a normas nacionales
	El funcionario responsable de la supervisión 
	Al iniciar la ejecución
	Al vencimiento del plazo de ejecución del contrato  
	A través del seguimiento técnico al contrato
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