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EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2022
I. DATOS GENERALES DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA  No. 208-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022
	ACEPTACIÓN DE OFERTA No.    
	208-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022

	CDP No.
	27922  DEL 08– SEPTIEMBRE - 2022

	CRP No.
	193022 DEL 09 - SEPTIEMBRE - 2022

	OBJETO 
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE LA POLICIA MILITAR A EJECUTAR VIGENCIA 2022

	NOMBRE DEL CONTRATISTA
	CRISTIAN CAMILO CRUZ TOVAR

1.016.045.538 de Bogotá

Representante Legal CONSTRUEQUIPOS SAS

	FECHA DE SUSCRIPCION
	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	VALOR DEL CONTRATO
	Es de SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTO MIL PESOS M/CTE ($79.600.000) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA Y DEMÁS

	FORMA DE PAGO

	El MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE      ESPECIALIZADA      DE INGENIEROS El valor del contrato se cancelará en (1) UNICO PAGO según la documentación entregada por el contratista y el aval del supervisor del contrato se obliga a pagar el presente contrato con cargo a los recursos disponibles para la vigencia 2022, dentro de los sesenta (60) días calendario. Así mismo deberá acreditar el pago de los aportes a seguridad social, ARL y parafiscales mediante certificación expedida y soportada (planillas de pago) del pago de aportes parafiscales por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal a fecha 30 del mes vencido anterior a la fecha de pago, de acuerdo a la autorización de PAC, situación de recursos por la Dirección del Tesoro Nacional, (Ministerio de Hacienda) y cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: El pago se efectuará mediante consignación a la Cuenta corriente No. 10879015460 de Bancolombia a nombre de CONSTRUEQUIPOS BOGOTA SAS.


	LUGAR DE ENTREGA
	Carrera 46 No 20A-29 en las instalaciones de la ESCUELA DE POLICIA MILITAR N°13(ESPOM)

	CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES
	De acuerdo el MODIFICATORIO N° 002-ADICIONAL 001 del 28 de octubre 2022, a la aceptación de oferta N°208-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022 se efectúa una adición por un ítem no previsto que es el reforzamiento eléctrico en las instalaciones de la ESPOM por valor de ONCE MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($11.114.844,38) M/CTE, y se modificó en la forma de pago de acuerdo a la cláusula quinta se cancelará en UN (1) UNICO PAGO.
Suspensión N°1 del 28 de octubre 2022-31 de octubre 2022,se efectúa suspensión por verificación de situación exógena del proceso constructivo
Reactivación N°1 del 1 de noviembre 2022 se reinicia el contrato de obra en razón que las causas que dieron origen a su suspensión se encuentran superadas.

	SUPERVISOR CONTRATO 
	MY. JONY RINCON ZARATE

Supervisor contrato de obra No. 208-2022 


II. APROBACIÓN PÓLIZA
De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 4828/2008 “Régimen de garantías en la Contratación de la Administración Pública”; ART. 8o. “EXCEPCIONES AL OTORGAMIENTO DEL MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO. Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro, y en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía prevista para cada entidad, caso en el cual corresponderá a la entidad contratante determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES
De acuerdo el MODIFICATORIO N° 002-ADICIONAL 001 del 28 de octubre 2022, a la aceptación de oferta N°208-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022 se efectúa una adición por un ítem no previsto que es el reforzamiento eléctrico en las instalaciones ESPOM por valor de ONCE MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($11.114.844,38) M/CTE, y se modificó en la forma de pago de acuerdo a la cláusula quinta se cancelará en UN (1) UNICO PAGO.
Suspensión N°1 de fecha 28 de octubre 2022 hasta el día 31 de octubre 2022, en la cual se suspende la aceptación de oferta 208-2022 por verificación de situación exógena del proceso constructivo.

Reactivación N°1 de fecha 1 de noviembre 2022 se reinicia la aceptación de oferta en razón que las causas que dieron origen a su suspensión se encuentran superadas.
IV. MATERIAL RECIBIDO
Mediante acta que a continuación se relaciona que el contratista entregó dentro del plazo establecido del contrato de obra No. 208-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-INGENIEROS las actividades de obra correspondencia así:

PRELIMINARES: Se ejecutaron actividades correspondientes a la demolición de enchape, desmonte de cielo raso y luminarias, demolición drywall, demolición guardaescoba y desmonte puertas en marco y fundición de la placa de nivelación en las instalaciones ESPOM.

INSTALACIONES ELECTRICAS –REDES DE INFRAESTRUCTURA Se ejecutaron actividades de instalación y reemplazo de luminarias PANEL LED, tomas corriente doble y la puesta interruptor sencillo doble y triple.

 PAÑETES –RESANES Se ejecutó el resane a las paredes y muros por dilataciones grietas y fisuras con masilla con estuco blanco para la capilaridad de la humedad que presenta las instalaciones.
TECHOS Se instaló cielo raso PVC además se instaló una tapa de inspección de cielo raso en PVC.

PISOS –ACABADOS se instaló porcelanato BOUT GRIS 56X56.
PINTURA-Se pasaron 3 manos de color blanco sobre los muros de interior en los filos y dilataciones.

VIDRIOS Se instaló divisiones en vidrio templado en 10MM con sus accesorios en vidrio.
En las obras adicionales se efectuó el reforzamiento de la red eléctrica para su correcto funcionamiento de las lámparas de la subdirección ESPOM13 con cableado N°8.
V. PAGOS A EFECTUAR
  A la fecha se cancelará lo siguiente:

	PAGOS A EFECTUAR
	CONCEPTO Y FECHA
	VALOR

	PAGO A EFECTUAR No. 1 
	ÚNICO  PAGO 
	$ 79.600.000,00

	TOTAL 
	
	                             $79.600.000,00


VI.  NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

	 % de Ejecución Financiera Cancelado
	% Ejecución Física / Entrega de Elementos

	100 %
	100 %


VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES   
Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013. Se anexa el certificado del cumplimiento por parte de la firma CONSTRUEQUIPOS SAS.

VIII.  OTRAS ACTIVIDADES:
OMITIDO
IX.  CONCLUSIONES 
El supervisor del contrato hace constar que de acuerdo a la CLAUSULA PRIMERA “OBJETO DEL CONTRATO” “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE LA POLICIA MILITAR A EJECUTAR VIGENCIA 2022”, se recibe Factura Electrónica de Venta No. CONS No 30 con el presente informe se solicita obligar y pagar el valor de SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTO MIL PESOS M/CTE ($79.600.000,00) M/CTE. CORRESPONDIENTES AL ÚNICO PAGO
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CRISTIAN CAMILO CRUZ TOVAR
Representante Legal

CONSTRUEQUIUPOS BOGOTA SAS
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MY JONY RINCON ZARATE
Subdirector Escuela Policía Militar N°13

Supervisor Aceptación De Oferta N°208-2022
