Fecha:	 Diciembre 16 de 2022

Para:	LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES

Director Seccional de Administración Judicial de Pereira

De:	Supervisora Contrato SA-MC-04-SI-01-2022 Celebrado Entre La Nación- Consejo Superior de la Judicatura y AMOBLAR EMPRESARIAL SAS.

Asunto:	Informe ejecutivo de supervisión Contrato SA-MC-04-SI-01-2022.

En la actualidad se viene desarrollando el objeto contractual del Contrato SA-MC-04-SI-01-2022, suscrito con la empresa Amoblar Empresarial SAS., cuyo objeto es “Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura la Adquisición, Transporte, Montaje e Instalación de Mobiliario para las sedes del Distrito Judicial de Pereira”.

Dicho contrato inicio así:

| FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
| --- | --- |
| Noviembre 29 de 2022 | 29 de diciembre de 2022 |
| VALOR INICIAL |  |
| $ 244.981.000.00 |  |

La información financiera del presente contrato es la siguiente:

| INFORMACION FINANCIERA |  |  |
| --- | --- | --- |
| EJECUTADO |  |  |
| % | VALOR | SOPORTE |
| 77.1% | $ 188.920.041 | FAC A 960 |

De esta manera, entrego el informe ejecutivo como supervisora del presente contrato.

Atentamente.

Martha Liliana Henao Toro

Supervisora Contrato