| Plan de Desarrollo: | DE TODOS PARA TODOS | No. Informe: | FINAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiones: | Andalucía bien gobernada, segura y participativa. | Fecha acta de inicio: | 07 de Diciembre del 2022 |
| Sector: | Tecnologías de la información y las comunicaciones | Nombre Contratista: | JCLTECH SAS |
| Programa: | Andalucía con proyección digital | Nit: | 601067600-6 |
| Indicador de producto: | Sistemas de Información Implementados | Dependencia en la cual realiza las actividades: | Secretaria de Hacienda |
| No. de Contrato: | PS-270-2022 | Ejecución del Periodo: | Diciembre 07 del 2022 - Diciembre 23 del 2022 |
| Objeto Contrato: | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE RED INTERNA INTRANET, ROLES, DOMINIO Y SERVIDOR DE ESCRITORIOS MEDIANTE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 2710 DE 2017, LA RESOLUCIÓN 1126 DE 2021 Y SUS ANEXOS TÉCNICOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANDALUCÍA, VALLE DEL CAUCA. | Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento del contrato: | 100% |
| Duración del Contrato: | 15 días | No. de Planilla de Seguridad Social | 9443268214 |
| Valor Total del Contrato: | 27.975.000 | Mes cancelado en la Planilla de Seguridad Social | Diciembre |

| ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA | EVIDENCIAS |
| --- | --- | --- |
| Implementar la Configuración y Puesta en Marcha del sistema de red interna, que integraría entre 25 y 35 dispositivos los cuales se componen de computadores de escritorio y portátiles, impresoras y escáneres, dichos dispositivos requieren cada uno de una IP para funcionar y pertenecer a un rol de Dominio, todo lo anterior permitirá realizar un correcto monitoreo y gestión de los recursos tecnológicos de las oficinas que estén integradas en la red, permitiendo establecer un Servidor DNS y servicios de escritorio Remoto y el Direccionamiento del protocolo de información IPv6. | Entrego el listado de usuarios estándar en el servidor, con dominio y accesos a los recursos tecnológicos que se encuentran en la administración, como también el usuario Administrador del SERVIDOR. Además, entrega cada equipo cliente con un nombre identificador del cargo y responsable, además cada equipo usuario del servidor, identificado con una dirección IP estática. El Rol de dominio se usa con la tecnología, Servicios de dominio de Active Directory y Servidor DNS que permite el usar el sistema operativo del servidor WINDOWS SERVER. | Se anexan, informe de configuración, manual de usuario para los perfiles estándar, listado de usuarios generado por el sistema. |

| Valor Contrato Inicial | $ 27.975.000 |
| --- | --- |
| - Pago Único | $ 27.975.000 |
| - Saldo a Ejecutar | $ 0 |

______________________________

Cristhian Camilo Alvarez Gomez

C.C: 1114389541

Representante legal de JCLTECH SAS

Nit: 901067600-6

Nota informativa para el supervisor: Se debe revisar los siguientes documentos.

- Planilla de Seguridad Social cancelada y recibo de pago.

- Y demás documentos requeridos para la orden de pago.

- Registro fotográfico (indicando día y actividad realizada)

- Listado de asistencia (si aplica).

- U otras evidencias que verifiquen la actividad.