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	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS EN LOS MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL CAUCA – MASCAUCA, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 7 Y 12 DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, LA LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO 1082 DE 2015.

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, el cual estipula en desarrollo de los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993. Las entidades estatales están obligadas a llevar a cabo estudios previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al plan de Desarrollo y al plan de acción de la Entidad y deberán contener, como mínimo, los siguientes elementos:




	1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. NUMERAL 1 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

Las Asociaciones de Municipios son Entidades administrativas de derecho público que formadas por dos o más municipios de uno o más departamentos gozan de personería jurídica y disponen de patrimonio propio e independiente de las Entidades que la conforman. Tienen como objetivos la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras o el cumplimiento de funciones administrativas. Se rigen por sus propios estatutos y tienen para el desarrollo de sus actividades los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la Ley a los municipios. En relación con el régimen de Contratación aplicable, para la Asociación de Municipios de conformidad con lo establecido en los artículos 1º y 2º de la Ley 80 de 1993, las Asociaciones de Municipios se regulan por lo previsto en el Estatuto General de Contratación (Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, reglamentada por el Decreto 1510 de 2013). 

MASCAUCA en sus estatutos, determino que, para cumplir su objeto, esta facultada para celebrar convenios y/o contratos interadministrativos con entidades de derecho publico y privado, así como negociar los empréstitos necesarios para el cumplimiento adecuado de sus fines.

Que para la ejecución e implementación de las diferentes acciones que buscan de manera organizada el desarrollo del territorio y que se direccionan desde MASCAUCA, es importante disponer del recurso humano que preste servicios en los diferentes componentes buscando que las actividades generen el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades tanto a nivel urbano como rural. 

Que MASCAUCA, suscribió el contrato interadministrativo No 004- de 2022 para la interventoría legal, técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental para la construcción de colector del plan maestro de alcantarillado en el sector el ingenio etapa j en el municipio del cerrito BPIN 2022762480029, con los MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÒN DE EMBALSES RÌO NEGRO NARE “MASER” 

En virtud de los anterior se determinó que MASCAUCA requiere una persona natural o jurídica que preste sus servicios de apoyo para realizar la interventoría de obras y proyectos.
 

	2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES Y TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR

2.1 Descripción del objeto a contratar:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARLLADO EN EL SECTOR EL INGENIO ETAPA J EN EL MUNICIPIO DE CERRITO BPIN 2022762480029.

2.2 Especificaciones del contrato:

Análisis Técnico: Idoneidad y Experiencia Del Contratista

El Contratista deberá:

• Ser Una persona Natural o Jurídica Legalmente constituida sin impedimentos ni
inhabilidades para contratar.
• Prestar el servicio contratado de manera personal e intransferible, manteniendo
disponibilidad para la ejecución del contrato de conformidad con los parámetros que sean establecidos por el supervisor contractual en cumplimiento a las labores de coordinación del servicio.
• Contar con una experiencia en contratos con el estado que equivalgan como mínimo al 100% del presupuesto oficial.

Obligaciones Del Contratista: Con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

· Realizar el seguimiento de la ejecución idónea y oportuna del “construcción de colector del plan maestro de alcantarillado en el sector el ingenio etapa j en el municipio del cerrito” BPIN 2022762480029. 
· Realizar seguimiento y apoyar a MASCAUCA en la autorización de los subcontratos que pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecución de esta. 
· Ejecutar el seguimiento y la verificación de las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del proyecto, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato de obra.
· Realizar la verificación de los valores pactados en el contrato de obra y realizar las respectivas observaciones oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.
· Realizar la proyección de valores los estimativos y cálculos financieros que MASCAUCA solicite.
· Revisión supervisión el estado financiero del contrato de obra.
· Realizar las correcciones, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato.
· Realizar el seguimiento y control del manejo del anticipo entregado al Contratista.
· Realizar seguimiento actualizado, de todos los actos que se generen durante la ejecución, con los documentos originales de los contratos de obra y de interventoría.
· Realizar el análisis, estudio y conceptualización oportuna sobre las sugerencias y consultas del contratista.
· Dar las respuestas, en primera instancia, y luego someter a aprobación de MASCAUCA, las reclamaciones que presente el contratista.  
· Prestar apoyo a MASCAUCA para resolver las solicitudes del contratista de obra.  
· Informar oportunamente a MASCAUCA de las obligaciones del contrato vigilado, que pueda dar lugar al trámite de imposición de multas, y emitir los conceptos y presentar la información que le sea solicitada para éste.
· Asesorar a MASCAUCA en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de las obras objeto de la interventoría.
· Realizar la liquidación del contrato de obra que vigila y allegar los documentos que se requieran para la misma.
· Si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato de obra éste no ha sido liquidado, el interventor deberá verificar que el contratista haya ampliado la vigencia de la garantía única para los amparos de Anticipo y Cumplimiento, así como la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, por 24 meses más, o en su defecto requerirlo para ello.
· Presentar los informes del apoyo al contrato de interventoría de acuerdo las exigencias de MASCAUCA.
· Revisión de los comprobantes de pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los trabajadores utilizados en la ejecución de la obra, de los aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto de los que el contratista obra cancele.
· Revisión durante la ejecución del contrato, del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, corno requisito previo para la aprobación de cada acta de pago parcial.
· Comunicar en forma inmediata al Ministerio de la Protección Social y de iniciar el trámite sancionatorio ante La Entidad, contra el contratista incumplido, si durante la verificación del pago de los portes, detecta que el contratista no ha realizado la totalidad de estos tiene la obligación legal de realizar.
· Las demás descritas dentro de los estudios previos los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
· Entregar en los tiempos estimados y de acuerdo con los cronogramas establecidos para los productos que me sean asignados.
· Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad durante la ejecución del contrato.
· Realizar las reuniones de seguimiento que se realizan para hacer seguimiento al contrato de obra.
· Entregar en medio magnético todas las evidencias de la ejecución del contrato.
· Las demás requeridas para el cumplimiento del objeto contractual 


2.3 Tipo De Contrato A Celebrar: 

Contrato de prestación de servicios para la interventoría legal, técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental para la construcción de colector del plan maestro de alcantarillado en el sector el ingenio etapa j en el municipio del cerrito BPIN 2022762480029.

MASCAUCA, en virtud de los Principios de economía, transparencia y responsabilidad contenidas en la Ley 80 de 1993, los postulados que rigen la función administrativa, artículo 209 de la Constitución Política y lo conferido por la Ley 1150 de 2007, ARTICULO 2, NUMERAL 2. LITERAL C, y el Decreto 1082 de 2015 y la ley 1474 de 2011, Decreto ley 019 de 2012, Celebra el presente contrato de manera directa, sin tener consideraciones sobre otras ofertas y precios del mercado, pero si teniendo en cuenta la idoneidad de la persona con la cual se celebra el presente contrato.



	3. ANÁLISIS FINANCIERO 

Presupuesto: ochenta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos cuarenta ($88.442.540) incluido impuestos y deducciones a lugar 

Código presupuestal: 2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales

Certificado Disponibilidad Presupuestal N.º: 006 del 05 de septiembre de 2022




	4. FUNDAMENTOS JURIDICOS

La presente contratación se fundamenta en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 2, literal c, Decreto 1082 de 2015, Contratos interadministrativos, o para la ejecución de contratos con entidades públicas. Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa con la persona natural o jurídica de naturaleza pública, que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas. se contrata este tipo de servicios en las diferentes entidades públicas.



	5. ANÁLISIS DE GARANTÍAS

De conformidad con lo establecido en el art. 2.2.1.2.4.5 del decreto 1082 de 2015, en la contratación directa la exigencia de garantías no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos. Por lo anterior, dada la cuantía y el objeto del contrato, considera pertinente solicitar las siguientes garantías:

Pago Anticipo: Por el 100% del valor del pago anticipado y una vigencia igual al plazo contractual y cuatro (4) meses más.
Garantía de Cumplimiento: El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, a favor de la Entidad Contratante, por el 10% del valor del contrato. El contratista deberá otorgarla con una vigencia igual al plazo del contrato garantizado y seis (6) meses más.

Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones: El contratista debe presentar una garantía de pagos de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones de las obligaciones derivadas del contrato, a favor de la Entidad Contratante por el equivalente al diez por ciento (10%) el valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más, debiendo constituir esta garantía como asegurado y/o beneficiario MASCAUCA.

Calidad del servicio: De acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones del contrato a celebrarse, se establece el valor de esta garantía en el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El contratista deberá otorgarla con una vigencia igual al plazo del contrato garantizado y cinco (5) años más.

6. CONSULTA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN.
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DANIEL FERNANDO GARCIA PENAGOS
Director Ejecutivo
Unidos somos más
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Correo: mascauca2020@gmail.com
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