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	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS EN LOS MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL CAUCA – MASCAUCA, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 7 Y 12 DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, LA LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO 1082 DE 2015.

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, el cual estipula en desarrollo de los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993. Las entidades estatales están obligadas a llevar a cabo estudios previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al plan de Desarrollo y al plan de acción de la Entidad y deberán contener, como mínimo, los siguientes elementos:




	1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. NUMERAL 1 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

Las Asociaciones de Municipios son Entidades administrativas de derecho público que formadas por dos o más municipios de uno o más departamentos gozan de personería jurídica y disponen de patrimonio propio e independiente de las Entidades que la conforman. Tienen como objetivos la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras o el cumplimiento de funciones administrativas. Se rigen por sus propios estatutos y tienen para el desarrollo de sus actividades los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la Ley a los municipios. En relación con el régimen de Contratación aplicable, para la Asociación de Municipios de conformidad con lo establecido en los artículos 1º y 2º de la Ley 80 de 1993, las Asociaciones de Municipios se regulan por lo previsto en el Estatuto General de Contratación (Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, reglamentada por el Decreto 1510 de 2013). 

MASCAUCA en sus estatutos, determino que, para cumplir su objeto, está facultada para celebrar convenios y/o contratos interadministrativos con entidades de derecho público y privado, así como negociar los empréstitos necesarios para el cumplimiento adecuado de sus fines.

Que para la ejecución e implementación de las diferentes acciones que buscan de manera organizada el desarrollo del territorio y que se direccionan desde MASCAUCA, es importante disponer del recurso humano que preste servicios en los diferentes componentes buscando que las actividades generen el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades tanto a nivel urbano como rural. 

	Que MASCAUCA, suscribió el CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION 007- DE 2022, con el objeto de  aunar esfuerzos técnicos y físicos para la formulación de estudios y diseños de proyectos de infraestructura deportiva, social, educativa, y cultural en el marco del plan de desarrollo “juntos por el progreso” del municipio del Cerrito Valle del Cauca 



En virtud de los anterior se determinó que MASCAUCA requiere una persona natural o jurídica que preste sus servicios de apoyo para realizar apoyo como coordinador para la elaboración de diseño estructural de acuerdo a diseño arquitectónico y estudio geotécnicos, diseños hidrológicos e hidráulicos, diseño de voz y datos de acuerdo a normativa técnica legal vigente que se requieran en los proyectos enmarcados del convenio marco interadministrativo con el municipio del Cerrito Valle
 

	2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES Y TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR

2.1 Descripción del objeto a contratar:

Prestación de servicios profesionales y de apoyo como coordinador para la elaboración de diseño estructural de acuerdo a diseño arquitectónico y estudio geotécnicos, diseños hidrológicos e hidráulicos, diseño de voz y datos de acuerdo a normativa técnica legal vigente que se requieran en los proyectos enmarcados del convenio marco interadministrativo de colaboración No 0007- de 2022 suscrito con el municipio del Cerrito Valle

2.2 Especificaciones del contrato:

Análisis Técnico: Idoneidad y Experiencia Del Contratista

El Contratista deberá:

• Ser Una persona Natural o Jurídica Legalmente constituida sin impedimentos ni
inhabilidades para contratar.}

• Prestar el servicio contratado de manera personal e intransferible, manteniendo
disponibilidad para la ejecución del contrato de conformidad con los parámetros que sean establecidos por el supervisor contractual en cumplimiento a las labores de coordinación del servicio.

• Contar con una experiencia en contratos con el estado que equivalgan como mínimo al 100% del presupuesto oficial.

Obligaciones Del Contratista: Con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
1. Elaboración del diseño estructural de acuerdo a diseño arquitectónico y estudio geotécnico, debe cumplir con la normativa técnica legal vigente NSR-10, se debe realizar la patología y diagnostico estructural si se contemplan mantener estructuras existentes requerido en el proyecto Construcción de un Polideportivo en la zona urbana del Municipio de El Cerrito Valle del Cauca. 
2. Elaboración del diseño estructural de acuerdo a diseño arquitectónico y estudio geotécnico, debe cumplir con la normativa técnica legal vigente NSR-10, se debe realizar la patología y diagnostico estructural si se contemplan mantener estructuras existentes requerido en el proyecto Construcción de infraestructura educativa en la zona urbana del Municipio de El Cerrito Valle del Cauca.
3. Elaboración del diseño estructural de acuerdo a diseño arquitectónico y estudio geotécnico, debe cumplir con la normativa técnica legal vigente NSR-10, se debe realizar la patología y diagnostico estructural si se contemplan mantener estructuras existentes requerido en el proyecto Adecuación y Mejoramiento de la estación de Ferrocarril en el Municipio de El Cerrito Valle del Cauca.
4. Elaboración del diseño estructural de acuerdo a diseño arquitectónico y estudio geotécnico, debe cumplir con la normativa técnica legal vigente NSR-10, se debe realizar la patología y diagnostico estructural si se contemplan mantener estructuras existentes requerido en el proyecto Construcción de infraestructura educativa en la zona rural del Municipio de El Cerrito Valle del Cauca.
5. Elaboración del diseño estructural de acuerdo a diseño arquitectónico y estudio geotécnico, debe cumplir con la normativa técnica legal vigente NSR-10, se debe realizar la patología y diagnostico estructural si se contemplan mantener estructuras existentes requerido en el proyecto Construcción de la casa de Gobierno municipal del Municipio de El Cerrito Valle del Cauca.
6. Elaboración del diseño estructural de acuerdo a diseño arquitectónico y estudio geotécnico, debe cumplir con la normativa técnica legal vigente NSR-10, se debe realizar la patología y diagnostico estructural si se contemplan mantener estructuras existentes requerido en el proyecto Construcción de la casa de la Justicia del Municipio de El Cerrito Valle del Cauca.
7. Elaboración de diseños hidrológicos e hidráulicos de acuerdo a normativa técnica legal vigente, debe contemplar el drenaje de aguas de escorrentía, los puntos de desagüe de las estructuras a construir, el chequeo de las estructuras existentes, la estructuras u obras de arte proyectadas y la conexión al sistema de acueducto y alcantarillado principal incluye tramites y certificaciones de las empresas prestadoras de servicio público requeridos en el proyecto Pavimentación de 11 km de la vía Santa Helena corregimiento del Municipio de El Cerrito Valle del Cauca.
8. Elaboración de diseños hidrológicos e hidráulicos de acuerdo a normativa técnica legal vigente, debe contemplar el drenaje de aguas de escorrentía, los puntos de desagüe de las estructuras a construir, el chequeo de las estructuras existentes, la estructuras u obras de arte proyectadas y la conexión al sistema de acueducto y alcantarillado principal incluye tramites y certificaciones de las empresas prestadoras de servicio público requeridos en el proyecto Construcción de pavimento rígido en la zona urbana del Municipio de El Cerrito Valle del Cauca.
9. Elaboración de diseños hidrológicos e hidráulicos de acuerdo a normativa técnica legal vigente, debe contemplar el drenaje de aguas de escorrentía, los puntos de desagüe de las estructuras a construir, el chequeo de las estructuras existentes, la estructuras u obras de arte proyectadas y la conexión al sistema de acueducto y alcantarillado principal incluye tramites y certificaciones de las empresas prestadoras de servicio público requeridos en el proyecto Construcción de red de alcantarillado en la zona urbana del Municipio de El Cerrito Valle del Cauca.
10. Elaboración de diseños hidrológicos e hidráulicos de acuerdo a normativa técnica legal vigente, debe contemplar el drenaje de aguas de escorrentía, los puntos de desagüe de las estructuras a construir, el chequeo de las estructuras existentes, la estructuras u obras de arte proyectadas y la conexión al sistema de acueducto y alcantarillado principal incluye tramites y certificaciones de las empresas prestadoras de servicio público requeridos en el proyecto Construcción de red de alcantarillado en el corregimiento de Santa elena del municipio de El Cerrito Valle del Cauca.
11. Elaboración de diseños hidrológicos e hidráulicos de acuerdo a normativa técnica legal vigente, debe contemplar el drenaje de aguas de escorrentía, los puntos de desagüe de las estructuras a construir, el chequeo de las estructuras existentes, la estructuras u obras de arte proyectadas y la conexión al sistema de acueducto y alcantarillado principal incluye tramites y certificaciones de las empresas prestadoras de servicio público requeridos en el proyecto Construcción de Colector Fase 2, en el municipio de El Cerrito Valle del Cauca.
12.  Elaboración de diseños de Voz y Datos de acuerdo a normativa técnica legal vigente y debe contemplar la conexión al sistema de comunicaciones principal, incluye tramites y certificaciones de las empresas prestadoras de servicio requeridos en el proyecto Construcción de un Polideportivo en la zona urbana del Municipio de El Cerrito Valle del Cauca.
13. Elaboración de diseños de Voz y Datos de acuerdo a normativa técnica legal vigente y debe contemplar la conexión al sistema de comunicaciones principal, incluye tramites y certificaciones de las empresas prestadoras de servicio requeridos en el proyecto Construcción de infraestructura educativa en la zona urbana del Municipio de El Cerrito Valle del Cauca
14. Elaboración de diseños de Voz y Datos de acuerdo a normativa técnica legal vigente y debe contemplar la conexión al sistema de comunicaciones principal, incluye tramites y certificaciones de las empresas prestadoras de servicio requeridos en el proyecto Adecuación y Mejoramiento de la estación de Ferrocarril en el Municipio de El Cerrito Valle del Cauca 
15.Elaboración de diseños de Voz y Datos de acuerdo a normativa técnica legal vigente y debe contemplar la conexión al sistema de comunicaciones principal, incluye tramites y certificaciones de las empresas prestadoras de servicio requeridos en el proyecto Construcción de infraestructura educativa en la zona rural del Municipio de El Cerrito Valle del Cauca 
16 Elaboración de diseños de Voz y Datos de acuerdo a normativa técnica legal vigente y debe contemplar la conexión al sistema de comunicaciones principal, incluye tramites y certificaciones de las empresas prestadoras de servicio requeridos en el proyecto Construcción de la casa de Gobierno municipal del Municipio de El Cerrito Valle del Cauca 
17 Elaboración de diseños de Voz y Datos de acuerdo a normativa técnica legal vigente y debe contemplar la conexión al sistema de comunicaciones principal, incluye tramites y certificaciones de las empresas prestadoras de servicio requeridos en el proyecto Construcción de la casa de la Justicia del Municipio de El Cerrito Valle del Cauca
18. Presentar los informes del apoyo al contrato de acuerdo a las exigencias de MASCAUCA.
19. Entregar en medio magnético todas las evidencias de la ejecución del contrato.
20. Las demás requeridas para el cumplimiento del objeto contractual. 


2.3 Tipo De Contrato A Celebrar: 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo como coordinador para la elaboración de diseño estructural de acuerdo a diseño arquitectónico y estudio geotécnicos, diseños hidrológicos e hidráulicos, diseño de voz y datos de acuerdo a normativa técnica legal vigente que se  requieran en los proyectos enmarcados del convenio marco interadministrativo de colaboración No 0007- de 2022 suscrito con el municipio del Cerrito Valle

MASCAUCA, en virtud de los Principios de economía, transparencia y responsabilidad contenidas en la Ley 80 de 1993, los postulados que rigen la función administrativa, artículo 209 de la Constitución Política y lo conferido por la Ley 1150 de 2007, ARTICULO 2, NUMERAL 2. LITERAL C, y el Decreto 1082 de 2015 y la ley 1474 de 2011, Decreto ley 019 de 2012, Celebra el presente contrato de manera directa, sin tener consideraciones sobre otras ofertas y precios del mercado, pero si teniendo en cuenta la idoneidad de la persona con la cual se celebra el presente contrato.



	3. ANÁLISIS FINANCIERO 

Presupuesto: Sesenta y ocho millones seiscientos setenta mil pesos ($68.670.000) incluido impuestos y deducciones a que haya lugar.

Código presupuestal: 2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales

Certificado Disponibilidad Presupuestal N.º: 019 del 21 de noviembre de 2022



	4. FUNDAMENTOS JURIDICOS

La presente contratación se fundamenta en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 2, literal c, Decreto 1082 de 2015, Contratos interadministrativos, o para la ejecución de contratos con entidades públicas. Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa con la persona natural o jurídica de naturaleza pública, que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas. se contrata este tipo de servicios en las diferentes entidades públicas.



	5. ANÁLISIS DE GARANTÍAS

De conformidad con lo establecido en el art. 2.2.1.2.4.5 del decreto 1082 de 2015, en la contratación directa la exigencia de garantías no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.

Por lo anterior, dada la cuantía y el objeto del contrato, y por derivarse de un convenio interadministrativo no se considera pertinente solicitar garantías


6. CONSULTA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN.

Carrera 10 No. 1-75 Popayán Cauca
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DANIEL FERNANDO GARCIA PENAGOS
Director Ejecutivo
Unidos somos más
Carrera 10 No. 1-75
Correo: mascauca2020@gmail.com
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