MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y los Artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación. La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| MATRIZ 3 - IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS PROCESO INTERVENTORÍA MALLA VIAL Y PUENTES VIGENCIA 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha elaboración: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FEBREO DE 2023 |  |
| Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso. Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidad: |  |  | Fondo de Desarrollo Local de Engativá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quién se le asigna | Control /Tratamiento | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del Contrato | Responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en la que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Demoras en la revisión, actualización y ajuste de los estudios y diseños por parte del contratista en la etapa preliminar. | Problemas en la ejecución de la obra y cumplimiento del plazo contractual | 3 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Ejecutar las revisiones y los correspondientes ajustes o complementaciones a los estudios y diseños entregados por el Fondo de Desarrollo Local de Engativá al Contratista adjudicado para la debida ejecución de obra del proyecto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO - ALTO | SI | Contratista | Eta preliminar | Segundo mes de ejecución del contrato | A través de la revisión de los productos de la consultoría, entregados por el Contratista al FDLE en la culminación de la etapa inicial o preliminar. | Dentro de las actividades de estructuración y revisión de los documentos del proceso |
| 2 | General | Interno | Selección | Operacional | Publicación parcial o incompleta de la documentación del proceso de contratación en los portales legalmente establecidos | Posible vulneración al principio de publicidad, selección objetiva o adjudicación | 2 | 3 | 5 | MEDIO - ALTO | Fondo de Desarrollo Local de Engativá | Verificar la publicación de todos los documentos que se expidan en desarrollo del proceso de selección | 1 | 3 | 4 | MEDIO - ALTO | No | Abogado estructurador del proceso de selección y miembros del Comité Evaluador | Fecha de inicio del proceso precontractual | Fecha de expedición del acto administrativo de adjudicación | Mediante una revisión detallada de la integralidad de los documentos del proceso de selección | Durante toda la etapa precontractual del proceso de selección |
| 3 | General | Interno | Selección | Regulatoria | confabulación de los proponentes (Colusión) | Vulneración del principio de selección objetiva y adjudicación del proceso de selección por medios ilegales | 2 | 3 | 5 | MEDIO - ALTO | Fondo de Desarrollo Local de Engativá | Verificando detalladamente las propuestas presentadas de modo que se pueda determinar si pueden existir indicios de colusión entre dos o más proponentes para la adjudicación del proceso | 1 | 3 | 4 | MEDIO - ALTO | NO | Miembros del comité evaluador | Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador | Fecha de expedición del acto administrativo de adjudicación | Comparación de la información jurídica, financiera, técnica y de ofrecimiento económico entre los distintos proponentes | Dentro del plazo estimado para la verificación y evaluación de las propuesta y hasta la adjudicación |
| 4 | General | Externo | Selección | Operacional | No realizar las observaciones pertinentes de manera oportuna en el término previsto en el cronograma, al proyecto y pliego de condiciones definitivo y sus anexos | Posible revocatoria del acto de apertura del proceso de selección o declaratoria de desierta del proceso de selección, por cambios sustanciales en las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que incidan en la escogencia del contratista o en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO - ALTO | Contratista | Posible revocatoria del acto de apertura del proceso de selección o declaratoria de desierta del proceso de selección, por cambios sustanciales en las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que incidan en la escogencia del contratista o en la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | MEDIO - ALTO | SI | Proponentes y demás personas interesadas | Fecha de publicación del aviso de convocatoria | Vencimiento del plazo máximo para presentar observaciones | Con la presentación de observaciones sobre los temas que no son claros | Desde la publicación del aviso de convocatoria hasta el término máximo para presentar observaciones |
| 5 | General | Interno | Selección | Regulatoria | Adjudicación del proceso de selección a un proponente inhábil o con inhabilidad sobreviniente antes de la suscripción del contrato | Revocatoria del acto administrativo de adjudicación. Contrato viciado por nulidad absoluta | 2 | 4 | 6 | ALTO | Fondo de Desarrollo Local de Engativá | Verificación de la capacidad para contratar de los proponentes, consagrando en los pliegos de condiciones que, en caso de inhabilidad sobreviniente antes de la adjudicación, el oferente afectado debe comunicar inmediatamente al Fondo de Desarrollo Local de Engativá | 1 | 3 | 4 | MEDIO - ALTO | No | Comité evaluador | Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador | Fecha de expedición del Acto administrativo de adjudicación | Mediante una revisión jurídica minuciosa de los documentos de la propuesta | Dentro del plazo estimado para la verificación y evaluación de las propuesta y hasta la adjudicación |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación de los precios del mercado en los insumos necesarios para la ejecución contractual durante el plazo inicial pactado | Eventualmente puede alterar la estructura de costos elaborada por el Contratista al momento de presentar la oferta, lo cual puede llegar a generar un incumplimiento de las obligaciones | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Análisis de la variación que los precios del mercado de cada insumo han tenido en los últimos años para así prever la variación que pueden sufrir durante la ejecución del contrato | 1 | 3 | 5 | ALTO | Si | Contratista | Etapa precontractual | Presentación de la propuesta | Indagación de los precios del mercado y los porcentajes de inflación | Presentación de la propuesta |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Defectos o daños en la maquinaria, equipos o herramienta, utilizados para la ejecución del objeto contractual | Eventualmente puede generar que la ejecución de la obra se paralice o retrasos en los cronogramas fijados y aprobados | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Cumplir con las calidades técnicas de cada equipo y además realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de manera oportuna, evitando así, la afectación de las obras | 1 | 3 | 4 | MEDIO - ALTO | Si | Contratista | Etapa precontractual | Etapa contractual | Realizando las gestiones necesarias para obtener la disponibilidad de los equipos una vez se suscriba el contrato | Dentro de la etapa precontractual y contractual |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Pérdida de liquidez financiera del contratista en desarrollo del contrato | Afectar la ejecución del contrato por falta de recursos, atraso de cronogramas, pago a personal, disponibilidad de materiales y equipos, pago a subcontratistas | 2 | 3 | 5 | MEDIO - ALTO | Contratista | Realizar un estudio financiero detallado, para garantizar que la ejecución de las demás obligaciones que tiene a su cargo y/o tendrá no influyan en el cumplimiento del presente objeto contractual | 1 | 2 | 3 | MEDIO - BAJO | Si | Contratista | Etapa precontractual | Liquidación del contrato | A través de la revisión de los estados financieros y de las obligaciones a adquirir en el futuro | Dentro de la etapa precontractual y contractual |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Económico | No pago oportuno y conforme a la normatividad laboral vigente de los salarios y prestaciones sociales a su personal utilizado para la ejecución del contrato | Podría afectar los cronogramas aprobados o paralizar el contrato, por la falta de mano de obra | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Pagar en la forma y término sus obligaciones laborares | 1 | 3 | 4 | MEDIO - ALTO | Si | Contratista | Suscripción del contrato | Liquidación del contrato | Verificando el pago de los empleados a su cargo sea conforme a la normatividad vigente | Término de duración del contrato |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Pago inoportuno, por parte del contratista, a sus proveedores en relación con adquisiciones, alquileres y mano de obra | Podría paralizar o retrasar la ejecución del contrato debido a la ausencia de equipos y/o mano de obra necesarios para cumplir con el alcance del proyecto | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Contar con el flujo financiero necesario para garantizar el pago oportuno a sus proveedores y/o subcontratistas | 1 | 3 | 4 | MEDIO - ALTO | Si | Contratista | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | A través de la revisión de los estados financieros y de las obligaciones a adquirir en el futuro | Término de duración del contrato |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Demora por parte del contratista en el trámite de aprobación de precios no previstos | Atraso en la obra, por imposibilidad de suministrar los bienes que no están previstos | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Acatar los lineamientos establecidos tanto en el pliego de condiciones definitivos como en el contrato referentes al trámite, forma y término para la presentación al Fondo de Desarrollo Local de Engativá de los ítems no previstos | 1 | 3 | 4 | MEDIO - ALTO | Si | Contratista | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Solicitando en forma oportuna la aprobación de los ítems no previstos en el contrato, de acuerdo con el avance de las obras y la programación | Término de duración del contrato |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Demora por parte de la Interventoría en el trámite de precios no previstos | Atraso en la obra, por imposibilidad de adquirir los productos que no están previstos | 2 | 4 | 6 | ALTO | Fondo de Desarrollo Local de Engativá | Dar el trámite oportuno a los documentos que radique el contratista con la finalidad de acordar ítems no previstos | 1 | 3 | 4 | MEDIO - ALTO | Si | Interventoría y Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Engativá | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | A través de la revisión del equipo de planeación a los documentos que sobre este punto presente la Interventoría | Término de duración del contrato |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variación en los precios de los insumos como el asfalto u otros de difícil reemplazo para el correcto desarrollo de las obras | Atraso en la obra, por imposibilidad de adquirir los productos que se requieren y un eventual desequilibrio económico | 4 | 4 | 8 | ALTO | Contratista / Fondo de Desarrollo Local de Engativá | Dar aplicación a las fórmulas señaladas en el documento de estudios previos para el reajuste de un insumo, cuando la variación en estos sea superior al 30% del valor inicialmente proyectado | 1 | 3 | 4 | MEDIO - ALTO | Si | Contratista Interventoría y Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Engativá | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | A través de la revisión del equipo de planeación a los documentos que sobre este punto presente la Interventoría | Término de duración del contrato |
| 14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en las consecución de permisos, licencias y/o aprobaciones con otras entidades o empresas de servicios públicos involucradas directamente con el proceso contractual | Retraso en el cronograma por imposibilidad de iniciar la ejecución del proyecto | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Aplicar los procedimientos establecidos en los Convenios con otras Entidades y con las empresas de servicios públicos | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Contratista | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Realizando las gestiones necesarias para obtener los respectivos permisos una vez identificada la necesidad de los mismos | Término de duración del contrato |
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala ejecución del contratista en las actividades de obra | Retraso en la entrega de la obra por posible reconstrucción y demolición de los segmentos viales mal ejecutados | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Revisión por parte de interventoría y el Fondo de Desarrollo Local de Engativá de la calidad técnica esperada, de acuerdo con las especificaciones y normas técnicas, para las actividades ejecutadas | 1 | 4 | 5 | ALTO | Si | Interventor, Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Engativá | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Verificando que la ejecución de las obras sea acorde con las especificaciones técnicas y cumplan con calidad. | Término de duración del contrato |
| 16 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatoria | Demora en la iniciación del contrato por falta de Interventoría | Posible atraso en el inicio del proyecto | 2 | 4 | 6 | ALTO | Fondo de Desarrollo Local de Engativá | Elaborar una buena planeación del proceso de contratación de interventoría | 1 | 3 | 4 | MEDIO - ALTO | No | Equipo de Planeación | Etapa precontractual | Adjudicación del proceso de selección del contratista que ejecutará la obra | Realizando la debida planeación al momento de elaborar los estudio previos para el proceso de obra | En todo el tiempo que dure la etapa precontractual |
| 17 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo | Retrasos en la entrega del objeto del contrato, por posibles demoliciones o reconstrucciones. Además de posibles sanciones administrativas | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Revisión por parte de interventoría de los procesos constructivos y su adecuada ejecución | 1 | 3 | 4 | MEDIO - ALTO | No | Interventor | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Mediante seguimiento a los Procesos Constructivos | Término de duración del contrato |
| 18 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto | Demoras en el cronograma de la obra | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Comités sociales de seguimiento y reuniones extraordinarias con la comunidad | 1 | 3 | 4 | MEDIO - ALTO | No | Contratista | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Evaluación de comentarios realizados por la comunidad | Término de duración del contrato |
| 19 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencias asociadas a la elaboración y a la implementación del Plan de Manejo de Trafico | Paralización de la obra y/o suspensión del contrato | 4 | 5 | 7 | ALTO | Contratista | El contratista debe implementar procesos y procedimientos que no interrumpan la movilidad de los segmentos viales de la Localidad de Engativá | 3 | 4 | 4 | MEDIO - ALTO | Si | Contratista | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Efectuar mesas de trabajo con la Secretaria Distrital de Movilidad al inicio del contrato, para concertar procedimientos, | Inicio del contrato y durante su ejecución |
| 20 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demora en el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP) | Paralización de la obra y/o suspensión del contrato | 4 | 5 | 7 | ALTO | Contratista | Aplicar a tiempo protocolos y procedimientos de las ESP y de las otras Entidades para el trámite de permisos y/o autorizaciones | 3 | 4 | 4 | MEDIO - ALTO | Si | Contratista | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Realizar al inicio del contrato una adecuada y oportuna gestión Interinstitucional | Inicio del contrato y durante su ejecución |
| 21 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Suspensión del contrato por oposición de las comunidades o acciones populares | Paralización de la obra | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Socialización del objeto del contrato con la comunidad y búsqueda de los fines del Estado con la ejecución de las obras | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Interventoría, Contratista y Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Engativá | Estructuración de los documentos previos | Liquidación del contrato | Verificación, control y monitoreo de la gestión Social del Proyecto | Desde el inicio de la etapa precontractual hasta la terminación del contrato |
| 22 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Cambio de alcance por no definición de alcance y/o cambio de actividades a ejecutar | Demoras en el cronograma de la obra | 3 | 2 | 2 | MEDIO BAJO | Fondo de Desarrollo Local de Engativá | Definir el alcance y las actividades a ejecutar dentro de los tiempos establecidos en el contrato | 2 | 2 | 2 | MEDIO BAJO | No | Fondo de Desarrollo Local de Engativá | Etapa preliminar | Primer mes de ejecución del contrato | Mediante una revisión detallada de la información del contrato | Término de duración del contrato |
| 23 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Cierre o traslados de Fuentes de materias primas fundamentales para la ejecución de la obra | Sobre costos, retraso en la entrega de la obra, reducción del tiempo de permisos y licencias | 3 | 4 | 5 | ALTO | 50/50 | Contar con una lista actualizada de proveedores que puedan suplir las materias primas | 2 | 3 | 3 | MEDIO - ALTO | Si | 50/50 | Ejecución el contrato | Durante toda la etapa de ejecución del contrato | Mediante los reportes que el contratista realice durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de ejecución del contrato |
| 24 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra | Sobre costos, paralización de la obra, retraso en la entrega de la obra. | 5 | 5 | 7 | ALTO | 50/50 | Contar con una lista actualizada de proveedores que puedan suplir las materias primas | 4 | 4 | 4 | MEDIO - ALTO | Si | 50/50 | Ejecución el contrato | Durante toda la etapa de ejecución del contrato | Mediante los reportes que el contratista realice durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de ejecución del contrato |
| 25 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Afectación en la seguridad y sobrecostos generados en la ejecución del contrato, producto de la presencia de grupos armados. | Afectaciones en la seguridad y correcta ejecución del contrato | 2 | 5 | 5 | MEDIO - ALTO | Fondo de Desarrollo Local de Engativá | Contar con apoyo de la fuerza pública a lo largo de la ejecución del contrato | 2 | 3 | 3 | MEDIO BAJO | Si | Fondo de Desarrollo Local de Engativá | Ejecución el contrato | Durante toda la etapa de ejecución del contrato | Mediante los reportes que el contratista realice durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de ejecución del contrato |
| 26 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de inflación, Importaciones/ exportaciones, oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obras, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra que superen el 1% del valor unitario ofertado. | MAYORES COSTOS | RARO | MONETARIA | MENOR | BAJO | Fondo de Desarrollo Local de Engativá | Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual. | RARO | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | FDLF | Firma del Contrato. | Terminación | Se revisa la ejecución financiera | Mensualmente |
| 27 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de inflación, Importaciones/ exportaciones, oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obras, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra que estén por debajo del 1% del valor unitario ofertado. | MAYORES COSTOS | RARO | MONETARIA | MENOR | BAJO | Contratista | Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual. | RARO | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | FDLF | Firma del Contrato. | Terminación | Se revisa la ejecución financiera | Mensualmente |