
[image: Inline image OWAPstImg155854]		

CONCURSO DE MÉRITOS MC CM 002 2019
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO
CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO

[image: Inline image OWAPstImg155854]		

CONCURSO DE MÉRITOS MC CM 002 2019
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO PROYECTO
CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO

	



MINISTERIO DE CULTURA 




CONCURSO DE MÉRITOS 





DOCUMENTO COMPLEMENTARIO





MC CM 002 2019




OBJETO:

[bookmark: _Hlk4060311]Contratar la interventoría técnica, administrativa y financiera para el contrato de obra resultante de la Licitación Pública 004 de 2019 cuyo objeto es “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste la intervención de tipo conservación - restauración del conjunto de 70 vitrales y su estructura portante, que hacen parte integral de la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario de Manizales, Caldas”.






[bookmark: _Toc149726894][bookmark: _Toc149727450]BOGOTÁ, D.C., 


Tabla de contenido
CAPÍTULO 1	1
1	CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN	1
1.1	Proceso	1
1.2	Contratante	1
1.3	Objeto a Contratar	1
1.4	Justificación de la Contratación	1
1.5	Necesidades a Satisfacer	3
1.6	Normatividad Aplicable al Proceso de Selección y al Contrato	3
1.7	Verificación de Existencia de los Acuerdos Internacionales o Tratado de Libre Comercio	3
1.8	Reconocimiento e Inspección a la Zona Objeto del Contrato	4
1.9	Ubicación	5
1.10	Correspondencia	5
1.11	Presupuesto Oficial	5
1.12	Interpretación y Aceptación del Pliego de Condiciones	6
1.13	Control Social – Convocatoria a las Veedurías Ciudadanas	7
1.14	Documentos Otorgados en el Exterior:	7
1.15	Consularización:	7
1.16	Apostille:	8
1.17	Idioma Castellano en la Presentación de las Propuestas	8
1.18	Información Reservada	8
CAPITULO 2	9
2	DESARROLLO DEL PROCESO	9
2.1	Estudios y Documentos Previos	9
2.2	Publicación Proyecto de Pliego de Condiciones	9
2.3	Cronograma, Fechas Importantes del Proceso	9
2.4	Apertura del Proceso	9
2.5	Aclaraciones a los Pliegos de Condiciones, documento complementario y Adendas	9
2.6	Prórroga del Plazo	9
2.7	Convocatoria MIPYME	10
EL MINISTERIO DE CULTURA informa que, en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta que no se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo, el presente proceso NO SE MILITA	10
Mipyme.	10
2.8	Entrega de Ofertas	10
2.9	Indisponibilidad Del SECOP II	10
2.10	Acto de Cierre	10
2.11	Análisis de Ofertas	11
2.12	Traslado del Informe de Evaluación de la Oferta	11
2.13	Audiencia de apertura del sobre económico	11
2.14	Declaratoria del proceso desierto	13
2.15	Término para la suscripción del contrato	13
CAPITULO 3	14
3. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS, DESEMPATE, MIPYMES Y CAUSALES DE RECHAZO	14
3.1	Documentos de Carácter Jurídico (Requisitos Habilitantes)	14
3.1.1	Participantes 	14
3.1.2	Requisitos Jurídicos	14
3.1.2.1	Carta de presentación (Anexo 1)	14
3.1.2.2	Cédula de ciudadanía del Proponente	14
3.1.2.3	Documento de Constitución del Consorcio o Unión Temporal	14
3.1.2.4	Certificados de Existencia y Representación Legal	15
3.1.2.5	Objeto Social	16
3.1.2.6	Autorización de la Junta Directiva u Órgano Social Competente	16
3.1.2.7	Registro Único de Proponentes	16
3.1.2.8	Garantía de Seriedad de la Propuesta	16
3.1.2.9	Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales persona jurídica (ANEXO No. 2 y 2A).	17
3.1.2.10	Declaración juramentada de pagos correspondientes a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales persona natural (ANEXO No. 2B, 2C y 2D).	18
3.1.2.11	Compromiso Anticorrupción y origen lícito de los recursos (Anexo 3)	18
3.1.2.12	19
Certificaciones expedidas por los Entes de Control y medidas Correctivas.	19
CAPÍTULO 4	20
4.	REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS	20
4.1	DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO.	20
4.1.1	Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia	20
4.1.2	Requisitos de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional Personas Naturales o Jurídicas Extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia	20
4.2	Requisitos para la Presentación en Moneda Extranjera	21
4.3	Indicadores Financieros (Habilitantes).	21
4.3.1	Indicadores de capacidad financiera:	21
4.3.2	Indicadores adicionales de capacidad financiera:	22
4.3.3	Indicadores capacidad financiera:	22
4.3.4	Indicadores de capacidad organizacional	23
CAPÍTULO 5	24
5.	REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA Y TÉCNICOS	24
5.1	Parámetros de verificación técnicos	24
5.2	Experiencia Mínima Específica Requerida del proponente	24
5.2.1	Acreditación de la Experiencia del Proponente	29
5.3	Experiencia Mínima de los Profesionales Propuestos	30
5.4	Acreditación de los profesionales	31
5.4.1	Documentos	31
5.4.2	Certificaciones Experiencia	32
5.4.3	Documentos adicionales	33
5.4.4	Títulos Obtenidos en el Exterior	33
5.4.5	Autorización para el Ejercicio Temporal de la Profesión En Colombia	34
5.5	Aval De La Propuesta	34
5.6	CUMPLIMIENTO DE ANEXO TÉCNICO:	35
CAPÍTULO 6	36
6.	PROPUESTA ECONÓMICA	36
6.1	Condiciones Generales de la Propuesta Económica.	36
6.2	Criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica	36
6.2.1 Criterios de Evaluación de La Propuesta	36
6.2.2	Certificaciones Experiencia	38
6.2.3	Documentos adicionales	38
6.3	Incentivo a la Industria Nacional = Máximo 10 Puntos	39
6.4	Incentivo en favor de personas con discapacidad.	40
6.5	Factores de Desempate (Los documentos que la soportan deberán entregarse con la propuesta, so pena de no ser tenidos en cuenta)	40
6.6	Certificación de Mipymes	42
6.7	Causales de Rechazo de las Propuestas	42
CAPÍTULO 7	45
7	CONDICIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	45
7.1 Parafiscales:	45
7.2 RUT:	45
7.3	Formato información financiera para pagos y Certificación Bancaria	45
7.4	Firma	45
CAPÍTULO 8	46
8	CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	46
8.1	Aprobación de la Garantía única de Cumplimiento	46
8.2	Registro Presupuestal	46
8.3	Disponibilidad de Personal Evaluado y No Evaluado durante el Proceso de Selección	46
ACREDITACIÓN DE LOS PROFESIONALES	49
8.4	Acta de Inicio	49
8.5	Plazo de Ejecución Del Contrato	49
8.6	Forma de Pago	50
8.7    Requisitos Generales para el Pago.	51
8.8	Obligaciones del Interventor	54
8.8.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR:	54
8.8.2 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL INTERVENTOR	55
8.9 Supervisión al Contrato	63
8.10 Cesión y Subcontratación	63
8.11 Suspensión del Contrato	64
8.12 Multas	64
8.13 Cláusula Penal Pecuniaria	65
8.14 	Potestades Excepcionales del Contrato Estatal	65
8.15 Solución de Controversias	65
8.16 Indemnidad	65
8.17 Estimación, Tipificación y Asignación de Riesgos	66

[image: ]					    		     
CONCURSO DE MÉRITOS MC CM 002 2019
CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO


Carrera 8ª No. 8-55  Bogotá, Colombia                                                                                                                                    iii
Conmutador (57 1) 342 4100
www.mincultura.gov.co
[bookmark: _Toc6927968]CAPÍTULO 1

1. [bookmark: _Toc6927969]CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

[bookmark: _Toc6927970]Proceso 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO MC CM 002 2019

[bookmark: _Toc6927971]Contratante 

El Ministerio de Cultura con NIT. No. 830.034.348 – 5, legalmente representado por el Secretario General facultado por la Resolución de Delegación No. 1316 del 01 de agosto de 2008, quien se denominará el Ministerio. 

[bookmark: _Toc6927972]Objeto a Contratar 

Contratar la interventoría técnica, administrativa y financiera para el contrato de obra resultante de la Licitación Pública MC LP 004 de 2019 cuyo objeto es “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste la intervención de tipo conservación - restauración del conjunto de 70 vitrales y su estructura portante, que hacen parte integral de la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario de Manizales, Caldas”.

[bookmark: _Toc6927973]Justificación de la Contratación 

[bookmark: 72][bookmark: _Hlk5178064]De conformidad con lo establecido en el artículo 72º, de la Constitución Política: El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. (…)
[bookmark: 1]El artículo 1 de la Ley 397 de 1997[footnoteRef:1], Ley General de Cultura establece como principios fundamentales y definiciones de dicha ley: (…) [1:  Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.] 

3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana.
5. Es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación.
11. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura artística y cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma.
[bookmark: 4]En igual sentido la citada Ley, establece en su artículo 4[footnoteRef:2] respecto de la integración del patrimonio cultural de la nación: el patrimonio cultural de la Nación está constituido por “todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético  o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico”.  [2:  Modificado por el artículo 1 de la Ley 1185 de 2008] 


Así mismo establece: PARÁGRAFO. Se reconoce el derecho de las iglesias y confesiones religiosas de ser propietarias del patrimonio cultural que hayan creado, adquirido con sus recursos o que estén bajo su legítima posesión. Igualmente, se protegen la naturaleza y finalidad religiosa de dichos bienes, las cuales no podrán ser obstaculizadas ni impedidas por su valor cultural.

Al tenor del artículo 15 de la Ley 133 de 1994, el Estado a través del Ministerio de Cultura, celebrará con las correspondientes iglesias y confesiones religiosas, convenios para la protección de este patrimonio y para la efectiva aplicación del Régimen Especial de Protección cuando hubieran sido declarados como de interés cultural, incluyendo las restricciones a su enajenación y exportación y las medidas para su inventario, conservación, restauración, estudio y exposición.

La Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura tiene dentro sus acciones la conservación del patrimonio cultural mueble de la Nación, a partir de la gestión de proyectos con la finalidad de garantizar su preservación en el tiempo. Para ello, adelanta procesos en los que se incluye la elaboración de estudios y acciones de conservación y restauración para los Bienes Muebles de Interés Cultural del ámbito Nacional que se encuentran en diferentes regiones del país. 

La Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Manizales se encuentra declarada Monumento Nacional mediante Decreto No. 2912 del 29 de noviembre de 1984, hoy Bien de Interés Cultural del Ámbito nacional, debido a sus valores patrimoniales, tanto a nivel arquitectónico como en cuanto a parte de su colección de bienes muebles, particularmente el conjunto de 70 vitrales que hacen parte integral de la Catedral.

En el año 2015, la Dirección de Patrimonio realizó los Estudios técnicos preliminares, diagnóstico y propuesta de intervención de los vitrales de la Catedral Basílica Metropolitana Nuestra Señora del Rosario de Manizales, a partir de los cuales se formuló el proyecto de restauración para su conservación.

En el año 2018, la Dirección de Patrimonio a través del Grupo de Bienes Muebles, realizó junto con la Gobernación de Caldas la presentación del proyecto al Sistema General de Regalías, OCAD eje cafetero. El proyecto fue aprobado por medio del acuerdo 050 de diciembre 11 de 2018, en el cuál se designó al Ministerio de Cultura como Entidad ejecutora del proyecto de obra y contratante de la interventoría. 

En comunicación del 11 de enero de 2019 la Ministra de Cultura Carmen Inés Vázquez, aceptó la designación del Ministerio de Cultura como entidad ejecutora del proyecto y como entidad contratante de la Interventoría. 

El 22 de febrero de 2019. El Ministerio de Cultura y la Arquidiócesis de Manizales, suscribieron el convenio de asociación 0206/19 con el objeto de “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y presupuestales entre el Ministerio de Cultura y la Arquidiócesis, con el fin de ejecutar la interventoría para el proyecto Conservación de los vitrales de la Catedral Basílica Metropolitana Nuestra Señora del Rosario de Manizales viabilizado, priorizado y aprobado por el sistema general de regalías, cuya interventoría estará financiada por recursos propios de la Arquidiócesis y ejecutada y supervisada por el Ministerio”.

El 22 de abril de 2019 la secretaría técnica del OCAD eje cafetero, expidió el certificado de cumplimiento de requisitos previos a partir del cual se hizo la apertura al proceso de licitación MCLP 004 2019 con el objeto de “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste la intervención de tipo conservación - restauración del conjunto de 70 vitrales y su estructura portante, que hacen parte integral de la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario de Manizales, Caldas”.

De acuerdo con lo anterior es necesario adelantar el proceso de selección que permita realizar la contratación de interventoría de las obras, conforme los lineamientos del proyecto aprobado por valor de $ 3.543.712.035, de los cuales se ejecutarán como resultado del presente proceso $ 619.986.281, aportados por la Arquidiócesis de Manizales. 


[bookmark: _Toc6927974]Necesidades a Satisfacer

La dirección de Patrimonio- Grupo de Bienes Culturales Materiales, de este Ministerio  considera necesario, oportuno y conveniente para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales, realizar el proceso de contratación de la interventoría técnica, administrativa y financiera para el contrato de obra resultante de la Licitación Pública MC LC 004 de 2019 cuyo objeto es “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste la intervención de tipo conservación - restauración del conjunto de 70 vitrales y su estructura portante, que hacen parte integral de la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario de Manizales, Caldas”.


[bookmark: _Toc5185297][bookmark: _Toc5284738][bookmark: _Toc5378032][bookmark: _Toc5625342][bookmark: _Toc6926405][bookmark: _Toc6927172][bookmark: _Toc6927975][bookmark: _Toc5185298][bookmark: _Toc5284739][bookmark: _Toc5378033][bookmark: _Toc5625343][bookmark: _Toc6926406][bookmark: _Toc6927173][bookmark: _Toc6927976][bookmark: _Toc6927977]Normatividad Aplicable al Proceso de Selección y al Contrato 
 
Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, Decreto 392 de 2018 y demás normas reglamentarias

[bookmark: _Toc6927978]Verificación de Existencia de los Acuerdos Internacionales o Tratado de Libre Comercio

DE LOS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA:

Para el presente proceso de selección, la contratación se encuentra cobijada por los Acuerdos Comerciales o Tratados de Libre Comercio que a la fecha del cierre del presente proceso de selección, se encuentren vigentes de conformidad con lo establecido en la Subsección 1, Sección 4, Capítulo 2, Título 1, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación.

De acuerdo con las directrices del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de Contratación M-MACPC-13 expedido por “Colombia Compra Eficiente”, http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii  y el análisis realizado por el Ministerio, para el presente proceso aplican los Tratados de Libre Comercio de acuerdo con la tabla siguiente.

	ACUERDO 
COMERCIAL
	Entidad Estatal incluida (Determinar si la entidad se encuentra incluida en la cobertura del acuerdo comercial)
	Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo Comercial
	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación
	APLICA PARA LA PRESENTE CONTRATA-
CIÓN

	
	
	
	
	SI
	NO

	ALIANZA PACÍFICO
	CHILE 
(PLAZO 30 DÍAS)
	SI
	Bienes y servicios $163’842.000 
Servicios de construcción $16.384’153.000
	NO
	x
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	PERÚ 
(PLAZO 30 DÍAS)
	SI
	Bienes y servicios $311’299.000 Servicios de construcción $16.384’153.000
	NO
	
	X

	
	
	
	
	
	
	

	
	MÉXICO 
	SI
	Bienes y servicios $163’842.000 
Servicios de Construcción $10´335.931 USD
	NO
	x
	

	
	
	
	
	
	
	

	CANADÁ
(PLAZO 30 DÍAS)
	SI
	
	
	x
	

	
	
	Bienes y servicios $172’701.000 
Servicios de construcción $21.301’857.000
	NO
	
	

	CHILE
(PLAZO 10 DÍAS)
	SI
	
	
	x
	

	
	
	Bienes y servicios $160’816.000 
Servicios de construcción $16.081’602.000
	NO
	
	

	COSTA RICA
(PLAZO 30 DÍAS)
	SI
	Bienes y servicios $172’701.000 
Servicios de construcción $16.389’628.000
	
NO


	x
	

	
	
	
	
	
	

	ESTADOS AELC

(PLAZO 10 DÍAS)
	SI


	Bienes y servicios $553’848.000
 Servicios de construcción $21.301’857.000
	NO
	
	X

	
	
	
	
	
	

	ESTADOS UNIDOS (PLAZO 30 DÍAS)
	SI
	Bienes y servicios $172’701.000
Servicios de construcción $16.389’628.000

	NO
	x
	

	
	
	
	
	
	

	UNIÓN EUROPEA (PLAZO 30 DÍAS)
	SI
	Bienes y servicios $558’839.000
 Servicios de construcción $21.493’810.000
	NO
	
	X

	
	
	
	
	
	

	
COREA

	SI
	Bienes y servicios $229’378.000
Servicios de construcción $16.384’153.000
	NO
	x
	

	
MÉXICO
	SI
	Bienes y servicios
$78.920 USD 
Servicios de construcción $10’259.653 USD
	NO
	x
	

	
	
	
	
	
	

	TRIÁNGULO NORTE
	EL SALVADOR
	SI
	

Valor de la menor cuantía de la Entidad Estatal
(para el año 2019 es $538.275.400)
	SI 
Teniendo en cuenta que el No. 38 “Los servicios de construcción” se encuentran dentro de las excepciones.
	x
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	GUATEMALA
	SI
	
	
NO
	x
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	HONDURAS
	SI
	
	NO
	x
	

	
	
	
	
	
	
	

	
DECISIÓN 439 
DE 1998
PAÍSES INTEGRANTES DE LA CAN
(NO HAY PLAZO MÍNIMO) 


	




SI
	




Independientemente del valor
	
	X
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	NO 
	
	



De acuerdo a lo anterior, le es aplicable el acuerdo con CHILE, MEXICO, CANADA, COSTA RICA, ESTADOS UNIDOS, COREA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Y COMUNIDAD ANDINA. 

El presente proceso se encuentra publicado en el Plan Anual de Adquisiciones, y por el mismo, los términos establecidos en los convenios para los cuales aplica, se encuentran acordes a la normatividad vigente.

[bookmark: _Toc5185301][bookmark: _Toc5284742][bookmark: _Toc5378036][bookmark: _Toc5625346][bookmark: _Toc6926409][bookmark: _Toc6927176][bookmark: _Toc6927979][bookmark: _Toc5185302][bookmark: _Toc5284743][bookmark: _Toc5378037][bookmark: _Toc5625347][bookmark: _Toc6926410][bookmark: _Toc6927177][bookmark: _Toc6927980][bookmark: _Toc5185303][bookmark: _Toc5284744][bookmark: _Toc5378038][bookmark: _Toc5625348][bookmark: _Toc6926411][bookmark: _Toc6927178][bookmark: _Toc6927981][bookmark: _Toc5185304][bookmark: _Toc5284745][bookmark: _Toc5378039][bookmark: _Toc5625349][bookmark: _Toc6926412][bookmark: _Toc6927179][bookmark: _Toc6927982][bookmark: _Toc6927983]Reconocimiento e Inspección a la Zona Objeto del Contrato

Los Proponentes podrán visitar e inspeccionar las zonas objeto del presente proceso, por sus propios medios y sin que ello implique reconocimiento alguno por parte del MINISTERIO.

Será responsabilidad de los proponentes la visita e inspección al sitio en el cual se realizarán los trabajos. El hecho que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como argumento válido para posteriores reclamaciones.

Así entonces, los oferentes deberán considerar en sus propuestas todas las condiciones y circunstancias que rodean el sitio donde se ejecutará la obra, así como el manejo y suministro de materiales y equipos necesarios.

Los proponentes deberán identificar las áreas ambientalmente frágiles y vulnerables que puedan ser afectadas por el proyecto, con el fin de considerar el manejo ambiental del proyecto, aspecto éste considerado como prioritario.

Así mismo, los proponentes deberán efectuar el reconocimiento del entorno socio-económico y la presencia de minorías étnicas en el área de influencia del proyecto.

La presentación de la propuesta constituye una manifestación explícita de que ha investigado plenamente las condiciones de trabajo, los estudios y diseños del proyecto, los riesgos, así como todos los aspectos, factores y elementos que puedan incidir en los costos de ejecución de las obras y en la formulación de la propuesta.

LA VISITA TÉCNICA NO ES OBLIGATORIA. DE CONFORMIDAD CON EL CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN PLASMADO EN EL DOCUMENTO “RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES PUBLICAS”.

EL OFERENTE ASUME LAS CONSECUENCIAS DE NO CONOCER LAS CONDICIONES DEL LUGAR EN QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATO.

Nota 1: 	El MINISTERIO no acompañará la visita a los sitios donde se llevarán a cabo las actividades objeto del presente proceso, dado que son sitios de acceso público en general y por lo tanto, es responsabilidad del proponente conocer las condiciones para la ejecución del contrato.

[bookmark: _Toc6927984]Ubicación 

El sitio de ejecución del contrato será en la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario, Carrera 22 # 24-13, Manizales, Caldas

[bookmark: _Toc6927985] Correspondencia 

Para efectos del presente proceso selectivo se establece la plataforma de SECOP II http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Solamente se recibirán manifestaciones, dudas, observaciones, propuestas, subsanes, anexos o cualquier otro documento, en forma digital a través del sitio destinado para este proceso en la plataforma del SECOP II, único medio que canalizará cualquier tipo de comunicación entre los proponentes y el ministerio y las solicitudes se responderán mediante comunicación escrita por la misma plataforma, excepto indisponibilidad del sistema.


[bookmark: _Toc6927986]Presupuesto Oficial

El MINISTERIO DE CULTURA cuenta con un Presupuesto Oficial para atender el gasto que demande el contrato que se derive del presente concurso de méritos, equivalente a la suma de: Seiscientos diecinueve millones novecientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y un pesos ($619.986.281,00) moneda legal colombiana. El valor del presupuesto incluye gastos, costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones de ley y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que genere el presente proceso.

Para respaldar el compromiso que resulte de este proceso, se cuenta con:
· Certificación expedida por la Arquidiócesis de Manizales en constancia de que dentro del presupuesto de gastos de la Arquidiócesis de Manizales para el año 2019, se encuentra en el rubro Gastos de Inversión el Proyecto "Interventoría para la Restauración Vitrales Catedral Basílica" con una cifra aforada y comprometida de seiscientos diez y nueve millones novecientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y un pesos ($ 619.986.281 pesos), expedida por el Presbítero OCTAVIO BARRIENTOS GOMEZ Vicario Episcopal de administración y finanzas.
· Certificación de disponibilidad de recursos para la contratación de la interventoría para el proyecto de restauración de los vitrales de la Catedral Basílica de Manizales, expedida por Monseñor GONZALO RESTREPO RESTREPO arzobispo de Manizales.  
· Convenio de asociación 0206 de 2019 entre la ARQUIDIÓCESIS DE MANIZALES y el MINISTERIO DE CULTURA. 
· Certificación Bancaria expedida por BANCOLOMBIA S.A. de cupo crédito aprobado por valor de seiscientos cincuenta millones pesos ($650.000.000) para honrar las exigibilidades del Ministerio de Cultura relacionadas con la contratación de la interventoría para la restauración de los vitrales de la Catedral Basílica de Manizales.

[bookmark: _Toc6927987]Interpretación y Aceptación del Pliego de Condiciones

Con la presentación de la oferta, el Proponente manifiesta que estudió el Pliego de Condiciones y todos los documentos del proceso, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente.

Todos los documentos del proceso selectivo se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos.

Las interpretaciones o deducciones que el Proponente haga de lo establecido en este Pliego de Condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad, por lo tanto, el MINISTERIO DE CULTURA no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos en que incurra el proponente que le sean desfavorables y que puedan incidir en la elaboración de su oferta.

El hecho de que el Proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto del presente proceso, no se considerarán como fundamento válido de futuras reclamaciones.

El oferente deberá elaborar la propuesta, de acuerdo con lo establecido y exigido en las secciones de la plataforma SECOP II y anexar la documentación exigida en cada una de ellas. 

El oferente es el único responsable de los documentos presentados en su propuesta y no podrá alegar desconocimiento o falta de responsabilidad sobre los mismos.

Igualmente deberá tener en cuenta el objeto a contratar, los precios, plazos, especificaciones técnicas, económicas o financieras, condiciones de ejecución del contrato y demás elementos que influyan directa e indirectamente durante la ejecución del contrato y sobre el valor de su oferta.

Los Pliegos de Condiciones deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada; por lo tanto, al mismo se integran los estudios y documentos previos, anexos y adendas si las hubiere.

El orden de los capítulos y cláusulas de estos Pliegos de Condiciones no deben ser interpretados como un grado de prelación entre los mismos.

Los títulos utilizados en estos Pliegos de Condiciones sirven sólo para identificar textos, y no afectará la interpretación de los mismos.

[bookmark: _Toc6927988]Control Social – Convocatoria a las Veedurías Ciudadanas 

En cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, el MINISTERIO DE CULTURA convoca a las veedurías ciudadanas, reglamentadas mediante la Ley 850 de 2003, establecidas de conformidad con la Ley, a realizar el control social al presente proceso de contratación.

[bookmark: _Toc413926319][bookmark: _Toc6927989]Documentos Otorgados en el Exterior: 

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma español deberán presentarse acompañados de una traducción oficial a dicho idioma.

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse consularizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
[bookmark: _Toc304888686]
[bookmark: _Toc413926320][bookmark: _Toc6927990]Consularización: 

De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, “los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.”.

Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que “al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 65)”.

Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones Transversal 17 No. 98-55 Bogotá D.C.) para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes.

[bookmark: _Toc298227926][bookmark: _Toc304888687][bookmark: _Toc413926321][bookmark: _Toc6927991]Apostille: 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, no se requerirá del trámite de Consularización señalado en este numeral, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen.

Si la apostille está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.

Para el caso de documentos públicos otorgados en el exterior por países que no sean signatarios de la Convención de la Haya, se deberá surtir el trámite de Consularización señalado en el numeral anterior

[bookmark: _Toc6927992]Idioma Castellano en la Presentación de las Propuestas 

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y el MINISTERIO deberán estar escritos en castellano, en caso contrario no se tendrán en cuenta para efectos de evaluación. 

Los documentos en un idioma distinto al castellano, deben ser presentados en su lengua original junto con la traducción al castellano. El proponente puede presentar con la oferta una traducción simple al castellano. Si el proponente resulta adjudicatario, debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero. La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado., conforme a la circular 17 de 2015 expedida por Colombia Compra Eficiente.

[bookmark: _Toc413926324][bookmark: _Toc6927993]Información Reservada

Si dentro del Sobre Uno (1) de la propuesta se incluye información que conforme a la ley colombiana tiene el carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser indicada con absoluta claridad y precisión, identificando el documento o información que tiene el carácter de reservado y la disposición legal que la ampara como tal. Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de la evaluación de las propuestas, el Ministerio de Cultura se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores, que designe para el efecto.

En todo caso, el MINISTERIO, sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes y asesores están obligados a mantener la reserva de la información que por disposición legal tenga dicha calidad y que haya sido debidamente identificada por el proponente. De no identificarse dicha información o no citarse las normas que amparan ese derecho, el MINISTERIO no tendrá la obligación de guardar reserva respecto de la misma.
FIN DE CAPITULO 


[bookmark: _Toc6927994]CAPITULO 2
[bookmark: _Toc6927995]DESARROLLO DEL PROCESO

[bookmark: _Toc357087314][bookmark: _Toc6927996]Estudios y Documentos Previos
	
El listado de los estudios, informes previos, análisis podrá ser consultado por los Proponentes en la Plataforma SECOP II. De requerirse información adicional, podrá acercarse a las instalaciones del Ministerio de Cultura al Grupo de Contratos y Convenios. 

[bookmark: _Toc514141875][bookmark: _Toc4676566][bookmark: _Toc6927997]Publicación Proyecto de Pliego de Condiciones

Se efectuará la publicación del proyecto del pliego y documentos complementarios a través de la plataforma SECOP II, por el término de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, anteriores a la fecha del acto que ordena la apertura del proceso de selección.
[bookmark: _Toc473705259]
[bookmark: _Toc6927998]Cronograma, Fechas Importantes del Proceso

El cronograma del presente proceso de selección, está determinado directamente a través de la plataforma SECOP II y corresponderá con el indicado en el acto de apertura del proceso. 

Cuando se susciten modificaciones a las fechas previstas en el presente cronograma, el MINISTERIO lo comunicará a través de la plataforma SECOP II a través de adendas.
[bookmark: _Toc201034026][bookmark: _Toc232471006][bookmark: _Toc473705260]
[bookmark: _Toc6927999]Apertura del Proceso

Mediante acto administrativo, se ordena la apertura del proceso correspondiente, quedando establecida la duración del proceso y la fecha de cierre del mismo.

[bookmark: _Toc6928000]Aclaraciones a los Pliegos de Condiciones, documento complementario y Adendas

Con el fin de poder dar el trámite oportuno a las aclaraciones sobre el contenido del pliego de condiciones y documento complementario, se solicita atentamente a los posibles proponentes, presentar las observaciones dentro del término señalado en el cronograma del proceso.

Si fuere necesario, según lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, se expedirán las modificaciones pertinentes al pliego de condiciones, y documento complementario, mediante Adenda, comunicados a través de la plataforma SECOP II. 

Nota: 	Corresponde a todos los interesados en el presente proceso selectivo informarse de todas las modificaciones y hacer seguimiento al proceso por la plataforma SECOP II. 

Las consultas y respuestas no suspenderán el plazo para la presentación de las ofertas. En ningún caso habrá aclaraciones, ni comunicaciones verbales con los proponentes que puedan afectar los términos y condiciones de este pliego y sus adendas.

[bookmark: _Toc6928001]Prórroga del Plazo

Cuando el MINISTERIO lo estime conveniente, el plazo del cierre del proceso se podrá prorrogar mediante Adenda y antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado, en el pliego definitivo. La solicitud de prórroga se debe hacer y justificar por escrito, en los medios dispuestos por el SECOP II. 

[bookmark: _Toc5288270][bookmark: _Toc6928002]Convocatoria MIPYME 

[bookmark: _Toc6928003][bookmark: _Toc5288271][bookmark: _Toc6928004]EL MINISTERIO DE CULTURA informa que, en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta que no se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo, el presente proceso NO SE MILITA Mipyme.  

[bookmark: _Toc6928005]Entrega de Ofertas

Desde la fecha prevista en el cronograma, los proponentes podrán publicar sus ofertas, en la plataforma SECOP II, excepto indisponibilidad del sistema certificado por Colombia Compra Eficiente

http://www.colombiacompra.gov.co/

[bookmark: _Toc201034027][bookmark: _Toc232471007][bookmark: _Toc473705261]No se aceptarán ofertas presentadas por otros canales distintos al indicado anteriormente. En este sentido, no se aceptarán ofertas recibidas por correo, radicación o entrega en oficinas del Ministerio de Cultura. De suceder este evento, las propuestas respectivas serán devueltas al proponente sin abrir.

[bookmark: _Toc6928006]Indisponibilidad Del SECOP II 

De acuerdo con EL PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II: “Una indisponibilidad es aquella que afecta la presentación de las ofertas; la presentación de manifestaciones de interés; la elaboración o aplicación de Adendas en el SECOP II; o, la realización de una subasta, cuando la indisponibilidad se presenta dentro de las cuatro (4) últimas horas previstas para el evento correspondiente o durante la realización de una subasta”. 

En el evento de presentarse alguna de las anteriores situaciones, los proponentes y el Ministerio de Cultura deberán remitirse  al protocolo de indisponibilidad publicad en el sitio:
 https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/nuevo-protocolo-de-indisponibilidad-para-usuarios-del-secop-ii 
 
Únicamente para los efectos establecidos en el mencionado protocolo  y solo si Colombia Compra Eficiente, confirma la indisponibilidad del SECOP II, y se cumplen las condiciones establecidas en el protocolo, la Entidad dispondrá el correo electrónico contratos@mincultura.gov.co

El anterior correo se habilitará exclusivamente para los efectos de la aplicación del PROTOCOLO PARA ACTUAR ANTE UNA INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II en consecuencia cualquier otra comunicación recibida por este medio no será tenida en cuenta por la Entidad

[bookmark: _Toc6928007]Acto de Cierre

El cierre se llevará a cabo el día y hora indicado en el cronograma del proceso.

Para verificar el día y la hora señalada, se realizará de acuerdo con la plataforma SECOP II, la cual señala de manera independiente los días y horas del avance del proceso.

Seguido al acto de cierre, la plataforma SECOP II emite la constancia de manera automática de la presentación de las propuestas, constancia que será publicada, así mismo, se realizará la apertura de cada una de las propuestas. Este trámite se realizará de acuerdo con los manuales de la plataforma SECOP II. 

Se entiende válido el proceso de selección cualquiera sea el número de participantes hábiles, siempre y cuando permita hacer una selección objetiva, incluso es válida una propuesta que se ajuste al pliego de condiciones y resulte favorable para la Entidad.

En el caso tal que solo un proponente presente su propuesta, antes de la fecha y hora establecida para el cierre del proceso, la entidad verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes del mismo y presentará el informe del mismo. 

Si no se presenta ningún otro proponente, se le adjudicará el contrato, siempre que cumpla con los requisitos habilitantes (jurídico, técnico y financiero), y con los parámetros establecidos para la evaluación económica.

[bookmark: _Toc473705262][bookmark: _Toc6928008]Análisis de Ofertas 

Dentro del término fijado en el cronograma del proceso, se verificarán los requisitos habilitantes de las propuestas presentadas, así como los criterios de ponderación. 

El MINISTERIO podrá solicitar al oferente las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables, sin que por ello pueda el proponente adicionar o modificar las condiciones de su propuesta, ni el Ministerio solicitar variación alguna a los términos de las mismas.

[bookmark: _Toc201034029][bookmark: _Toc232471009][bookmark: _Toc473705263][bookmark: _Toc6928009]Traslado del Informe de Evaluación de la Oferta

En la fecha y hora establecida en el cronograma de este proceso de selección, se pondrá a disposición de los oferentes el informe de verificación y evaluación de las propuestas de acuerdo con la plataforma SECOP II.

Durante el traslado de los análisis y las evaluaciones, el proponente no podrá completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta y únicamente podrá entregar soportes o aclaraciones que sustenten el ofrecimiento realizado.

Los proponentes deben subsanar antes del vencimiento del término de traslado de la evaluación, de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, so pena de rechazo de la propuesta.

[bookmark: _Toc6928010]Audiencia de apertura del sobre económico

En la fecha y hora establecida en el cronograma, se desarrollará la Audiencia Pública de apertura del sobre económico, observando la siguiente metodología:

Se verificará la identidad de los Proponentes o sus representantes legales, de lo cual se dejará constancia mediante registro en la planilla suscrita por los mismos, para lo cual deberán tener en cuenta lo siguiente:

· Cuando el Proponente sea una persona natural, deberá estar presente e identificarse con la cédula de ciudadanía o documento de identidad válido y vigente expedido por la autoridad competente de la República de Colombia, o con documento equivalente expedido por la autoridad competente de cualquier Estado Extranjero. 

· Cuando el Proponente sea una persona jurídica o un Consorcio o Unión Temporal, deberá estar presente el representante legal de la misma, para lo cual deberá identificarse con la cédula de ciudadanía o documento de identidad válido y vigente expedido por la autoridad competente de la República de Colombia, o con documento equivalente expedido por la autoridad competente de cualquier Estado Extranjero. 

Cuando el Proponente o el representante legal no puedan asistir a la audiencia, podrá ser representado por otra persona, debidamente autorizada mediante poder, para representarlo en la audiencia.

En la audiencia el Ministerio atenderá las observaciones que formulen los proponentes sobre el último informe de evaluación o sobre las respuestas ofrecidas por la Entidad, para este efecto los oferentes, por una sola vez y por el término máximo de tres (3) minutos, podrán pronunciarse sobre estas, sin que implique una nueva oportunidad para mejorar o modificar la propuesta. Toda intervención deberá ser hecha por una sola persona que represente al oferente.

Si los pronunciamientos realizados por los oferentes requieren un análisis y la respuesta puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por un término razonable, para verificar y decidir sobre los asuntos planteados.

Durante la audiencia, los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los servidores públicos y demás presentes. Quien preside la audiencia podrá tomar las medidas necesarias para preservar el orden y correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella, a quien con su comportamiento altere su normal curso.

Luego de las respuestas a las observaciones por parte de la entidad y dejar establecidos las propuestas habilitadas, se procede con la apertura del sobre económico (sobre No. 3) del proponente que ocupe el primer puesto en el orden de elegibilidad. 

· Se verificará que el valor de la propuesta, no exceda la disponibilidad presupuestal, en caso tal, la misma será rechazada y se procederá a abrir la propuesta económica del oferente ubicado en el segundo lugar del orden de elegibilidad, en el evento que la oferta no cumpla, es decir exceda el valor del presupuesto oficial, se abrirá la siguiente oferta y así sucesivamente hasta que se encuentre una oferta que cumpla, es decir que su valor sea igual o menor al valor del presupuesto oficial.

El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada, la cual se entenderá notificada al proponente favorecido en la misma audiencia.

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga tanto a la Entidad como al adjudicatario. Contra el mismo no procede recurso alguno por la vía gubernativa. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado y se podrá dar aplicación a lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedará a favor del MINISTERIO, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor del depósito o garantía.

En este evento, el MINISTERIO mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2 numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.

[bookmark: _Toc5625377][bookmark: _Toc6926441][bookmark: _Toc6927208][bookmark: _Toc6928011][bookmark: _Toc5625378][bookmark: _Toc6926442][bookmark: _Toc6927209][bookmark: _Toc6928012][bookmark: _Toc5625379][bookmark: _Toc6926443][bookmark: _Toc6927210][bookmark: _Toc6928013][bookmark: _Toc5625380][bookmark: _Toc6926444][bookmark: _Toc6927211][bookmark: _Toc6928014][bookmark: _Toc5625381][bookmark: _Toc6926445][bookmark: _Toc6927212][bookmark: _Toc6928015][bookmark: _Toc5625382][bookmark: _Toc6926446][bookmark: _Toc6927213][bookmark: _Toc6928016][bookmark: _Toc5625383][bookmark: _Toc6926447][bookmark: _Toc6927214][bookmark: _Toc6928017][bookmark: _Toc5625384][bookmark: _Toc6926448][bookmark: _Toc6927215][bookmark: _Toc6928018][bookmark: _Toc5625385][bookmark: _Toc6926449][bookmark: _Toc6927216][bookmark: _Toc6928019][bookmark: _Toc5625386][bookmark: _Toc6926450][bookmark: _Toc6927217][bookmark: _Toc6928020][bookmark: _Toc5625387][bookmark: _Toc6926451][bookmark: _Toc6927218][bookmark: _Toc6928021][bookmark: _Toc5625388][bookmark: _Toc6926452][bookmark: _Toc6927219][bookmark: _Toc6928022][bookmark: _Toc5625389][bookmark: _Toc6926453][bookmark: _Toc6927220][bookmark: _Toc6928023][bookmark: _Toc5625390][bookmark: _Toc6926454][bookmark: _Toc6927221][bookmark: _Toc6928024][bookmark: _Toc5625391][bookmark: _Toc6926455][bookmark: _Toc6927222][bookmark: _Toc6928025][bookmark: _Toc5625392][bookmark: _Toc6926456][bookmark: _Toc6927223][bookmark: _Toc6928026][bookmark: _Toc5625393][bookmark: _Toc6926457][bookmark: _Toc6927224][bookmark: _Toc6928027][bookmark: _Toc5625394][bookmark: _Toc6926458][bookmark: _Toc6927225][bookmark: _Toc6928028][bookmark: _Toc5625395][bookmark: _Toc6926459][bookmark: _Toc6927226][bookmark: _Toc6928029][bookmark: _Toc5625396][bookmark: _Toc6926460][bookmark: _Toc6927227][bookmark: _Toc6928030][bookmark: _Toc5625397][bookmark: _Toc6926461][bookmark: _Toc6927228][bookmark: _Toc6928031][bookmark: _Toc5625398][bookmark: _Toc6926462][bookmark: _Toc6927229][bookmark: _Toc6928032][bookmark: _Toc5625399][bookmark: _Toc6926463][bookmark: _Toc6927230][bookmark: _Toc6928033][bookmark: _Toc5625400][bookmark: _Toc6926464][bookmark: _Toc6927231][bookmark: _Toc6928034][bookmark: _Toc5625401][bookmark: _Toc6926465][bookmark: _Toc6927232][bookmark: _Toc6928035][bookmark: _Toc5625402][bookmark: _Toc6926466][bookmark: _Toc6927233][bookmark: _Toc6928036][bookmark: _Toc5625403][bookmark: _Toc6926467][bookmark: _Toc6927234][bookmark: _Toc6928037][bookmark: _Toc5625404][bookmark: _Toc6926468][bookmark: _Toc6927235][bookmark: _Toc6928038][bookmark: _Toc5625405][bookmark: _Toc6926469][bookmark: _Toc6927236][bookmark: _Toc6928039][bookmark: _Toc5625406][bookmark: _Toc6926470][bookmark: _Toc6927237][bookmark: _Toc6928040][bookmark: _Toc5625407][bookmark: _Toc6926471][bookmark: _Toc6927238][bookmark: _Toc6928041][bookmark: _Toc5625408][bookmark: _Toc6926472][bookmark: _Toc6927239][bookmark: _Toc6928042][bookmark: _Toc5625418][bookmark: _Toc6926482][bookmark: _Toc6927249][bookmark: _Toc6928052][bookmark: _Toc5625419][bookmark: _Toc6926483][bookmark: _Toc6927250][bookmark: _Toc6928053][bookmark: _Toc5625420][bookmark: _Toc6926484][bookmark: _Toc6927251][bookmark: _Toc6928054][bookmark: _Toc5625421][bookmark: _Toc6926485][bookmark: _Toc6927252][bookmark: _Toc6928055][bookmark: _Toc5625422][bookmark: _Toc6926486][bookmark: _Toc6927253][bookmark: _Toc6928056][bookmark: _Toc5625423][bookmark: _Toc6926487][bookmark: _Toc6927254][bookmark: _Toc6928057][bookmark: _Toc5625424][bookmark: _Toc6926488][bookmark: _Toc6927255][bookmark: _Toc6928058][bookmark: _Toc5625425][bookmark: _Toc6926489][bookmark: _Toc6927256][bookmark: _Toc6928059][bookmark: _Toc5625426][bookmark: _Toc6926490][bookmark: _Toc6927257][bookmark: _Toc6928060][bookmark: _Toc5625427][bookmark: _Toc6926491][bookmark: _Toc6927258][bookmark: _Toc6928061][bookmark: _Toc5625428][bookmark: _Toc6926492][bookmark: _Toc6927259][bookmark: _Toc6928062][bookmark: _Toc5625429][bookmark: _Toc6926493][bookmark: _Toc6927260][bookmark: _Toc6928063][bookmark: _Toc5625430][bookmark: _Toc6926494][bookmark: _Toc6927261][bookmark: _Toc6928064][bookmark: _Toc5625431][bookmark: _Toc6926495][bookmark: _Toc6927262][bookmark: _Toc6928065][bookmark: _Toc5625432][bookmark: _Toc6926496][bookmark: _Toc6927263][bookmark: _Toc6928066][bookmark: _Toc5625433][bookmark: _Toc6926497][bookmark: _Toc6927264][bookmark: _Toc6928067][bookmark: _Toc5625434][bookmark: _Toc6926498][bookmark: _Toc6927265][bookmark: _Toc6928068][bookmark: _Toc5625435][bookmark: _Toc6926499][bookmark: _Toc6927266][bookmark: _Toc6928069][bookmark: _Toc5625436][bookmark: _Toc6926500][bookmark: _Toc6927267][bookmark: _Toc6928070][bookmark: _Toc5625437][bookmark: _Toc6926501][bookmark: _Toc6927268][bookmark: _Toc6928071][bookmark: _Toc5625438][bookmark: _Toc6926502][bookmark: _Toc6927269][bookmark: _Toc6928072][bookmark: _Toc5625439][bookmark: _Toc6926503][bookmark: _Toc6927270][bookmark: _Toc6928073][bookmark: _Toc5625440][bookmark: _Toc6926504][bookmark: _Toc6927271][bookmark: _Toc6928074][bookmark: _Toc5625441][bookmark: _Toc6926505][bookmark: _Toc6927272][bookmark: _Toc6928075][bookmark: _Toc435801630][bookmark: _Toc6928076]Declaratoria del proceso desierto

El MINISTERIO declarará desierto el proceso únicamente por los motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del contratista y lo hará mediante acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que condujeron a esa decisión, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 18 artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

[bookmark: _Toc435801631][bookmark: _Toc6928077]Término para la suscripción del contrato

Quien resulte adjudicatario del presente proceso selectivo deberá suscribir el contrato dentro del término establecido en el cronograma.

Si el adjudicatario, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado, quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el literal e) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.

En este evento, el MINISTERIO, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al Proponente ubicado en el siguiente lugar dentro del orden de elegibilidad, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad.

FIN DE CAPITULO


[bookmark: _Toc6928078]CAPITULO 3

3. [bookmark: _Toc6928079]REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS, DESEMPATE, MIPYMES Y CAUSALES DE RECHAZO

3.1. [bookmark: _Toc473726048][bookmark: _Toc516595129][bookmark: _Toc6928080]Documentos de Carácter Jurídico (Requisitos Habilitantes)

3.1.1. [bookmark: _Toc324241037][bookmark: _Toc473726049][bookmark: _Toc516595130][bookmark: _Toc6928081][bookmark: _Toc216239648]Participantes 

Podrán presentar oferta las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en unión temporal o consorcio, o promesa de sociedad futura cuyo objeto social, contemple la actividad que constituye el objeto del presente proceso de contratación, capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones, que no se encuentren incursas en causal de impedimento o inhabilidad para contratar y que estén en condiciones de cumplir con el objeto contractual.

Ninguna persona natural o jurídica podrá formar parte de más de un Consorcio o Unión Temporal que presenten propuesta para el presente proceso. De la misma manera tampoco podrá una persona presentar más de una oferta en el presente proceso o hacer una combinación de estas dos posibilidades –individual o conjuntamente-. En caso de que se incurra en esta prohibición, por sí o por interpuesta persona, la entidad contratante rechazará las ofertas.

3.1.2. [bookmark: _Toc516595131][bookmark: _Toc6928082]Requisitos Jurídicos 

3.1.2.1. [bookmark: _Toc516595132][bookmark: _Toc6928083]Carta de presentación (Anexo 1)

El proponente deberá diligenciar en su totalidad el modelo adjunto en el ANEXO N° 1 del  presente documento complementario y el original deberá estar debidamente firmado por el representante legal del proponente que sea persona jurídica o del Consorcio o Unión Temporal o por la persona natural que oferte.

NOTA: En caso de que el proponente o el representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión temporal, no sea arquitecto o ingeniero civil matriculado, la propuesta deberá ser avalada adicionalmente por un arquitecto o ingeniero civil, mediante la suscripción de la carta de presentación de la propuesta de acuerdo con lo establecido en la Ley 842 de 2003 para el caso de Ingenieros y Ley 435 de 1998 para el caso de los arquitectos. En todo caso se deberá anexar copia de la certificación de vigencia de la matrícula profesional de quien firma o avala la respectiva propuesta. En caso de que se actúe mediante apoderado, se debe anexar el poder con presentación personal otorgado por escrito de conformidad con las formalidades legales exigidas en el Artículo 74 de la Ley 1564 del 2012 (Código General del Proceso). 



3.1.2.2. [bookmark: _Toc516595133][bookmark: _Toc6928084]Cédula de ciudadanía del Proponente 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Proponente o de su Representante Legal.


3.1.2.3. [bookmark: _Toc324241041][bookmark: _Toc473726051][bookmark: _Toc516595135][bookmark: _Toc6928085]Documento de Constitución del Consorcio o Unión Temporal

Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye, con todos los requisitos exigidos en la presente invitación. 

El proponente deberá presentar el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal en el cual deberá cumplir lo siguiente:

a)	Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata de Unión Temporal, sus integrantes deberán señalar los términos y extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del MINISTERIO. 

b)	Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión Temporal indicando expresamente sus facultades. Este representante debe contar con facultades amplias y suficientes para formular la propuesta, suscribir el contrato y obligar a todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.

c)	Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del plazo de ejecución, la liquidación del contrato y un (1) año más.

3.1.2.4. [bookmark: _Toc516595136][bookmark: _Toc6928086]Certificados de Existencia y Representación Legal 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 28 del Código de Comercio, los Proponentes, personas jurídicas nacionales, deberán acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del certificado otorgado por la Cámara de Comercio o por la entidad competente, cuya matrícula debe estar renovada y vigente a la fecha de presentación de la oferta.

La vigencia de la sociedad deberá tener un término de duración igual o superior al del contrato y un (1) año más.

Si llegare a prorrogarse el plazo del presente proceso, el certificado conservará su validez. 

Si el representante legal de la empresa oferente tiene limitadas sus facultades para contratar u obligar al Proponente, éste deberá estar autorizado previamente por el órgano social correspondiente. Copia de la autorización deberá anexarse a la propuesta. 

Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar que cuentan con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente hasta la constitución de la sucursal en Colombia en caso de resultar aceptada su propuesta. Sin embargo, en caso de ser adjudicatario del contrato, para iniciar el mismo deberá entregar al Supervisor del contrato, el certificado de inscripción en el registro mercantil otorgado por cualquier Cámara de Comercio de Colombia.

El Proponente o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberán anexar los certificados de Existencia y Representación Legal de persona jurídica, en los términos consignados en los presentes Pliegos de Condiciones.

NOTA: Las disposiciones contenidas en este Pliego de Condiciones, en cuanto a proponentes extranjeros se refiere, se aplicarán sin perjuicio de dar cumplimiento a lo pactado en tratados o convenios internacionales, debidamente ratificados por Colombia. A las Sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las Sociedades Colombianas, salvo que estuvieren sometidas a normas especiales.

3.1.2.5. [bookmark: _Toc516595137][bookmark: _Toc6928087]Objeto Social

Cuando el Proponente o los integrantes de Consorcio o Unión Temporal sean persona jurídica, el objeto social de este(os), debe(n) guardar relación con el objeto a contratar, lo cual se determinará por medio del respectivo Certificado de Existencia y Representación Legal. 

3.1.2.6. [bookmark: _Toc516595138][bookmark: _Toc6928088]Autorización de la Junta Directiva u Órgano Social Competente

Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de Autorización Expresa del Órgano Social competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto oficial del presente proceso.

En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren y lo requiera, deberá contar con dicha autorización, también hasta el valor del Presupuesto oficial del presente proceso, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7o. de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568, 1569 y 1571 del Código Civil.

3.1.2.7. [bookmark: _Toc516595139][bookmark: _Toc6928089]Registro Único de Proponentes 

En la presente selección podrán participar personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, en forma individual o en Consorcio o en Unión Temporal o promesa de sociedad futura, inscritas en el Registro Único de Proponentes – RUP - de la Cámara de Comercio de la jurisdicción donde tenga el domicilio principal.

Los proponentes, así como los integrantes de los consorcio y uniones temporales deben acreditar, mediante la presentación en original del registro único de proponentes expedidos dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha inicial de cierre del presente proceso, la información a acreditar deberá encontrarse en firme a más tardar al vencimiento del término de traslado de la evaluación preliminar del proceso, so pena de rechazo de la propuesta.

Con la presentación del RUP, el Ministerio obtendrá la información de la capacidad jurídica del proponente; no obstante se anexan formatos que deben ser diligenciados por el proponente, para determinar su capacidad financiera y organizacional, técnica (contratos inscritos y clasificados, válidos para acreditar experiencia), adicionalmente podrá verificar también información de multas y sanciones, aclarando que el MINISTERIO suministra un anexo para que el proponente diligencie su información de multas y sanciones, el cual deberá ser diligenciado en los términos en él previstos y demás aspectos que se llegaran a considerar relevantes. En caso de haber sido sancionado o multado y dicha información no repose en el RUP, el proponente deberá manifestarla en el anexo correspondiente. 

3.1.2.8. [bookmark: _Toc364844173][bookmark: _Toc516595140][bookmark: _Toc6928090]Garantía de Seriedad de la Propuesta

Atendiendo lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9, del decreto 1082 de 2015, los proponentes podrán presentar cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo establecido en el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 de la mencionada norma, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la misma disposición.

Si se opta por la Póliza de Seguros, ésta debe cumplir con los requisitos del artículo 2.2.1.2.3.1.9, del decreto 1082 de 2015.

En materia de Garantía de Seriedad de la Oferta, ésta debe cumplir con lo siguiente:

El proponente deberá presentar con la propuesta, la garantía de seriedad de la misma a favor del MINISTERIO DE CULTURA, con NIT 830.034.348 - 5, expedida por una compañía de seguros o un establecimiento bancario facultados por la Superintendencia Financiera, debidamente firmada por el proponente.

Dicha garantía deberá ser constituida por el diez (10%) por ciento del presupuesto oficial, con una vigencia mínima desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.


Si se llegare a prorrogar el plazo del presente proceso, los proponentes deberán ampliar la vigencia de la póliza a solicitud del MINISTERIO. 

La garantía no podrá ser revocada sin autorización previa y expresa del MINISTERIO.

Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad de la propuesta deberá ser expedida a nombre del consorcio o unión temporal, incluyendo a cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participación.

El MINISTERIO devolverá a los proponentes no favorecidos con la adjudicación y que lo soliciten, la garantía de seriedad de la propuesta, una vez se suscriba y legalice el respectivo contrato, cuando así lo soliciten los proponentes.

NOTA: Para cumplir con el presente requisito, el proponente podrá presentar cualquiera de las garantías contempladas en el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015.

3.1.2.9. [bookmark: _Toc5625457][bookmark: _Toc6926521][bookmark: _Toc6927288][bookmark: _Toc6928091][bookmark: _Toc5625458][bookmark: _Toc6926522][bookmark: _Toc6927289][bookmark: _Toc6928092][bookmark: _Toc199653026][bookmark: _Toc206994185][bookmark: _Toc216239652][bookmark: _Toc445384759][bookmark: _Toc510439346][bookmark: _Toc516595141][bookmark: _Toc6928093]Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales persona jurídica (ANEXO No. 2 y 2A). 

Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá diligenciar el ANEXO N° 2 y 2A, en original, firmado por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE SU OFERTA, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona jurídica, deberá aportar el ANEXO N°. 2 o 2A aquí exigido.

Adicionalmente, el proponente adjudicatario deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato la certificación donde se acredite el pago correspondiente, a la fecha de suscripción del mismo.

Nota:	En caso de que el proponente no tenga personal a cargo dentro del periodo certificado y por ende no esté obligado a efectuar al pago de aportes parafiscales y seguridad social debe certificar esta circunstancia, en el mencionado Anexo.

3.1.2.10. [bookmark: _Toc199653027][bookmark: _Toc206994186][bookmark: _Toc216239653][bookmark: _Toc445384760][bookmark: _Toc510439347][bookmark: _Toc516595142][bookmark: _Toc6928094]Declaración juramentada de pagos correspondientes a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales persona natural (ANEXO No. 2B, 2C y 2D). 

Cuando el proponente sea una persona natural, deberá diligenciar los ANEXOS No. 2B, 2C y 2D, según corresponda, donde se certifique el pago de los aportes de él al Sistema de Seguridad Social en Salud y/o de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de sus aportes personales y de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona natural, deberá aportar el ANEXO No. 2B, 2C o 2D aquí exigido.

Adicionalmente, el proponente adjudicatario deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato la certificación donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de suscripción del mismo.

NOTA 1: En caso de que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social en relación con personal debe también bajo la gravedad del juramento indicar esta circunstancia en el mencionado Anexo.

NOTA 2: Cuando el proponente no haya tenido personal a su cargo, pero si haya tenido obligación en relación con SUS aportes a título personal deberá indicarlo en el correspondiente Anexo y declararlo de conformidad con las instrucciones del mismo.

3.1.2.11. [bookmark: _Toc516595143][bookmark: _Toc6928095]Compromiso Anticorrupción y origen lícito de los recursos (Anexo 3)

El compromiso que debe contraer el Proponente, deberá hacerse constar en una carta de compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la sola presentación del Anexo 3 de los presentes Pliegos de Condiciones.

Igualmente, el proponente deberá manifestar por escrito, que se entenderá bajo gravedad de juramento, que los recursos que conforman su patrimonio y que se emplearán para el desarrollo del contrato, provienen de actividades lícitas. 

En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán diligenciar este ANEXO.

[bookmark: _Toc5185348][bookmark: _Toc5284789][bookmark: _Toc6928096][bookmark: _Toc508616696][bookmark: _Toc4676594][bookmark: _Toc6928097][bookmark: _Toc473726060][bookmark: _Toc516595144]3.1.2.12 Certificaciones expedidas por los Entes de Control y medidas Correctivas.
El proponente presentará los certificados de Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y Antecedentes Judiciales expedida por la Policía Nacional de Colombia, y medidas correctivas. 

En todo caso el Ministerio consultará dichos antecedentes ante las entidades señaladas.

FIN DEL CAPÍTULO
[bookmark: _Toc6928098][bookmark: _Toc510458174]
CAPÍTULO 4

4. [bookmark: _Toc6928099]REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

4.1. [bookmark: _Toc478132437][bookmark: _Toc6928100]DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO.


4.1.1. [bookmark: _Toc528689816][bookmark: _Toc478132438][bookmark: _Toc6928101]Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia 

Para la verificación de la capacidad financiera y la capacidad operacional, los proponentes deberán aportar el Certificado de Registro Único de Proponentes vigente, el cual deberá contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 1082 de 2015, con información financiera con corte 31 de diciembre de 2018  en firme a más tardar al vencimiento del término de traslado de la evaluación preliminar del proceso.

Para aquellos casos en que el proponente tenga menos de un año de constitución la verificación se realizará con base en la información registrada en el Registro Único de Proponentes - RUP a la fecha de inscripción. 

Todos los miembros del Consorcio o Unión Temporal, deben acreditar individualmente el requisito de la presentación del RUP con información financiera con corte 31 de diciembre de 2018 en firme a más tardar al vencimiento del término de traslado de la evaluación preliminar del proceso, el cual deberá contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 1082 de 2015.

 
Cuando el proponente no cumpla con alguno de los indicadores de la capacidad financiera y capacidad organizacional, la propuesta será considerada como NO HABILITADA, o por lo tanto no continua en el proceso de selección.

[bookmark: _Toc528689817][bookmark: _Toc478132439][bookmark: _Toc6928102]4.1.2 Requisitos de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional Personas Naturales o Jurídicas Extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia

Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera que se relaciona a continuación de conformidad con la legislación propia del país de origen, debidamente traducidos al idioma español, apostillados o autenticados, de conformidad con lo señalado en los artículos 251 del Código General del Proceso y 480 del Código de Comercio, re-expresados en moneda legal colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) de la fecha de cierre de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. Para tal efecto presentará los siguientes documentos de carácter financiero: 

· Copia del certificado de Inscripción y antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central del Contadores del contador público colombiano que realiza la conversión, la cual debe tener fecha de expedición no superior a tres (3) meses a partir de la fecha de presentación de la oferta.

· El balance general debe venir discriminado de la siguiente manera: 

ACTIVOS: Corriente, no corriente y total
PASIVOS: Corriente, no corriente y total, y PATRIMONIO

· Formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: activo corriente, activo total, pasivo corriente, pasivo total y patrimonio, utilidad operacional y gastos de intereses, y el cálculo de los indicadores financieros que allí se relacionan. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formulario Financiero y el Balance General y Estado de Resultados convertido, prevalecerá la información consignada en el Balance General y Estado de Resultados. El Formulario Financiero deberá ser firmado por el representante legal y el contador que realizó la conversión.

· Los proponentes extranjeros deberán presentar el informe de auditoría externa del país de origen (TRADUCCIÓN SIMPLE) y solo se aceptará dictamen limpio.

· Si alguno de estos requerimientos no aplican en el país de domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad del juramento. Así mismo, podrá acreditar este requisito la firma auditora externa.

· Las disposiciones del presente proceso de selección, en cuanto a proponentes extranjeros se refiere, regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia, se les aplicarán las reglas de las sociedades colombianas, salvo que estuvieren sometidas a normas especiales. 

4.2. [bookmark: _Toc528689818][bookmark: _Toc478132440][bookmark: _Toc6928103] Requisitos para la Presentación en Moneda Extranjera

Cuando los estados financieros estén expresados en monedas extranjeras deberán convertirse a pesos colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe:

1. Si está expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa representativa del mercado correspondiente a la fecha de cierre del balance, certificadas por el Banco de la República, para lo cual el proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión.

1. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a las tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda a la fecha de cierre del balance.

4.3. [bookmark: _Toc528689819][bookmark: _Toc478132441][bookmark: _Toc6928104]Indicadores Financieros (Habilitantes). 

Para el análisis financiero, los proponentes deben tener en cuenta que dichos indicadores se analizarán teniendo en cuenta el presupuesto oficial de la presente oferta. 

4.3.1. [bookmark: _Toc528689820][bookmark: _Toc478132442][bookmark: _Toc6928105] Indicadores de capacidad financiera:

Liquidez
Endeudamiento
Razón de Cobertura de Intereses.

4.3.2. [bookmark: _Toc528689821][bookmark: _Toc478132443][bookmark: _Toc6928106] Indicadores adicionales de capacidad financiera:

Capital de Trabajo
Patrimonio

4.3.3. [bookmark: _Toc528689822][bookmark: _Toc474851190][bookmark: _Toc6928107]Indicadores capacidad financiera:

	INDICADOR
	FORMULA
	MARGEN SOLICITADO
	CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

	CAPITAL DE TRABAJO
	

	>=40% presupuesto oficial
	Se aplicará la fórmula del indicador, mediante la sumatoria del indicador de capital de trabajo de cada uno de los integrantes. El resultado debe cumplir con el margen solicitado.

	PATRIMONIO
	
	>=30% presupuesto oficial
	Se aplicará la fórmula del indicador, mediante la sumatoria del patrimonio de cada uno de los integrantes. El resultado debe cumplir con el margen solicitado.

	LIQUIDEZ
	
	>= 1.2
	Se aplicará la fórmula del indicador, mediante la sumatoria del activo corriente de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal divididos en la sumatoria del pasivo corriente de los mismos. El resultado debe cumplir con el margen solicitado.


	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
	
	<=70%
	Se aplicará la fórmula del indicador, mediante la sumatoria del indicador de endeudamiento de cada uno de los integrantes y el resultado se divide en el número de integrantes. El resultado debe cumplir con el margen solicitado

	RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES
	
	>=1.3
	Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador. En este evento el oferente cumple con el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa.
Para el caso de las ofertas plurales (unión temporal y consorcio) se aplicará la fórmula del indicador, mediante la sumatoria de la utilidad operacional de cada uno de los integrantes dividida por la sumatoria de los gastos de intereses de los mismos. El resultado debe cumplir con el margen solicitado.



4.3.4. [bookmark: _Toc474851191][bookmark: _Toc528689823][bookmark: _Toc6928108] Indicadores de capacidad organizacional

Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad del Activo

	INDICADOR
	FORMULA
	MARGEN SOLICITADO
	CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
	
	>=5%
	Se aplicará la fórmula del indicador, mediante la sumatoria de la rentabilidad del patrimonio de cada uno de los integrantes dividida en el número de integrantes. El resultado debe cumplir con el margen solicitado.

	RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO
	 
	 >=1.5%



	Se aplicará la fórmula del indicador, mediante la sumatoria de la rentabilidad del activo de cada uno de los integrantes y el resultado se divide en el número de integrantes. El resultado debe cumplir con el margen solicitado.



NOTA 1: Cuando el proponente no cumpla con alguno de los indicadores de la capacidad financiera y capacidad organizacional, la propuesta será considerada como NO HABILITADA.


FIN DE CAPITULO















[bookmark: _Toc6928109][bookmark: _Toc516594515]CAPÍTULO 5

5. [bookmark: _Toc6928110]REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA Y TÉCNICOS

5.1. [bookmark: _Toc6928111]Parámetros de verificación técnicos

La entidad ha determinado que la experiencia es un factor preponderante en la selección de los contratistas, por tal motivo ha considerado en el presente proceso su verificación como un factor de (Cumple o No Cumple), según lo dispone el numeral 1 del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007.

Los requisitos de experiencia se fundamentan en lo establecido para tal fin en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, es así como tales requisitos son adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor.

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en los requisitos de experiencia, se han definido reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y propendan por la amplia participación de oferentes que garanticen la selección de la oferta más favorable para la entidad.

El MINISTERIO se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación la autenticidad y exactitud de la información presentada por el oferente, pudiendo acudir a las personas, empresas o entidades de donde provenga la información.

El Ministerio podrá solicitar subsanar o aclarar la información presentada por el proponente para el cumplimiento de las exigencias del pliego de condiciones si lo considera necesario. La respuesta a la solicitud de subsanación o aclaración deberá ser presentada por el oferente dentro del plazo concedido por el comité asesor y evaluador.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, la experiencia requerida tanto para el proponente como para el equipo profesional es la siguiente:


5.2. [bookmark: _Toc6928112]Experiencia Mínima Específica Requerida del proponente

En cumplimiento del inciso tres (3) numeral 6,1 Art. 6 de la ley 1150 de 2007 se solicitará a los proponentes las certificaciones que acrediten la experiencia mínima exigida.

El proponente deberá cumplir con la experiencia que se relaciona a continuación: 
ACREDITAR EXPERIENCIA EN INTERVENTORÍA DE OBRAS DE RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES O MUEBLES DE INTERÉS CULTURAL 

La experiencia deberá ser acreditada con cuatro (4) certificaciones de contratos, ejecutados y terminados con anterioridad al cierre del presente proceso, de las cuáles una (1) deberá ser de un BIC inmueble con BIC muebles asociados que hayan sido objeto de la obra y por ende objeto de la interventoría. 

Estas certificaciones deben ser expedidas por las entidades públicas o empresas privadas que hayan contratado las actividades.
La suma de las cuatro certificaciones deberá ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial de la presente contratación expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes calculados de acuerdo con la fecha (año) de finalización de la ejecución del contrato.
Cada una de las certificaciones deberá estar inscrita en al menos uno de los códigos del clasificador de bienes y servicios UNSPSC del RUP hasta el tercer nivel de desagregación, UNSPSC The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC - Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, así:


	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento. 
	[10] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones y edificaciones 
	[15] Servicios de apoyo para la construcción 

	[80] Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa y servicios administrativos 
	[10] Servicios de asesoría de gestión. 
	[15] Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa 

	[80] Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa y servicios administrativos 
	[10] Servicios de asesoría de gestión 
	[16] Gerencia de proyectos 

	[93] Servicios políticos y de asuntos cívicos
	[14] Servicios comunitarios y sociales 
	[17] Cultura 
 




En caso de Consorcios, Uniones Temporales o Promesas de Sociedad Futura, cada integrante debe estar clasificado en al menos uno de los códigos señalados en la tabla anterior. En todo caso, los integrantes de la figura asociativa deben complementarse entre sí, para cumplir con este requisito, es decir deben cumplir con al menos dos (2) de los códigos exigidos.

Nota 1: 	Las certificaciones para acreditar la experiencia mínima exigida de los contratos ejecutados, deben contener como mínimo la siguiente información:
· Objeto.
· Plazo.
· Número del Contrato (en caso de que exista).
· Entidad contratante, teléfono y dirección.
· Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su porcentaje de participación).
· Fecha de iniciación.(indicar mes y año)
· Fecha de terminación. (indicar mes y año)
· Valor final del contrato. 
· Actividades realizadas en la ejecución del contrato las cuáles deben corresponder a las solicitadas en los presentes pliegos (en el evento que el objeto no contenga la información necesaria para acreditar la experiencia) 
· Firma de la persona competente.
· Nombre y firma de la persona que por parte del contratante es la facultada para expedir el documento con el que se acredita la experiencia.

Las certificaciones deberán estar firmadas por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario competente.

No se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores externos a la Entidad contratante.


Nota 2: 	Serán válidas las certificaciones de proyectos de interventoría de bienes inmuebles de interés Cultural con BIC muebles asociados. No se aceptarán certificaciones de contratos cuyo objeto sea urbanismo, paisajismo, redes de infraestructura, redes eléctricas, redes de acueducto o alcantarillado, tanques, plantas de tratamiento de aguas, oleoductos, puentes, parques, vías, piscinas, galpones, rellenos sanitarios, parqueaderos.

Nota 3: 	En caso de que el proponente presente más contratos de los establecidos anteriormente, el MINISTERIO considerará los CUATRO primeros contratos que se relacionen en el Anexo N° 4, de acuerdo con el número de contratos o certificaciones permitido, el cual se indica en el presente numeral. En el caso que el proponente no allegue el Anexo N°. 4 se tendrán en cuenta únicamente los primeros CUATRO contratos o certificaciones que se encuentren como anexos subidos electrónicamente al sitio destinado para el proceso en el SECOP II.

Nota 4: 	Se aceptarán certificaciones que incluyan varios contratos dentro de la misma certificación, para lo cual se contabilizará cada contrato certificado de manera individual siempre y cuando para cada uno se cumpla con lo establecido en el numeral EXPERIENCIA MÍNIMA ESPECÍFICA REQUERIDA del presente pliego.

Nota 5: Cuando la oferta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal deberán cumplirse adicionalmente las siguientes condiciones:
1. Cada uno de los miembros que lo integran deberá acreditar experiencia mediante la presentación de certificaciones y en conjunto deberán cumplir con lo establecido anteriormente.
1. Cada uno de los miembros que lo conformen deberá presentar por lo menos una certificación de experiencia en INTERVENTORÍA DE OBRAS DE RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES O MUEBLES DE INTERÉS CULTURAL 
1. La sumatoria de dichas certificaciones deberá ser igual o mayor al 100% del presupuesto oficial del presente proceso de contratación.
1. La experiencia será tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participación en los trabajos certificados, para lo cual se deberá indicar en la certificación el porcentaje de participación de los consorciados o se deberá adjuntar el documento de conformación del consorcio o unión temporal.
1. La experiencia solamente se tomará en su totalidad cuando el contrato presentado corresponda a los mismos miembros en nombre y número de quienes presentan la oferta.

Nota 6: El valor de los contratos ejecutados en consorcio o unión temporal, será tenido en cuenta en la misma proporción en la que el proponente del presente proceso de selección participó en dicho consorcio o unión temporal, excepto cuando los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato son exactamente los mismos que presentan oferta para el presente proceso, caso en el cual se tendrá en cuenta el 100% del valor de la experiencia acreditada.

Nota 7: Las certificaciones pueden ser reemplazadas por copia de las actas de liquidación de los contratos las cuales deberán contener la totalidad de la información solicitada para la certificación, de lo contrario no se tendrá en cuenta y se verificará como NO CUMPLE.

Nota 8: Las certificaciones y/o actas de liquidación que no incluyan dentro del objeto lo señalado con anterioridad, no serán tenidas en cuenta dentro de la verificación.

Nota 9: Para la acreditación de la experiencia de los oferentes solo serán tenidas en cuenta certificaciones y/o actas de liquidación debidamente suscritas por las partes. No serán tenidas en cuenta actas parciales.

Nota 10: Para efectos de la acreditación de la experiencia requerida en el presente proceso de selección, no se aceptarán auto certificaciones, contratos ejecutados bajo la modalidad de administración delegada, así como tampoco se tendrán en cuenta contratos en ejecución.

Nota 11: En el evento que la INTERVENTORÍA objeto del contrato a certificar correspondan a una obra propia o que sea producto de un contrato del régimen privado, que no corresponda a la ejecución de una obra pública, su ejecución deberá acreditarse con certificación expedida bajo la gravedad de juramento por la persona (natural o jurídica) dueña del proyecto, representante Legal, contador público o revisor fiscal, cuando se esté obligado a contar con éste, anexando además copia de la respectiva licencia de construcción cuando aplique. En caso contrario la certificación no será tenida en cuenta.

Nota 12: Las certificaciones o actas de liquidación presentadas como soporte para acreditar experiencia deben permitir la verificación de los requisitos exigidos en el presente pliego.

Nota 13: En el evento en que el proponente no cuente con una certificación o acta de liquidación en la cual se encuentre toda la información anteriormente descrita, como complemento, podrá adjuntar entre otros, la siguiente documentación:

1. Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal.
1. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de iniciación, de la orden o con el documento previsto en el contrato, basta con indicar el año y el mes.
1. La fecha de terminación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con copia del acta de recibo definitivo, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato (basta con indicar el año y el mes).
1. El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación (o el documento que haga sus veces) o el acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado y en proceso de liquidación.
1. Los servicios prestados, con el acta de recibo final a satisfacción o el documento que haga sus veces o con copia del acta de liquidación.
1. Cualquier otro documento idóneo que permita a la Entidad obtener la información para su análisis o verificación. 

Nota 14: El valor certificado expresado en SMMLV se verificará de acuerdo con el valor del salario mínimo mensual legal establecido para cada uno de los años; en la tabla a continuación se muestra la evolución de los salarios mínimos mensuales legales de los últimos diez (10) años anteriores a la apertura del proceso:

	EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL

	PERÍODO
	MONTO MENSUAL

	Enero 1 de 2008 a Dic 31 de 2008
	461.500,00

	Enero 1 de 2009 a Dic 31 de 2009
	496.900,00

	Enero 1 de 2010 a Dic 31 de 2010
	515.000,00

	Enero 1 de 2011 a Dic 31 de 2011
	535.600,00

	Enero 1 de 2012 a Dic 31 de 2012
	566.700,00

	Enero 1 de 2013 a Dic 31 de 2013
	589.500,00

	Enero 1 de 2014 a Dic 31 de 2014
	616.000,00

	Enero 1 de 2015 a Dic 31 de 2015
	644.350,00

	Enero 1 de 2016 a dic 31 de 2016
	689.455,00

	Enero 1 de 2017 a dic 31 de 2017
	737.717,00

	Enero 1 de 2018 a dic 31 de 2018
	781.242,00

	Enero 1 de 2019 a la fecha
	828.116,00



La conversión a valor presente para toda la información presentada se debe hacer con el valor del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) en la fecha de terminación del contrato respectivo y utilizando la siguiente fórmula:

[image: ]
Dónde:
VP			=	Valor presente del Contrato Celebrado 
Vo			=	Valor total del contrato a la fecha de terminación
SMMLVFT	=	Salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de terminación del 	Contrato.
SMMLVFC	=	Salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de cierre del 	presente Proceso.

La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras, éste deberá convertirse en Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe:

· Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América; los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas representativas del mercado, certificadas por el Banco de la República, a la fecha de terminación del contrato.

· Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda, a la fecha de terminación del contrato. Hecho esto se procederá en la forma que señala el inciso anterior.

Nota 15: Para efectos del pliego de condiciones y su documento complementario entiéndase por bienes inmuebles o muebles de interés cultural, todos aquellos que cuenten con declaratoria mediante acto administrativo en uno o más de los siguientes ámbitos: municipal, distrital, departamental, nacional o monumento nacional o que estén localizados dentro de un sector urbano declarado bien de interés cultural clasificados en los niveles 1 y 2 o su equivalente en la categoría respectiva y que cuente con valores patrimoniales de acuerdo al Artículo 2.4.1.2 del Decreto 1080 de 2015 (anterior artículo 6 del Decreto 763 de 2009).
Nota 16: Para bienes de interés cultural de los ámbitos territoriales, se requiere aportar copia del correspondiente acto administrativo que declare o reconozca el bien como tal o la certificación expedida por la autoridad competente que hubiera efectuado la declaratoria.
Nota 17: Para Bienes de Interés Cultural distintos de Colombia, se puede certificar si esta se ha efectuado sobre Bienes de Interés Cultural, anexando el acto administrativo donde el inmueble, el bien mueble o sector urbano sea considerado de conservación; además los soportes de esta experiencia deben estar apostillados para su respectivo reconocimiento.

A los proponentes que cumplan con este numeral, se les asignará la calificación de HABILITADO, a los demás se les asignará la calificación de NO HABILITADO.


5.2.1. [bookmark: _Toc516594516][bookmark: _Toc6928113]Acreditación de la Experiencia del Proponente

Conforme lo anterior, la acreditación de la experiencia se analizará, a partir de la información relacionada en el anexo N° 4, con sus soportes en los siguientes términos:

· Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.
· Contratos debidamente inscritos en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
· Contratos que hayan sido INICIADOS, EJECUTADOS Y TERMINADOS con anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso.
· Contar con CERTIFICACIÓN expedida por la parte contratante o copias del contrato y su correspondiente acta de liquidación. 
· Que se encuentre inscrito en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC del RUP, como se establece en las clasificaciones que le indique el presente pliego de condiciones. 
· Cumplir la experiencia mínima requerida con el NÚMERO MÁXIMO de contratos establecidos para en el presente pliego de condiciones.
· Cumplir la experiencia con el VALOR MÍNIMO SOLICITADO en el presente pliego de condiciones. 

5.3. [bookmark: _Toc6928114][bookmark: _Toc516594518]Experiencia Mínima de los Profesionales Propuestos

Los proponentes deberán presentar el anexo 5, 5ª y 5b “FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES” completamente diligenciado y adjuntar los respectivos soportes que acrediten la formación y experiencia del profesional propuesto mediante el anexo señalado. 

El Proponente deberá diligenciar y adjuntar con su propuesta el anexo N° 5

	CARGO O ROL Y DEDICACIÓN
	REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

	Cargo o rol: 
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA Anexo 5

	 
Estudios:  
	ARQUITECTO con postgrado en el área de restauración o conservación de bienes patrimoniales

	Experiencia:
	Experiencia específica mínima de cuatro (4) obras de restauración en bienes inmuebles o muebles de interés cultural en las que haya participado como director de interventoría o director de obra o supervisor técnico de obra. 

La experiencia certificada en cada uno de los proyectos presentados para acreditarse como director de interventoría en este proceso no podrá ser inferior en tiempo a OCHO (8) MESES.

Esta experiencia se tendrá en cuenta como criterio habilitante




El Proponente deberá diligenciar y adjuntar con su propuesta el anexo N° 5A

	CARGO O ROL Y DEDICACIÓN
	REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

	Cargo o rol: 
	Residente de Interventoría 1 Anexo 5A

	Estudios: 
	ARQUITECTO con postgrado en el área de restauración o conservación de bienes patrimoniales

	Experiencia:
	El profesional propuesto para el cargo deberá acreditar una experiencia específica mínima en tres (3) obras de restauración en bienes muebles o inmuebles de interés cultural, en las que haya participado como director de interventoría o director de obras o supervisor técnico de obra o residente de obra o residente de interventoría.

	
	
La experiencia certificada en cada uno de los proyectos presentados para acreditarse como residente no podrá ser inferior en tiempo a seis (6) MESES.

Esta experiencia se tendrá en cuenta como criterio habilitante




El Proponente deberá diligenciar y adjuntar con su propuesta el anexo N° 5B

	CARGO O ROL Y DEDICACIÓN
	REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

	Cargo o rol: 
	Residente de Interventoría 2 Anexo 5B

	Estudios: 
	Conservador - Restaurador de bienes muebles

	Experiencia:
	Acreditar 3 años de experiencia en elaboración de estudios preliminares o diagnóstico o ejecución de restauración o interventoría o supervisión técnica de proyectos en bienes muebles del patrimonio cultural, pintura mural, pintura de caballete, vitrales, cerámica, metales; quedan excluidos los bienes con soporte orgánico. 
Esta experiencia se tendrá en cuenta como criterio habilitante

	
	




5.4. [bookmark: _Toc6928115]Acreditación de los profesionales

Nota 1: 	El proponente deberá garantizar que los profesionales permanezcan durante la ejecución de la obra en el tiempo estipulado en los pliegos de condiciones, y el que sea el requerido para garantizar la ejecución idónea de cada uno de los ítems contractuales.

5.4.1. [bookmark: _Toc486876789][bookmark: _Toc516594523][bookmark: _Toc6928116]Documentos

Los proponentes deberán diligenciar los ANEXOS 5, 5ª y 5B  con toda la información solicitada, y adjuntar los siguientes documentos, según corresponda, para el profesional ofertado en cumplimiento de la cantidad requerida y especificada en el presente documento. 

· Copia de la matrícula o tarjeta profesional y certificación de vigencia de la Matrícula Profesional, expedida por el respectivo ente de control de la profesión.
· Fotocopia de los diplomas referentes a los estudios adelantados.
· Para la acreditación de estudios adelantados en el exterior, se debe contar con la respectiva certificación de homologación, el cual debe incluirse en la propuesta técnica.
· Para efectos de acreditación de la condición de Arquitecto y el cómputo de la experiencia especifica solicitada se aplicará el ARTICULO 3o. de la Ley 435 de 1998 que dice: “REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES. Para ejercer la profesión de arquitectura se requiere acreditar su formación académica e idoneidad profesional, mediante la presentación del título respectivo conforme a la ley y obtener la Tarjeta de Matrícula Profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares”.
· Para efectos de acreditación de la condición de Ingeniero y el cómputo de la experiencia solicitada se aplicará el ARTICULO 12 de la Ley 842 de 2003 que dice: “Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, respectivamente. Todas las matrículas profesionales, certificado de inscripción profesional y certificado de matrícula otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se presumen auténticas”.

Cuando el profesional propuesto sea una persona titulada y domiciliada en el exterior y sea propuesto para ejercer temporalmente la profesión en el territorio nacional, deberá obtener del Consejo Profesional Nacional correspondiente, permiso o licencia temporal para ejercer sin matrícula profesional o certificado de inscripción profesional o certificado de matrícula. Este documento deberá ser presentado por el proponente adjudicatario antes del inicio de la ejecución del contrato.
[bookmark: _Toc486876790][bookmark: _Toc516594524]
5.4.2. [bookmark: _Toc6928117]Certificaciones Experiencia

Certificaciones labores desarrolladas, expedidas por el contratante donde se demuestre la participación en proyectos de acuerdo con el perfil solicitado. Las certificaciones que se presenten como soporte de la experiencia especifica solicitada deben contener como mínimo la siguiente información:

· Cargo desempeñado.
· Fecha de iniciación y terminación del respectivo contrato.
· Entidad contratante, teléfono y dirección.
· Firma de la persona competente que certifica.

En caso de que la certificación no contenga la información anteriormente solicitada no se tendrá en cuenta para efectos del cálculo de la experiencia específica del profesional y su calificación.

Nota 1:	No se aceptan certificaciones de experiencia en las cuales el profesional propuesto se certifique a sí mismo.

Nota 2: 	Si el profesional propuesto ha sido designado mediante resolución en el desempeño de cargos en entidades públicas, éste deberá anexar copia de los actos administrativos de designación y la certificación que así lo acredita.

Para efectos del cálculo de la duración de los trabajos, cuando la información suministrada en las certificaciones de experiencia no indique la duración de los mismos, pero sí sus fechas de inicio y terminación y a su vez estas fechas sólo indiquen el mes y año (sin señalar el día), se contará desde el último día del mes establecido como inicio y hasta el primer día del mes señalado como terminación. Así mismo, si las fechas de inicio y terminación, sólo indican el año, se contará desde el último día del año establecido como inicio y hasta el primer día del año señalado como terminación. El MINISTERIO contabilizará sólo una vez el tiempo, cuando se acrediten trabajos que se traslapen en un mismo período. 

Se determinará el plazo en años, meses y días, de cada trabajo realizado por el personal profesional, utilizando para su conversión, cuando ello se requiera, meses de 30 días y años de 360 días y se efectuará la sumatoria total de los mismos.

No se aceptarán traslapos de tiempo de experiencia. 

5.4.3. [bookmark: _Toc486876791][bookmark: _Toc516594525][bookmark: _Toc6928118]Documentos adicionales

· En caso de presentarse certificaciones que acrediten experiencia en la ejecución de actividades diferentes a las solicitadas para el profesional propuesto en el presente pliego, el Ministerio únicamente tendrá en cuenta las actividades,  los valores y tiempo de aquellas actividades que se refieran exclusivamente a la experiencia solicitada. De esta manera, en la certificación se deberá discriminar el tiempo, y valor ejecutado en este tipo de actividades.

· Si el Proponente es el mismo que certifica al profesional, además de la certificación del personal propuesto, debe presentar la copia del respectivo contrato suscrito entre el contratista (proponente) y el contratante o la certificación de la consultoría o interventoría expedida por el contratante de la misma donde certifique al profesional propuesto y el pago de seguridad social correspondiente al periodo de ejecución del contrato. En caso contrario, esta certificación no será tenida en cuenta para acreditar la experiencia específica solicitada. 

· Si el profesional propuesto coincide con uno de los representantes legales o socios de la persona jurídica que propone o la persona natural que oferta o el representante legal de Consorcios o Uniones Temporales, deberá aportar, además, copia del respectivo contrato o certificación suscrito entre el certificador y el contratante de la consultoría o interventoría.

· Si el profesional propuesto es el mismo que certifica, además de la certificación deberá presentar la copia del respectivo contrato suscrito entre el contratista y el contratante de la consultoría o la interventoría o la certificación expedida por el contratante de la consultoría o la interventoría. 

· Si el profesional propuesto desarrolló sus labores como servidor público y con la certificación no se establece el perfil solicitado por la entidad, la certificación deberá contar con la descripción de las funciones desempeñadas, en el caso que dicho documento no relacione las funciones desempañadas, esta experiencia no será tenida en cuenta para efectos de la evaluación.

Nota 1: 	El INTERVENTOR no podrá cambiar, sin autorización del Ministerio, antes de iniciar el contrato, al profesional que haya presentado en la propuesta, so pena de incurrir en una multa equivalente al 1% del valor total del contrato, salvo muerte, enfermedad permanente, fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobada. 

Nota 2: 	El MINISTERIO verificará que el profesional propuesto cumpla con los requisitos mínimos exigidos de formación académica y experiencia y que los mismos estén debidamente soportados por los documentos solicitados. Se deberá adjuntar los documentos soporte que acrediten su formación académica. Para efectos de la evaluación de la idoneidad, sólo se tendrán en cuenta aquellos títulos que, de acuerdo con la normatividad colombiana vigente, sean aceptados en el país.

5.4.4. [bookmark: _Toc413926322][bookmark: _Toc486876792][bookmark: _Toc516594526][bookmark: _Toc6928119]Títulos Obtenidos en el Exterior

El proponente que cuente con personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional o la entidad competente.

Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.

El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado.

5.4.5. [bookmark: _Toc413926323][bookmark: _Toc486876793][bookmark: _Toc516594527][bookmark: _Toc6928120]Autorización para el Ejercicio Temporal de la Profesión En Colombia

En el evento que el proponente ofrezca personal titulado y domiciliado en el exterior en los términos señalados en el presente documento complementario y en los Estudios Previos, deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia.

Nota: 	Además del personal profesional solicitado anteriormente, el contratista, deberá contar durante el desarrollo del contrato con personal profesional adicional, de acuerdo con lo indicado en el anexo técnico. Este personal no será objeto de calificación durante el proceso de selección, pero deberá ser tenido en cuenta en el valor de la oferta. Una vez suscrito el contrato, el proponente deberá presentar las hojas de vida de estos profesionales, las cuales serán verificadas por la supervisión y previa aprobación se procederá con la firma del acta de inicio.

5.5. [bookmark: _Toc5625487][bookmark: _Toc6926551][bookmark: _Toc6927318][bookmark: _Toc6928121][bookmark: _Toc2764957][bookmark: _Toc6928122]Aval De La Propuesta
	
Teniendo en cuenta que la propuesta presentada por personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones temporales, debe venir avalada por un ingeniero civil y/o arquitecto con matrícula profesional vigente, es necesario que en la propuesta se incluya:
 
Carta de aval del Ingeniero civil /o arquitecto donde indique sus datos y los de la firma (Persona jurídica) y la propuesta que avala o incluir en la carta de presentación de la propuesta los datos y la firma del profesional”.

Copia de la tarjeta profesional del Ingeniero Civil y/o arquitecto.

Copia del certificado de vigencia de la matrícula profesional expedido por el COPNIA el cual debe encontrarse vigente al momento del cierre del proceso de selección.

Lo anterior en consonancia con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, que a la letra reza:

“Artículo 20. Propuestas y contratos. Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deben estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería. (…).

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo se aplica en todas sus partes, tanto a las propuestas que se presenten, como a los contratos de igual naturaleza y que, con el mismo objetivo, se celebren con las sociedades de economía mixta y con los establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales del orden nacional, departamental, distrital o municipal y aquellas descentralizadas por servicios”.

ESTE REQUISITO SE ENTIENDE CUMPLIDO CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE SEA INGENIERO CIVIL /o arquitecto QUIEN DEBE ADJUNTAR COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE VIGENCIA CON FECHA ANTERIOR AL CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

5.6. [bookmark: _Toc5288322][bookmark: _Toc6928123]CUMPLIMIENTO DE ANEXO TÉCNICO: 

El proponente, deberá adjuntar con su propuesta el ANEXO TECNICO con el cual se compromete a cumplir con cada una de las características y especificaciones técnicas del proceso.  

A los proponentes que cumplan con este requisito se les asignará la calificación de HABILITADO, a los demás se les asignará la calificación de NO HABILITADO. 


FIN DEL CAPITULO


[bookmark: _Toc6928124][bookmark: _Toc515462434]CAPÍTULO 6

6. [bookmark: _Toc528572023][bookmark: _Toc6928125]PROPUESTA ECONÓMICA

6.1 [bookmark: _Toc515462435][bookmark: _Toc528572024][bookmark: _Toc6928126]Condiciones Generales de la Propuesta Económica. 

Para para efectos de presentar la propuesta el oferente deberá expresar en el sobre N° 3 del SECOP II el valor total de su respectiva oferta y diligenciar y presentar el Anexo No. 6 PROPUESTA ECONÓMICA en  el formato de Excel  suministrado por el Ministerio, con los valores monetarios expresados en  moneda legal colombiana (sin centavos).

El oferente deberá ajustar al peso los precios ofertados, en caso contrario, el MINISTERIO aproximará los precios, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. El Proponente deberá asumir los precios así corregidos como el valor de la oferta final, valores que se integrarán al contrato que se suscriba.

La oferta económica contemplará los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y contribuciones de ley y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del presente proceso, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas.

El valor de la oferta económica debe ser menor o igual al valor del presupuesto oficial.

Si existiere discrepancia entre cifras se dará prelación a las correcciones aritméticas que haga el MINISTERIO.

La adjudicación del presente proceso se hará al proponente que obtenga el mayor puntaje. 

6.2 [bookmark: _Toc357087303][bookmark: _Toc516594528][bookmark: _Toc6928127]Criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica

[bookmark: _Toc516594529][bookmark: _Toc6928128]6.2.1 Criterios de Evaluación de la Propuesta 

La selección y evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes serán ponderadas con una calificación de máxima de cien (100) puntos, conforme a los siguientes criterios: 

	Criterios de Evaluación 
	Puntaje máximo 

	Experiencia Específica Adicional a la Mínima del Proponente (Anexo N° 4) 
	
25 puntos 

	Experiencia Adicional a la mínima requerida del Director de Interventoría (Anexo N° 5) 
	24 puntos 

	Experiencia Adicional a la mínima requerida Residente de Interventoría 1 (Anexo N° 5A) 
	20 puntos 

	Experiencia Adicional a la mínima requerida Residente de Interventoría 2 (Anexo N° 5B)
	20 puntos

	Industria Nacional (Anexo N° 1) 
	10 puntos 

	Proponente con trabajadores con discapacidad 
	1 puntos

	TOTAL 
	100 puntos 



	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	PUNTAJE MÁXIMO A OBTENER

	Experiencia adicional del proponente 

	Experiencia Específica Adicional a la Mínima exigida para el Proponente (Anexo No. 4 -Experiencia adicional del proponente)
	Si aporta cuatro (4) certificaciones en interventoría de obras de restauración de bienes inmuebles o muebles de interés cultural de las cuáles una (1) sea de BIC inmueble con BIC muebles asociados que hayan sido objeto de la obra y por ende objeto de la interventoría.  
	15 puntos

	
	Si aporta cuatro (4) certificaciones en interventoría de obras de restauración de bienes inmuebles o muebles de interés cultural de las cuáles dos (2) sean de BIC inmueble con BIC muebles asociados que hayan sido objeto de la obra y por ende objeto de la interventoría.  
	25 puntos

	Experiencia adicional de los Profesionales

	  Experiencia adicional a la mínima exigida para el Director de Interventoría (Anexo Experiencia adicional de los Profesionales)
	Desde 4 a 5 Obras
	15 puntos

	
	Desde 6  obras en adelante
	24 puntos

	 Experiencia adicional a la mínima exigida para el Residente de Interventoría 1 ARQUITÉCTO RESTAURADOR (Anexo Experiencia adicional de los Profesionales)
	Desde 2 a 3 Obras
	15 puntos

	
	Desde 4 en adelante
	20 puntos

	 Experiencia adicional a la mínima exigida para el Residente de Interventoría 2 RESTAURADOR DE BIENES MUEBLES (Anexo Experiencia adicional de los Profesionales)
	Desde 3 a 4 años
	15 puntos

	
	Desde 4 años y un día en adelante
	20 puntos

	Apoyo a la Industria Nacional
	10 puntos

	Incentivo en favor de personas con discapacidad
	1 punto

	TOTAL
	100




Las hojas de vida del por ser factor de evaluación debe aportarse con la propuesta, so pena de no tenerse en cuenta para efectos de puntaje

Nota: Las certificaciones que presenten como requisito habilitante, podrán servir para obtener puntaje siempre y cuando cumplan con los anteriores requisitos y sean aportadas desde el inicio de la propuesta. 


6.2.2 [bookmark: _Toc6928132]Certificaciones Experiencia

Certificaciones labores desarrolladas, expedidas por el contratante donde se demuestre la participación en proyectos de acuerdo con el perfil solicitado. Las certificaciones que se presenten como soporte de la experiencia especifica solicitada deben contener como mínimo la siguiente información:

· Cargo desempeñado.
· Fecha de iniciación y terminación del respectivo contrato.
· Entidad contratante, teléfono y dirección.
· Firma de la persona competente que certifica.

En caso de que la certificación no contenga la información anteriormente solicitada no se tendrá en cuenta para efectos del cálculo de la experiencia específica del profesional y su calificación.

Nota 1:	No se aceptan certificaciones de experiencia en las cuales el profesional propuesto se certifique a sí mismo.

Nota 2: 	Si el profesional propuesto ha sido designado mediante resolución en el desempeño de cargos en entidades públicas, éste deberá anexar copia de los actos administrativos de designación y la certificación que así lo acredita.

Para efectos del cálculo de la duración de los trabajos, cuando la información suministrada en las certificaciones de experiencia no indique la duración de los mismos, pero sí sus fechas de inicio y terminación y a su vez estas fechas sólo indiquen el mes y año (sin señalar el día), se contará desde el último día del mes establecido como inicio y hasta el primer día del mes señalado como terminación. Así mismo, si las fechas de inicio y terminación, sólo indican el año, se contará desde el último día del año establecido como inicio y hasta el primer día del año señalado como terminación. El MINISTERIO contabilizará sólo una vez el tiempo, cuando se acrediten trabajos que se traslapen en un mismo período. 

Se determinará el plazo en años, meses y días, de cada trabajo realizado por el personal profesional, utilizando para su conversión, cuando ello se requiera, meses de 30 días y años de 360 días y se efectuará la sumatoria total de los mismos.

No se aceptarán traslapos de tiempo de experiencia. 

6.2.3. [bookmark: _Toc6928133]Documentos adicionales

· En caso de presentarse certificaciones que acrediten experiencia en la ejecución de actividades diferentes a las solicitadas para el profesional propuesto en el presente pliego, el Ministerio únicamente tendrá en cuenta las actividades, áreas, los valores y tiempo de aquellas actividades que se refieran exclusivamente a la experiencia solicitada. De esta manera, en la certificación se deberá discriminar el tiempo, las áreas y valor ejecutado en este tipo de actividades.

· Si el Proponente es el mismo que certifica al profesional, además de la certificación del personal propuesto, debe presentar la copia del respectivo contrato suscrito entre el contratista (proponente) y el contratante o la certificación de la consultoría o interventoría expedida por el contratante de la misma donde certifique al profesional propuesto y el pago de seguridad social correspondiente al periodo de ejecución del contrato. En caso contrario, esta certificación no será tenida en cuenta para acreditar la experiencia específica solicitada. 

· Si el profesional propuesto coincide con uno de los representantes legales o socios de la persona jurídica que propone o la persona natural que oferta o el representante legal de Consorcios o Uniones Temporales, deberá aportar además, copia del respectivo contrato o certificación suscrito entre el certificador y el contratante de la consultoría o interventoría.

· Si el profesional propuesto es el mismo que certifica, además de la certificación deberá presentar la copia del respectivo contrato suscrito entre el contratista y el contratante de la consultoría o la interventoría o la certificación expedida por el contratante de la consultoría o la interventoría. 

· Si el profesional propuesto desarrolló sus labores como servidor público y con la certificación no se establece el perfil solicitado por la entidad, la certificación deberá contar con la descripción de las funciones desempeñadas, en el caso que dicho documento no relacione las funciones desempañadas, esta experiencia no será tenida en cuenta para efectos de la evaluación.

Nota 1: 	El INTERVENTOR no podrá cambiar, sin autorización del Ministerio, antes de iniciar el contrato, al profesional que haya presentado en la propuesta, so pena de incurrir en una multa equivalente al 1% del valor total del contrato, salvo muerte, enfermedad permanente, fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobada. 

Nota 2: 	El MINISTERIO verificará que el profesional propuesto cumpla con los requisitos mínimos exigidos de formación académica y experiencia y que los mismos estén debidamente soportados por los documentos solicitados. Se deberá adjuntar los documentos soporte que acrediten su formación académica. Para efectos de la evaluación de la idoneidad, sólo se tendrán en cuenta aquellos títulos que, de acuerdo con la normatividad colombiana vigente, sean aceptados en el país.


6.3. [bookmark: _Toc516594533][bookmark: _Toc6928134]Incentivo a la Industria Nacional = Máximo 10 Puntos

En los términos de la Ley 816 del 7 de julio de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la Industria Nacional a través de la contratación pública”, el MINISTERIO asignará el siguiente puntaje, de acuerdo con lo manifestado en la carta de presentación de la propuesta (Anexo 1) para lo cual se asignará el siguiente puntaje así:

	PUNTAJE
	PROCEDENCIA DEL PERSONAL

	10
	La totalidad del personal es de origen nacional

	5
	Menos del 100% es de origen nacional 

	0
	La totalidad del personal es de origen extranjero.



En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación de cada integrante, según sea su condición de nacional o extranjero.

6.4. [bookmark: _Toc2764969][bookmark: _Toc520729597][bookmark: _Toc6928135]Incentivo en favor de personas con discapacidad.

[bookmark: _Toc516594534]De conformidad con el Decreto 392 de 2018, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, el Ministerio otorgará 1 punto del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones y su documento complementario, a los proponentes que acrediten CON SU PROPUESTA la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección.

Verificados los anteriores requisitos, se asignará 1 punto a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación.

	Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente
	Número de trabajadores con discapacidad exigido

	Entre 1 y 30
	1

	Entre 31 y 100
	2

	Entre 101 y 150
	3

	Entre 151 y 200
	4

	Más de 200
	5




Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida en el pliego de condiciones (del requisito que refiere al presupuesto oficial de la experiencia) y su documento complementario.


6.5. [bookmark: _Toc5185385][bookmark: _Toc5284826][bookmark: _Toc5378122][bookmark: _Toc5625502][bookmark: _Toc6926566][bookmark: _Toc6927333][bookmark: _Toc6928136][bookmark: _Toc5185386][bookmark: _Toc5284827][bookmark: _Toc5378123][bookmark: _Toc5625503][bookmark: _Toc6926567][bookmark: _Toc6927334][bookmark: _Toc6928137][bookmark: _Toc5185387][bookmark: _Toc5284828][bookmark: _Toc5378124][bookmark: _Toc5625504][bookmark: _Toc6926568][bookmark: _Toc6927335][bookmark: _Toc6928138][bookmark: _Toc5185388][bookmark: _Toc5284829][bookmark: _Toc5378125][bookmark: _Toc5625505][bookmark: _Toc6926569][bookmark: _Toc6927336][bookmark: _Toc6928139][bookmark: _Toc5185389][bookmark: _Toc5284830][bookmark: _Toc5378126][bookmark: _Toc5625506][bookmark: _Toc6926570][bookmark: _Toc6927337][bookmark: _Toc6928140][bookmark: _Toc5185390][bookmark: _Toc5284831][bookmark: _Toc5378127][bookmark: _Toc5625507][bookmark: _Toc6926571][bookmark: _Toc6927338][bookmark: _Toc6928141][bookmark: _Toc5185391][bookmark: _Toc5284832][bookmark: _Toc5378128][bookmark: _Toc5625508][bookmark: _Toc6926572][bookmark: _Toc6927339][bookmark: _Toc6928142][bookmark: _Toc5185392][bookmark: _Toc5284833][bookmark: _Toc5378129][bookmark: _Toc5625509][bookmark: _Toc6926573][bookmark: _Toc6927340][bookmark: _Toc6928143][bookmark: _Toc5185393][bookmark: _Toc5284834][bookmark: _Toc5378130][bookmark: _Toc5625510][bookmark: _Toc6926574][bookmark: _Toc6927341][bookmark: _Toc6928144][bookmark: _Toc5185394][bookmark: _Toc5284835][bookmark: _Toc5378131][bookmark: _Toc5625511][bookmark: _Toc6926575][bookmark: _Toc6927342][bookmark: _Toc6928145][bookmark: _Toc6928161]Factores de Desempate (Los documentos que la soportan deberán entregarse con la propuesta, so pena de no ser tenidos en cuenta)

Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad en el puntaje total, se tendrán en cuenta de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.2.9. Factores de Desempate, del Decreto 1082 de 2015, en su orden y de manera sucesiva y excluyente los siguientes criterios de desempate:

Factores de desempate. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación.

Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones.

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.

NOTA: Cuando un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura esté conformado en un cien por ciento (100%) por Mypimes nacionales, es en sí, una Mipyme Nacional. 

3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.

NOTA: Este numeral 3 aplica, en caso de que la participación de las Mypimes sea igual o mayor al 25% y MENOR al 100%, y no cuando el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura estén conformados en un 100% por Mypimes Nacionales. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

NOTA: Para efectos de acreditar este requerimiento el proponente deberá presentar la certificación expida por el Ministerio de Trabajo o la entidad competente.

NOTA: Para efectos de acreditar este requerimiento el proponente deberá desde el inicio de la presentación de la propuesta, so pena de no ser tenidas en cuenta, aportar la certificación expida por el Ministerio de Trabajo o la entidad competente que demuestre la anterior condición. Dicho en otros términos, los documentos para determinar el desempate deben presentarse con la propuesta, so pena de no ser tenidos en cuenta. 

5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación.

NOTA: Para dar aplicación al numeral anterior, se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas, para esto, se citará a cada uno de los proponentes empatados a la audiencia de desempate, a través de un mensaje por el SECOP II, en dicha citación se indicará el día, la hora y el lugar donde los representantes Legales o apoderados escogerán las balotas. El ganador del sorteo es aquel que haya escogido el número mayor.
Los proponentes empatados escogerán las balotas, según el orden de presentación de ofertas en el SECOP II, iniciando con el proponente que presentó primero la propuesta.
En caso de no asistir el representante legal o apoderado del proponente empatado, la balota la escogerá un representante de la Oficina de Control Interno de Gestión del Ministerio de Cultura.

6.6. [bookmark: _Toc6928162]Certificación de Mipymes

Para efectos de verificar la condición de micro, pequeñas y medianas empresas se tendrá en cuenta la clasificación que al respecto determina el certificado de REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, o aportar con su propuesta certificación suscrita por revisor fiscal o contador público en la que acredite, que su empresa cumple con la condición de ser Mipyme con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 905 del 2 de agosto de 2004. 

Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deben presentar de manera independiente la anterior certificación. 

En el evento que la condición de MYPIME aparezca señalada en el RUP prevalecerá sobre cualquier certificado adicional. 

Nota: Para efectos de ser favorecido con el criterio de desempate MIPYMES, sea de manera individual o por consorcio o unión temporal los documentos aquí solicitados (certificación suscrita por revisor fiscal o contador público, siempre que en el RUP no se pueda verificar dicha condición, deberán ser entregados desde el inicio de la presentación de la propuesta, so pena de no ser tenidas en cuenta) 

 
6.7. [bookmark: _Toc6928163]Causales de Rechazo de las Propuestas

1) Cuando se presenten dos o más propuestas por el mismo oferente, bajo el mismo nombre o con nombres diferentes para el presente proceso.
2) Cuando alguno de los integrantes del oferente que se presente en consorcio o unión temporal haga parte de otro oferente, conforme a la ley 1882 de 2018.
3) Cuando la oferta no se presente a través del SECOP II, salvo indisponibilidad del sistema, certificado por Colombia Compra Eficiente
4) Cuando la propuesta sea presentada extemporáneamente luego de la fecha y hora exacta señalada para el cierre del proceso o la presente en sitio diferente al destinado de acuerdo con los presente pliegos.
5) El Proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, esté incurso en inhabilidades e incompatibilidades.
6) El Proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal se encuentren registrados en el boletín expedido por la Contraloría General de la República como responsables fiscales.
7) No aportar el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal, según el caso, o sea presentado sin la suscripción de los integrantes, o no se designe el representante legal en el mismo, o que en el mismo se impongan limitaciones al representante legal y este las exceda.
8) Cuando el objeto social del Proponente o de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que sean persona jurídica, no guarde relación con el objeto a contratar.
9) Cuando el Proponente no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, de capacidad jurídica, capacidad financiera requisitos de experiencia o técnicos habilitantes. 
10) Cuando el Proponente no cumpla con los requisitos mínimos exigidos para la propuesta.
11) Cuando el Proponente no subsane correctamente la información o documentación solicitada por el MINISTERIO, a más tardar hasta el último día de traslado de la evaluación y de acuerdo con la hora establecida en el cronograma, conforme a la ley 1882 de 2018.
12) Cuando se compruebe que la información contenida en los documentos que componen la oferta, no es veraz o no corresponde con la realidad.
13) Cuando la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, alterados o tendientes a inducir a error al Ministerio.
14) Cuando el oferente persona natural o jurídica de manera individual o conjunta, partícipe en la conformación de otra persona jurídica que participe en el mismo proceso.
15) Cuando el representante legal o los Representantes Legales de una persona jurídica ostenten igual condición en otra u otras firmas diferentes, que también estén participando en la presente invitación, o participe como persona natural.
16) Cuando no se diligencie en el formulario del SECOP II, el valor de la propuesta económica.
17) Cuando no se presente el Anexo N° 6  PROPUESTA ECONÓMICA al cierre del proceso.
18) Cuando el valor total de la oferta económica sea mayor al 100% del presupuesto oficial 
19) Si el proponente con la presentación de la propuesta no se encuentra inscrito en el Registro Único de Proponentes RUP de la Cámara de Comercio con la Clasificación UNSPSC del Decreto 1082 de 2015 o no se encuentra en firme para la fecha máxima establecida en el cronograma para el traslado del informe de evaluación y recepción de observaciones o documentos subsanables y observaciones, con el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1882 de 2018, para los fines que fue solicitado (Inscripción, Actualización, Renovación). 
20) Cuando el proponente no entregue junto con su propuesta la garantía de seriedad de la oferta o entregue una garantía que no corresponde al proceso teniendo en cuenta que no coincide: nombre de la entidad beneficiaria, el valor asegurado, las garantías solicitadas con su respectiva vigencia y el objeto del proceso. 
21) Cuando de acuerdo con el dictamen del Revisor Fiscal el participante o alguno de sus integrantes se encuentre en casual de disolución
22) Cuando el proponente o alguno de sus integrantes estén reportados en el boletín Fiscal que expide la Contraloría General de la República como responsables fiscales y no tenga acuerdo de pago y/o en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación 
23) Cuando el proponente figure en el Registro Nacional de Medidas Correctivas en los términos de los artículos 183 y 184 de la Ley 1801 de 2016 y en caso de Consorcios o Uniones Temporales cualquiera de los integrantes.
27) Cuando el termino de duración del proponente persona jurídica sea inferior al plazo de ejecución del contrato su liquidación y un (1) año más o cuando el término de duración del consorcio o unión temporal sea inferior al plazo de ejecución del contrato su liquidación y un (1) año más.
28) Las demás establecidas en la Ley y en el pliego de condiciones.
29) Presentar la oferta, documentos, observaciones, documentos subsanables desde el usuario de un proponente singular integrante de un proponente plural.


FIN DEL CAPITULO




[bookmark: _Toc6928164][bookmark: _Toc516595264]CAPÍTULO 7

7. [bookmark: _Toc6928165]CONDICIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

[bookmark: _Toc516595265][bookmark: _Toc6928166]7.1 Parafiscales: 

Es requisito para la celebración del contrato, que el adjudicatario certifique que está al día con los aportes al sistema general de salud y pensiones y aportes parafiscales, a la fecha de suscripción del mismo. 

[bookmark: _Toc6928167]7.2 RUT: 

En caso de quedar favorecido con el contrato, una unión temporal o consorcio dentro del plazo para suscribir el contrato deberá entregar al Grupo de Contratos y Convenios el respectivo NIT del Consorcio o Unión Temporal.

7.3 [bookmark: _Toc516595267][bookmark: _Toc6928168]Formato información financiera para pagos y Certificación Bancaria 

El proponente adjudicatario previo a la suscripción del contrato, deberá diligenciar el formato de radicación de terceros, junto con la certificación bancaria con menos de treinta días de expedida del respectivo número de la cuenta. 

El formato de radicación de terceros será suministrado por el Grupo de Contratos y Convenios del Ministerio.

7.4 [bookmark: _Toc516595268][bookmark: _Toc6928169]Firma 

El Contrato Estatal es un contrato solemne que para su perfeccionamiento requiere que se eleve por escrito y sea debidamente suscrito por las partes. 

Para el caso del proponente adjudicatario, en caso de no poder suscribir el contrato el representante legal del INTERVENTOR, será suscrito por el representante legal suplente o por medio de apoderado debidamente facultado. 

Por parte del Ministerio de Cultura, el contrato será suscrito por parte del Secretario General. 

FIN DEL CAPÍTULO
[bookmark: _Toc6928170][bookmark: _Toc516595269]
CAPÍTULO 8

8. [bookmark: _Toc6928171]CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

8.1. [bookmark: _Toc6928172][bookmark: _Toc516595270]Aprobación de la Garantía única de Cumplimiento 

Atendiendo lo establecido en el decreto 1082 de 2015, el INTERVENTOR podrá otorgar a favor del MINISTERIO cualquiera de las cobertura de los riesgos establecidos en el precitado decreto.

El Proponente adjudicatario se obliga a constituir a favor del MINISTERIO DE CULTURA, una garantía que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, expedida por una Compañía de Seguros establecida legalmente en Colombia; de conformidad con lo consagrado en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, debiendo incluir como riesgos amparados:

a) Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, incluidas el pago de multas y la cláusula penal pecuniaria, indemnizaciones a que hubiere lugar, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y cuatro (4) meses más.

b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indeminizaciones laborales: Para garantizar que el INTERVENTOR cumpla con las obligaciones laborales derivadas del empleo de terceras personas, en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con vigencia equivalente al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.

c) Calidad del Servicio: Cubrirá al MINISTERIO de los perjuicios que se le ocasionen de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con vigencia de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de aprobación del Acta de recibo final a satisfacción de la obra.

Nota: De conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 y de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de de la Ley 1474 de 2011, se deberá constituir una garantía de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato principal.

8.2. [bookmark: _Toc516595271][bookmark: _Toc6928173]Registro Presupuestal 

El Ministerio de Cultura de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y en el estatuto de presupuesto, expedirá a través de Grupo de Gestión Financiera y Contable el correspondiente Registro Presupuestal a través del SIIF Nación.

8.3. [bookmark: _Toc516595272][bookmark: _Toc6928174]Disponibilidad de Personal Evaluado y No Evaluado durante el Proceso de Selección

El contratista debe garantizar el siguiente personal mínimo durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta estrictamente lo establecido en las siguientes tablas: 

	CARGO O ROL Y DEDICACIÓN
	REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
	DEDICACIÓN 
	TIEMPO EN OBRA 

	Cargo o rol: 
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA Anexo 5
	
	

	 
Estudios:  
	ARQUITECTO con postgrado en el área de restauración o conservación arquitectónica
	35%
	25 meses 

	Experiencia
	Experiencia específica mínima de cuatro (4) obras de restauración en bienes inmuebles o muebles de interés cultural en las que haya participado como director de interventoría o director de obra o supervisor técnico de obra. 

La experiencia certificada en cada uno de los proyectos presentados para acreditarse como director de interventoría en este proceso no podrá ser inferior en tiempo a OCHO (8) MESES.

Esta experiencia se tendrá en cuenta como criterio habilitante y los soportes de este perfil deberán ser entregados con la propuesta.
	
	

	
	

	
	

	CARGO O ROL Y DEDICACIÓN
	REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
	DEDICACIÓN
	TIEMPO EN OBRA

	Cargo o rol: 
	Residente de Interventoría 1 (Anexo 5A)
	
	

	Estudios: 
	ARQUITECTO con postgrado en el área de restauración o conservación arquitectónica
	100%
	25 meses

	Experiencia
	El profesional propuesto para el cargo deberá acreditar una experiencia específica mínima en tres (3) obras de restauración en bienes muebles o inmuebles de interés cultural, en las que haya participado como director de interventoría o director de obras o supervisor técnico de obra o residente de obra o residente de interventoría.
	
	

	
	
La experiencia certificada en cada uno de los proyectos presentados para acreditarse como residente no podrá ser inferior en tiempo a seis (6) MESES.

Esta experiencia se tendrá en cuenta como criterio habilitante y los soportes de este perfil deberán ser entregados con la propuesta.
	
	

	

	
	
	

	CARGO O ROL Y DEDICACIÓN
	REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
	DEDICACIÓN 
	TIEMPO EN OBRA 

	Cargo o rol: 
	Residente de Interventoría 2 (Anexo 5B)
	
	

	Estudios: 
	Conservador - Restaurador de bienes muebles
	100%
	25 meses

	Experiencia:
	Acreditar 3 años de experiencia en elaboración de estudios preliminares o diagnóstico o ejecución de proyectos de restauración en bienes muebles del patrimonio cultural pintura mural, pintura de caballete, vitrales, cerámica, metales; quedan excluidos los bienes con soporte orgánico. 
Esta experiencia se tendrá en cuenta como criterio habilitante y los soportes de este perfil deberán ser entregados con la propuesta.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	CARGO O ROL Y DEDICACIÓN
	REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
	DEDICACIÓN 
	TIEMPO EN OBRA 

	Cargo o rol 
	Residente HSEQ
	50%
	25 meses 

	Estudios:
	Tecnólogo en Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
	
	

	Experiencia
	
Experiencia en seguridad industrial o del trabajo con experiencia mínima de un (1) año desempeñándose en proyectos de construcción de edificaciones o proyectos de infraestructura civil o proyectos de obras de restauración 
	
	



	CARGO O ROL Y DEDICACIÓN
	REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
	DEDICACIÓN 
	TIEMPO EN OBRA

	Cargo o rol 
	ASESOR VITRALISTA 
	30%
	25 meses

	Experiencia
	Deberá certificar mínimo ocho (8) años de experiencia en elaboración y montaje, o mantenimiento, o conservación, o restauración de vitrales 
	
	




NOTA 1: Los profesionales antes relacionados deberán estar presentes en la toma de decisiones, en los comités de seguimiento, y cuando el Ministerio así lo requiera, para lo cual deberán contar con una DISPONIBILIDAD EN OBRA correspondiente a la dedicación relacionada en el cuadro. Lo anterior se verificará por parte del SUPERVISOR en cada corte, con la copia de la bitácora donde conste la asistencia de cada profesional a la obra.

NOTA 2: Un solo profesional del personal propuesto puede cubrir diferentes cargos en el desarrollo del proyecto siempre que la suma de las dedicaciones no supere el 100%, y asumirá el cumplimiento en la totalidad de la sumatoria del porcentaje para el cual se presenta siempre que sea aprobado por el Ministerio para la ejecución de los dos cargos. 

NOTA 3: El INTERVENTOR deberá garantizar que el equipo de trabajo permanezca durante la ejecución de la obra en el tiempo estipulado en el presente anexo técnico y que sea el requerido para garantizar la ejecución idónea de cada uno de los ítems contractuales.

NOTA 4: En caso de requerir personal adicional a los señalados en este anexo técnico, no se podrá realizar reclamación económica por esta persona, que se considerará tácitamente incluido.
CONSIDERACIONES: 

[bookmark: _Toc491332542][bookmark: _Toc6928175]ACREDITACIÓN DE LOS PROFESIONALES 

El INTERVENTOR debe presentar al SUPERVISOR del contrato, dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA LEGALIZACIÓN y previo al inicio del contrato, los documentos completos que soportan el perfil requerido para cada uno de los cargos establecidos en las tablas anteriores, a excepción del Director de Interventoría y los residentes de interventoría (debido a que su documentación fue entregada con la propuesta dentro del proceso de selección). 

Por cada día de retraso en la presentación y aprobación del personal ofrecido y requerido en los presentes pliegos de condiciones, el MINISTERIO podrá imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 

Adicionalmente, el Contratista tendrá que seguir al respecto de éste numeral lo establecido en el anexo técnico. 

8.4. [bookmark: _Toc516595273][bookmark: _Toc6928176]Acta de Inicio 

Una vez se cumplan con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y se alleguen las hojas de vida de los profesionales no evaluados en el proceso de selección y las mismas sean aprobadas por el supervisor del contrato, se suscribirá entre las partes la correspondiente acta de inicio del contrato.

8.5. [bookmark: _Toc516595274][bookmark: _Toc6928177]Plazo de Ejecución Del Contrato

El contrato que se suscriba tendrá un plazo como máximo de 25 meses. El plazo de ejecución del contrato se contará a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

NOTA 1: El plazo de ejecución del contrato se contará a partir de la fecha establecida en el acta de inicio.

NOTA 2: Si el plazo de ejecución de las obras se prorrogare, el plazo del contrato de INTERVENTORIA se prorrogará también en forma proporcional.

NOTA 3: Dentro del plazo señalado anteriormente, el interventor deberá:

1. En los primeros CINCO (5) DÍAS CALENDARIO A LA LEGALIZACION DEL CONTRATO, y como requisito previo para dar inicio al contrato de obra bajo las condiciones normales de programación, el interventor deberá presentar al Ministerio un informe técnico que dé cuenta de la aprobación del a. Personal mínimo requerido b. Análisis unitarios detallados de las actividades a desarrollar c. Plan de inversión del anticipo y programa de insumos. d. Programa de trabajo e inversión. e. Programa de seguridad industrial f. Programa detallado de obra. g. Carta de compromiso para cumplimiento de normas vigentes. h. Plan de Calidad. i. Actas de vecindad. j. Carta de compromiso para el cumplimiento de las normas vigentes de imagen corporativa del Ministerio de Cultura. k. Plan de Manejo Ambiental.

1. En los últimos VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO, el interventor deberá efectuar la liquidación del contrato de obra y del contrato de interventoría.

8.6. [bookmark: _Toc516595275][bookmark: _Toc6928178]Forma de Pago

La ARQUIDIOCESIS, cancelará el valor del contrato de la siguiente manera:

El sesenta (60%) por ciento del valor del presupuesto oficial del contrato de interventoría y acorde al tiempo de ejecución distribuido de acuerdo con el siguiente cuadro:

	N°. pago 
	Pago sujeto a
	% del total contratado 

	[bookmark: _Hlk5180174]1 
	Mes uno de obra 
	2.5% 

	2 
	Mes dos de obra 
	2.5% 

	[bookmark: _Hlk5180241]3 
	Mes tres de obra 
	2.5% 

	4 
	Mes cuatro de obra 
	2.5% 

	5 
	Mes cinco de obra 
	2.5% 

	6 
	Mes seis de obra 
	2.5% 

	7 
	Mes siete de obra 
	2.5% 

	8 
	Mes ocho de obra 
	2.5% 

	9 
	Mes nueve de obra 
	2.5% 

	10 
	Mes diez de obra 
	2.5% 

	11
	Mes once de obra 
	2.5% 

	12
	Mes doce de obra 
	2.5% 

	13
	Mes trece de obra 
	2.5% 

	14
	Mes catorce de obra 
	2.5% 

	15
	Mes quince de obra 
	2.5% 

	16
	Mes diez y seis de obra 
	2.5% 

	17
	Mes diez y siete de obra 
	2.5% 

	18
	Mes diez y ocho de obra 
	2.5% 

	19
	Mes diez y nueve de obra 
	2.5% 

	20
	Mes veinte de obra 
	2.5% 

	21
	Mes veintiuno de obra 
	2.5% 

	22
	Mes veintidós de obra 
	2.5% 

	23 
	Mes veintitrés de obra 
	2.5% 

	24
	Mes veinticuatro de obra 
	2.5% 



· Treinta (30%) por ciento del valor total del presupuesto del contrato de Interventoría, será el pago por avance de Interventoría que corresponderá al pago por avance de obra ejecutado mensualmente, reflejado en los cortes mensuales, en 24 pagos, uno por mes, en proporción equivalente al avance mensual de obra. 

· El SALDO restante (10%) del valor del contrato de Interventoría, se pagará una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato de obra previo cumplimiento de las siguientes actividades: recibo de las obras objeto del contrato de obra, debidamente aprobadas por la Interventoría y recibidas a satisfacción por el MINISTERIO; informe final de Interventoría, recibo a satisfacción de los planos record de la obra y manual de mantenimiento entregados por parte del contratista de obra, así como suscripción del acta de liquidación del contrato de la obra y del contrato de la Interventoría y su correspondiente aprobación por parte del SUPERVISOR. 

El INTERVENTOR deberá presentar las facturas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del respectivo mes de ejecución y corresponderá al costo mensual establecido (incluido IVA y demás impuestos y emolumentos a que haya lugar), al supervisor del contrato.

Los costos mensuales, incluyen el alquiler de equipos (incluidos comunicación, computación, software, etc.), y costos correspondientes a heliografías, fotocopias, informes, fotografías, videos y verificación de ensayos de laboratorio si fuesen necesarios así como los gastos de personal profesional, especialista, técnico y de planilla requerido los cuales serán aplicados de acuerdo con los tiempos realmente dedicados según la planilla de tiempo de personal en obra.

En ningún caso el valor total del personal podrá superar los topes establecidos en el contrato. Los saldos resultantes por la aplicación de menores dedicaciones de personal quedaran como valores disponibles del contrato.

8.7. [bookmark: _Toc475980659][bookmark: _Toc6928179]Requisitos Generales para el Pago.

Para efectos de los pagos, el SUPREVISOR por parte del MINISTERIO expedirá la certificación del cumplimiento de las obligaciones previa presentación por parte del contratista del informe de actividades, factura o cuenta de cobro y pago a los Sistemas de Salud, Pensiones y Sistema General de Riesgos Laborales, conforme al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, las Leyes 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, el Decreto reglamentario 510 de 2003 y la Ley 1562 del 11 de julio de 2012.

La ARQUIDIÓCESIS cancelará la suma al CONTRATISTA, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la expedición del certificado de cumplimiento de requisitos 

Para efectos del último pago, la ARQUIDIÓCESIS cancelará la suma al CONTRATISTA, previa presentación del informe final de actividades, entrega de productos, la factura correspondiente, la certificación de cumplimiento expedida por el SUPERVISOR del contrato, y el Acta de Liquidación debidamente suscrita y demás documentos descritos en las listas de chequeo formatos suministrados por la Entidad

1. Lista de Chequeo para liquidación de obra: (F-GIN-116):

	No.
	DOCUMENTO

	1
	INFORME GENERAL DEL CONTRATO (Datos, descripción de actividades ejecutadas, relación de pagos) 
· Aspectos técnicos (seguimiento al plan de calidad, procesos constructivos, seguridad industrial, gestión y cumplimiento ambiental, trabajo social, etc.)
· Aspectos administrativos
· Aspectos financieros (seguimiento al plan de inversión)

	2
	F-GIN-094- ACTA DE RECIBO DE LOTE

	3
	F-GIN-162 FORMATO ACTA FINAL DE RECIBO DE CANTIDADES

	4
	F-GIN-103- MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA (Definitiva)

	5
	F-GIN-104-ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

	6
	F-GIN-105-APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO (Copia de cotizaciones y soportes)

	7
	F-GIN-112- CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

	8
	F-GIN-113- ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

	9
	F-GIN-114- ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA (Debe incluir el inventario suscrito por el municipio)

	10
	F-GIN-119- ACTA DE TERMINACIÓN DE INTERVENTORÍA

	11
	F-GIN-160 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE MOBILIARIO DOTACIONAL 

	12
	F-GIN-161 FORMATO DE ACTA INVENTARIO

	13
	F-GCC-009 ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

	14
	CERTIFICADO DE PAGOS (Caja de compensación familiar, Sena, ICBF, Riesgos profesionales, Salud y Pensión. Suscrito por contador público y copia de la matricula profesional) EN CASO DE CONSORIO O UNION TEMPORAL CERTIFICADO Y PLANILLAS (SI ES PERSONA NATURAL).

	15
	CRONOGRAMA FINAL DE OBRA

	16
	COPIA RESULTADOS ENSAYO CONTROL DE CALIDAD.

	17
	CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN CONTRATO FIDUCIA (Copia del reintegro de rendimientos financieros del anticipo) 

	18
	PÓLIZAS Y GARANTÍAS VIGENTES (Cumplimiento, Salarios y Prestaciones, Responsabilidad Civil y Estabilidad, Seguro Colectivo)

	19
	PLANOS RECORD (Localización, Arquitectónicos, Estructurales, Eléctricos, Hidrosanitarios) Tamaño doble carta y en PDF Firmados

	20
	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Debe incluir matriz)

	21
	ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

	22
	BITÁCORA DE OBRA (copia)

	23
	REGISTRO FOTOGRÁFICO impresas a color, con título de actividad ejecutada y fecha

	24
	FACTURA por el valor a pagar autorizada por Interventoría.

	25
	Declaración cumplimiento de norma (certificación de cumplimiento NSR-10, certificaciones RETIE, RETILAP, resultado e interpretación de los ensayos de materiales y laboratorios aprobados, certificación de conexión expedido por las empresas operadoras de Acueducto y Alcantarillado, etc.).

	26
	CORRESPONDENCIA (Toda la correspondencia derivada de la labor de interventoría, notificaciones, correos electrónicos etc.)


1. Lista de Chequeo para liquidación de interventoría: (F-GIN-117):

	No.
	DOCUMENTO

	1
	INFORME GENERAL DEL CONTRATO (Datos, descripción de actividades ejecutadas, relación de pagos) 
• Aspecto Técnico 
• Aspecto Administrativo
• Aspecto financiero

	2
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO (Informe de Cierre, Certificado de liquidación contrato fiducia, Copia del reintegro de rendimientos financieros del anticipo)

	3
	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

	4
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL

	5
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD

	6
	APROBACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

	7
	Certificados de los laboratorios o ensayos de control de calidad expedidos por la empresa competente y aprobados por la interventoría 

	8
	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES EXIGIDOS POR LA NSR-10 EXPEDIDOS POR LA EMPRESA COMPENTENTE Y APROBADOS POR LA INTERVENTORIA (se debe certificar que estos materiales fueron utilizados en la obra)

	9
	F-GIN-162 FORMATO ACTA FINAL DE RECIBO DE CANTIDADES

	10
	F-GIN-113- ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

	11
	F-GIN-119- ACTA DE TERMINACIÓN DE INTERVENTORÍA

	12
	F-GIN-114- ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA (Debe incluir el inventario suscrito por el municipio)

	13
	F-GIN-160 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE MOBILIARIO DOTACIONAL 

	14
	F-GIN-161 FORMATO DE ACTA INVENTARIO

	15
	F-GCC-009 ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

	16
	CERTIFICADO DE PAGOS (Caja de compensación familiar, Sena, ICBF, Riesgos profesionales, Salud y Pensión. Suscrito por contador público y copia de la matricula profesional) EN CASO DE CONSORIO O UNION TEMPORAL CERTIFICADO Y PLANILLAS (SI ES PERSONA NATURAL).

	17
	PÓLIZAS Y GARANTÍAS VIGENTES (Cumplimiento, Salarios y Prestaciones, Responsabilidad Civil y Estabilidad, Seguro Colectivo)

	18
	ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

	19
	BITÁCORA DE OBRA (copia)

	20
	REGISTRO FOTOGRÁFICO impresas a color, con título de actividad ejecutada y fecha

	21
	FACTURA por el valor a pagar autorizada por Interventoría.

	22
	ANEXOS
• Toda la correspondencia derivada de la labor de interventoría incluyendo: notificaciones al constructor acerca de las posibles deficiencias en materiales, procedimientos constructivos, equipos y mano de obra; los correctivos ordenados, las contestaciones.
• Constancia expedida en la cual manifieste que la construcción de la estructura y los elementos no estructurales, se realizaron acorde con lo establecido por la NSR-10




8.8. [bookmark: _Toc474239588][bookmark: _Toc516595277][bookmark: _Toc6928180]Obligaciones del Interventor

8.8.1. [bookmark: _Toc474239589][bookmark: _Toc474245353][bookmark: _Toc6928181] OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR:

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados.
2. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del contrato durante y posterior a su vigencia contractual, dicha información no deberá ser revelada por ningún medio electrónico, verbal, escrito u otro, ni total ni parcialmente, sin contar con previa autorización del MINISTERIO.
3. Brindar un buen trato y respeto a los funcionarios del MINISTERIO, así como a las personas externas.
4. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con el artículo 52 de la ley 80 de 1993.
5. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la Ley 797 de 2003, el decreto 1703 de 2002 y el Decreto reglamentario 510 de marzo 06 de 2003 y la Ley 1562 del 11 de julio de 2012, La Resolución 1409 DE 2012, el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 1111 de 2017. 
6. Aportar certificación de ARL a la cual se encuentra afiliado, en la que se indique el porcentaje de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumplir las normas establecidas por el Ministerio de Cultura en su sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
7. Asistir a las reuniones, inducciones o entrenamientos que realice el MINISTERIO a los interventores, para el adecuado desarrollo del objeto contractual. 
8. En caso de ser necesario, conocer y dar aplicación al Sistema de Gestión de Calidad, MECI, Sistemas de Información y otros aspectos relevantes del MINISTERIO, para cumplir a cabalidad con las obligaciones pactadas.
9. Conocer y dar cumplimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental del MINISTERIO y desarrollar actividades que ayuden a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos sobre el ambiente y los recursos naturales, las cuales respondan a la normatividad ambiental y a conductas ambientalmente responsables. 
10. En caso de aplicar, al finalizar el contrato, entregar en medio magnético, el inventario documental generado en el desarrollo del contrato.
11. Conocer y dar plena aplicación al Manual de Políticas Generales de Seguridad de la Información (DI-OPL-002) publicado en el aplicativo del Sistema de Gestión Integrado en la entidad.
12. En caso de aplicar, Conocer y dar cumplimiento a las políticas, procedimientos, guías y/o lineamientos derivados de la anterior Política de Seguridad de la Información y conocer nuestra política de tratamiento de datos personales contenida en el MANUAL PARA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL –LEY HABEAS DATA (M-GAC-001) publicada en el aplicativo del Sistema de Gestión Integrado (ISOLUCION).
13. En caso de aplicar, en cualquier momento, ante solicitud escrita del SUPERVISOR o debido a la finalización del presente contrato, el CONSULTOR devolverá toda o parte de la Información según lo requiera el SUPERVISOR, así como las copias que se encuentren en su poder cualquiera sea su formato. A requerimiento del SUPERVISOR el CONSULTOR deberá destruir la Información y proporcionar prueba de su destrucción al SUPERVISOR.
14. Toda información interna y externa, verbal, física o electrónica, deberá ser procesada y entregada o transmitida integralmente, coherentemente, exclusivamente a las personas correspondientes y a través de los medios correspondientes, sin modificaciones ni alteraciones, salvo que así lo determinen las personas autorizadas o responsables de dicha información.
15. En caso de que se requiera para la adecuada ejecución del contrato, la recolección por parte del MINISTERIO, de datos biométricos en control de acceso a área restringida, el CONSULTOR titular de la Información manifiesta que conoce, acepta y autoriza de manera libre y espontánea el tratamiento de la información relativa a sus datos biométricos, los cuales son necesarios para el cumplimiento de la finalidad anteriormente descrita.
16. Constituir y entregar las pólizas de calidad y cumplimiento y demás requeridas. 

8.8.2. [bookmark: _Toc474245354][bookmark: _Toc6928182] OBLIGACIONES ESPECIALES DEL INTERVENTOR 

[bookmark: _Hlk5177970][bookmark: _Hlk7424415]Además de las contenidas en la Resolución 0275 del 8 de febrero de 2017, por medio de la cual se adopta el Manual de Interventoría o Supervisión de Contratos de Ministerio de Cultura el interventor deberá tener en cuenta las siguientes adicionales propias para el correcto seguimiento, vigilancia, control y coordinación de la ejecución del contrato de obra resultante de la Licitación Pública MC LP 004 2019 cuyo objeto es: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE LA INTERVENCIÓN DE TIPO CONSERVACIÓN - RESTAURACIÓN DEL CONJUNTO DE 70 VITRALES Y SU ESTRUCTURA PORTANTE, QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE LA CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE MANIZALES, CALDAS”:

TRASVERSALES: 

1. Cumplir con todas las obligaciones y actividades descritas en los Estudios Previos del proceso, sus anexos, adendas y de la propuesta presentada al Ministerio, en los términos y condiciones previstos en la misma, la cual hace parte integral del contrato. 
2. Revisar y conocer los Estudios Previos, especificaciones técnicas y propuesta ganadora del proceso sobre el cual se va a ejercer la interventoría.
3. Solicitar concepto con la debida anticipación, al supervisor que la entidad designe, de tal manera que no se afecte la ejecución y la programación de actividades, cuando quiera que surjan dudas sobre el alcance de las obligaciones o sobre especificaciones técnicas.
4. Cumplir con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y demás normas que lo adiciones, sustituyan o modifiquen.
5. Pagar todos los impuestos, tasas y similares, Nacionales y Distritales que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. 
6. Cumplir todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley.
7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 
8. Responder en los tiempos que corresponda, todo recurso y/o información que soliciten los Entes de Control. Los documentos requeridos deberán ser remitidos al Supervisor, dentro de los tiempos exigidos

ADMINISTRATIVAS: 

1. Suministrar al Ministerio cuando lo solicite, informes sobre cualquier aspecto de la ejecución y/o intervención de actividades y obras.
2. Tener en cuenta la distribución definitiva de riesgos del contrato, asumir los riesgos establecidos, implementar el tratamiento y el seguimiento que le sea establecido al INTERVENTOR.
3. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato la disponibilidad de equipos, oficinas, laboratorios, talleres, etc., necesarios y suficientes para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso, dichos elementos corresponderán como mínimo a los necesarios para el cabal cumplimiento de lo previsto en los Estudios Previos.
4. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato el personal necesario y suficiente para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso el número, formación profesional, tecnológica o técnica, la experiencia y dedicación de dicho personal deberá corresponder como mínimo al establecido en el anexo técnico o el tiempo adicional por el cual obtuvo puntaje, lo que sea más beneficioso para la entidad. Si durante la ejecución del contrato, una vez aprobadas las hojas de vida, se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de igual o mayor calidad, previamente aprobado por el MINISTERIO.
5. Cuando cualquiera del personal mínimo requiera ser cambiado, el Interventor deberá proceder a presentar la hoja de vida de otra persona que cumpla con los mismos o superiores requisitos exigidos para el profesional en cuestión, en un término de TRES (3) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación de no aprobación o a partir de la fecha de desvinculación del personal a remplazar. Sin embargo, la presentación de las hojas de vida del personal no podrá realizarse en más de dos (2) oportunidades durante la ejecución del contrato, so pena de multa del 1% del valor del contrato cada vez que se requiera un cambio adicional, salvo muerte o enfermedad permanente del personal a remplazar. 
6. En caso de no ser aprobado uno o varias personas en la segunda oportunidad establecida en el numeral anterior, se impondrá una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada persona que no cumpla con los requisitos mínimos y de manera sucesiva hasta el momento en que se dé aprobación del personal.
7. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo. 
8. Cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano y extranjero.
9. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado.
10.  Requerir por escrito al contratista inmediatamente tenga conocimiento de un hecho causal de incumplimiento parcial o total, dentro del plazo de ejecución del contrato y/o convenio, para que este se allane al cumplimiento de sus obligaciones contractuales reevaluando, sin perjuicio de las sanciones o acciones que se puedan interponer ante la reiteración de la conducta del mismo; copia de dicho requerimiento, deberá ser enviada al Grupo de Contratos y Convenios para su estudio legal y aplicación de: recomendaciones, sanciones, multas y/o declaratoria de caducidad, conforme a la normatividad vigente.
11. Mantener informada a la entidad contratante de los hechos circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando el incumplimiento se presente.
12. Proyectar y soportar probatoriamente las solicitudes de incumplimiento contractual.
13. Participar activamente en las audiencias de los procesos sancionatorios en contra del contratista de obra, si hay lugar a ello.
14. Presentar y elaborar en forma mensual y semanal, un informe del estado y avance del proyecto con respecto a lo programado. El informe deberá contener, entre otros, los avances y novedades técnicas, administrativas y financieras acompañados por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos y del contrato en todos sus aspectos. Además, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. De presentarse atraso en la programación inicial, deberá incluir las causas, así como las medidas y acciones a tomar, con el fin de ajustar el cronograma. Este informe será enviado al Supervisor del contrato, dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes. Los cortes de los periodos correspondientes a los informes mensuales deben coincidir con los de las Actas Parciales de Obra.
15. Disponer de flujo de recursos para la ejecución del servicio de interventoría y el control de la obra, sin estar sujeto a los pagos de la misma.
16. Programar con la periodicidad que se establezca, una reunión de comité de seguimiento y supervisión entre el contratista de obra, el interventor y la supervisión del Ministerio, para analizar el estado de los trabajos, presentando previamente los temas a tratar y los resultados que se esperan de dicho comité. El registro de lo ocurrido deberá consignarse en acta o bitácora de obra escrita y firmada por sus asistentes con fecha y consecutivo.
17. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de interventoría, y recomendar a el Ministerio la actuación pertinente.
18. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales incumplimientos de plazos o necesidades de recursos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos de advertir o sugerir a la Entidad. 
19. Revisar y dar visto bueno a los informes entregados por el contratista.
20. Permitir que el supervisor realice la revisión y análisis de los trabajos efectuados y acatar las órdenes e instrucciones que imparta.
21. Llevar una relación detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos, así como constatar y exigir que cada una de las personas que allí se encuentra cumpla con las afiliaciones de seguridad social que exige la ley.
22. Revisar y exigir al contratista de obra la constitución, ampliación o modificación de la garantía de cumplimiento del contrato de obra, cuando haya lugar a ello, garantizando que las garantías exigidas por la entidad se encuentren, siempre cumpliendo lo requerido. 
23. Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas objeto de la interventoría.

TÉCNICAS: 

1. Verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, establecidas en el contrato suscrito. 
2. Verificar el cumplimiento de las metas contractuales en las condiciones de tiempo, costo y calidad solicitados en el contrato de obra. 
3. Velar porque las relaciones entre el Contratante, el Contratista, las autoridades de control y vigilancia y la ciudadanía en general, sean llevadas de tal forma que se logre un entendimiento permanente entre las partes.
4. Solicitar concepto con la debida anticipación, al supervisor que la entidad designe, de tal manera que no se afecte la ejecución y la programación de actividades, cuando quiera que surjan dudas sobre el alcance de las obligaciones o sobre especificaciones técnicas.
5. Efectuar los requerimientos escritos al contratista que sean necesarios a fin de exigirle el cabal cumplimiento del contrato.
6. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de interventoría, y recomendar al Ministerio la actuación pertinente.
7. Actuar de tal modo que, por su causa, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, presentará informes sobre la necesidad de corrección de los desajustes que pudieren presentarse o de acuerdos sobre los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.
8. Llevar el control del archivo de supervisión e interventoría con la finalidad de integrar el expediente del desarrollo del contrato.
9. Informar al jefe inmediato y al Grupo de Contratos de la Secretaría General sobre cualquier motivo que lleve a la suspensión del contrato, con una explicación pormenorizada y manifestando el tiempo por el cual se debe suspender la ejecución de los trabajos, informe que debe ser presentado en forma inmediata tan pronto tenga conocimiento del hecho o hechos que justifiquen o conlleven a la suspensión, el cual debe ser remitido oportunamente  con el fin de que se elabore la respectiva acta de suspensión
10. Realizar la interventoría técnica de la intervención de conservación y restauración del conjunto de 70 vitrales y su estructura portante que hacen parte integral de la Catedral Basílica metropolitana de Manizales. 
11. Realizar la interventoría administrativa de la intervención de conservación y restauración del conjunto de 70 vitrales y su estructura portante que hacen parte integral de la Catedral Basílica metropolitana de Manizales. 
12. Realizar la interventoría financiera de la intervención de conservación y restauración del conjunto de 70 vitrales y su estructura portante que hacen parte integral de la Catedral Basílica metropolitana de Manizales. 
13. Verificar que la ejecución de las obras contratadas esté de acuerdo con el proyecto autorizado por la Resolución 1990 de 2018, así como las especificaciones y planos que hacen parte integral del proyecto.  
14. Supervisar y ejercer control administrativo sobre el cumplimiento de los recursos humanos, técnicos y presupuestales, así como la programación durante la ejecución del contrato de obra.
15. Establecer junto con el contratista de obra y la supervisión el comité técnico de obra. 
16. Realizar la programación de reuniones de los comités técnicos de obra, el orden del día para cada comité, así como las invitaciones necesarias de acuerdo con los temas a tratar.  
17. Elaborar las actas de comité técnico de obra y velar porque se encuentren debidamente firmadas por los asistentes, previa aprobación de la SUPERVISIÓN.  
18. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales incumplimientos de plazos o necesidades de recursos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos de advertir o sugerir a la Entidad.
19. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto y vigilar la ejecución del contrato de obra objeto de la Interventoría, con el fin de cumplir lo dispuesto en planos, memorias, cálculos y demás especificaciones técnicas previstas para el mismo. 
20. Solicitar, revisar y aprobar oportunamente las especificaciones técnicas de nuevos ítems o ítems ya existentes que deban ser modificados.
21. Verificar el cumplimiento de las normas sobre seguridad industrial y ambiental por parte del Contratista de obra durante la ejecución del proyecto de acuerdo con lo estipulado en la normativa nacional vigente. 
22. Cumplir con las normas sobre seguridad industrial y ambiental por parte del Contratista de obra durante la ejecución del proyecto de acuerdo con lo estipulado en la normativa nacional vigente.
23. Hacer el control financiero del contrato de obra objeto de su Interventoría, revisar las cantidades ejecutadas, llevar estricto control de las cantidades por ejecutar y elaborar los cortes de obra con los trabajos realizados. 
24. Informar a la supervisión del avance en la ejecución de la obra y los recursos, en los términos y frecuencia que lo exija la Dirección Nacional de Planeación a la SUPERVISIÓN. 
25. Contar con el equipo técnico solicitado en los pliegos y garantizar su dedicación y permanencia en obra. 
26. Revisar y verificar el cumplimiento de la programación de obra y la programación de caja, con el fin de garantizar que el objeto se cumpla dentro del plazo pactado.
27. Supervisar y garantizar la calidad de los materiales, equipos y elementos utilizados para la realización de las actividades, vigilando su procedencia, almacenamiento y correcto uso; en caso de no cumplir con lo técnicamente solicitado rechazar oportunamente. 
28. Evaluar el equipo técnico ofrecido por el contratista, verificar su idoneidad de acuerdo con lo solicitado en los pliegos de condiciones y exigir el cambio de aquel que no cumpla con lo ofrecido en la propuesta.
29. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de la totalidad de permisos o autorizaciones públicas o privadas necesarias para el desarrollo de las obras. 
30. Elaborar todos los documentos requeridos por EL MINISTERIO para la liquidación del contrato de obra y hacerlos llegar a la SUPERVISIÓN.  
31. Llevar el control del anticipo entregado al contratista de obra verificando que la destinación sea exclusiva al objeto del contrato de manera eficiente y económica. 
32. Aprobar o rechazar las actas parciales y/o finales de obra ejecutada presentadas por el contratista y darles trámite dentro del MINISTERIO en del plazo estipulado y cumpliendo los requisitos establecidos en el manual de interventoría del MINISTERIO.
33. Elaborar el acta de terminación de obra y el acta de recibo final de obra de acuerdo con la revisión de las actividades contratadas su correcta y completa ejecución. 
34. Revisar y aprobar el informe final de obra, memoria descriptiva, levantamiento planimétrico, gráfico, fotográfico, entre otros que se consideren pertinentes. 
35. Verificar en obra las mediciones de cada uno de los ítems ejecutados por el Contratista. 
36. Garantizar que el Contratista se responsabilice del manejo de los campamentos, acometidas provisionales, señalización corporativa de seguridad, protección en las zonas de trabajo y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos.
37. Exigir al Contratista el cambio de procedimientos, materiales, equipos, entre otros que considere necesarios por razones de seguridad, riesgo de perjuicio, o garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de la obra. 
38. Revisar y aprobar el manual de mantenimiento de la obra entregado por el contratista como parte de las obligaciones de su contrato. 
39. Acompañar y verificar la socialización del proyecto con la comunidad de Manizales que deberá realizar el contratista.
40. Programar de manera conjunta con el contratista de obra el plan de capacitaciones y verificar su cumplimiento.
41. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el manual de interventoría del MINISTERIO DE CULTURA. 
Etapa de Pre Construcción. En este periodo el INTERVENTOR está obligado a revisar la documentación suministrada por el MINISTERIO, y realizar un informe dentro de los CINCO (5) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la firma de aprobación de pólizas y celebración del acta de inicio del contrato de interventoría. 

El SUPERVISOR revisará dicho informe y resolverá las inquietudes planteadas en el mismo.
	
El interventor deberá elaborar y presentar el enfoque y la metodología que dará a los trabajos durante la ejecución de las actividades de interventoría, de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones, en el cual deberá incluir como mínimo:

I.	Plan de control de calidad de los recursos
II.	Descripción de los medios y métodos a utilizar para controlar los trabajos ejecutados por el contratista
III.	Plan para control de cumplimientos de las obligaciones contractuales del contratista
IV.	Plan de control de ejecución presupuestal
V.	Programas de supervisión de suministro mano de obra, subcontratos e insumos y materiales necesarios para la ejecución de cada una de las actividades a desarrollar
VI.	Programa de supervisión de utilización de maquinaria pesada, liviana, equipos de comunicación y de transporte
VII.	Organigrama administrativo de la empresa
VIII.	Organigrama propuesto para la ejecución de la interventoría, en el cual se deberá indicar el nombre del director, profesionales asesores, residente, inspectores y demás personal
IX.	Plan de Calidad, de acuerdo con lo establecido en la Norma NTC ISO-10005

El MINISTERIO podrá solicitar al interventor las modificaciones y ajustes al enfoque y metodología que consideren convenientes.

NOTA 1: El INTERVENTOR deberá manejar los formatos dispuestos por el MINISTERIO DE CULTURA, durante el inicio, desarrollo, finalización y liquidación del proyecto de obra e interventoría los cuales está consignados en la página WEB: www.mincultura.gov.co en el siguiente enlace:
http://calidad.mincultura.gov.co/ISOlucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=Magazin.asp&Sigla=MAC&IdModulo=2

Ruta de aplicativo/Ministerio de Cultura/Sistemas de Información (despliegue izquierdo superior)

[image: ]




1. Etapa de Construcción (Restauración)

En esta etapa el contratista de obra deberá acometer las actividades de acuerdo con los documentos aprobados requeridos por el INTERVENTOR; ajustándose a los siguientes documentos que hacen parte de la presente contratación pública así:

I.	Especificaciones técnicas documento denominado: “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”
II.	Memorias de cantidades.
III.	Planos de diseños y estudios técnicos existentes.
IV.	Imagen corporativa.
V.	Normas de seguridad industrial y del trabajo.
VI.	Lineamientos de gestión social.
VII.	Normas gestión ambiental existente.
VIII.	Manual de interventoría o supervisión de contratos del Ministerio de Cultura.

NOTA 1: El contratista e Interventor serán responsables por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema social y ambiental.

NOTA 2: El contratista e Interventor serán responsables de efectuar la entrega AL PROPIETARIO DEL BIEN de los siguientes documentos previamente a la entrega formal de la obra:

IX.	Acta de recibo final de obra (Acorde con el procedimiento establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría)
X.	Acta de inventario
XI.	Manual de Mantenimiento
XII.	Planos Record
XIII.	Pólizas del Contrato Actualizadas
XIV.	Certificaciones de garantía de equipos especiales (si aplica)
XV.	Y demás que el Supervisor considere necesarias.

2. Etapa de Liquidación 
En esta etapa el INTERVENTOR deberá dar verificación y aprobación final a la ejecución de las actividades realizadas por el contratista de obra y finalizar con el cumplimiento de la consolidación, validación y aprobación de los documentos técnicos, administrativos y financieros del contrato de obra y lo correspondiente al contrato de interventoría de manera paralela para la correspondiente liquidación de los productos; en consecuencia, deberá: 

I.	Proyectar, avalar y suscribir el acta de liquidación del contrato de obra.
II.	Suscribir el acta de liquidación del contrato de Interventoría en donde se certifica la responsabilidad por la calidad de las obras recibidas. La verificación de las cantidades de obra, el cumplimiento de las especificaciones particulares y generales es total responsabilidad expresa de EL CONTRATISTA y de EL INTERVENTOR y en esa medida se garantiza así el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes de acuerdo con la normatividad vigente.

FINANCIERAS: 

1. Efectuar el seguimiento financiero al objeto contractual.
2. Realizar control permanente de la ejecución financiera del contrato de obra, de forma que disponga y reporte en los informes periódicos y ocasionales que se le requieran el balance financiero del contrato; también, informar de las novedades de ejecución financiera. 
3. Avalar y dar trámite a las facturas presentadas por el contratista, previo el cumplimiento de los requisitos legales, e internos del Ministerio, para el pago de las mismas.
4. Mantener control detallado de los pagos realizados al contratista, a través de un listado o cuadro de control y verificar que se cancelen los pagos en las fechas y condiciones acordadas.
5. Controlar la ejecución financiera haciendo el seguimiento respectivo, antes del cierre de la vigencia y de la finalización del contrato, e informar al supervisor del Ministerio con el fin adelantar los trámites presupuestales a que haya lugar.
6. Realizar y verificar el cumplimiento de la programación general y mensual del PAC.
NOTA 1: El Interventor asumirá, las demás obligaciones que se requieran a criterio del supervisor del contrato para la debida ejecución del mismo, teniendo en cuenta la naturaleza, el objeto, la propuesta presentada, los Estudios Previos, anexos y adendas.

NOTA 2: La ejecución del contrato de interventoría estará sujeta al contrato de obra correspondiente; así mismo, los actos que dispongan u ordenen la suspensión, terminación o liquidación de dicho contrato, inducirán igualmente actos similares para el contrato de interventoría, sin que haya lugar a indemnización alguna. En el evento que por cualquier razón definitivamente no se adjudique el contrato de obra, no podrá suscribirse el contrato de Interventoría, lo que no dará lugar a reclamación alguna por parte del proponente.


8.9. [bookmark: _Toc434569208][bookmark: _Toc516595281][bookmark: _Toc6928183]Supervisión al Contrato

La supervisión será realizada por la COORDINADORA DEL GRUPO DE BIENES CULTURALES MUEBLES por parte del MINISTERIO DE CULTURA y EL ARZOBISPO DE MANIZALES o quien este designe por escrito por parte de LA ARQUIDIÓCESIS DE MANIZALES o quienes hagan sus veces o quién el ordenador del gasto del MINISTERIO DE CULTURA o el ARZOBISPO DE MANIZALES designe por escrito, para que disponga e informe sobre lo inherente al contrato y ejerza el control y vigilancia de la ejecución, quienes tendrán además de las funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias, así como las establecidas en el manual de supervisión e interventoría, las siguientes: 

1. Conocer a cabalidad la propuesta presentada por el CONTRATISTA. 
1. Expedir la certificación de cumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA una vez recibido y verificado el informe de actividades y la factura o cuenta de cobro.
1. Firmar las actas respectivas que considere ajustadas a la ley.
1. Informar oportunamente al MINISTERIO y a la ARQUIDIÓCESIS sobre el desarrollo del contrato y sobre cualquier incumplimiento en que incurra el CONTRATISTA.
1. Informar y solicitar oportunamente al Grupo de Contratos y Convenios la prórroga al contrato, o su adición o modificación o terminación unilateral, siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados y aprobados.
1. Impartir las órdenes y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime conveniente sobre el desarrollo del contrato.
1. Todas las demás atribuciones que en el presente contrato que se contemplen y que correspondan directamente a la supervisión.
1. Verificar como requisito para el pago, que el CONTRATISTA, esté al día en el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensión y Salud y Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales, cuando a ello hubiera lugar.
1. Las demás que sean necesarias para el correcto control y vigilancia administrativa del proyecto.

PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen entre la SUPERVISIÓN y EL CONTRATISTA deberán realizarse por escrito.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de cambio del Supervisor, no será necesario modificar el presente contrato, y la designación se efectuará mediante comunicación escrita por parte del ordenador del gasto, copia de la cual deberá remitirse al CONTRATISTA, al Grupo de Contratos y Convenios y al Grupo de Gestión Financiera y Contable del MINISTERIO. 
[bookmark: _Toc6928184][bookmark: _Toc516595282]

8.10. Cesión y Subcontratación 

El INTERVENTOR no podrá ceder, total ni parcialmente, la ejecución del objeto contractual sin el consentimiento y la aprobación previa y escrita del MINISTERIO, quien podrá reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. La autorización para subcontratar en ningún caso exonera al INTERVENTOR de la responsabilidad ni del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas de este contrato. 

No habrá ninguna relación contractual entre los subcontratos y el MINISTERIO, por lo cual el INTERVENTOR será el único responsable de los actos, errores u omisiones de sus subcontratos y proveedores, quienes carecerán de todo derecho para hacer reclamaciones ante el MINISTERIO.

El INTERVENTOR será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos se cause perjuicio al MINISTERIO o a terceros, en los términos del Artículo 52 de la Ley 80 de 1993.

8.11. [bookmark: _Toc516595283][bookmark: _Toc6928185] Suspensión del Contrato 

El plazo de ejecución del presente contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: 

a. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.
b. Por mutuo acuerdo. La suspensión se hará constar por escrito en acta motivada, suscrita por las partes. El término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato. PARÁGRAFO: Se entenderá suspendido el contrato mientras a juicio del MINISTERIO, subsistan los efectos originados en la fuerza mayor o caso fortuito. Igualmente podrán las partes de común acuerdo, prorrogar el término de ejecución del contrato para dar correcto y adecuado cumplimiento a lo establecido.

8.12. [bookmark: _Toc516595284][bookmark: _Toc6928186]Multas 

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas a cargo del INTERVENTOR en virtud del contrato que se suscribe, el MINISTERIO tendrá la facultad de imponerle multas diarias así: por no cumplir con las obligaciones contenidas en los contratos, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente hasta el uno por mil del valor del contrato por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando éstas efectivamente se cumplan. La imposición de la multa atenderá criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida. Si pasare más de treinta (30) días calendario, sin que el INTERVENTOR haya cumplido, el MINISTERIO podrá declarar la caducidad del contrato. 

PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS: El Ministerio aplicará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, así: A) Una vez verificada la existencia de un posible incumplimiento ya sea a través de informe presentado por el SUPERVISOR o por cualquier otro medio, la Ordenadora del Gasto citará al CONTRATISTA para AUDIENCIA DE DESCARGOS, con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles informándole las obligaciones presuntamente incumplidas, las pruebas que lo soporten y las consecuencias que pueden derivarse de ese posible incumplimiento. Este requerimiento se enviará vía fax, por correo electrónico o por el medio que resulte más expedito. De igual manera se citará a la compañía de Seguros. B) Llegado el día y hora de la audiencia, el Ordenador del Gasto o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. C) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. D) Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia.

De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el INTERVENTOR autoriza al MINISTERIO para compensar el valor por concepto de multas de las cuentas mensuales pendientes de pago a su favor. Cuando no exista saldo a favor del INTERVENTOR, el valor por concepto de multas se podrá hacer efectivo a través de la garantía constituida o el MINISTERIO podrá acudir a la Jurisdicción Coactiva.

8.13. [bookmark: _Toc516595285][bookmark: _Toc6928187] Cláusula Penal Pecuniaria 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, éste deberá pagar a título de pena pecuniaria una suma de dinero equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, sin que el pago de la pena extinga la obligación principal o el pago de los perjuicios causados. 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el INTERVENTOR, autoriza al MINISTERIO para compensar el valor por concepto de la cláusula penal pecuniaria, de las sumas que resulten a su favor al momento de la liquidación del contrato. 

Cuando no exista saldo a favor del INTERVENTOR, el valor por concepto de la cláusula penal pecuniaria se podrá hacer efectivo a través de la garantía constituida o el MINISTERIO podrá acudir a la Jurisdicción Coactiva.

[bookmark: _Toc516595286][bookmark: _Toc6928188]8.14 	Potestades Excepcionales del Contrato Estatal 

El presente contrato le será incorporado las potestades excepcionales contempladas en los Artículos 14, 15, 16,17 y 18 de la Ley 80 de 1993, 

[bookmark: _Toc516595287][bookmark: _Toc6928189]8.15 Solución de Controversias 

Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual, se solucionarán a través de los mecanismos de conciliación y transacción previstos en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993, la Ley 446 de 1998, Ley 640 de 2001 y el Decreto 1716 de 2009.

[bookmark: _Toc516595288][bookmark: _Toc6928190]8.16 Indemnidad

El INTERVENTOR mantendrá indemne y defenderá a su costa al MINISTERIO, de cualquier pleito, queja, demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de este frente a reclamaciones de terceros en el desarrollo y ejecución del contrato. 2. El INTERVENTOR se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra EL MINISTERIO, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución del contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra el MINISTERIO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes la fecha en que le sean notificadas o en que se radiquen aquellas, podrá comunicarle la situación por escrito al INTERVENTOR o llamarlo en garantía. En cualquiera de dichas situaciones, el INTERVENTOR se obliga a acudir en defensa de los intereses del MINISTERIO para lo cual contratará profesionales idóneos que asuman la representación y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si la hubiere. Si el MINISTERIO estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al INTERVENTOR, caso en el cual acordarán la mejor estrategia de defensa o que si el MINISTERIO lo estima necesario, asuma directamente la misma. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del INTERVENTOR, a través de la Jurisdicción Coactiva, el MINISTERIO podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere esta cláusula, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, presta el mérito ejecutivo.

[bookmark: _Toc516595289][bookmark: _Toc6928191]8.17 Estimación, Tipificación y Asignación de Riesgos

[bookmark: _Toc379287872][bookmark: _Toc381772716][bookmark: _Toc388350723][bookmark: _Toc433030553][bookmark: _Toc516595290]De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato. el Ministerio evaluó los eventos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato y que puedan afectar el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente. 

La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el pliego de condiciones y sus adendas.

Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todos los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto del contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo.
 
Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las funciones de Interventoría, ni le dará derecho a rembolso de costos, ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

En razón a que en el presente Concurso de Méritos no se realizará audiencia de asignación y estimación de riesgos, al Ministerio requiere a los interesados en el presente proceso de contratación, para que informen a través de la plataforma SECOP II sobre la existencia de cualquier riesgo que consideren debe tipificarse, estimarse y asignarse, en aras de determinar las reglas aplicables en caso de ocurrencia y así conservar la ecuación contractual de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993.

Definiciones

Para los efectos del presente proceso de selección, se entenderán las siguientes categorías de riesgo:

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. 

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias Donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público. 

Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato.

Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace el Ministerio, de la parte contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

Matriz de Riesgos. 

Atendiendo lo establecido por Colombia Compra Eficiente en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, se identifican los siguientes riesgos asociados con el proceso de contratación objeto del presente estudio:

	N° 
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	DESCRIPCIÓN
(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría

	1
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	Efectos favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta o suscripción del contrato.
	Afectación en el presupuesto del Contrato 
	RARO
	MENOR
	3/10
	BAJO
	

	2
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Ocurra un Accidente de Trabajo por incumplimiento de normas de seguridad. 
	Sanción por Negligencia en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
	IMPROBABLE
	INSIGNIFICANTE
	3/10
	BAJO
	

	4
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	SOCIO-POLÍCTICO
	Inestabilidad sociopolítica
Actos delincuencia común, Actividad proselitista o huelgas, protestas, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, benefician, o influyen en la operación del proyecto.
	Retrasos en la ejecución contractual.
	RARO
	INSIGNIFICANTE
	2/10
	BAJO

	5
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	SOCIO-POLÍCTICO
	Desavenencias e inconformidades de la comunidad por desinformación del proyecto y mal desarrollo en el trabajo de gestión social con vecinos, comunidad y administración.
	Retrasos en la ejecución contractual.
	RARO
	INSIGNIFICANTE
	2/10
	BAJO

	6
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	Ejecución financiera del contrato.

Mora en los pagos por parte del Contratante, siempre y cuando exista disponibilidad del PAC
	Afectación al Flujo de Caja del Contratista. 
	IMPROBABLE
	INSIGNIFICANTE
	3/10
	BAJO

	7
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	Mora en el pago sin disponibilidad de PAC, pero se tenga respaldo de la capacidad financiera acreditada por el Contratista en el proceso
	Afectación al Flujo de Caja del Contratista.
	IMPROBABLE
	INSIGNIFICANTE
	3/10
	BAJO

	8
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	DE LA NATURALEZA
	Hechos de la Naturaleza. 

En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, freáticos, Hidrológicos, Climáticos, Incendios forestales, Biológicos, / patológicos, acción de roedores y animales, todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona de operación o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en este estudio. Se enfatiza que no se incluyen fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor. 
	Retrasos en la ejecución contractual, afectando el valor del contrato. 

	RARO
	MENOR
	3/10
	BAJO

	9
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Vicisitudes con los trabajadores.

Accidentes laborales/Enfermedad profesional, Muerte, Ausencia de persona clave, Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos.
	Cambio del personal.
	PROBABLE
	MODERADO
	7/10
	ALTO

	10
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	SOCIO- POLÍTICO
	Hechos de Terceros. 
Fallas en la prestación de los servicios públicos, o fallas tecnológicas en sistemas que afecten prestación del servicio por parte del CONTRATISTA, no imputables al MINISTERIO y que no correspondan a la responsabilidad directa del CONTRATISTA.

	Retrasos en la ejecución contractual
	RARO
	MENOR
	3/10
	BAJO




La forma de mitigar los riesgos anteriormente definidos es la siguiente:

	[bookmark: _Hlk500531604]No.
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/ Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se contempla el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del 
riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad 
¿Cuándo?

	1
	INTERVENTOR
	Estar atento a los cambios legislativos que puedan afectar el contrato
	RARO
	MENOR
	3/10
	BAJO
	NO
	INTERVENTOR
	Desde el inicio de la ejecución contractual
	Finalización contractual. 
	Verificar los cambios legislativos. 
	Mensualmente

	2
	Interventor
	Verificación rigurosa del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
	RARO
	INSIGNIFICANTE
	2/10
	BAJO
	NO
	INTERVENTOR
	Desde el inicio de la ejecución contractual
	Finalización contractual. 
	Llevar reporte del seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
	Semanalmente. 

	4
	INTERVENTOR
	Mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuado, adoptando planes de contingencia oportuna.
	RARO
	INSIGNIFICANTE
	2/10
	BAJO
	SI
	INTERVENTOR
	Desde el inicio de la ejecución contractual
	Finalización contractual. 
	Reportando el plan de contingencia adoptado
	Cuando se presenten los hechos. 

	5
	INTERVENTOR
	Mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuado, adoptando planes de contingencia oportuna.
	RARO
	INSIGNIFICANTE
	2/10
	BAJO
	SI
	INTERVENTOR
	Desde el inicio de la ejecución contractual
	Finalización contractual. 
	Reportando el plan de contingencia adoptado
	Cuando se presenten los hechos. 

	6
	INTERVENTOR
	Programación adecuada del flujo de Caja. 
	IMPROBABLE
	INSIGNIFICANTE
	3/10
	BAJO
	NO
	INTERVENTOR
	Desde el inicio de la ejecución contractual
	Finalización contractual. 
	Seguimiento
	Mensual

	7
	INTERVENTOR
	Programación adecuada del flujo de Caja. 
	IMPROBABLE
	INSIGNIFICANTE
	3/10
	BAJO
	NO
	INTERVENTOR
	Desde el inicio de la ejecución contractual
	Finalización contractual. 
	Seguimiento
	Mensual

	8
	INTERVENTOR
	Contar con una base de datos de profesionales a los que pueda acudir en caso de requerir remplazos de personal.
	PROBABLE
	MENOR
	6/10
	ALTO
	NO
	INTERVENTOR
	Desde el inicio de la ejecución contractual
	Finalización contractual. 
	Revisión y Actualización de la base de datos. 
	Trimestral

	9
	ENTIDAD
	Seguimiento del presupuesto y programación 
	PROBABLE
	MODERADO
	7/10
	ALTO
	SI
	INTERVENTOR
	Desde el inicio de la ejecución contractual
	Finalización contractual. 
	Actas de Ejecución y de Modificación de Condiciones
	MENSUALES

	10
	ENTIDAD
	Seguimiento al comportamiento de los servicios públicos
	RARO
	MENOR
	3/10
	BAJO
	SI
	INTERVENTOR
	Desde el inicio de la ejecución contractual
	Finalización contractual. 
	Registro del seguimiento e informe de la novedad a la Entidad. 
	Mensual
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