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ANEXO No. 6
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MC – 0**-2023 CNSC

[bookmark: _Hlk65144201]OBJETO: “Realizar el análisis estructural de la cubierta del edificio OFICENTER 96, para determinar su estado actual, determinar las posibles causas de los daños presentes en la cubierta y elaborar un presupuesto de obra que permita proyectar los posibles costos de  los arreglos a realizar para garantizar la estabilidad de la misma y prevenir daños a equipos, instalaciones o personas”.
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	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	
Incumplimiento de las obligaciones contractuales
	
No se satisface la necesidad requerida por la CNSC
	4
	5
	9
	Alto
	Contratista
	
Revisión especificaciones técnicas ofertadas
	
1
	
4
	
5
	Medio
	
SI
	
Contratista
	
Fecha de inicio del contrato
	
Fecha final del contrato
	
Supervisión
	
Permanente

	
2
	Especifico
	Externo
	Precontractual
	Operacional
	
Incumplimiento en el plazo 
	
No se cumple con los plazos establecidos en el contrato
	4
	5
	9
	Alto
	Contratista
	
[bookmark: _GoBack]Suscribir el contrato con el debido tiempo de antelación por parte de La CNSC y el contratista
	
1
	
4
	
5
	 Medio
	
SI
	
CNSC
	
Fecha de inicio del contrato

	
Al recibido a satisfacción del total de actividades contempladas
	
Supervisión
	
Permanente

	3
	General
	Externo
	Contratación
	Económico
	Resultados errados o alterados en el informe final presentado por el contratista
	Dificulta la implementación de la solución más adecuada.
	3
	2
	5
	Medio
	Contratista
	Revisión detallada del informe 
	1
	2
	3
	Menor
	SI
	
Contratista
	Apertura proceso
	Hasta el perfeccionamiento del contrato
	Verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas exigidas en el presente proceso de contratación, establecidas en el anexo técnico.
	única

	







4
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	





El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
	



Incumplimiento del objeto contractual y violación de los derechos laborales por parte del contratista 
	






3
	






4
	






7
	Alto
	Entidad
	





Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales 
	






2
	






3
	






5
	Medio
	






Si
	Supervisor
	





Fecha de inicio del contrato
	





Fecha final del contrato
	


Informe de Supervisión, aporte de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales 
	






Permanente
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