MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  |  |  |  | MONITOREO Y REVISION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | # | A QUIEN LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADAEN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuando? |
| 1 | G | E | E | ECONOMICOS | 1.1. Riesgo presentado por la fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, cuando el incremento sobrepase al menos el 50%, del valor del contrato, al momento de su celebración. | Incremento de costos del proyecto. Disminución de metas físicas del proyecto. Mayor inversión de recursos por parte de la Entidad. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | 1 | 1.1 Contratista y AVANTE. | 1.1 Y 1.2 Para la mitigación del riesgo, el Contratista deberá tener un plan de compras de todos los bienes y servicios que requiera para la ejecución del contrato, los cuales deberán adquirirse en la oportunidad y cantidad más convenientes según la relación costo beneficio que demandan los costos de transporte, el bodegaje, custodia y los demás que puedan generarse. Para ello el Contratista deberá precaver la oportunidad de compra de los mismos y los acuerdos de mantenimiento de precios con sus proveedores cuando los precios sean inestables o cuando la ejecución del contrato se realice en más de una vigencia. La Entidad no asumirá costos que se ocasionen por el mal manejo de a oferta y la demanda del mercado o por su negligencia o impericia, por cuanto el conocimiento y manejo del mismo son de su responsabilidad. |  | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista y AVANTE | A la terminación del contrato | Requerimientos por parte del supervisor y revisión periódica del plan de compras y cronograma de ejecución | Con cada acta parcial realizada por el supervisor |
|  | G | E | E |  | 1.2. Riesgo presentado por la fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, cuando el incremento no supere el 50% sobre el valor del mismo, al momento de la celebración del contrato. | Incremento de costos del proyecto. Mayor inversión de recursos por parte del contratista. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | 1.2 Contratista |  |  | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista | A la terminación del contrato | Requerimientos por parte del supervisor o interventor y revisión periódica del plan de compras y cronograma de ejecución | Con cada acta parcial realizada por el supervisor |
|  | G | E | E |  | 1.3. Escasez de cualquier tipo de material, insumo, combustible para la ejecución de la obra, o por la salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de obras. El CONTRATISTA en la visita técnica que bajo su responsabilidad le corresponde realizar al proyecto, debe prever y tener planes de contingencia para subsanarla. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. | Incremento de costos del proyecto. Mayor inversión de recursos por parte del contratista. Posible retraso en los cronogramas de ejecución. Posible ajuste o cambio de especificaciones técnicas, sin afectar la calidad del proyecto. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo |  | 1.3 Contratista | 1.3 Y 1.4 Realizar oportunamente las compras para dar cumplimiento al cronograma de ejecución, o realizar compras anticipadas cuando el mercado advierta o de indicios serios de la escases de bienes y servicios. Igualmente el contratista deberá tener un plan de contingencia que le permita continuar la ejecución de otras actividades contenidas en el cronograma y así evitar la parálisis de las obras. No obstante para ello se ha previsto la realización de la visita de obra, la cual cuenta el acompañamiento de los funcionarios y colaboradores de la Entidad, que le permiten al contratista verificar y evaluar la zona de ejecución de las obras, tal como se establece en los estudios previos y el pliego de condiciones, a fin de que constante las fuentes de materiales y proveedores de la Región. |  | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista | Durante la ejecución del contrato y hasta la terminación del mismo | Requerimientos por parte del supervisor | Con cada acta parcial realizada por el supervisor |
|  | G | E | E |  | 1.4. Riesgo presentado por la modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales. Hace referencia al riesgo técnico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la visita de obra las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar. | Incremento de costos del proyecto. Mayor inversión de recursos por parte del contratista. Posible ajuste o cambio de especificaciones técnicas, sin afectar la calidad del proyecto. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo |  | 1.4 Contratista |  |  | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista | Durante la ejecución del contrato y hasta la terminación del contrato | Requerimientos por parte del supervisor | Con cada acta parcial realizada por el supervisor |
|  | G | E | E |  | 2.1. Paros, huelgas, ataques terroristas, alteraciones del orden público, que se presenten en el lugar de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo. | Perdida o daño de bienes, alteraciones en la prestación de servicios (Transporte servicios públicos), retraso en el cronograma de ejecución del proyecto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | 2.1 Contratista y AVANTE | El contratista deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. A su vez la Entidad solicitará la colaboración de las autoridades de policía, militares y administrativas competentes para conjurar o mitigar los efectos de los fenómenos sociales que se presenten. Igualmente se tendrán en cuenta los seguros que respaldan al contratista y al contratante, de conformidad con lo establecido en el contrato. Nota: Téngase en cuenta que la Entidad se hace responsable una vez recibidas a satisfacción las obras. |  | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | AVANTE y contratista | A la normalización de las condiciones sociales y de orden publico | Requerimientos por parte del supervisor de las condiciones del evento | De manera diaria durante la ocurrencia y duración del evento |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  | MONITOREO Y REVISION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIAS DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | # | ASIGNACION | TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | AFECTACION AL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
| 2 | G | I | E | SOCIAL O POLITICOS | 2.2. Cambio de políticas o programas de gobierno en el Municipio, que imposibiliten o perturben la ejecución normal del contrato. | Retraso en la ejecución del contrato y ajustes del proyecto de acuerdo a las nuevas políticas | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | 2 | 2.2 AVANTE | Teniendo en cuenta el principio de planeación y los diferentes instrumentos como los planes de desarrollo, los planes plurianuales de inversiones, así como el programa de gobierno, salvo hechos imprevistos. La Entidad aspira que tales cambios no se generen. Caso contrario, se realizará un plan de transición adoptando las nuevas políticas al proyecto a ejecutar, con los correspondientes ajustes, buscando generar cambios menores o de leve impacto. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | AVANTE | A partir de la implementación de la nueva política | A la implementación de la nueva política y normalización de las condiciones para la continuidad de la ejecución | Requerimientos por parte del supervisor de las condiciones del evento | De manera diaria durante la ocurrencia y duración del evento |
|  | G | E | E | Operacional | 3.1. Riesgo de no inicio de las obras y/o demora en la ejecución y/o parálisis de la misma, por demoras en el trámite de los permisos y/o licencias a cargo del contratista y por causas imputables al CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | Retraso en la ejecución del contrato e incumplimiento de los plazos contractuales | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 3 | 3.1 Contratista | 3.1 EI contratista deberá prever desde la visita inicial al sitio de las obras y después de la revisión de los estudios y diseños los permisos, tramites y licencias que se requieran para la ejecución de las obras, y tomar la precaución de los plazos que tarde el trámite de los mismos. Igualmente deberá realizar los ajustes al cronograma de obras para efectos de garantizar la ejecución continua del mismo. Adicionalmente la supervisión deberá realizar el acompañamiento necesario para evitar que los posibles retrasos en el inicio de los trámites no se den por causa de negligencia del contratista en cuanto a las demoras de las solicitudes a las entidades que corresponda. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | No | Contratista | A la adjudicación del contrato | A la terminación del contrato | Requerimientos por parte del supervisor e interventor | Con cada acta parcial realizada por el supervisor e Interventor durante la ejecución de la obra, de conformidad con el seguimiento al cronograma del proyecto. |
|  | G | E | E |  | 3.2. Riesgo por demora, retrasos, inconvenientes que afecten el plazo de ejecución del contrato o el cronograma de obra a causa de la no disponibilidad del personal del Contratista que cumpla con los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. | Retraso en la ejecución del contrato, incumplimiento del cronograma. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo |  | 3.2. Contratista | 3.2. El proponente debe garantizar desde la presentación de la oferta de la disponibilidad de personal en las cantidades y calidades exigidas en los pliegos de condiciones y de mantenerlos durante la ejecución del proyecto y en caso de ausencia por fuerza mayor o caso fortuito, deberá realizar los remplazos con personal de iguales o mejores calidades exigidas. El Contratista en sus subcontratos deberá prever preavisos a su personal, previo a su renuncia o desvinculación, que le brinden el tiempo oportuno para su remplazo. Por otra parte la interventoría velará por el cumplimiento de la vinculación del personal con forme a lo establecido en los pliegos de condiciones, realizando las revisiones y observaciones de manera oportuna. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista | A la adjudicación del contrato | A la terminación del contrato | Requerimientos por parte del supervisor e interventor | Con cada acta parcial realizada por el supervisor e Interventor durante la ejecución de la obra, de conformidad con el seguimiento al cronograma del proyecto |
|  | G | E | E |  | 3.3. Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados imputables al PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, o por deficiente programación (o cronología) de ejecución de las obras. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA no Aprobados por la Entidad o el Interventor | Demoliciones. reconstrucciones o ajustes a estructuras e ítems ejecutados, incremento de costos, retraso en el cronograma de ejecución. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | 3.3. Contratista | 3.3. El contratista debe tener claro que cualquier modificación o adición de cantidades de obra y el proceso que tiene la Entidad respecto a las modificaciones o adición de cantidades de obra, estas deben ser estudiadas y aprobadas por la entidad contratante e interventoría y la omisión de este requisito influye en el posible no pago o reconocimiento de los mismos. En cuanto a la ejecución de ítems deberá ceñirse a los planos, especificaciones técnicas ya las buenas prácticas de ingeniería, para lo cual la interventoría deberá realizar un acompañamiento y revisión permanente y oportuna para la correcta ejecución de los Ítems. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista | A la adjudicación del contrato | A la terminación del contrato | Requerimientos por parte del supervisor e interventor, revisión del cronograma de ejecución, informes de la interventoría y actas de obra; y seguimiento al balance del contrato en términos de cantidades y presupuestos. | Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  | MONITOREO Y REVISION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIAS DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | # | ASIGNACION | TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | AFECTACION AL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
|  | G | E | E |  | 3.4. Riesgo por modificaciones de algunas de las obras a ejecutar y/o de cantidades de obra del contrato, manteniendo el valor del presupuesto determinado para el mismo previa autorización de la Entidad y la Interventoría. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. | Elaboración de actas de modificatorias, ajustes al cronograma de ejecución. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | 3.4. Contratista | 3.4. EI contratista en la ejecución del proyecto de ser necesario deberá realizar un balance en cuestión de cantidades de obra y valores buscando no afectar ni modificar el presupuesto total estipulado. Ante cualquier posible modificación, se debe tener la respectiva aprobación de la entidad contratante e interventoría, en aras de no afectar el alcance establecido como meta del proyecto. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista | A la adjudicación del contrato | A la terminación del contrato | Requerimientos por parte del supervisor e interventor; y seguimiento al balance del contrato en términos de cantidades y presupuestos. | Con cada acta parcial realizada por el supervisor |
|  | G | E | E |  | 3.5. Daños por inadecuadas prácticas en procesos constructivos utilizados por el Contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE V/O CONTRATISTA. | Demoliciones, reconstrucciones o ajustes a estructuras e ítems ejecutados, incremento de costos, retraso en el cronograma de ejecución. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo |  | 3.5. Contratista | 3.5.EI contratista Deberá contar con el personal capacitado y con una experiencia suficiente que garantice la calidad de las obras a ejecutar y los procedimientos constructivos y de operación de equipos y maquinaria correctamente para la ejecución de los ítems de obra con el acompañamiento de la Interventoría que supervise el desarrollo de las mismas. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista | A la adjudicación del contrato | A la terminación del contrato | Requerimientos por parte del supervisor e interventor | Con cada acta parcial realizada por el supervisor |
|  | G | E | E |  | 3.6. Demoras ocasionadas por el mal funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra. | Retraso en el cronograma de ejecución, remplazo de equipos y/o maquinaria. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | 3.6. Contratista | 3.6. El contratista deberá disponer del equipo requerido en las cantidades y calidades necesarias que garanticen la normal operación de los mismos y deberá además contar con planes de operación y mantenimiento del equipo y prever que en el caso de fallos accidentales se reemplace de manera inmediata el equipo sin que afecte la ejecución de los trabajos programados. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista | A la adjudicación del contrato | A la terminación del contrato | Requerimientos por parte del supervisor e interventor | Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor, durante la ejecución del proyecto. |
|  | G | E | E |  | 3.7. Problemas presentados durante la producción o consecución de los insumos por parte de los proveedores. | Retrasos y ajustes en el cronograma de ejecución, cambio de proveedores, dudosa calidad de los insumos o materiales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo |  | 3.7. Contratista | 3.7. El proponente preverá con la debida anticipación las cantidades de materiales e insumos necesarios y dispondrá de planes contingentes con otros proveedores en caso que los iniciales le fallaran | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista | A la adjudicación del contrato | A la terminación del contrato | Requerimientos por parte del supervisor e interventor | Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor |
|  | G | E | E |  | 3.8. Reconstrucción y/o reparación de obra cuando su ejecución no cuente con autorización de interventoría. | Demoliciones, reconstrucciones o ajustes a estructuras e ítems ejecutados, incremento de costos, retraso en el cronograma de ejecución. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo |  | 3.8. Contratista | 3.8. EI proponente no procederá a la ejecución de ninguna actividad del contrato sin la previa autorización de la interventoría, para ello se contara con los mecanismos de bitácora de obra y de correspondencia que autorice previamente para adelantar las actividades | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista | A la adjudicación del contrato | A la terminación del contrato | Requerimientos por parte del supervisor e interventor | Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor |
|  | G | E | S |  | 3.9. Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las propuestas (Sobre 1 y Sobre 2): por la configuración de la oferta económica o los ofrecimientos realizados a la entidad; así como los cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato. | Inversión de recursos por parte del contratista. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | 3.9. Contratista | 3.9. En la elaboración de las propuestas así como de los documentos durante la ejecución del contrato el contratista dispondrá del personal suficiente y calificado que garantice la calidad de los mismos, para el cual deberá contar con los filtros de revisión dentro de su propia organización para evitar errores en los mismos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista | A la presentación de propuestas | A la terminación del proceso licitatorio.contrato | Requerimientos por parte del encargado del proceso y por parte del supervisor e interventor del contrato | En la evaluación de las ofertas y con cada acta parcial realizada por el supervisor |
|  | G | I | P |  | 3.10. Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, APU, unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | Incremento de costos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo |  | 3.10. Contratista y AVANTE | 3.10. La realización desde los pliegos de condiciones, APUS, unidades y cantidades de obra y especificaciones del proyecto así como los estudios previos entre otros serán realizados de la manera más detallada, concienzuda y revisados por las diferentes instancias tanto del contratante como el contratista al momento de presentar ofertas, pues nada se dará por oficializado sin la respectiva revisión. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista y AVANTE | A la presentación de propuestas y durante la ejecución del contrato | A la terminación del contrato | Requerimientos por parte de los oferentes y por parte del supervisor e interventor del contrato. | Durante el proceso de selección y ejecución del contrato |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONITOREO Y REVISION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # |  | CLASE | FUENTE |  | ETAPA |  | TIPO | DESCRIPCION |  | CONSECUENCIAS DEL EVENTO |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION DEL RIESGO |  | CATEGORIA |  | # |  | ASIGNACION |  | TRATAMIENTO |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION DEL RIESGO |  | CATEGORIA |  | AFECTACION AL CONTRATO |  | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO |  | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO |  | PERIODICIDAD |
|  |  | G | E |  | E |  |  | 3.12. Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del proponente y/o contratista adjudicatario desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. del proyecto. riesgo que asume el proponente y/o contratista adjudicatario. |  | Retraso en la ejecución del contrato y de los plazos contractuales |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | Riesgo Bajo |  |  |  | 3.12. Contratista |  | 3.12 El contratista deberá proyectar un equipo alterno con iguales condiciones a las exigidas en el pliego de condiciones. |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | Riesgo bajo |  | No |  | Contratista |  | A la adjudicación del contrato |  | A la terminación del contrato |  | Análisis y revisión del plan o del equipo alterno de trabajo. |  | Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor durante la ejecución del contrato. |
| 4 |  | G | E |  | E |  | FINANCIEROS | 4.1. Riesgo presentado por las fluctuaciones de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causas micro o macroeconómicas. Son las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto. Incluye los riesgos asociados a las fluctuaciones de las tasas de interés. |  | Disminución o desmejora de las fuentes de financiación. |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | Riesgo Bajo |  | 4 |  | 4.1. Contratista |  | 4.1. Se debe realizar un flujo financiero y de caja del proyecto de manera tal que le permita al proponente prever los ajustes o cambios financieros que por efectos de anualidades o causas externas previsibles se puedan establecer para disminuir este riesgo. |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | Riesgo bajo |  | No |  | Contratista |  | A la adjudicación del contrato |  | A la terminación del contrato |  | Análisis y revisión periódico del plan de compras, flujo financiero y del cronograma de ejecución durante la ejecución de la obra. |  | Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor |
| 5 |  | G | E |  | E |  | REGULATORIOS | 5.1. Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica o de calidad durante la ejecución del proyecto, riesgo que asume la Entidad. |  | Retraso en la ejecución del contrato, ajustes o complementos al proyecto de acuerdo a la normatividad vigente cuando el cambio afecte |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | Riesgo Bajo |  | 5 |  | 5.1. AVANTE |  | 5.1 .En caso de presentarse cambios en especificaciones, la Entidad realizara los cambios necesarios para acatar la nueva normatividad técnica o de calidad que regule la ejecución del proyecto. |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | Riesgo bajo |  | No |  | AVANTE |  | A partir de la implementación de la nueva política o normatividad |  | A la terminación del contrato |  | Análisis y revisión periódico de cambios en la normatividad |  | Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor |
|  |  | G | E |  | E |  |  | 5.2. Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinación interinstitucional, cuando la Entidad y/o contratista dependen de decisiones de otras Entidades Oficiales y/o Públicas. Riesgo que asume la Entidad excepto para los permisos, autorizaciones y/o licencias ambientales a cargo del Proponente y/o contratista |  | Retraso en la ejecución del contrato. |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | Riesgo Bajo |  |  |  | 5.2. AVANTE |  | 5.2. En el evento de cambios generados por decisiones de otras entidades oficiales o públicas, sólo en el evento de que la Entidad Dependa de ello en relación al proyecto se tomaran las medidas necesarias para aclarar o ajustar a lo requerido por dichas entidades. |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | Riesgo bajo |  | No |  | AVANTE |  | A partir de la implementación de la nueva política o normatividad |  | A la terminación del contrato |  | Análisis y revisión periódico de cambios en la normatividad |  | Con cada acta parcial realizada por el supervisor |
|  |  | G | E | E |  |  | 6.1. Riesgo de Fuerza Mayor Asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales que afecten los bienes, equipos y personal del Contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. |  |  | Retraso en la ejecución del contrato. Reconstrucción o nueva realización de estructuras o Ítems ya ejecutados. Daño o perdida de insumos equipo y personal |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | Riesgo Bajo |  | 6 |  | 6.1. Contratista |  | 6.1 Como previsión para prever los riegos de fuerza mayor asegurable, el contratista deberá tomar las pólizas de seguro necesarias que brinden la cobertura frente a casos de fuerza mayor. |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | Riesgo bajo |  | No |  | Contratista |  | A la adjudicación del contrato |  | A la terminación del contrato |  | Requerimientos y visitas periódicas por parte del supervisor e interventor |  | Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor durante la ejecución del contrato. |  |
|  |  | G | E | E |  |  | 6.2. Riesgo de Fuerza Mayor Asegurable. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA en lo relacionado con sus bienes, equipos y personal. Riesgo que asume la Entidad en lo referente a daños en bienes de su propiedad y lo relacionado con el plazo de ejecución de las obras. |  |  | Retraso en la ejecución del contrato. Reconstrucción o nueva realización de estructuras o Ítems ya ejecutados. Daño o perdida de insumos equipo y personal para la ejecución del |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | Riesgo Bajo |  |  |  | 6.2. Contratista y AVANTE |  | 6.2. Como previsión para prever los riegos de fuerza mayor asegurable, el contratista deberá tomar las pólizas de seguro necesarias que brinden la cobertura frente a casos de fuerza mayor |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | Riesgo bajo |  | No |  | Contratista y AVANTE |  | A la adjudicación del contrato |  | A la terminación del contrato |  | Requerimientos y visitas periódicas por parte del supervisor e interventor |  | Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor |  |
|  |  | G | E | E | TALES |  | 7.1. Daños ambientales por inadecuadas prácticas en procesos constructivos utilizados por el Contratista en la ejecución del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  |  | Reparación, indemnización del daño ambiental de costos. |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Riesgo Bajo |  | 7 |  | 7.1. Contratista |  | 7.1 El contratista deberá contar con un profesional ambiental, para La elaboración de las guías ambientales PAGA, previo al inicio de las obras así como durante la ejecución del proyecto para la identificación y asesoría para reducir los riesgos por prácticas ambientales inadecuadas, y el seguimiento permanente de los cronogramas de obra. |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | Riesgo bajo |  | No |  | Contratista |  | A la adjudicación del contrato |  | A la terminación del contrato |  | seguimiento y evaluación del plan de manejo ambiental PAGA |  | Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  | MONITOREO Y REVISION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | CLASE | FUENTE | ETAPA |  | DESCRIPCION | CONSECUENCIAS DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | # | ASIGNACION | TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | AFECTACION AL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
| 7 | G | E | E | AMBIEN | 7.2. Daños a terceros por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo. | Incremento de costos, indemnizaciones o reparaciones que deben asumirse por el contratista | 2 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | 7 | 7.2. Contratista | 7.2. EI contar con el personal capacitado y suficiente permite establecer una adecuada metodología de trabajo en la aplicación del proceso constructivo y la buena práctica de la ingeniería de cada actividad que permita evitar al máximo afectar a terceros y evitar las posibles reclamaciones por esta razón. Además de afectar la póliza respectiva de conformidad con lo dispuesto en el contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista | A la adjudicación del contrato | A la terminación del contrato | Requerimientos por parte del supervisor e interventor | Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor |