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ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 1 DEL CONTRATO No. 44 DE 2023 SUSCRITO ENTRE MONTAJES E INNOVACIONES Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA.

Con el fin de realizar Acta de Avance y de Supervisión al contrato No. 44 del 2023, cuyo objeto es: Suministro e Instalación de 52 puntos de red con cableado estructurado en  Cat 6ª con sus respectivos soportes, 6 switch de datos Aruba Instant On 1430 de 24 puertos y Certificación de puntos de red, se reunieron por parte del Contratista, MONTAJES E INNOVACIONES y por parte del Contratante, RAFAEL A. ZULUAGA en calidad de Supervisor del contrato delegado por la Gerencia del Hospital.

[bookmark: _GoBack]PLAZO DEL CONTRATO: Desde el 15 de marzo al 28 de abril de 2023.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15 de marzo de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $$ 60.427.962 incluido impuestos.
VALOR DE ADICIÓN: $

Periodo Intervenido: Primera mitad de la ejecución del contrato

El suscrito Supervisor certifica que el contratista MONTAJES E INNOVACIONES identificado con NIT 15.381.471, viene cumpliendo con lo programado en las obligaciones y el objeto del contrato No. 44 de 2023, el cual se ejecutó para la E.S.E. Hospital Santa Isabel y se pudo constatar la realización de las actividades.

Se realiza el pago según lo estipulado en la contratación y conforme a la realización de las actividades.

ACTA DE AVANCE: De acuerdo a la certificación adjunta de la supervisión designada, se constata que el contrato se encuentra en un avance de ejecución de la siguiente forma:

Periodo Acumulado Ejecutado: Del 15 marzo al 28 de marzo de 2023.

	A
	Valor inicial del Contrato más Adiciones
	$  60.427.962

	B
	Valor cancelado por el Hospital
	$ 0

	C
	Valor Facturado en este informe
	$  36,840,496

	D
	Valor Glosado
	0

	E
	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión
	$  36,840,496

	F
	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)
	50%


En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de $ 36,840,496

[image: ]Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, al 28 día del mes de marzo de 2023



RAFAEL ZULUAGA
Supervisor

	Elaboró: Gerente
	Revisó: Coordinadora de calidad
	Aprobó: Gerente

	Fecha: 04/01/2017
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A  Valor inicial del Contrato más Adiciones  $     60.427.962  

B  Valor cancelado por el Hospital  $  0  

C  Valor Facturado en este informe  $    36,840,496  

D  Valor Glosado  0  

E  Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión  $    36,840,496  

F  Porcentaje de Ejecución (E*100/A)  50 %  

