| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | general | externo | ejecución | Económico | Inflación o fluctuación de los precios de los repuestos | Efectos favorables o desfavorables de la fluctuación de precios de los insumos, especulación de precios. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Aceptar el riesgo, tener en cuenta la incorporación de costos en el valor de la oferta | 1 | 1 | 2 | bajo | no | Contratista | Presentación de la oferta | Terminación del contrato | Supervisar los costos durante la ejecución del contrato. | Durante el trámite del proceso y durante la ejecución del contrato. |
| 2 | General | externa | ejecución | operacional | Paros de transporte superior a 15 días | Retraso en el suministro de los repuestos en el momento requerido | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Plan de contingencia en entregas de pedidos, mantener un stock de repuestos para garantizar el suministro a la Entidad | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista/Supervisor | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Verificando los mantenimientos realizados y los repuestos entregados vs solicitudes | Mensual |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes del personal encargado de la realización de los trabajos de reparación y mantenimiento | Atraso en la ejecución de las actividades | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Reemplazar el personal de ser necesario | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Informe del contratista | Mensual |