[IERPA-CE20-2023-06]

ANEXO 2

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. ____ DE 2023

FERNEY ORTIZ MOLINA, en su calidad de Director Rural y Ordenador del Gastos del Fondo de Servicios Educativos de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ARANGO con NIT. 900022708-8 en uso de las facultades y funciones delegadas a través del Decreto 0203 del 31 de marzo de 2011, informa a [nombre del contratista]______________ (en adelante el “contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de selección de mínima cuantía No. IERPA-CE20-2023-06.

El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es [REMODELACIÓN COCINA Y RESTAURANTE ESCOLAR PUERTO ARANGO SEDE VENECIA].

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La entidad está obligada a:

- Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.

- Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en este documento.

- Suministrar al Contratista la información necesaria para la ejecución del contrato.

- TERCERA. RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de [valor estimado del contrato en letras] [valor del contrato en números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMLMV para el año de aceptación de la oferta 2023 suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incluir disposiciones particulares del valor del contrato teniendo en cuenta contribuciones especiales aplicables al contrato]

QUINTA. FORMA DE PAGO: La Institución Educativa cancelará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: Se realizara un anticipo del 40% del valor del contrato y el saldo restante se pagará mediante actas parciales de obra (ítems de obra desarrollados) hasta un 90% previa certificación del Supervisor y presentación de informe de actividades por parte del contratista, en medio físico y magnético, con registros fotográficos, y un pago final del 10% previa suscripción del acta de recibo final de obra, presentación del manual de mantenimiento de infraestructura, y acta de liquidación de contrato de obra; actas suscritas por el supervisor del contrato y contratista de obra. Se pagará dentro de los 10 días calendarios siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que el contratista subsane las glosas que le formule la entidad.

SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: La entidad entregará al contratista anticipo el 40% del valor del contrato.

SÉPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es de 02 meses, contados a partir del acta de inicio que impartirá supervisor, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación.

El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en la Invitación.

OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2023-0__:

Código: ______________

Rubro: ______________

Fuente: ______________

Valor: $27.640.947

NOVENA. SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato está a cargo de quien designe el ordenador del gasto o el mismo asumirá la supervisión.

- DÉCIMA. GARANTÍAS: Son parte del presente contrato las garantías señaladas en la Invitación y serán exigibles bajo las condiciones allí establecidas.

| Clase de garantía | Nombre de la garantía | Amparos que cubre | Valor de la garantía | Suficiencia de la garantía |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantía | De cumplimiento | Cumplimiento del contrato | 20% del valor del contrato | Plazo de ejecución del contrato y 4 meses más que es el plazo para liquidar el contrato de mutuo acuerdo |
|  |  | Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales y e Indemnizaciones laborales | 5% del valor total del Contrato | Plazo de Ejecución del contrato y tres años mas |
|  |  | Estabilidad y calidad de las obras | 20% del valor total del Contrato | Cinco (05) año contado a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final del objeto contratado. |
|  |  | Anticipo | 100% del valor del anticipo | Plazo de ejecución del contrato y 4 meses más que es el plazo para liquidar el contrato de mutuo acuerdo |
|  | Responsabilidad Civil extracontractual | Responsabilidad Civil Extracontractual | El equivalente a 200 SMLMV | El Plazo de ejecución del contrato y dos meses mes. |

DÉCIMA PRIMERA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la sede principal de la Institución Educativa y el domicilio contractual es el municipio de Florencia, departamento del Caquetá.

DÉCIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución, se requiere la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

- DÉCIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

      - Estudios y documentos previos.

      - Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

      - Propuesta presentada por el contratista.

      - Las garantías debidamente aprobadas.

      - Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato

- En constancia se firma el presente contrato en Florencia (Caquetá), el __ de _____ de 2023.

| - POR LA ENTIDAD CONTRATANTE | - POR EL CONTRATISTA |
| --- | --- |
| - FERNEY ORTIZ MOLINA | - ______________________________________ |
| - Director Rural | - Contratista |
| - Revisó: Diego Fernando Madrigal Monroy / Asesor Jurídico Externo |  |