# ANÁLISIS DE RIESGOS

Objeto a contratar: Comprar unidades de almacenamiento para los procesos de preservación de recursos digitales en custodia de la Biblioteca Nacional de Colombia

Estimación, Tipificación y Asignación de Riesgos: de conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el  decreto 1082 de 2015, durante la etapa de publicación de los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones, los interesados deberán pronunciarse sobre la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles, realizada por el Ministerio, con el fin de ser revisados y establecer su distribución definitiva en el pliego de condiciones definitivo.

# DEFINICIONES

Para los efectos del presente proceso de selección, se entenderán las siguientes categorías de riesgo:

- Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

- Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público.

Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato.

- Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.

- Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.

- Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

- Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.

- Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.

- Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.

- Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.

- Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

# Asignación del riesgo: Es el señalamiento que hace el Ministerio de Cultura, de la parte contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

# MATRIZ DE RIESGOS: Atendiendo lo establecido por Colombia Compra Eficiente en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación,  se identifican los siguientes riesgos asociados con el proceso de contratación objeto del presente estudio:

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Demoras o imprevistos en el proceso de nacionalización o importación. | Retraso en la entrega de los elementos a la Biblioteca Nacional. | IMPROBABLE | MAYOR | 6/10 | ALTO |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICO | Equipos que no cumplen con la totalidad de los requerimientos técnicos necesarios. | Devolución de los equipos y en consecuencia demoras en la contratación para recibido a satisfacción | IMPROBABLE | MAYOR | 6/10 | ALTO |

La forma de mitigar los riesgos anteriormente definidos es la siguiente:

| No. | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se contempla el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | SUPERVISOR | Por parte del contratista. | RARO | INSIGNIFICANTE | 2/10 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecución contractual | Finalización contractual. | Comunicación periódica con el contratista | A la entrega y durante el tiempo de la garantía. |
| 2 | Interventor | Por parte del contratista. | RARO | INSIGNIFICANTE | 2/10 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecución contractual | Finalización contractual. | Comunicación periódica con el contratista | A la entrega y durante el tiempo de la garantía. |

Bogotá, D.C. 17 DE JUNIO DE 2019

Elaborado por: Sandra Angulo