PROCESO: CMA-IDER-001-2023
[bookmark: _Hlk112226119]OBJETO:  INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: “OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”.

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.


Matriz de riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)
	Consecuencia de la Ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/ Controles a ser implementados
	Impacto después del Tratamiento
	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo
y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación
	Calificación Total
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	General
	Externo
	Planeación
	Económico
	Cotizaciones con precios ficticios, que alejan al estudio de mercado de la realidad
	Elaboración del presupuesto oficial errado
	Improbable (2)
	Moderado (3) 
	Riesgo medio (5)
	Evitar el Riesgo
	Entidad Estatal
	Estudio económico con cotizaciones de posibles oferentes interesados en el proceso
	Raro
	Menor
	1
	2
	NO
	Dependencia que requiere los elementos
	
	
	Verificación con el mayor número de posibles oferentes
	Durante la estructuración del proceso

	2
	General
	Externo
	Selección
	social
	Falta de interés por parte de la comunidad en el proceso de contratación
	Declaratoria desierta
	Improbable (2)
	Menor (2)
	Riesgo bajo (4)
	Reducir la posibilidad
	Entidad Estatal
	Revisión exhaustiva del circulo de posibles oferentes y verificar que las condiciones sean atractivas para ellos.
	Raro
	Menor
	1
	2
	NO
	Comité estructurador
	
	
	Revisión vía mail y los medios para manifestaciones de interés
	Durante el término del proceso

	3
	General
	Externo
	Selección
	Operacional
	Recibir ofertas con precios artificialmente bajos
	Rechazo de la oferta si no existe justificación de los precios
	Posible (3)
	Moderado (3)
	Riesgo alto (6)
	Reducir la posibilidad
	Entidad Estatal
	Estudio de mercado sólido, confrontación de precios con oferta
	Raro
	Menor
	1
	2
	NO
	Comité Evaluador
	
	
	Una vez se realice el cierre, con la verificación de la oferta
	Al término de la Evaluación

	4
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	No pago oportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores en relación con compras, servicios, etc.
	incumplimiento del objeto contratado
	posible (4)
	moderado (3)
	riesgo alto (7)
	Reducir la posibilidad
	contratista
	Seguimiento constante y verificación del cumplimiento de los tiempos de entrega de los bienes contratado, según el cronograma entrega indicados y exigir su cumplimiento oportuno
	raro (1)
	mayor (4)
	5
	riesgo medio
	si
	Supervisor de la Dependencia responsable
	
	
	Según los plazos de entrega de los bienes contratados
	Durante todo el proceso de ejecución y/o operación.
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