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	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
	



	“Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato”


	TIPO DE INFORME
	INFORME PARCIAL
	

	
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

	1.1. Informe No.
	1
	1.2. Período del informe
	Del
	13/04/2023
	1.3. 
	Al
	30/05/2023
	1.4. Contrato #
	FGN-NC-0042
	Fecha
	31/03/2023	Tipo de Contrato
	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN
	1.5. Objeto

	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO DE LOS GEORRADARES PERTENECIENTES A LOS GRUPOS DE IDENTIFICACION HUMANA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION 
	1.6. Nombre del contratista

	GEOSENSE S.A.S


	1.7. Cédula o NIT
	1.8. Correo electrónico 

	900.392.689-1	Miguel.saumett@geosenservices.com  
	1.9. Dirección 
	1.10. Teléfono

	Carrera 7 No. 127-48 oficina 1007 Bogota	601 7021565
	1.11. Fecha de Inicio
	13/04/2023
	1.12. Requisitos de ejecución del contrato (múltiple respuesta si aplica)                 

	
	

	
	

	1.13. Fecha terminación
(Aplica solo para el informe final)                 
	Elija una opción.	Pulse para escoger la  fecha.
	

	2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) (Delegado, el que quedó registrado en el contrato) 

	2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interventor (es)

	CLARA CECILIA RODRIGUEZ GONZALEZ 
	2.2. Dependencia
	2.3. N° Extensión o teléfono

	DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA GEIH-NC	3223653338/ 5803814   ext 13962
	2.4. Correo electrónico
	clara.rodriguez@fiscalia.gov.co

	2.5. [bookmark: _Hlk130809880]Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)
[bookmark: _Hlk130809973](Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso) 

	 Escriba acá el nombre de quien (es) fue (ron) delegado (s), si no existe (n) colocar N/A 
	2.6. Dependencia
	2.7. N° Extensión o teléfono

	Escribir acá la (s) dependencia (s)	Escribir acá el (los) teléfono (s).
	2.8. Correo electrónico
	Escribir acá el (los) correo (s) electrónico (s)
	

	3. RESUMEN FINANCIERO

	3.1.  Valor inicial del contrato

	Es hasta por la suma de
	$ 124.601.925
	Pesos M/CTE

	3.2. Vigencias futuras
	

	 
Cuadro 1 - Vigencias Futuras
	AÑO 
	NUMERO
	VALOR

	Elija la vigencia o el n/a.	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
	Elija la vigencia o el n/a.	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
	Elija la vigencia o el n/a.	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
	TOTAL
	
	


                                                                            (Agregar tantas filas como se requieran)


	3.3. Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

	
Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal
	No. De CDP
	Fecha de expedición de CDP

	12423	8/03/2023
	Escriba acá el número del CDP	Pulse acá para buscar la fecha.
	Escriba acá el número del CDP	Pulse acá para buscar la fecha.

(Agregar tantas filas como se requieran)


	3.4. Número y fecha de registro presupuestal

	
Cuadro 3 – Registro Presupuestal 
	No. De Registro Presupuestal
	Fecha de expedición de Registro Presupuestal

	239323	3/04/2023
	Escriba acá el número del RP	Pulse acá para buscar la fecha.
	Escriba acá el número del RP	Pulse acá para buscar la fecha.

(Agregar tantas filas como se requieran) 


	3.5.  Cesión
	
	Fecha
	Si es un SI busca acá la fecha
	3.6. Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

	
Cuadro 4 - Resumen Histórico
	FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
(Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)
	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA
	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME
	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR

	30/05/2023	$124.601.925	0	$65.140.600	59.461.325
	Aquí puedes buscar la fecha.	Escriba acá valor	Escriba acá valor	Escriba acá valor	Escriba acá valor
	Aquí puedes buscar la fecha.	Escriba acá valor	Escriba acá valor	Escriba acá valor	Escriba acá valor
	Aquí puedes buscar la fecha.	Escriba acá valor	Escriba acá valor	Escriba acá valor	Escriba acá valor
	Aquí puedes buscar la fecha.	Escriba acá valor	Escriba acá valor	Escriba acá valor	Escriba acá valor

(Agregar tantas filas como se requieran)


	3.7. [bookmark: _Hlk130810868]Histórico de Modificaciones Contractuales 

	Fecha
	Modificatorio
	Adición
	Prórroga
	Suspensión
	Reanudación
	Descripción

	Aquí puedes buscar la fecha.
	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Acá puedes escribe la descripción 


	Aquí puedes buscar la fecha.
	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Acá puedes escribe la descripción 


	Aquí puedes buscar la fecha.
	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Acá puedes escribe la descripción 


	(Adicionar todas las filas que sean necesarias)

	

	4. OTROS ASPECTOS

	
4.1. Acta de liquidación: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).


	4.2. Estado de avance presupuestal a la fecha  
	%

	(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

	4.3. Estado de avance físico a la fecha (%)
	% 43.9

	(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

	4.4. Persona natural

	
Cuadro 5 – Persona Natural
	OBLIGACIONES
	número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato

	Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales
	N.A

 (Si no aplica colocar N/A)

	4.5. Persona jurídica

	
Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): 2/05/2023
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

	

	5.     CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES): 

	
De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor
		ASPECTOS A VERIFICAR
	SÍ
	NO
	EXPLIQUE
	N/A

	El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas
	X
	
	
	

	El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.
	
	
	
	X

	El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato
	
	
	
	X

	Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado
	X
	
	
	

	Los bienes fueron ingresados al almacén
	
	X
	
	

	Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.
	
	
	
	X

	Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.
	X
	
	
	

	Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.
	X
	
	
	

	Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato
	X
	
	
	

	Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato
	
	
	
	X





 (*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

· Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
· Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
· Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.


	Informes anexos
	

	Tipo y detalle del informe:
	INFORME DE LABORES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. FGN-NC-0042 -2023

	5.1.    El contratista “CUMPLIÓ” 
	       

	Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

	El Contratista cumplio a cabalidad con el objeto del contrato de mantenimiento  preventivo y soporte técnico de los georradares pertenecientes a los Grupos de identificación Humana de la Fiscalia General de la Nacion. Transcriba el objeto tal y como está en el contrato.


	

	6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

	
Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND DE MEDIDA
	CANT. CONTRATADA
	CANT. EJECUTADA

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL EQUIPO GPR MODELO SIR 4000
	EQUIPO
	6
	4

	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL EQUIPO GPR MODELO SIR 3000
	EQUIPO
	1
	0

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL EQUIPO GPR MODELO FRECUENCIA DUAL 
	EQUIPO
	1
	0


(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A) 
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

	


	7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS 

	Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.

	

	8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A )

	

	 Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

	Escribir acá las razones por las cuales se otorga la calificación de malo, regular o bueno para el informe final si es parcial colocar N/A



	OBSERVACIONES (Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)

	
Queda pendiente mantenimiento preventivo y soporte técnico de grupo de exhumación e identificación humana del Nivel Central: 
EQUIPO GPR MODELO SIR 4000:                    (2)
EQUIPO GPR MODELO SIR 3000 :                   (1)
EQUIPO GPR MODELO FRECUENCIA DUAL: (1) 

Se realizara en el mes de junio del presente año 


	

	FIRMA RESPONSABLES

	

___________________________________________________                         
                                                    Interventor (es) / Supervisor (es)



	Nombre
	Cédula

	CLARA CECILIA RODRIGUEZ GONZALEZ
	CC. 39530507

	Ciudad
	BOGOTA D.C
	Fecha
	30/05/2023


	
	Nombre
	Firma
	Fecha

	Proyectó
	CLARA CECILIA RODRIGUEZ GONZALEZ
	
	2023-05-30

	Revisó
	
	
	





Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada
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