MATRIZ 1 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

Probabilidad del riesgo

| PROBABILIDAD | CATEGORIA | VALORACIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación:

Probabilidad del Riesgo

| Probabilidad del Riesgo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Categoría | Descripción | Valoración |
| Bajo | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |
| Medio Bajo | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
| Medio | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |
| Medio Alto | Probable (Probablemente ocurra) | 4 |
| Alto | Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 |

Impacto del Riesgo

| Impacto del riesgo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Calificación cualitativa | Calificación monetaria | Valoración |
| Bajo | Afecta la ejecución del contrato de manera intrascendente | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | 1 |
| Medio Bajo | Dificulta la ejecución del contrato de manera menor. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato | 2 |
| Medio | Afecta la ejecución del contrato sin que represente una afectación el beneficio de las partes | Los sobre costos representan entre el 5 y 15%del valor del contrato. | 3 |
| Medio Alto | Afecta la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución de su objeto | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 15 y 30% | 4 |
| Alto | Afecta la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Genera un impacto sobre el valor del contrato superior al 30% | 5 |

Valoración del riesgo

| Valoración del Riesgo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidad | A | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | MA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | M | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | MB | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | B | MB | M | MA | A |
|  |  |  | Impacto |  |  |  |  |

| Categoría | Valoración del Riesgo |
| --- | --- |
| 2, 3 y 4 | Bajo |
| 5 | Medio |
| 6 y 7 | Alto |
| 8, 9 y 10 | Muy Alto |

| No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (que puede pasar y como puede ocurrir) |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Equipo de trabajo insuficiente y falta de idoneidad del personal necesario para el desarrollo del objeto a contratar | Incumplimiento del contrato y/o entrega del objeto no satisfactoria | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | a.. Verificación y ajuste permanente en la programación de obra. b.. Comités de obra semanal. c.. Optimización de los procesos de contratación. | 2 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | POCO PROBRABLE | Contratista e interventor | A la firma del acta de inicio | A la finalización del contrato | El interventor revisa los retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimento del mismo semanalmente | Semanal |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | DE LA NATURALEZA | El plazo del contrato no se cumpla y se retrase la entrega del producto por factores climáticos | Retraso en el cumplimiento del plazo contratado | 2 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Determinación del histórico climático de la zona y de los meses en los cuales se ejecutaría el contrato | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | POCO PROBABLE | Encargado de definir los estudios previos | Elaboración estudios previos | Publicación de pliegos definitivos en los cuales ya se ha definido un plazo adecuado | Verificación adecuada de la planificación del estudio previo | Única |
| 3 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | El plazo del contrato no se cumpla y se retrase la entrega del producto por factores climáticos | Retraso en el cumplimiento del plazo contratado | 2 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Determinación de un plazo prudente para la entrega del objeto a contratar | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | POCO PROBABLE | Encargado de definir los estudios previos | Elaboración estudios previos | Publicación de pliegos definitivos en los cuales ya se ha definido un plazo adecuado | Verificación adecuada de la planificación del estudio previo | Única |
| 4 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento en las normas de seguridad social, salud ocupacional y seguridad industrial que podrán ocasionar acciones legales, accidentes de trabajo y hasta pérdidas humanas. | Imposición de multas | 2 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | * Cumplimiento estricto de las normas laborales, de seguridad social, salud ocupacional frente al personal que ocupe el contratista para el desarrollo del contrato; * Vinculación a ARP, salud, pensiones de los trabajadores por parte del contratista | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | POCO PROBABLE | Contratista e interventor | A la elaboración del acta de inicio | A la finalización del contrato | Revisión por parte del interventor de las planillas de seguridad social | Mensual |
| 5 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Retraso en los pagos pactados por insuficiencia de PAC | suspensión del contrato | 2 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Revisión del PAC para la adecuada formulación de la periodicidad de los pagos del contrato | 2 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | POCO PROBABLE | Encargado de definir los estudios previos, junto con tesorería | Elaboración estudios previos | Publicación de pliegos definitivos en los cuales ya se ha definido la periodicidad del pago acorde al pac de la entidad | Verificación adecuada de la planificación del estudio previo | Única |
| 6 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Retraso en los pagos pactados por no cobro del contratista | suspensión del contrato | 2 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | * Presentación oportuna y completa de los documentos y soportes necesarios de las cuentas que presente el contratista; * Previsión y estimación de costos por parte del contratista frente a la programación de pagos los cuales sólo están sujetos al desembolso de recursos | 2 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | POCO PROBABLE | Contratista | A la firma del contrato | A la finalización del contrato | Revisión de la cuenta, actas y soportes por parte del interventor antes de pasar para las firmas de refrendación y pago | Mensual |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACION | ECONOMICO | Mayor costo de las obras a ejecutar por incremento en el precio de los suministros | Alteración el equilibrio financiero del contrato | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | * Adecuada consulta de los precios del mercado, insumos y demás para formular una propuesta u oferta económica acorde a los precios del mercado | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | POCO PROBABLE | Encargado de definir los recursos (municipio) | A la entrega de la cuenta e inicio del primer pago | Al finalizar la entrega de la obra | Revisión conjunta entre el supervisor y el interventor | Quincenal |
| 9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Accidentes que puedan causar daños a terceros | Indemnización a terceros | 3 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | * Adecuar e implementar las medidas de seguridad necesarias, cordones de seguridad, señales de peligro, etc., necesarias para evitar accidentes | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | POCO PROBABLE | Supervisor e interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la finalización del contrato | Revisión conjunta entre el supervisor y el interventor | Quincenal |
| 10 | ESPECIFICO | INTERNO | Selección - Ejecución | Riesgo Económico - Riesgo Operacional | Precios Por debajo del Presupuesto Oficial (por debajo del presupuesto oficial, o por debajo de los ítems del presupuesto oficial o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, AIU EN LA PROPUESTA DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. | Impacto económico al Contratista | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | POCO PROBABLE | Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control de la ejecución de los ítems de obra con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance de la obra, al cumplimiento del programa de inversiones. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Mensual |
| 11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO ECONÓMICO | Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras objeto del contrato. | Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | POCO PROBABLE | Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual |
| 12 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO ECONÓMICO | Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, cuando el ajuste sobrepase los establecidos contractualmente con el MUNICIPIO. Riesgo que asume MUNICIPIO hasta en los ajustes estipulados contractualmente. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | POCO PROBABLE | Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual |
| 13 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL - SOCIAL | Cambio en la ubicación de las obras menores. Se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Municipales, usuarios o vecinos de la carretera invocando derechos de petición u otras herramientas legales. | Ajustes en la programación de obras y eventual generación de mayores costos al proyecto. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento de este. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | POCO PROBABLE | Supervisor, contratista, interventoría. | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social -Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Cuando se presente la solicitud de cambio de ubicación de obras menores. |
| 14 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | No inicio de actividades de obra por parte del contratista. | Atraso en la ejecución de las obras asignadas Ajustes en la programación de obras y eventual generación de mayores costos al proyecto, | 3 | 2 | 4 | RIESGO MEDIO ALTO | Incumplimiento del contrato, Multa y cesión del contrato | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | POCO PROBABLE | contratista, interventoría. | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Revisión conjunta entre supervisión e interventoría. | SEMANAL |
| 15 | General | Externa | Ejecución | RIESGO SOCIALES O POLÍTICOS | Se presenta oposición social, acciones de facto o acciones tipificadas en la legislación penal, que sean ocasionadas por grupos de interés o terceros que quebranten el orden público y que impidan el inicio de las actividades o determinar la suspensión de estas. | Se modifica o atrasa el cronograma de Obra - PDT o se presentan daños en alguno de los frentes de obra intervenidos y/o en ejecución. | 4 | 2 | 6 | RIESGO ALTO | Se deberá realizar una gestión social adecuada durante la ejecución del contrato. Todos los atrasos el contratista los resuelve con ajustes en su cronograma de Obra, sin que ello implique costos adicionales para la Entidad. En caso de requerirse, eventualmente La SIM apoyará la gestión social que adelante el contratista, y evaluará la pertinencia de pactar posibles modificaciones o suspensiones al contrato. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | POCO PROBABLE | Contratista, Supervisor | En la ejecución del contrato | Fecha de inicio/fecha de terminación | Reunión de seguimiento | Bimensual |
| 16 | General | Externa | Ejecución | RIESGO SOCIALES O POLÍTICOS | Demoras en obtener, avales, permisos, autorizaciones y paz y salvos de otras entidades, y empresas de servicios públicos domiciliarios. A pesar de la debida diligencia del contratista, con la calidad y oportunidad rigurosa, otras entidades no atienden oportunamente la gestión requerida. | No se puede Realizar la intervención en la prioridad o tramo inicialmente previsto, o se atrasan las actividades afectadas por los permisos. Demoras en la liquidación del contrato. | 4 | 1 | 5 | RIESGO MEDIO | Realizar una coordinación interinstitucional oportuna, pactar reprogramaciones o revisar eventuales modificaciones al contrato. En caso de requerirse, La SIM realizará las coordinaciones interinstitucionales que se necesiten, y en caso extremo evaluará la pertinencia de eventuales modificaciones al contrato | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | POCO PROBABLE | Contratista, Supervisor | En la ejecución del contrato | Fecha de inicio/fecha de liquidación | Reunión de seguimiento | Bimensual |
| 17 | General | Interna | Ejecución | OPERACIONALES | No se logra la meta f isica o no se pueden atender nuevos requerimientos dentro del objeto del contrato. Debido a que agota el presupuesto previsto. | Imposibilidad de continuar con la ejecución de las obras de conservación | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | El contratista debe llevar un riguroso control financiero y a través de la interventoría advertir oportunamente al SIM respecto a la necesidad de recursos adicionales. La SIM evaluará la pertinencia de tramitar una eventual adición. El contratista aceptará y atenderá las obligaciones que eventualmente se deriven de la adición. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | POCO PROBABLE | Contratista, Interventoría y Supervisor | En la ejecución del contrato | Fecha de inicio/fecha de liquidación | Reunión de seguimiento | Bimensual |