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IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

1- Identificación de impactos

Dentro del desarrollo del proyecto “MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DE LAS ZONAS VERDES EN LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO DEL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA” se realizarán una serie de tareas para cumplir con las  actividades que ayudan a cumplir los objetivos del proyecto, que en una mayor o menor medida afectaran positiva o negativamente el ambiente; a continuación se relacionan en un cuadro las diferentes actividades y  su efecto  e impacto ambiental. 

· RIESGOS AMBIENTALES DE LA ACTIVIDAD Realizar talleres de socialización y sensibilizacion ambiental

	Efecto
	Impacto

	Generación de residuos solidos
	Contaminación visual y deterioro paisajístico

	Consumo de energía eléctrica
	Disminución de recursos naturales durante la cogeneración de energía eléctrica convencional 




· RIESGOS AMBIENTALES DE LA ACTIVIDAD Realizar divulgación del proyecto

	Efecto
	Impacto

	Generación de residuos solidos
	

Contaminación visual y deterioro paisajístico



	Consumo de energía eléctrica
	Disminución de recursos naturales durante la cogeneración de energía eléctrica convencional 













· RIESGOS AMBIENTALES DE LA ACTIVIDAD Realizar reuniones para acuerdos de conservación


	Efecto
	Impacto

	Generación de residuos solidos
	

Contaminación visual y deterioro paisajístico



	Consumo de energía eléctrica
	Disminución de recursos naturales durante la cogeneración de energía eléctrica convencional 







· RIESGOS AMBIENTALES DE LA ACTIVIDAD Establecer la plantación de material vegetal en la avenida Primer de Mayo del Distrito.


	Efecto
	Impacto

	Generación de residuos solidos
	Contaminación visual y deterioro paisajístico

	Generación de  ruidos
	Contaminación auditiva

	
Emisión gases de efecto invernadero y material particulado 
	Alteración de la calidad del aire

	
Uso de agua 

	Disminución de los recursos hídricos







· RIESGOS AMBIENTALES DE LA ACTIVIDAD Reconstruir los bordillos existentes en la zona de bulevar de la avenida Primera de Mayo del Distrito.

	Efecto
	Impacto

	Generación de residuos solidos
	Contaminación visual y deterioro paisajístico

	Generación de  ruidos
	Contaminación auditiva

	
Emisión gases de efecto invernadero y material particulado 
	Alteración de la calidad del aire

	
Uso de agua 

	Disminución de los recursos hídricos 






2. Valoración de impactos

En una matriz de doble entrada se realizará la valoración “cualitativa” de los impactos, de acuerdo con los siguientes criterios y valores.

	Criterio
	Rangos de calificación

	Probabilidad de ocurrencia: Define el grado de certeza que se tiene o no sobre la presencia del impacto.
	1 = Bajo
2 = Medio
3 = Alto

	Carácter: Define la consecuencia benéfica o negativa del impacto sobre el medio ambiente en comparación con su estado inicial.
	(+)
(-)

	Intensidad: Es el grado de cambio producido por un impacto en un componente ambiental.
	1 = Bajo
2 = Medio
3 = Alto

	Duración: Es el tiempo en el que puede permanecer activo el impacto.
	1 = Corto
2 = Medio
3 = Largo

	Cobertura: Indica el sitio y/o área de influencia del impacto.
	1 = Localizada
2 =Extensa

	Tendencia: Indica el cambio progresivo o regresivo del  impacto
	1 = A mejorar
2 = A empeorar

	Posibilidad de recuperación antrópica: Es la probabilidad de hacer que un impacto desaparezca mediante intervención humana.
	1 = Alta
2 = Media
3= Baja




El análisis con la matriz permite definir los tipos de medidas que se van a proponer para prevenir, mitigar, compensar o corregir los impactos ambientales de carácter negativo y un orden de prioridad. A continuación se presenta el esquema de matriz para valorar los impactos del proyecto:


	Calificación ambiental
	Valor
	Orden de prioridad

	
	0.8 – 1
	Muy alta = 5

	
	0.6-0.8
	Alta = 4

	
	0.4-0.6
	Media = 3

	
	0.2-0.4
	Baja = 2

	
	0.1-0.2
	Muy baja = 1




	MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS COMPONENTE PRODUCTIVO

	Efecto
	Impactos
	Probabilidad
ocurrencia
	Carácter  (+) (-)
	Intensidad
	Duración
	Cobertura
	Tendencia
	Posibilidad de recuperación
Antrópicas
	Calificación ambiental
	Orden de prioridad
	Tipo de
medida

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Total

	Generación de residuos solidos
	
Contaminación visual y deterioro paisajístico
	3
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	0,2
	Baja
	Prevención:
Manejo adecuado de residuos solidos

	Generación de  ruidos
	Contaminación auditiva
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	0,2
	Baja
	
Prevención: Uso de tapones para los oídos
 

	Emisión gases de efecto invernadero y material particulado
	
Alteración de la calidad del aire 
Alteración  del paisaje. 


	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	0,2
	Baja
	Prevención:
Usar vehículos con la tecnicomecanica al día

	
Uso de agua 

	Disminución de los recursos hídricos 
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	0,2
	Baja
	
Prevención: 
No despilfarrar agua 

	Consumo de energía eléctrica
	Disminución de recursos naturales durante la cogeneración de energía eléctrica convencional.
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	0,2
	Baja
	Prevención: consumir lo estrictamente necesario durante se desarrolle el evento 



No hay propuesta de alternativas, ya que la matriz de calificación no arroja impactos “Altos o Muy Altos” que hagan necesario reorientar actividades para el proyecto.

3. Plan de manejo 
El proyecto genera impactos positivos contribuyendo al mejoramiento ambiental y paisajístico de las zonas verdes en la avenida primero de mayo del distrito de Riohacha, La Guajira; sin embargo, la generación de impactos negativos se presenta en menor escala, contemplados en las siguientes fichas de manejo. 
El manejo sostenible se fortalecerá por la realización de charlas y/o capacitaciones, las cuales deberán ser realizadas en forma puntual por un profesional del área ambiental o afines, trabajadora social, apoyados por un técnico, el cual realizará el seguimiento a la implementación de esas actividades en cada uno de las zonas verdes a intervenir en el proyecto, para lo cual deberá asistir a las sesiones impartidas por los profesionales competentes.











	FICHA. Nº 1. MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS.

	Impacto que se va a manejar
	Contaminación visual y deterioro paisajístico


	Tipo de medida
	Prevención
	X
	Mitigación
	
	Compensación
	
	Corrección
	

	Objetivo
	Evitar en lo posible la contaminación por los residuos solidos

	Meta
	Realizar una adecuada disposición de los residuos sólidos generados por el proyecto

	Descripción de la actividad o acción propuesta
	Actividad 1: Charla sobre manejo y disposición de residuos sólidos.

	
	Acción Propuesta 1: Reunión participativa con el equipo de labores en aras de sensibilizarlo sobre la importancia del manejo adecuado de los residuos sólidos.


	Recursos requeridos
	Personal
	Ingeniero ambiental, trabajadora social

	
	Materiales o insumos
	Espacio para la charla y sillas, 

	Momento de aplicación
	Al inicio del proyecto, y en el momento cuando se evidencie el impacto negativo

	Responsables
	Dirección
	CORPOGUAJIRA


	
	Ejecución
	

	
	Seguimiento y monitoreo
	

	Indicadores de gestión
	De meta
	Número de personas que asistieron a la charla participativa 

	
	De resultados
	Número de personas sensibilizadas realmente. 


























	FICHA. Nº 2. CONTAMINACIÓN AUDITIVA

	Impacto que se va a manejar
	Contaminación auditiva.

	Tipo de medida
	Prevención
	X
	Mitigación
	
	Compensación
	
	Corrección
	

	Objetivo
	Evitar la manifestación de ruidos intensos al oído humano

	Meta
	No generar ruidos que  afecten la salud auditiva de las personas

	Descripción de la actividad o acción propuesta
	
Identificar las tareas en donde se puedan presentar ruidos de alta intensidad



	Recursos requeridos
	Personal
	Ingeniero ambiental, trabajadora social.

	
	Materiales o insumos
	Visitas de inspección en cada una de las actividades del proyecto

	Momento de aplicación
	Constantemente durante la ejecución del proyecto

	Responsables
	Dirección
	Contratista del proyecto


	
	Ejecución
	

	
	Seguimiento y monitoreo
	

	Indicadores de gestión
	De meta
	Número de visitas de inspección 

	
	De resultados
	Tiempo de dedicación aplicado en cada una de las visitas de inspección

























	FICHA No. 3 VENTAJAS DE UTILIZAR TRANSPORTES QUE TENGAN LA REVISIÓN TECNICOMECANICA ACTUALIZADA.

	Impacto que se va a manejar
	Alteración de la calidad del aire 


	Tipo de medida
	Prevención
	X
	Mitigación
	
	Compensación
	
	Corrección
	

	Objetivo
	Evitar afectaciones al recurso aire, suelo, agua y a la salud

	Meta
	Utilizar vehículos de transporte menor y mayor que no ocasiones afectaciones al medio ambiente y a la salud.

	Descripción de la actividad o acción propuesta
	Verificar los documentos de revisión tecnicomecanica de los vehículos a utilizar. 


	Recursos requeridos
	Personal
	Ingeniero ambiental

	
	Materiales o insumos
	Observación directa del documento y consultar la veracidad del documento 


	Momento de aplicación
	Esta actividad se realizará apenas inicien las actividades del proyecto

	Responsables
	Dirección
	CORPOGUAJIRA


	
	Ejecución
	

	
	Seguimiento y monitoreo
	

	Indicadores de gestión
	De meta 
	Número de vehículos que tienen la revisión técnico mecánica actualizada/Número total de vehículos a participar en el proyecto. 

	
	De resultados
	Número de vehículos que tienen la revisión técnico mecánica actualizada.


























	
FICHA No.4 RECURSO AGUA 

	Impacto que se va a manejar
	Disminución de los recursos hídricos

	Tipo de medida
	Prevención
	X
	Mitigación
	
	Compensación
	
	Corrección
	

	Objetivo
	Controlar el uso de agua 

	Meta
	Evitar el despilfarro del agua 

	Descripción de la actividad o acción propuesta
	Acompañamiento e inspección en las obras civiles del proyecto

	Recursos requeridos
	Personal
	Ingeniero ambiental

	
	Materiales o insumos
	Visitas de inspección   

	Momento de aplicación
	Durante la construcción de las obras civiles.

	Responsables
	Dirección
	CORPOGUAJIRA 


	
	Ejecución
	

	
	Seguimiento y monitoreo
	

	Indicadores de gestión
	De meta
	Número de visitas de inspección 

	
	De resultados
	Tiempo de dedicación aplicado en cada una de las visitas de inspección




























	FICHA No. 5 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.

	Impacto que se va a manejar
	Disminución de recursos naturales durante la cogeneración de energía eléctrica convencional.

	Tipo de medida
	Prevención
	X
	Mitigación
	
	Compensación
	
	Corrección
	

	Objetivo
	Consumir la energía eléctrica necesaria

	Meta
	Evitar el consumo excesivo de energía eléctrica 

	Descripción de la actividad o acción propuesta
	Utilizar la energía eléctrica en los eventos de talleres o capacitaciones para accionar elementos eléctricos necesarios para desarrollar la actividad 

	Recursos requeridos
	Personal
	Ingeniero ambiental, técnico de apoyo

	
	Materiales o insumos
	Voluntad de desconectar los equipos y aparatos al finalizar los eventos


	Momento de aplicación
	En los talleres y capacitaciones

	Responsables
	Dirección
	Contratista


	
	Ejecución
	

	
	Seguimiento y monitoreo
	

	Indicadores de gestión
	De meta 
	Número de aparatos y equipos utilizados que consumen energía

	
	De resultados
	Número de aparatos y equipos utilizados que se desconectaron al terminar los eventos




4. Usos autorizados para los suelos de la zona donde se ejecutará el proyecto. 

El proponente hará entrega del certificado de uso de suelo expedido por la oficina de Planeación municipal de Riohacha o quien haga sus veces, con el fin de verificar que éste es acorde con el proyecto a desarrollar. 
5. Identificación de permisos requeridos por las autoridades ambientales.

Se adjunta certificado de Corpoguajira en donde constan que el proyecto no necesita licencias o permisos ambientales para su ejecución. 

6. Acompañamiento técnico.

El plan de acompañamiento integral involucra  las visitas técnicas y las capacitaciones o jornadas pedagógicas como espacio de participación. Para esta labor se tiene previsto la contratación de 3 profesionales conformado por un coordinador del proyecto, ingeniero ambiental, una trabajadora social y un técnico operativo. 

También estos profesionales como equipo tendrán a cargo la verificación durante las visitas técnicas, las actividades de ruta crítica que presenta el proyecto.   

[bookmark: _GoBack]El equipo técnico se hará responsable de la organización de las capacitaciones y/o jornadas, ademas todas las demás funciones asignadas por el coordinador de proyecto en aras de hacer sostenible en el tiempo el proyecto. 
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