- ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

Considerando el tipo de actividades a desarrollar en la ejecución de este contrato se han definido los siguientes tipos de riesgos

| CLASE (1) | TIPIFICACION DEL RIESGO (2) |  |  | ASIGNACION DEL RIESGO (6) |  | CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO PORCENTAJE SEGÚN PROBABILIDAD Y MAGNITUD (9) |  |  |  | PORCENTAJE DE RIESGO A ASUMIR (16) | REFERENCIA A TENER EN CUENTA (17) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD (10) |  | MAGNITUD (13) |  |  |  |
|  | No. (3) | DESCRIPCION (4) | OBSERVACIONES (5) | ENTIDAD (7) | PROPONENTE Y/O CONSULTOR (8) | EVALUADA (11) | VALORADA EN PORCENTAJE (12) | EVALUADA (14) | VALORADA EN PORCENTAJE (15) |  |  |
| Administrativos. | 1 | No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista. | Porque el contratista se rehusó a firmarlo, no estuvo de acuerdo con el clausulado. En consecuencia, se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume el CONSULTOR en el porcentaje establecido en los Pliegos de Condiciones. |  | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
|  | 2 | No pago oportuno, por parte del contratista, a los trabajadores y personal a su cargo en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. | Riesgo que asume el contratista. |  | X | M | 50% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
|  | 3 | Paros ocasionados por el personal del contratista por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. | Riesgo que asume el contratista. |  | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
|  | 4 | Paros ocasionados por los trabajadores y personal del CONTRATISTA DE OBRA por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. | Riesgo que asume el contratista, dado que le corresponde al contratista hacer el seguimiento a este proceso. |  | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
|  | 5 | Daños a terceros por responsabilidad civil, por parte del contratista. | Riesgo que asume el contratista. |  | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
|  | 6 | Errores involuntarios que hayan quedado en los Pliegos de Condiciones de obra unidades, cantidades, especificaciones, descripción del proyecto, anexos técnicos, estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB de contratación. Riesgo que asume la ENTIDAD y el contratista dado que le corresponde a este último revisar y solicitar oportunamente la corrección a estos documentos. | X | X | M | 50% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
|  | 7 | Errores cometidos por el oferente en la elaboración de la oferta económica y/o en los documentos relacionados en los Pliegos de Condiciones o errores cometidos en documentos elaborados por el oferente durante la ejecución del contrato. | Riesgo que asume el oferente. |  | X | M | 50% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
|  | 8 | Precios por debajo del presupuesto oficial | Riesgo que asume el contratista |  | X | A | 100% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
| Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios. | 9 | Paros y/o problemas que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros. | Riesgo que asume la ENTIDAD si el paro es mayor o igual a 15 días calendario, en caso contrario lo asume el Contratista. Para este cálculo se debe tener en cuenta el Programa de Trabajo, el Programa de Utilización de Personal y el Programa de Inversiones de la CONtratista vigente del contrato en el mes donde se presente el evento. | X | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
|  | 10 | No pago oportuno, por parte del contratista , a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc. | Riesgo que asume el contratista. |  | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
|  | 12 | Muerte del Contratista y/o representante legal. | Riesgo que asume el Contratista. |  | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
|  | 13 | Demora en la radicación oportuna en la ENTIDAD, por parte del proveedor, de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. | Riesgo que asume el contratista, teniendo en cuenta que le corresponde a éste tener planes de contingencia y/o calidad para que las actas se elaboren correctamente y radiquen oportunamente de acuerdo con lo manifestado en el contrato. |  | X | A | 100% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
|  | 14 | Errores cometidos por el proveedor en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. | Riesgo que asume el contratista, teniendo en cuenta que le corresponde al contratista la elaboración de las actas de acuerdo con lo manifestado en el contrato. |  | X | A | 100% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
|  | 16 | Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en la realización de las actividades de obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del contratista. | Riesgos que asume el contratista, teniendo en cuenta la obligación que tiene el contratista de revisar y verificar este tipo de señalización. |  | X | A | 100% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
|  | 17 | Por cambios de normatividad durante la ejecución del proyecto. | Riesgo que asume la ENTIDAD, siempre y cuando ese cambio tenga una incidencia alta en el contrato. | X |  | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
|  | 18 | Demora en la legalización del contrato por parte del contratista. | Causada por parte del contratista, por no radicar completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización, según lo manifestado en el contrato. Riesgo que asume el contratista. |  | X | M | 50% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
|  | 28 | Insolvencia del contratista. | Riesgo que asume el Contratista. |  | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
|  | 29 | Paros sociales ocasionados por comunidades. | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL. El Contratista debe evaluar, estudiar y verificar las causas y simultáneamente bajar a la plantilla mínima el contrato de obra de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato y el supervisor ambiental. Riesgo que asume la ENTIDAD y el contratista. | X | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
|  | 42 | Demoras ocasionadas por el óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra. | Riesgo que asume el contratista teniendo en cuenta que le compete al contratista hacer el seguimiento a este proceso. |  | X | A | 100% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
|  | 43 | Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipo. | Riesgo que asume el contratista teniendo en cuenta que le compete al contratista hacer el seguimiento a este proceso. |  | X | A | 100% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
|  | 44 | Discrepancias entre CONTRATISTA Y SUPERVISOR | Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | M | 50% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
|  | 45 | Modificaciones de algunas de las actividades a ejecutar en el contrato y/o modificaciones de algunas de las cantidades del contrato. | Hace referencia a las modificaciones que se puedan presentar mediante las actas de modificación de cantidades. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
| Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito. | 47 | Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. | Riesgo que asume la ENTIDAD. | X |  | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
|  | 48 | Accidentes del transportador que lleve insumos y/o elementos y/o materiales y/o personal del CONTRATISTA. | Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
| NOTA 1: Cuando el riesgo sea compartido entre la ENTIDAD y el CONSULTOR, el porcentaje a asumir es 50% para cada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA 2: La columna No. 6 identifica a quien le corresponde asumir el riesgo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA 3: La columna No. 10 corresponde a la probabilidad de ocurrencia (Alta=100% , Media=50% ,Baja=25% ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA 4: La columna No. 13 corresponde a la magnitud de incidencia en el contrato (Alta=100% , Media=50% ,Baja=25% ). NOTA 5: La columna No. 16 corresponde al porcentaje de riesgo a asumir, cálculo realizado con base al evento presentado. NOTA 6: La columna No. 17 corresponde a la referencia a tener en cuenta para el cálculo del riesgo a asumir en el contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |