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ANEXO 1
CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. VALLA INFORMATIVA, CERRAMIENTOS PROVISIONALES E INSTALACIONES PROVISIONALES.

El presente contrato requiere una Valla de 2 x 1M, la cual debe contener la información de la obra a ejecutar, de acuerdo al siguiente contenido:

· Tipo de Obra

· Tipo y número de Contrato Contratante

· Contratista

· Valor inicial del contrato 

· Plazo inicial del contrato

· Fecha de terminación de la obra

Las instalaciones provisionales van dirigidas hacia la protección de las áreas de trabajo, tales como, cerramiento en tela sarán, cinta reflectiva de seguridad, entre otros.
Deberá estar descrita y contemplada en el análisis de los costos administrativos indirectos del proponente de lo contrario será causal de rechazo la no inclusión.

2. ENTREGA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO
El contratista debe entregar a la entidad, en el momento de entrega de la obra, fotografías donde se aprecie claramente el estado físico y entorno del lugar antes de la iniciación del proyecto, durante su ejecución y fotografías del proyecto cuando esté ejecutado en un 100%.

3. ACTAS DE VECINDAD

Previamente a la iniciación de los trabajos, la Interventoría y el contratista suscribirán un acta de vecindad, en la cual deberá quedar registrado el estado actual del lugar donde se realizarán las obras, de las edificaciones colindantes y estructuras adyacentes, vías, andenes, zonas verdes y demás estructuras del lugar, acompañadas del respectivo registro fotográfico o de video que se estimen pertinentes. Si la Interventoría y los propietarios colindantes lo consideran conveniente, se podrá realizar un acta de vecindad con cada uno de ellos.

4. SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES
Todos los trabajadores del contratista deberán estar afiliados por parte de éste al régimen contributivo de seguridad social integral (salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales), durante la ejecución de la obra. El Interventor velará por el cumplimiento de esta obligación legal.
5. CANTIDADES DE OBRA
Las cantidades de obra por ejecutar, son aproximadas y están calculadas con base en los diseños del proyecto; por lo tanto, podrán aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecución de los trabajos, pero tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato que se derive de este proceso de selección. El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la oferta, hasta la cuantía contemplada en la Ley 80 de 1993, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato.

6. ACTAS DE OBRA
El contratista y el interventor dejarán sentadas las cantidades de obra realmente ejecutadas en cada mes, y sus valores correspondientes. Para el pago de cada acta parcial no se aceptarán cantidades medidas en plano y las medidas por topografía deben estar debidamente soportadas.

El contratista y la Interventoría deberán elaborar dos actas por avance de obra durante la ejecución de las obras. El valor del acta será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el Interventor, por los precios unitarios estipulados en la propuesta, o si es del caso, por los precios unitarios acordados para nuevos ítem (obra extra) que resulten durante el desarrollo del contrato.

Las actas de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a las cantidades y calidad de la obra. El interventor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción, a efectos de que la entidad se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que les dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del Interventor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra.

7. TRABAJOS EXTRAS Y ADICIONALES
Se entiende por trabajo extra aquel que, además de no estar incluido en los planos de la proceso de selección, ni en las especificaciones, ni en el formulario de cantidades de obra de la propuesta, no puede clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en dichos documentos; el que sí pueda serlo, aunque no esté determinado en forma expresa en tales documentos, será trabajo adicional. El Municipio podrá ordenar trabajos extras o adicionales, y el contratista estará obligado a ejecutarlos y a suministrar los materiales necesarios, siempre que los mismos hagan parte inseparable de la obra contratada o sean necesarios para ejecutarla o para protegerla, para lo cual se suscribirá un contrato adicional. La obra adicional se pagará a los correspondientes precios unitarios establecidos en el contrato. Las obras extras se liquidarán a los precios unitarios que se convengan entre las partes, para lo cual se tendrán en cuenta los precios reales del mercado para materiales, transporte, equipos y mano de obra. Si no se llegare a un acuerdo entre las partes acerca de los precios unitarios para las obras extras, la entidad está facultada para contratar con un tercero la ejecución del trabajo, y tomará como base el costo directo más el porcentaje de Administración de la propuesta.

8. CAMBIOS DE OBRA

Se podrán ordenar cambios de obra durante la ejecución del contrato en las siguientes circunstancias:

Para compensar ítems deficitados por ítems en superávit.

Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por ítem en superávit.

Para mejorar alguna especificación.

En otros eventos en que, a juicio de la entidad se requieran para mejorar la calidad del trabajo.

Los cambios de obra se harán mediante la suscripción de actas de modificación de cantidades de obra, suscritas por las partes, siempre y cuando no impliquen modificación del objeto, el valor y el plazo del contrato.

9. CAMBIOS EN LOS PLANOS O ESPECIFICACIONES
La entidad entregará al contratista por conducto de la Interventoría, los planos y especificaciones del proyecto, los cuales forman parte del contrato y a él se agregan como anexo. Los planos y las especificaciones son complementarios entre sí, de tal manera que cualquier punto que figure en los planos, pero no en las especificaciones, o que se encuentre en éstas, pero no en aquellos, tendrán tanto valor como si se encontraren en ambos documentos sin generar obras extras. El Interventor podrá ordenar, durante la ejecución del contrato, los cambios necesarios, tanto en los planos como en las especificaciones, previa consulta con los proyectistas. Si por estos cambios se afectan el plazo o el precio, o ambos, la entidad acordará con el contratista los mayores costos. Cuando el contratista crea conveniente variar los planos o las especificaciones, deberá someter los cambios a consideración del Interventor; si éste no los aprobare, el contratista se ajustará a los planos y especificaciones originales.

10. INTERVENTORÍA DE LOS TRABAJOS
El Municipio ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos objeto del contrato por intermedio de un contratista externo, quien tendrá como función verificar el cumplimiento general de las obligaciones adquiridas por el contratista. El Interventor ejercerá un control integral sobre el desarrollo del contrato, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al contratista la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución del mismo, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. Dicha Interventoría estará apoyada de la Secretaría de Planeación del Municipio, quien la ejercerá directamente en compañía de cualquiera de los servidores públicos de la secretaría con la idoneidad necesaria para ello.

El Interventor vigilará que el contratista inicie las obras sólo cuando disponga de los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente velará porque se cumplan las disposiciones ambientales vigentes. Así mismo, el Interventor está autorizado para ordenar al contratista la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes que se pudieren presentar y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el Interventor, si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para la entidad. La entidad podrá en cualquier momento, ordenar la suspensión de la obra, si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas por el Interventor, sin que el contratista tenga derecho a reclamos o ampliación del plazo.

11. EQUIPO
El CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, el equipo suficiente y aprobado por el Interventor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños. La deficiencia en el mantenimiento de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no será causal que exima el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

La entidad podrá hacer retirar del sitio de la obra, cualquier equipo o herramienta que a su juicio, esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. El contratista deberá reponer con la mayor brevedad, el equipo que haya sido retirado por causa de daños o mantenimiento, con el fin de que no haya ningún retraso en las obras. La operación del equipo utilizado por el contratista, así como el bodegaje, depreciación y mantenimiento, correrán por su cuenta.

12. MATERIALES
El Contratista se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se requieran para la construcción de las obras, y a mantener permanentemente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de las mismas, para evitar la escasez de materiales.
Los materiales y demás elementos que el contratista emplee en la ejecución de las obras que se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin al que se destinen, y deben tener un sitio adecuado para su almacenamiento, con el fin de evitar su contaminación.
13. DISCREPANCIAS
En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, planos o especificaciones, éstas deberán someterse a consideración del Interventor, cuya decisión será definitiva. Cualquier trabajo que el contratista ejecute desde el descubrimiento del error, omisión o discrepancia y hasta que reciba la decisión del Interventor, será de su total responsabilidad, siendo por su cuenta y riesgo todas las reparaciones y modificaciones que se requieran para arreglar la obra o para sustituirla hasta corregir el error.

14. LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE LOS TRABAJOS
Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con mayor frecuencia, si así lo ordena el Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de estos. Así mismo será responsable de disponer de todos los elementos y barreras requeridos para garantizar el mínimo o ningún impacto negativo sobre las actividades que se desarrollen en los inmuebles aledaños a las obras, particularmente deberá garantizar que se puedan seguir adelantando las actividades comerciales del sector.

15. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS
El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecución de la obra, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de la obra o de los materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras o por la maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa responsabilidad. Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la debida reparación de cualquiera de los daños ocasionados en las obras o en los equipos a él encomendados, y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos

16. EJECUCIÓN DE OBRAS AMPARADAS POR LA PÓLIZA DE ESTABILIDAD
En el evento en que el contratista ejecute algún trabajo originado por fallas de estabilidad de la obra, exigibles con cargo a la garantía de estabilidad otorgada, deberá indicar en sitio visible que tales obras no ocasionan costos adicionales para la entidad, lo cual hará mediante aviso que contendrá las especificaciones indicadas por el Interventor, y cuyo costo será asumido por el contratista.
17. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN

Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la iniciativa del contratista, sujetándose al proceso constructivo indicado en este pliego, en quien recaerá la responsabilidad por tales métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la obra; sin embargo, la entidad tendrá en cualquier momento el derecho a ordenar cambios en los métodos, con miras a la seguridad y al avance de la obra, o a su coordinación con las obras de otros Contratistas, o para obligar al contratista a ajustarse al contrato.

18. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA
El contratista informará, con cinco (5) días de anticipación, la fecha en que se propone hacer entrega total de la obra, y la entidad designará una comisión que dará la aprobación o hará las observaciones necesarias para que el contratista las termine a satisfacción. Así mismo, el contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias según el tipo de obra. A más tardar el último día del plazo, el contratista deberá tener debidamente terminadas y aprobadas las obras para entregarlas a la entidad por conducto de los funcionarios que se comisionen para tal fin; si no las tuviere terminadas, el recibo sólo se hará cuando se hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas de acuerdo con este Artículo. Las entregas parciales no implican el recibo definitivo de esta parte, ni mucho menos de toda la obra. Es requisito para el recibo de la obra a satisfacción, tener el sitio totalmente limpio de basuras y escombros.

Al momento de entregar las obras, las partes suscribirán un acta de finiquito o de exoneración de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar, excluyéndose las reclamaciones a que tiene derecho la entidad, por vicios de construcción, de acuerdo con los numerales 3 y 4 del Artículo 2060 del Código Civil Colombiano y sus normas concordantes.

19. USO DE OBRAS EJECUTADAS ANTES DE SU ACEPTACIÓN
Siempre que la obra, o parte de ella, esté en condiciones de ser utilizada, y sus intereses lo requieran, la entidad tomará posesión y hará uso de ella. Dicho uso no eximirá al contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia por parte de la administración a ninguno de sus derechos
20. NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN
Los ítems que aparecen en el formulario de cantidades de obra se describen en forma concisa y no en detalle, por lo tanto, para la determinación de los precios unitarios y la ejecución de los trabajos deben consultarse las "NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN" de las Empresas Públicas de Medellín, última versión y norma INVIAS 500. Sin perjuicio de lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato, el Contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar.

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en desarrollo del contrato:

20. GENERALES

Normas técnicas colombianas -NTC- (actualizadas)

21. NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES
Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas NTC, o en su defecto, con las normas ASTM (American Society for Testing and Materials).

ANEXO No.1
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Referencia: Proceso número XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA DEL OBJETO A CONTRATAR

El Municipio de Cisneros, requiere adelantar el proceso de selección para el: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PRESUPUESTO

	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	 Total 
	


ANEXO No.2
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROPONENTE
FECHA: 





PROPONENTE:

	RAZÓN SOCIAL
	

	DOMICILIO PRINCIPAL
	

	DIRECCIÓN
	

	TELÉFONO
	

	FAX
	

	NIT
	

	REPRESENTANTE LEGAL
	


NOTA: En caso de consorcios o uniones temporales, está información deberá ser diligenciada en formato aparte para cada uno de sus integrantes.

FIRMA:  ____________

NOMBRES Y APELLIDOS:
C.C:
REPRESENTANTE LEGAL: 

ANEXO No.3
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
Proceso de Contratación Pública de oferta número 01-2023
Nombre del representante legal del Proponente______________ identificado como  aparece  al  pie de   mi firma,   en mi calidad   de representante   legal   de [nombre   del Proponente] , manifiesto en mi nombre y en nombre de [nombre  del Proponente] que:

1. Apoyamos la   acción   del Estado colombiano   y de   la Entidad Contratante para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del proceso de contratación pública de oferta número 01-2023
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación pública de oferta número 01-2023.
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación pública de oferta número 01-2023, nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los _____días del mes de ______ de 2023.
Firma representante legal del Proponente

Nombre: Cargo:

Documento de Identidad:
ANEXO No.4
ANEXO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO MULTAS Y/O SANCIONES
(Ciudad y fecha)
Señores

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO

Ciudad.

Referencia: 
Proceso de Contratación pública de oferta número 01-2023
Yo,   _____________________________
identificado con cédula de ciudadanía número                                 expedida en_________, en mi condición de                          , según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara  de Comercio de                                     , bajo la gravedad de juramento certifico que desde el año de                        a la fecha, SI___ NO___ he sido objeto de multas y/o sanciones por incumplimiento de mis obligaciones contractuales frente a entidades públicas o privadas.

(En caso de multas y /o sanciones, deberá relacionar el monto de la multa o de la sanción, número de sanciones y el nombre de la entidad que le impuso la sanción o multa).

Atentamente,
______________________

FIRMA:  

NOMBRES Y APELLIDOS:

C.C:

REPRESENTANTE LEGAL: 

NIT:

ANEXO No. 5 FORMATO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
	NOMBRE PROPONENTE
	EXPERIENCIA 1

	Entidad contratante
	

	Contrato No.
	

	Numero de consecutivo en el RUP
	

	Objeto:
	

	Fecha inicio
	Mes
	

	
	Año
	

	Fecha terminación
	Mes
	

	
	Año
	

	Forma de ejecución (1)
	

	Numero Consecutivo Del Reporte en el

RUP del Contrato Ejecutado
	

	Clasificación UNSPSC u objeto del contrato
	

	Valor en pesos (2)
	

	Valor en SMLMV (3)
	


(1) Indicar si se ejecutó en Consorcio, unión temporal o individual.

(2) Valor del contrato correspondiente al % de participación del proponente. 

(3) Valor en SMMLV a la fecha de terminación
FIRMA:  ___


NOMBRES Y APELLIDOS:
C.C:
REPRESENTANTE LEGAL:

NIT.

ANEXO No.6
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el
Revisor Fiscal]
Yo,                                      , identificado con                            , en mi condición de Representante  Legal  de  (Razón  social  de  la  compañía)  identificada  con  Nit _________, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de                  certifico el  pago de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.   Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, identificado con                             , y con Tarjeta Profesional No.                    de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit__________, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de                  , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de  seguridad social (pensión, salud  y riesgos profesionales) y de  los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses.  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en             , a los (        )                      del mes de                      de  

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA
ANEXO No.7
DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 (PERSONAS NATURALES)
Yo, _________________, Identificado (a) con la CC. No. _________ de ______, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de juramento indicar esta circunstancia en el presente anexo.

Dada en ______,
a los______ (___) días del mes de_______, de 2021.  


FIRMA

NOMBRE DE QUIEN DECLARA
ANEXO No. 8
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Proceso de Contratación pública de oferta número 01-2023
Señores

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO
Nosotros los suscritos: Razón Social de acuerdo con la convocatoria pública, presentamos propuesta o proyecto de negocio jurídico (Articulo 845 C.Co.) para el objeto de la referencia y, en caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a ejecutar el contrato correspondiente.

Declaro que ostento capacidad para comprometerme o comprometer la sociedad que represento o la modalidad de asociación.

Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el objeto del contrato que se derive del presente proceso de contratación pública de oferta número 01-2023 en el plazo establecido en los Pliegos de condiciones, el cual es de seis (6) meses contados a partir de la fecha de la orden de iniciación del mismo

Que mi propuesta tiene una vigencia de ___   (     ) días hábiles contados a partir de la fecha de entrega de la misma.

Que conocemos la información general y demás documentos de las bases de contratación del presente proceso y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos, en cuanto al plazo, condiciones y especificaciones técnicas y en general todo lo solicitado en la convocatoria pública.

Que hemos leído los documentos publicados en el portal de contratación relacionados con el presente proceso y que aceptamos su contenido.

Que conocemos que para el contrato a celebrarse se entienden pactadas las cláusulas excepcionales al derecho común, de interpretación, modificación, terminación unilateral y caducidad del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.

Que durante la ejecución del contrato a celebrarse nos obligamos a permanecer al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales (propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar). Lo anterior será acreditado para la realización de cada pago derivado del contrato.

Que en virtud del contrato a celebrarse nos obligamos a mantener indemne a la entidad de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del futuro contratista o de las de sus subcontratistas o dependientes, de conformidad con el Decreto 931 de 2009.

Que de llegar a obtener la adjudicación del contrato, existe compromiso de ejecutar el mismo en el plazo contenido en los estudios previos y en los pliegos, y nos obligamos a constituir las pólizas y/o garantías allí requeridas dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la comunicación de aceptación de la oferta.

Que aceptamos que en el evento de presentarse diferencias en razón de la celebración, ejecución, desarrollo y terminación del contrato se procederá a la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación antes de iniciar cualquier acción judicial, y que no acudiremos ante ninguna otra forma alternativa de solución de conflictos.

Que nos comprometemos a no ceder total o parcialmente el contrato que nos sea adjudicado, y a no subcontratar el objeto del mismo con persona alguna, salvo autorización previa por parte del departamento.

Que en caso de que incurramos en incumplimiento total, parcial o en caso de mora, nos acogemos a lo dispuesto en la convocatoria pública de oferta, sobre la cláusula penal pecuniaria y las multas, las cuales aceptamos de manera expresa.

Que nos comprometemos a efectuar la liquidación del contrato en los términos establecidos en la convocatoria pública.
Que aceptamos que, para todos los efectos legales en desarrollo del contrato a celebrarse, se fije como domicilio el municipio de Cisneros. 
Que aceptamos los demás términos y exigencias contenidos en los pliegos, la cual junto con los estudios y documentos previos hace parte integral del contrato a celebrarse.

Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.

Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

Que hemos recibido los documentos que integran los pliegos de condiciones y sus adendas que son: (indicar el número y la fecha de cada uno).

Que para calcular el precio ofrecido, hemos tenido en cuenta todos los valores que inciden en el mismo.

Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución en los términos consignados en el pliego.

Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para cumplir el objeto del contrato.

Que la presente propuesta consta de        (     ) folios debidamente numerados y rubricados.

Atentamente,

Nombre del proponente o de su Representante legal  

 

C. C. No.                                            De  
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Dirección de correo  

 Dirección electrónica            _ Telefax  
  Ciudad  

(Firma del proponente o de su Representante
ANEXO No.9
MODELO DE ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL

Señores

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS
REFERENCIA: Proceso de contratación pública de oferta número 01-2023
OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS
”Los suscritos, ____ y ____, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de  y _, manifestamos que hemos convenido asociarnos y conformar la UNIÓN TEMPORAL (nombre de la U.T) para participar en la Licitación No. __________, cuyo objeto es _____________-____, y por lo tanto, expresamos:

1. La UNIÓN TEMPORAL está integrada por:

	NOMBRE
	IDENTIFICACIÓN
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1)
	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE COMPROMISO LA PARTICIPACIÓN EN LA (%)(2)

	
	
	
	

	
	
	
	


(1) Discriminar las actividades por ejecutar, para cada uno de los integrantes.

(2) La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 100.

2. La duración de la UNIÓN TEMPORAL será igual al término de ejecución del Contrato y un (1) año más.

3. La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL es solidaria e ilimitada.

4. El representante de la UNIÓN TEMPORAL es ____________, identificado con la cédula de ciudadanía No. __________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el Contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

5. La sede de la UNIÓN TEMPORAL es:

Dirección: __________

Teléfono: __________

Celular: __________

Fax: __________

Ciudad: __________

En constancia, se firma en ________________, a los ____ días del mes de _____ de _______.

6. El presente acuerdo de Unión Temporal rige a partir de la fecha de expedición y/o firma.

______________

(Nombre y firma del representante legal de cada uno de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL)
___________________

(Nombre y firma del representante de la UNIÓN TEMPORAL)

ANEXO 10
MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO.

CONFORMACION DE CONSORCIO

Ciudad y fecha,

Señores 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS 
Departamento de Antioquia.

Los abajo firmantes manifestamos a través de este documento que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en la convocatoria pública de oferta número 01-2023, cuyo objeto es FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS””, por lo anterior expresamos lo siguiente
1
La duración de este Consorcio será igual al término de ejecución y liquidación del Contrato.

2
El Consorcio está integrado por:


Nombre del integrante porcentaje de participación (%)

3
El representante del Consorcio es: ................................................................. Identificado con cédula de ciudadanía No. _________ de __________, quien está expresamente facultado para firmar el presente contrato y tomar las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplia y suficientes facultades.

4
La responsabilidad de los integrantes del Consorcio, es solidaria de conformidad con lo estipulado en la Ley 80 de 1993.
Para constancia se firma en ________ a los _____ días del mes de _______ 2023
Atentamente,

Nombre y firma de cada uno de los integrantes del Consorcio

Nombre y firma del representante legal
ANEXO No. 11
CERTIFICADO DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O CONFLICTOS DE INTERES

Ciudad, fecha
Señores 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS _
Referencia:

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS”
El suscrito declara que:

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia.

Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7 y 52 y los efectos legales consagrados en el Art. 44 numeral. 1o. del Estatuto Contractual.  Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento, así mismo certifico la inexistencia de conflicto de interés.

Dado en el Municipio de XXXX a los XXX días del mes XXXXXX de 2023  
 

 (Firma del Proponente o de su representante legal) 

Nombre: 

Cédula No.: 

NIT: 

Dirección: 

Teléfono:
ANEXO No. 12
ORIGEN DE LOS SERVICIOS CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003

"PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL"

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo a las personas jurídicas que representamos que:

1. OFRECIMIENTO DE SERVICIOS NACIONALES O EXTRANJEROS
Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos servicios sean prestados así:

a.-) SERVICIOS PRESTADOS POR NACIONALES:

Servicios en cuya prestación se utilice mano de obra 100% COLOMBIANA.

SI ___ (marcar X en caso afirmativo)

APLICA PARA LOS ÍTEMS Nos: __________ (indicar el No. del ítem o ítems para el (los) cual (es) aplica esta condición)

Servicios prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia.

SI ___ (marcar X en caso afirmativo)
b.-) SERVICIOS EXTRANJEROS:

Servicios en cuya prestación no se utiliza mano de obra colombiana y los países de donde provienen hacen parte de Convenios o Tratados Internacionales celebrados con Colombia, donde Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales.

SI___ (marcar X en caso afirmativo)

TRATADO O CONVENIO: ____________________ (indicar el tratado y allegar copia del capítulo correspondiente al trato nacional en materia de compras estatales.)

APLICA PARA LOS ÍTEMS Nos: __________ (indicar el No. del ítem o ítems para el (los) cual (es) aplica esta condición)

Servicios en cuya prestación no se utiliza mano de obra colombiana y en los países donde se presta el servicio aplican la RECIPROCIDAD, es decir, cuando en los países originarios de los servicios ofertados, a las ofertas de bienes colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus servicios nacionales.

SI________ (marcar X en caso afirmativo)

Esta condición se demostrará anexando a la propuesta, informe de la respectiva Misión Diplomática Colombiana con sede en el país de origen de los servicios ofertados.
c.-) SERVICIOS EXTRANJEROS:

Servicios en cuya prestación no se utiliza mano de obra colombiana y los países de donde provienen no hacen parte de Convenios ni Tratados Internacionales donde Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales y no aplican la RECIPROCIDAD

SÍ _____ (marcar X en caso afirmativo)

APLICA PARA LOS ÍTEMS Nos: __________ (indicar el No. del ítem o ítems para el (los) cual (es) aplica esta condición)

Los oferentes que diligencien el punto No. 1 OFRECIMIENTO DE SERVICIOS NACIONALES O EXTRANJEROS en cualquier literal, no deben diligenciar el siguiente el punto No.2 OFRECIMIENTOS DE SERVICIOS EXTRANJEROS ACREDITADOS para el mismo ítem.

2.-OFRECIMIENTOS DE SERVICIOS EXTRANJEROS ACREDITADOS: 

Se adicionará el 5% del puntaje técnico (si aplica) y económico obtenido, si cumple con la siguiente condición:

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos servicios sean prestados así:

a.-) SERVICIOS EXTRANJEROS:

Servicios que en su prestación se utilice insumos y/o materia prima colombiana.

SÍ _____ (marcar X en caso afirmativo) PORCENTAJE COLOMBIANO ___%

APLICA PARA LOS ÍTEMS Nos: __________ (indicar el No. del ítem o ítems para el (los) cual (es) aplica esta condición)

NOTA: 
PARA QUE EL SERVICIO SEA CONSIDERADO ACREDITADO, DEBERÁ CONTAR COMO MÍNIMO DE COMPONENTE COLOMBIANO CON EL 10%, DE LO CONTRARIO NO SERÁ CONSIDERADO ACREDITADO Y EN SU DEFECTO NO SE LE ASIGNARÁ PORCENTAJE

Declaramos que conocemos que el anterior ofrecimiento queda como obligación en nuestra oferta y por lo tanto el incumplimiento de ello, acarrea las sanciones de ley contempladas en el contrato.

____________________________                   
   

Firma Representante legal 


    

Nombre:                                                           
 
ANEXO 13
CERTIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Señores

ESE SAN ANTONIO DE CISNEROS 

Referencia: PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA DE OFERTA NUMERO 01-2023
Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS”
Proponente: YO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MANIFIESTO que, si contamos con un SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, el cual cumple a cabalidad con las normas colombianas que le son aplicables. En virtud de lo anterior se certifica que: 
1. EL PROPONENTE da cumplimiento a las normas y regulaciones colombianas relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y financiamiento del terrorismo que le son aplicables.  
2. EL PROPONENTE cuenta con adecuadas políticas, manuales y procedimientos de prevención y control al lavado de activos y administración del terrorismo, que dan cabal cumplimiento a las regulaciones vigentes que le son aplicables.  
3. EL PROPONENTE NO han sido sancionados por violación de las leyes relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.
Se autoriza A LA ESE SAN ANTONIO DE CISNEROS para que, directamente o por intermedio de las personas que designe, verifique y confirme la información acá suministrada, incluyendo la efectiva aplicación del SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO de la presente manifestación

Atentamente,

Firma:

_________________________________________

Nombre:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANEXO 14
RELACIÓN DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN O ADJUDICADOS
	CONTRATO Nº Y OBJETO
	CONTRATANTE
	VR.TOTAL CONTRATO
	FECHA DE INICIO
	PLAZO DE EJECUCIÓN
	FORMA DE EJECUCIÓN (1)
	% DE PARTICIPACIÓN
	¿ESTA SUSPENDIDO? (SI, NO)
	FECHA DE SUSPENSIÓN
(dd-mm-aaaa)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


(1) Indicar únicamente si el contrato fue ejecutado en forma individual, en consorcio o unión temporal, en los dos últimos casos indicar el porcentaje de participación del proponente.
Los datos suministrados deben estar respaldados con certificaciones por parte de la entidad contratante y cumpliendo cada uno de los datos solicitados.

El contenido del presente documento no podrá ser modificado y deberá diligenciarse en su totalidad.

La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad exclusiva del proponente.

El Municipio no tendrá en cuenta constancias cuya información presente inconsistencias o no sean diligenciadas en su totalidad.

Representante Legal
ANEXO 15
CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES

EXPERTOS Y DEL EQUIPO DE TRABAJO

	Perfil requerido
	Nombre
	Profesión
	Tarjeta profesional N.
	Fecha de expedición certificado de vigencia de la tarjeta profesional

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


DETALLE DE LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO

	Nombre: 
	

	Profesión: 
	

	Fecha de expedición de la tarjeta profesional o finalización de los estudios según aplique: 

	ENTIDAD CONTRATANTE
	OBJETO DEL CONTRATO
	FECHA INICIO
dd/mm/año
	FECHA FIN
dd/mm/año
	DURACIÓN

(meses)
	EG - EE

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


EG: Experiencia general en meses

EE: Experiencia específica en meses

FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL ______________________________ 

FECHA: _______________________________________________

ANEXO 16

FORMATO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR FACTORES DE CALIDAD Y/O TÉCNICOS.
Proceso de Contratación pública de oferta número 01-2023
	Requisito
	Sí
	No
	Información Adicional

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

_______________________________

Firma Autógrafa del Representante Legal del Proponente

Nombre: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]



