MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

[La entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1WW1EEE4444444111111111111111111114444444444444444444444433333 | Especifico | Externo | Durante la ejecución del contrato | Socio/Politico5 | Cambios en la Política Gubernamental que incidan en la administración de las vías objeto de señalización y demarcación | R Dificultad de concertación al momento de la ejecución del contrato R | 21R | 11 | 12RR2 | RIESGO BAJORR | El Contratista | Estar informado oportunamente de las normas y procedimientos que rigen en el nuevo administrador de las vías | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | El Contratista | A la terminación del contrato. | Estudio de documentos | Cada vez que se requiera |
| 1WW2EE4444444111111111111111111114444444444444444444444433333 | Especifico | Interno | Durante la ejecución del contrato | Operacionales | Imposibilidad de operación de los equipos técnicos y tecnológicos requeridos. | Retraso de los cronogramas de obra | 23R | 13 | 16RR2 | RIESGO ALTORR | El Contratista | Cumplir con el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | El Contratista | A la terminación del contrato. | Informes de avance | Permanente. |
| 1WW344441111111111111 11111114444444444444444444444433333 | General | Externo | Durante la ejecución del contrato | Regulatorios | Modificaciones al Manual de Señalización y Demarcación Vial expedido por el Ministerio de Transporte | Mayores costos y tiempos de ejecución | 22R | 11 | 13RR2 | RIESGO BAJOR | El Contratista | Mantenerse actualizado en la vigencia de las disposiciones y adoptar los cambios y hacer los ajustes en el procedimiento de elaboración de los diseños | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | El Contratista | A la terminación del contrato. | Estudio de documentos | Permanente. |
| 1WW444441111111111111 11111114444444444444444444444433333 | Especifico | Interno | Durante la ejecución del contrato | Tecnológicos | Fallas en el software y hardware asignados al procesamiento de la información | Pérdida total o parcial de información relacionada con los estudios y diseños y las memorias de calculo | 23R | 13 | 16RR2 | RIESGO ALTOR | El Contratista | Realizar continuamente copias de seguridad de la información | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | El Contratista | Durante la ejecución. | Análisis del progreso. | Permanente. |
| 1WW544441111111111111 11111114444444444444444444444433333 | Especifico | Interno | Durante la ejecución del contrato | Tecnológicos | Fallas en los equipos técnicos y de transporte | Retraso en la ejecución del cronograma de obra | 23R | 13 | 16RR2 | RIESGO ALTOR | El Contratista | Cumplir con el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | El Contratista | Durante la ejecución. | Informes de avance | Semanal. |
| 1WW644441111111111111 11111114444444444444444444444433333 | General | Externo | Durante la ejecución del contrato | Económicos | Incremento en el valor de la mano de obra calificada y no calificada y de los insumos, elementos y equipos | Mayores costos en la ejecución del contrato | 23R | 13 | 16RR2 | RIESGO ALTOR | El Contratista | Una vez iniciada la ejecución del contrato realizar las contrataciones necesarias a los precios actuales, y en cuanto a la mano de obra no calificada asumir los incrementos de ley | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | El Contratista | Durante la ejecución. | Reuniones con el contratista / interventoría | Semanal. |
| 1WW74441111111111111 11111114444444444444444444444433333 | General | Externo | Durante la ejecución del contrato | Ambientales | Demoras en la expedición y licencias o permisos ambientales | Retrasos en la ejecución de los cronogramas de obra | 22R | 11 | 13RR2 | RIESGO BAJOR | El Contratista | Tramitar en forma oportuna la expedición de los permisos y licencias a que haya lugar | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | El Contratista | Durante la ejecución. | Estudio de documentos | En hitos de la contratación. |
| 1WW84441111111111111 11111114444444444444444444444433333 | General | Externo | Durante la ejecución del contrato | De la Naturaleza | Temblores, inundaciones, derrumbes incendios, cualquier evento natural en el cual no hay intervención humana. | Retrasos en la ejecución de las obras | 23R | 13 | 16RR2 | RIESGO MEDIOR | El Contratista | Aplicar las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Consultar continuamente los reportes del IDEAM correspondientes a la zona de intervención | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | El Contratista | Durante la ejecución. | Estudio de documentos | Permanente. |
| 1WW9441111111111111 11111114444444444444444444444433333 | Específico | Interno | Planeación | Operacionales | El presupuesto fue estimado con base en valores confiables | 1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales 4. Deficiente gestión | 22R | 12 | 14RR2 | RIESGO BAJOR | Entidad | Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Supervisor | Durante la ejecución. | Análisis de cantidades | En Hitos de contratación. |
| 1WW1041111111111111 11111114444444444444444444444433333 | Específico | Interno | Planeación | Operacionales | El cronograma fue estimado con base en datos confiables | 1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporáneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas | 22R | 13 | 15RR2 | RIESGO MEDIOR | Entidad/Contratista | Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | Durante la ejecución. | Informes de avance | Semanal. |
| 1WW111111111111111 11111114444444444444444444444433333 | Específico | Interno | Planeación | Operacionales | Los requisitos de calidad fueron acordados y fueron documentados | 1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. mayor onerosidad 3. Insatisfacción de las partes interesadas 4. Resultados no confiables | 21R | 12 | 13R2 | RIESGO BAJOR | Entidad | Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Interventor | Durante la ejecución. | Reuniones con contratista/interventerventoria. | Semanal. |
| 1WW12111111111111 11111114444444444444444444444433333 | Específico | Interno | Selección. | Operacionales | Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado | 1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales | 21R | 11 | 12R2 | RIESGO BAJOR | Entidad | Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Entidad | Durante la ejecución. | Estudio de documentos | En hitos de contratación. |
| 1WW13111111111111 11111114444444444444444444444433333 | General | Externo | Selección. | Económicos | Se prevé una concurrencia suficiente y significativa en el proceso de selección. | 1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista | 21R | 11 | 12R2 | RIESGO BAJOR | Entidad | Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Dependencia a cargo e la contratación. | Durante la ejecución. | Estudio de documentos | En hitos de contratación. |
| 1WW14111111111111 11111114444444444444444444444433333 | General | Externo | Selección. | Operacionales | Existen en el mercado precios de algunos artículos que son realmente bajos y además que no se encuentra sustentación o fundamento alguno en la estructuración del precio con respeto al mercado. | 1. Errónea selección del contratista 2. Incumplimiento 3. Pérdida de imagen (lavado de activos) | 22R | 12 | 14R2 | RIESGO BAJOR | Entidad | Establecer la relación precio-valor de la contratación. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Dependencia a cargo e la contratación. | Durante la ejecución. | Análisis de precios | En hitos de contratación. |
| 1WW1511111111111 11111114444444444444444444444433333 | General | Externo | Contratación | Operacionales | La estructuración de la contratación y el proceso de selección se realizaron de acuerdo con los manuales de contratación y se siguieron las mejores prácticas para evitar cualquier sospecha de direccionamiento del proceso de selección. | 1. Condenas económicas 2. retraso en la ejecución de la obra 3. Detrimento en la imagen 4. desgaste administrativo | 21R | 12 | 13R2 | RIESGO BAJOR | Entidad | Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. | 5 | 2 | 7 | RIESGO ALTO | NO | Dependencia a cargo e la contratación. | Durante la ejecución. | Estudios de documentos | Permanente . |
| 1WW16111111111 11111114444444444444444444444433333 | General | Externo | Contratación | Operacionales | El Contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación con entidades públicas, y tiene en el momento de la contratación la capacidad para desarrollar el Contrato. | 1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo | 21R | 11 | 12R2 | RIESGO BAJOR | Entidad/ CONTRATISTA | Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Verificar la presentación de la garantía de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | Durante la ejecución. | Reuniones con el Contratista / Interventoría | Permanente. |