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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos


	NO.
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCION DEL RIESGO
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	CALIFICACIÓN TOTAL
	CATEGORÍA
	ASIGNACIÓN

	1
	GENERAL
	INTERNA
	PLANEACIÓN
	OPERACIONAL
	Las condiciones técnicas previstas por el MUNICIPIO para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato.
	Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito.
	3
	2
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA O MUNICIPIO

	
	
	
	
	
	
	Declaratoria de Desierta del Proceso
	
	
	
	
	

	2
	GENERAL
	INTERNA
	SELECCION
	OPERACIONAL
	Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el mismo por no ser conveniente su adjudicación.
	Revocatoria del Proceso de selección
	1
	1
	2
	BAJO
	MUNICIPIO

	3
	GENERAL
	EXTERNA
	SELECCION
	OPERACIONAL
	Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, por no  cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones.
	Declaratoria de Desierta
	2
	1
	3
	BAJO
	MUNICIPIO

	4
	GENERAL
	EXTERNA
	CONTRATACION
	OPERACIONAL
	No firmarse el contrato por el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista
	Selección de nuevo contratista
	1
	1
	2
	BAJO
	MUNICIPIO

	5
	GENERAL
	EXTERNA
	CONTRATACION
	OPERACIONAL
	El contratista no presente o presente tardíamente las garantías requeridas en el contrato
	Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA

	6
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCION
	ECONOMICO
	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios.
	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA

	7
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCION
	SOCIAL O POLITICO
	Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.
	Retrasos en la ejecución del contrato
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA E MUNICIPIO

	8
	GENERAL
	INTERNA O EXTERNA
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista.
	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo
	3
	2
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA Y/O MUNICIPIO

	9
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCION
	FINANCIERO
	Dificultad para conseguir recursos financieros necesarios para lograr el objetivo del contrato, así como el valor adicional que representen plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones, causados con ocasión de los mismos.
	Retrasos en la ejecución del contrato
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA

	10
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCION
	DE LA NATURALEZA
	Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable, entre otros desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo
	3
	2
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA E MUNICIPIO

	11
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCION
	AMBIENTAL
	Costo adicional representado en la ejecución de las obligaciones ambientales a que haya lugar, conforme la naturaleza de las actividades a desarrollar.
	Posible variación del valor del contrato
	1
	2
	3
	BAJO
	CONTRATISTA

	12
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCION
	TECNOLÓGICOS
	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, y que tengan impacto directo con la debida ejecución del contrato.
	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA

	13
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Demoras en la entrega de información por parte del cliente o un tercero o Actos de entidades administrativas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato
	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo
	2
	4
	6
	ALTO
	CONTRATISTA

	14
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista
	Terminación del contrato
	1
	4
	5
	MEDIO
	MUNICIPIO

	15
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato
	Imposición de multas y sanciones
	3
	3
	6
	ALTO
	CONTRATISTA

	16
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCION
	REGULATORIA
	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista
	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo
	1
	1
	2
	BAJO
	CONTRATISTA E MUNICIPIO

	17
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes
	Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA Y/O MUNICIPIO

	18
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCION
	REGULATORIA
	Modificación del régimen impositivo luego de celebrado el contrato.
	Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación del mismo
	3
	1
	4
	BAJO
	MUNICIPIO

	19
	GENERAL
	INTERNA
	EJECUCION
	ECONOMICO
	Variación de los precios del mercado; Precio fijo sin reajuste. No se cancelaran reajustes luego el contratista asume los cambios en el mercado y no reclamara ni pretenderá reajustes, así mismo, asume el riesgo de pago por unidad de medida y precio unitario.
	Incremento en el costo de las actividades de construcción
	1
	2
	3
	BAJO
	CONTRATISTA

	20
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Geológicos: El contratista conocerá en visita de obra el terreno y no realizará reclamaciones por condiciones del suelo, ni accesibilidad del lugar, tampoco por desplazamientos.
	Incremento en el costo de las actividades de construcción
	2
	4
	6
	ALTO
	CONTRATISTA

	21
	GENERAL
	INTERNA
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	Pagos Por Avance De Obra: el proponente seleccionado deberá asumir la totalidad de los costos de la ejecución del contrato y se someterá a los trámites y requisitos para el pago definitivo, de acuerdo con la fuente de financiación del presente proceso
	Demoras en los pagos de las actas de avance parcial de obra.
	3
	2
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA

	22
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	No se otorgará anticipo, razón por la cual el contratista debe aprovisionar los recursos para asegurar el inicio y ejecución del proyecto en un ciento por ciento, de otra parte el contratista debe contar con los recursos suficientes para cancelar los impuestos que se causan a la suscripción del contrato.

Por último el riesgo de la utilidad debe ser asumido por el contratista por lo que DEBE CALCULAR la utilidad, pues no se aceptan reclamaciones sobre el particular.
	Demoras en el inicio de las obras, prórrogas en tiempo.
	3
	3
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
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2  GENERAL  INTERNA  SELECCION  OPERACIONAL  Cuando durante el  desarrollo del proceso  de selección deba  revocarse el mismo por  no ser conveniente su  adjudicación.  Revocatoria del  Proceso de  selección  1  1  2  BAJO  MUNICIPIO  

3  GENERAL  EXTERNA  SELECCION  OPERACIONAL  Cuando por motivos  que impidan la  selección del  contratista, por no   cumplir   los oferentes  con los requerimientos  establecidos en el  pliego de condiciones.  Declaratoria de  Desierta  2  1  3  BAJO  MUNICIPIO  

