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TÍTULO DEL DOCUMENTO

_______________________________________________________________________________


Matriz de Riesgos

	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	General
	Externo
	Ejecución
	RIESGOS ECONÓMICOS
	Desabastecimiento de materia prima.
	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.
	2
	4
	6
	Alto
	Contratista
	Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada.
	1
	4
	5
	Medio
	Si
	Supervisor del contrato y el contratista
	Dentro de la ejecución del contrato
	Dentro de la ejecución del contrato
	Control verificación del alcance.
	Mensual

	2
	General
	Externo
	Ejecución
	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS
	Cambios en la política tributaria.
	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.
	1
	3
	4
	Bajo
	Contratante
	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato.
	1
	3
	4
	Bajo
	Si
	Supervisor del contrato y el contratista
	Dentro de la ejecución del contrato
	Dentro de la ejecución del contrato
	Control verificación del alcance.
	Mensual

	3
	General
	Externo
	Ejecución
	RIESGOS OPERACIONALES
	Mal análisis de costos generales como la no previsión de costos de pruebas y certificados de calidad.
	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.
	2
	3
	5
	Medio
	Contratista
	Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a

la empresa adjudicada.
	1
	3
	4
	Bajo
	Si
	Supervisor del contrato y el contratista
	Dentro de la ejecución del contrato
	Dentro de la ejecución del contrato
	Control verificación del alcance.
	Mensual

	4
	General
	Externo
	Ejecución
	RIESGOS FINANCIEROS
	Financiación y liquidez.
	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.
	1
	4
	5
	Medio
	Contratista
	Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a

la empresa adjudicada.
	1
	4
	5
	Medio
	Si
	Supervisor del contrato y el contratista
	Dentro de la ejecución del contrato
	Dentro de la ejecución del contrato
	Control verificación del alcance.
	Mensual

	5
	General
	Externo
	Ejecución
	RIESGOS DE LA NATURALEZA
	Catastrófico (Terremoto, Inundación, etc.)
	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.
	1
	5
	6
	Alto
	Contratista
	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato
	1
	5
	6
	Alto
	Si
	Supervisor del contrato y el contratista
	Dentro de la ejecución del contrato
	Dentro de la ejecución del contrato
	Control verificación del alcance.
	Mensual

	6
	General
	Externo
	Ejecución
	RIESGOS AMBIENTALES 
	Incumplimiento políticas ambientales.
	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.
	1
	3
	4
	Bajo
	Contratista
	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato
	1
	3
	4
	Bajo
	Si
	Supervisor del contrato y el contratista
	Dentro de la ejecución del contrato
	Dentro de la ejecución del contrato
	Control verificación del alcance.
	Mensual

	7
	General
	Externo
	Ejecución
	RIESGOS FINANCIEROS
	Limitación de la movilidad de bienes importados y en el territorio nacional por fuerza mayor, caso fortuito o por situaciones de interés general.
	Suspensión de la ejecución del contrato
	3
	4
	7
	
Alto
	Contratista
	Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a

la empresa adjudicada.
	3
	4
	7
	Alto
	Si
	Supervisor del contrato y el contratista
	Dentro de la ejecución del contrato
	Dentro de la ejecución del contrato
	Control verificación del alcance.
	Mensual

	8
	General
	Externo
	Contratación
	Operacional
	La no suscripción del contrato
	Demora en el inicio de la ejecución
	1
	2
	3
	Bajo
	Adjudicatario
	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato
	1
	1
	2
	Bajo
	No
	Comité jurídico evaluador, Asesor contractual
	Entrega de la oferta y garantías
	Con la suscripción del contrato
	En el perfeccionamiento del contrato
	En el evento


[image: image2.png]GE iR




[image: image3.jpg]Tel. (+57 1) 795 6600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 ® Bogota - Colombia

www.colombiacompra.gov.co





[image: image1.png][image: image2.png][image: image3.jpg]