MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

[La Entidad Estatal debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del Contrato]

[La Entidad Estatal debe incluir todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. Para ello puede verificar el Documento CONPES “Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública”]

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados |  |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | ¿Cuándo? Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Económico | Atraso y sobre costo en la ejecución del contrato por variación critica de los precios | Retraso en el cumplimiento de las metas, plan de acción y cadena de valor | Raro | Menor | 5 | riesgo medio | PROPONENTE - CONTRATISTA | El proponente/contratista Evaluará el mercado y las posibles variaciones del mismo | Raro | Menor | 5 | riesgo medio | si | Contratista/Proponente | previo a la presentación de la propuesta | A través de la propuesta entregada por el proponente y el estudio de mercado realizado por la entidad. | Al iniciar la etapa de ejecución |
| 2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Desabastecimiento de los elementos en el mercado. | retraso en el cumplimiento de ejecución actividades | Probable | Moderado | 7 | riesgo alto | CONTRATISTA | El proponente Evaluará la oferta y la demanda de los suministros y si no están en el lugar de ejecución deberá suministrarlos desde otro lugar | Probable | Moderado | 7 | riesgo alto | si | Contratista | previo a la presentación de la propuesta | A través del contratista que deberá realizar todas las acciones previas al cierre del proceso y a la misma ejecución previendo que contará con el respectivo suministro de elementos y herramientas necesarios para le ejecución del proyecto. | Al iniciar la etapa de ejecución |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Calidad de los materiales utilizados en la obra | alteración en los acabados, resistencia durabilidad y funcionalidad | Improbable | Moderado | 7 | riesgo alto | CONTRATISTA | Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales. | Improbable | Moderado | 7 | riesgo alto | si | Contratista | Al iniciar la etapa de selección -durante la ejecución | El contratista deberá comprobar que cada uno de los materiales tenga la garantía necesaria, y el supervisor deberá verificar las condiciones de calidad y el cumplimiento de las características técnicas ofrecidas. | Al iniciar la etapa de ejecución |
| 4 | General | Externo | Planeación | Económico | Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales | afectación en el cumplimiento del cronograma establecido | Raro | Menor | 6 | riesgo medio | ENTIDAD | Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación | Raro | Menor | 6 | riesgo medio | si | Entidad / Supervisor | Al iniciar la etapa de ejecución | Mesa técnica en caso de evidenciar la presunta ocurrencia del hecho. | Al iniciar la etapa de selección -durante la ejecución |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Manejo socio-ambiental del proyecto | alteración al cronograma | Improbable | Menor | 7 | riesgo alto | CONTRATISTA | Plan ambiental municipal y Resolución 541 de 1994 y demás normas de orden nacional vigente | Improbable | Menor | 7 | riesgo alto | si | Contratista | Al iniciar la etapa de ejecución | A través de la supervisión | Al iniciar la etapa de selección -durante la ejecución |
| 6 | General | Externo | Selección, Ejecución, Planeación, Contratación | Sociales y Políticos | Paros huelgas y actos terroristas | fluctuaciones en la adquisición de materiales | Raro | Menor | 3 | riesgo bajo | ENTIDAD | Cumplimiento de la programación establecida – programación de ruta crítica para el cumplimiento de los plazos contractuales. | Raro | Moderado | 3 | riesgo bajo | si | Contratista | durante la ejecución | A través de programación de proyecto. | Etapa de planeación - Etapa de la ejecución |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Condiciones climáticas | afectación de la ejecución de las actividades | Probable | Moderado | 7 | riesgo alto | CONTRATISTA | Acciones que mitiguen las demoras en la ejecución del proyecto por cuestiones climáticas. | Probable | Moderado | 7 | riesgo alto | si | Contratista y supervisión | durante la ejecución | Control al Plan | Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente. |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de idoneidad en la mano de obra en las actividades realizadas por el contratista. | entra en riesgo la ejecución de la obra de manera eficiente | Posible | Moderado | 7 | riesgo alto | ENTIDAD | Cambio con la debida autorización de la entidad y la supervisión, de los profesionales o mano de obra dispuestos para la ejecución del contrato. | Posible | Moderado | 7 | riesgo alto | si | Contratista /Entidad | durante la ejecución | A través de la verificación de la supervisión | Desde el inicio del contrato hasta su terminación -periódicamente. |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ejecución de mayores cantidades del proyecto, no autorizadas, por procedimientos inadecuados, o por deficiente programación en la ejecución de las obligaciones | afecta el tiempo de ejecución y el presupuesto | Posible | Moderado | 7 | riesgo alto | CONTRATISTA | Actas parciales de ejecución y recibo de elementos | Posible | Moderado | 7 | riesgo alto | si | Contratista/Supervisor | durante la ejecución | A través de la supervisión del contratista | Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente. |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentalidad presentada en el proyecto, por ausencia, falta o deficiencia del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. | afectaciones operativas en la ejecución del contrato | Raro | Mayor | 6 | riesgo medio | CONTRATISTA | Dar cumplimiento a la OHSAS 18001, de conformidad con la certificación obtenida por la entidad. | Raro | Mayor | 6 | riesgo medio | si | Contratista | durante la ejecución | Supervisión | Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente. |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Modificación de algunas de las actividades a ejecutar y/o de algunas de las cantidades del contrato manteniendo el valor del presupuesto determinado en el mismo. | dificulta el cronograma propuesto y desembolsos | Posible | Moderado | 7 | riesgo alto | CONTRATISTA | Generación de actas en el proyecto | Posible | Moderado | 7 | riesgo alto | si | Contratista /Supervisor | durante la ejecución | Supervisor | Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente. |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional, Económico | Problemas en la coordinación, capacidad logística y organizacional, para ejecutar actividades simultáneamente. | genera costos adicionales a los inicialmente previstos, que puede afectar cualquiera de las dos partes | Posible | Mayor | 8 | riesgo extremo | PROPONENTE/ CONTRATISTA | Verificación de condiciones habilitantes de carácter financiero y técnico- Seguimiento por parte de la supervisión durante la ejecución del proyecto | Posible | Mayor | 8 | riesgo extremo | si | Comité Evaluador - Supervisor | durante la ejecución | A través del comité evaluador - Supervisor | Etapa de selección – Seguimiento durante la ejecución |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional, Económico | Pérdida de elementos alquilados por hurto, descuido, vandalismo o daños causados por terceros a dichos bienes. | retraso en el cumplimiento de ejecución actividades | Posible | Mayor | 8 | riesgo extremo | CONTRATISTA | Implementación de protocolos de seguridad | Posible | Mayor | 8 | riesgo extremo | si | Contratista | durante la ejecución | A través del contratista, verificado por la Supervisión | Durante la ejecución |
| 14 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional, Económico | Daño a terceros por accidentalidad o malos procedimientos en la ejecución del proyecto | sobrecostos, y retraso en la ejecución de la obra | Posible | Mayor | 8 | riesgo extremo | CONTRATISTA | Implementación de protocolos de seguridad durante la ejecución de los trabajos, dando cumplimiento a la norma de calidad vigente. | Posible | Mayor | 8 | riesgo extremo | si | Contratista | durante la ejecución | A través del contratista, verificado por la supervisión | Durante la ejecución |

RIESGOS NO ASUMIDOS POR LAS PARTES

FUERZA MAYOR: Eventos fuera del control de las partes, que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente. En caso de ocurrencia las obligaciones afectadas se suspenderán hasta que se pueda reanudar el contrato o, en caso de persistir y hacer imposible su continuación, se dará por terminado el contrato. No habrá lugar a reclamaciones, ni reconocimientos de una parte a la otra, por la imposibilidad del cumplimiento de sus obligaciones. Los eventos temporales de fuerza mayor que causen demoras pueden resolverse siempre que las partes acuerden quien asume los costos.

RIESGOS ASIGNADOS AL CONTRATISTA:

- Atraso y sobre costo en la entrega de materiales por el proveedor por variación de los precios

- Desabastecimiento de los elementos en el mercado.

- Calidad de los materiales utilizados en la obra

- Manejo socio-ambienta del proyecto

- Condiciones climáticas

- Falta de idoneidad en la mano de obra en las actividades realizadas por el contratista.

- Ejecución de mayores cantidades del proyecto, no autorizadas, por procedimientos inadecuados, o por deficiente programación en la ejecución de las obligaciones

- Accidentalidad presentada en el proyecto, por ausencia, falta o deficiencia del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.

- Modificación de algunas de las actividades a ejecutar y/o de algunas de las cantidades del contrato manteniendo el valor del presupuesto determinado en el mismo.

- Problemas en la coordinación, capacidad logística y organizacional, para ejecutar actividades simultáneamente

- Pérdida de elementos alquilados por hurto, descuido, vandalismo o daños causados por terceros a dichos bienes.

- Daño a terceros por accidentalidad o malos procedimientos en la ejecución del proyecto

- Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos, en la etapa pre y contractual donde se consignan errores, que pueden impedir o afectar en la consecución del objeto del contrato. sin que esto sea consecuencia de conductas de las de alguna de las partes.

- Problemas de liquidez del contratista, por no prever los costos de financiación en los que debe incurrir durante la ejecución del contrato

RIESGOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD

- Falta de idoneidad en la mano de obra en las actividades realizadas por el contratista.

- Paros huelgas y actos terroristas

- Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales

- Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que pueden impedir o afectar en la consecución del objeto del contrato. Sin que esto sea consecuencia de conductas de las de alguna de las partes.

RIESGO POLÍTICO: El riesgo político relacionado con conflictos internos, conflictos de Colombia con otros Estados, y situaciones de orden público que afecten la ejecución del contrato resultante del presente proceso de selección, serán asumidos en su totalidad por el Instituto