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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
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	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)
	Consecuencia de la Ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/ Controles a ser implementados
	Impacto después del Tratamiento
	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación
	Calificación Total
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Estimación inadecuada de los costos
	Deficiencia en la ejecución de los ítems pactados
	Raro
	Mayor
	4
	Bajo
	Contratista
	Establecer precios del mercado o los adoptados por el Municipio para la presentación de la propuesta
	raro
	menor
	2
	Bajo
	NO
	Contratista
	Presentación propuesta económica
	Firma contrato
	Análisis de precios unitarios
	1 vez

	2
	General
	Externo
	Selección
	Operacional
	No disponibilidad de materiales
	Retraso en procesos constructivos
	posible
	menor
	3
	medio
	Contratista
	Realizar reservas y compras preliminares de materiales una vez firmado el contrato
	raro
	menor
	1
	Bajo
	NO
	contratista
	Firma del contrato
	Liquidación contrato
	Verificando disponibilidad de materiales
	Cada 5 días

	3
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Materiales defectuosos
	Deficiencias en calidades de obra
	posible
	menor
	4
	Bajo
	Contratista
	Solicitar certificaciones de calidad de materiales
	raro
	menor
	1
	Bajo
	NO
	interventor
	Firma de contrato
	Liquidación contrato
	Verificando certificados de calidad
	Cada 5 días

	4
	General
	Externo
	Ejecución
	Económico
	Procesos de ejecución de obra ineficientes
	Mayores costos en obra
	posible
	moderado
	3
	medio
	Contratista y municipio
	Control permanente sobre materiales y procesos utilizados cumpliendo con  el manual del Municipio
	raro
	menor
	1
	Bajo
	NO
	Contratista y Municipio
	Firma del contrato
	Liquidación contrato
	Cuantificación real de obras a ejecutar
	Cada 5 días

	5
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados
	Retrasos en procesos constructivos
	posible
	menor
	3
	medio
	Contratista
	Contratar personal previo a firmas de actas de inicio. Garantizar la permanencia del personal ofrecido
	raro
	menor
	1
	Bajo
	NO
	Contratista e interventor
	Firma de contrato
	Liquidación contrato
	Revisión de personal mano de obra no calificada
	diario

	6
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
	Retraso en procesos constructivos
	posible
	moderado
	3
	Medio
	Contratista
	Adoptar medidas de seguridad industrial
	raro
	moderado
	2
	Bajo
	NO
	contratista
	Firma de contrato
	Liquidación contrato
	Control del personal
	diario

	7
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequias o temporadas invernales
	Retrasos en procesos constructivos
	raro
	mayor
	4
	Bajo
	contratista
	N.A.
	raro
	mayor
	4
	Bajo
	SI
	contratista
	Firma del contrato
	Liquidación contrato
	N.A.
	N.A.

	8
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Ambiental
	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades
	Desequilibrio económico
	raro
	menor
	4
	bajo
	Contratista
	Calculo adecuado de impuestos y estimación de posibles incrementos
	raro
	menor
	4
	Bajo
	NO
	contratista
	Firma de contrato
	Liquidación de contrato
	N.A.
	N.A.

	9
	General
	Externo
	Ejecución
	Social y Político
	Necesidad de adición de recursos financieros por imprevistos
	Incumplimiento de objeto contratado
	posible
	moderado
	3
	medio
	Contratista-Municipio
	Reevaluación del presupuesto y proyección de obras faltantes
	raro
	menor
	4
	Bajo
	NO
	Contratista-Municipio
	Firma del contrato
	Liquidación del contrato
	Revisión de obras ejecutadas y obras faltantes
	5 días

	10
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Necesidad de prórroga de plazo por imprevistos
	Incumplimiento de objeto contratado
	posible
	moderado
	3
	medio
	Contratista-Municipio
	Reevaluación del cronograma en obras ejecutadas y proyección de obras faltantes
	raro
	menor
	4
	Bajo
	NO
	Contratista-Municipio
	Firma del contrato
	Liquidación contrato
	Revisión de obras ejecutadas y obras faltantes
	Cada 5 días

	11
	General
	Externo
	Ejecución
	Tecnológico
	Tecnológicos e infraestructura pública, como fallas en telecomunicaciones, servicios públicos, nuevos desarrollos, entre otros
	No se satisface la necesidad requerida por el Municipio de Tunja
	posible
	bajo
	3
	Bajo
	Contratista-Municipio
	Acompañamiento técnico por parte de la entidad territorial previo informe del contratista
	raro
	menor
	3
	Bajo
	NO
	Contratista-Municipio
	Firma  del contrato
	Liquidación del contrato
	Revisión informes de ejecución
	N.A.







4
	Código
	CCE-EICP-FM-13
	Versión
	3



