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MATRIZ 1
RIESGOS
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.


	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)
	Consecuencia de la Ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/ Controles a ser implementados
	Impacto después del Tratamiento
	¿Afecta la ejecución del Contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación
	Calificación Total
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Cambios en la reglamentación del sector
	NO cumplimiento o mayor costo en el cumplimiento del objeto contractual 
	Raro
	Menor 
	Menor
	Bajo
	Secretaría de Hacienda
	

Hacer efectiva la póliza y prevalencia del contrato
	Raro
	Insignificante
	Bajo
	Bajo
	Si
	Supervisor del contrato
	Al momento de presentarse la situación
	Vencimiento de Garantías 
	Haciendo efectiva la garantía
	Cada vez que se presente la necesidad

	2
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Alza desbordante de los precios en relación con los costos de los insumos necesarios para
	NO cumplimiento o mayor costo en el cumplimiento del objeto contractual 
	Raro
	Menor 
	Menor
	Bajo
	Secretaría de Hacienda
	

Hacer efectiva la póliza y prevalencia del contrato
	Raro
	Insignificante
	Bajo
	Bajo
	Si
	Supervisor del contrato
	Al momento de presentarse la situación
	Vencimiento de Garantías 
	Haciendo efectiva la garantía
	Cada vez que se presente la necesidad

	3
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	No entrega de los suministros adquiridos dentro del plazo pactado
	NO cumplimiento o mayor costo en el cumplimiento del objeto contractual 
	Raro
	Menor 
	Menor
	Bajo
	Secretaría de Hacienda
	

Hacer efectiva la póliza y prevalencia del contrato
	Raro
	Insignificante
	Bajo
	Bajo
	Si
	Supervisor del contrato
	Al momento de presentarse la situación
	Vencimiento de Garantías 
	Haciendo efectiva la garantía
	Cada vez que se presente la necesidad

	4
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Falla en los  suministros adquiridos dentro del plazo pactado
	NO cumplimiento o mayor costo en el cumplimiento del objeto contractual 
	Raro
	Menor 
	Menor
	Bajo
	Secretaría de Hacienda
	

Hacer efectiva la póliza y prevalencia del contrato
	Raro
	Insignificante
	Bajo
	Bajo
	Si
	Supervisor del contrato
	Al momento de presentarse la situación
	Vencimiento de Garantías 
	Haciendo efectiva la garantía
	Cada vez que se presente la necesidad








