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MATRIZ Nº 2 - RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. 

De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

El soporte de los riesgos previsible al presente proceso de selección es el siguiente:

	Nº
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Riesgo por cambio del régimen de contratación y de la regulación en general que afecte el Contrato y
las condiciones pactadas en él y su ejecución
	Posibles Alteraciones de las obligaciones, de las condiciones  iníciales del contrato y/o del equilibrio económico del mismo
	(1)  Raro
	(4) Mayor
	(5) Riesgo medio
	(5) Riesgo medio
	Contratista y entidad contratante
	Se deberá efectuar una revisión permanente de la normatividad del regula el régimen de contratación y la particular del  objeto contractual. Dado que toda norma constitucional o legal que modifique las condiciones pactadas en el Contrato es de obligatorio cumplimiento, la misma será objeto de valoración por las partes para adoptar las decisiones que conlleven a solventar las eventuales alteraciones en las obligaciones y el posible   restablecimiento del equilibrio contractual,  si lo amerita. En caso de que los cambios normativos imposibiliten la ejecución, deberá terminarse el contrato sin lugar a reclamaciones entre las partes

	2
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento de las obligaciones Contractuales
	La no satisfacción de la necesidad requerida por la entidad.
	(3) Posible
	(5) Catastrófico
	(8) Riesgo Extremo
	(8) Riesgo Extremo
	Contratista
	Monitoreo de la ejecución de las obligaciones, revisión de los informes mensuales de ejecución suscritos por el contratista y suscripción de la correspondiente acta de ejecución por el supervisor. En caso de que se evidencie un presunto incumplimiento se tomarán las medidas administrativas y contractuales pertinentes, tales como: requerimientos, inicio de procedimiento administrativo sancionatorio y en hacer efectivas las garantías

	3
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Modificación del régimen de impuestos aplicables al Contrato.

	Posibles Alteraciones al equilibrio económico del mismo
	(2) Improbable
	(2) Menor
	(4) Riesgo Bajo
	(4) Riesgo Bajo
	Contratista y entidad contratante
	Se deberá efectuar una revisión permanente de la normatividad que regula los impuestos aplicables al contrato, si le modifican las tarifas de los mismos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, a petición de cualquiera de las partes, se realizará  lo necesario para restablecer el equilibrio económico del contrato



De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Departamento de Córdoba, no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.



