1.16. DISTRIBUCIÓN, VALORACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS 

EL MUNICIPIO, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.5.2, numeral 2, y en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación presentado por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente a través de la Circular No. 8 expedida el 10 de diciembre de 2013, la siguiente es la matriz de riesgos del presente proceso de contratación.

	[bookmark: _Hlk139944986]N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	GENERAL 
	 EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	Mala calidad en los bienes entregados en el objeto del contrato
	Dificulta en el cumplmiento de las metas de la administración 
	 3
	 2
	5 
	 RIESGO MEDIO
	 CONTRATISTA
	Oficiar al proponente seleccionado a fin de que constituya las garantías establecidas, concediéndole termino perentorio, de no hacerlo declarar el incumplimiento del contrato y liquidarlo unilateralmente. 
	2
	1
	3
	RIESGO BAJO 
	NO
	OFICINA DE CONTRATACIÓN
	DESDE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA
	EN LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO
	
Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.
	En el perfeccionamiento del contrato

	2
	GENERAL 
	EXTERNO
	CONTRATACIÓN
	OPERACIONAL
	Entrega por fuera del plazo de ejecución
	Dificulta en el cumplmiento de las metas de la administración
	3
	2
	5
	 RIESGO BAJO
	 CONTRATISTA Y MUNICIPIO DE GIRON
	Atención y respuesta oportuna de los riesgos con las respectivas contingencias
	3
	1
	4
	RIESGO BAJO 
	NO
	 SECRETARIA DE RECURSOS FISICOS E INVENTARIOS Y//O SUPERVISOR CONTRATO
	EN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
	Contingencias para los riesgos que se puedan presentar.

	Cuando se suceden los riesgos 

	3
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACIÓN
	OPERACIONALES
	Incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista 
	Dificulta en el cumplmiento de las metas de la administración
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	exigencia la firma de la aceptación del contrato
	1
	1
	2
	RIESGO MEDIO
	NO
	 SECRETARIA DE RECURSOS FISICOS E INVENTARIOS Y//O SUPERVISOR CONTRATO
	ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	DESPUÉS DE LA ACEPTACIÓN DEL CONTRATO
	Exigencia de la legalización y
Supervisión constante del contrato
	Fechas establecidas en el cronograma de actividades del proceso de selección

	4
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONALES
	Atraso en la ejecución de los bienes y/o servicios contratados
	Dificulta en el cumplmiento de las metas de la administración
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	CONTRATISTA
	Reunión de seguimiento con los funcionarios involucrados en la ejecución del contrato
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	SECRETARIA DE RECURSOS FÍSICOS E INVENTARIOS Y//O SUPERVISOR CONTRATO
	DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO
	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
	Actas de cumplimiento debidamente suscrita por el supervisor y el contratista del contrato dentro de los términos establecidos
	De conformidad con la forma de pago

	5
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	NEGOCIOS
	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones los precios del mercados y catástrofes naturales
	Afectación del equilibrio contractual
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	MUNICIPIO DE GIRÓN Y CONTRATISTA
	Revisión de la ecuación contractual.

	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	SECRETARIA DE RECURSOS FISICOS E INVENTARIOS Y//O SUPERVISOR CONTRATO         CONTRATISTA
	DESDE   LA   ELABORACIÓN DEL RESPECTIVO PROYECTO DE INVERSIÓN.
	HASTA LA FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
	Planeación financiera del contratista 
	Etapa de planeación del contratista 

	6
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO Y REGULATORIO
	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, comercial y civil, la creación de nuevos impuestos y leyes, la supresión o modificación de los existentes 
	Afectación del valor del contrato
	1
	1
	2
	RIESGO MEDIO
	MUNICIPIO DE GIRÓN Y CONTRATISTA
	La aseguradora y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten 
	1
	1
	2
	RIESGO MEDIO
	SI
	 MUNICIPIO DE GIRON   SECRETARIA DE RECURSOS FISICOS E INVENTARIOS Y//O SUPERVISOR CONTRATO    CONTRATISTA
	DESDE   EL ACTA DE INICIO HASTA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN
	HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	Situación económica y financiera del país
	Cada vez que el cambio de normatividad afecte el equilibrio patrimonial 



