[bookmark: INFORME_DE_GESTIÓN_No._(1)]INFORME DE GESTIÓN No. (5)

El presente informe contiene las actividades correspondientes a la ejecución del objeto del  contenido  en  el  contrato  No.  BV-CD-166-2023  un Quinto pago al 30 de Septiembre de 2023 por valor de $ 3.850.000 valor mensual.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

1. [bookmark: 1._Obligación_del_contratista:]Reunión de seguimiento:
El día 18 de septiembre de 2023, se realizó reunión con el equipo, con el propósito de hacer seguimiento a las actividades tales como, visitas a usuarios antiguos, conceptos, asignación de nuevas rutas para la identificación de usuarios ilegales, depuración de matriz de concesión de aguas subterráneas, (Se adjunta Acta).


2. Apoyo Seguimiento a los conceptos del mes:
Se realizó seguimiento a los conceptos elaborados por el ing. Álvaro Barros, la siguiente es la relación de los conceptos del mes de septiembre:


	No.
	RAZON SOCIAL

	1
	GRUPO EMPRESARIAL METROCARIBE

	2
	CENTRO COMERCIAL PARQUE CENTRAL

	3
	INVERSIONES MERCURIO LIMITADA 

	4
	HOTEL SKAL INN

	5
	COMERCIAL KEMAUS

	6
	ITACA S.A.S CARPE DIEM

	7
	AMOBLADOS LOS PRINCIPES

	8
	CENTRO COMERCIAL CONTINENTAL

	9
	MULTISERVICIOS EZEQUIAS

	10
	COMBARRANQUILLA

	11
	COUNTRY CLUB

	12
	CARPE DIEM

	13
	LOS PRINCIPES




3.  Apoyo en la revisión de visitas del mes de septiembre:
 
El siguiente es el cronograma de visitas que se programó para el mes de septiembre, se cumplió en su totalidad, las actas de visitas, reposan en custodia del ingeniero Álvaro Barros.


	No.
	RAZON SOCIAL
	ACTA DE VISITA

	1
	METROCENTRO
	SI

	2
	HOTEL PLAZA 43
	SI

	3
	RESIDENCIA DON QUIJOTE
	SI

	4
	GRES DEL CARIBE
	SI

	5
	LUBRICENTRO ATLANTIC
	SI

	6
	TEMD
	SI

	7
	AUTOLAVADO LAS PALMAS
	SI

	8
	HOWARD JOHNSON BY WYNDHAM
	SI

	9
	ESTACION DE SERVICIO S.J. S.A.S.
	SI

	10
	SERVICENTRO DEL ATLANTICO
	SI



4. Apoyo en la elaboración del Cronograma de visitas para el mes de octubre:
 
[bookmark: _GoBack]      En coordinación con el ingeniero ambiental Álvaro Barros,para el mes de         octubre se  Programaron las siguientes visitas:


	No.
	RAZON SOCIAL

	1
	LAUNDRYMATIC Y TRANSPORTES S.A.S
SERVITECA PUERTA DE ORO

	2
	AUTOLAVADO CARWASH LA CALERA

	3
	HOTEL UNIVERSO MOTEL LA LUNA PUENTE

	4
	TABERNA Y AMOBLADOS CASANOVA

	5
	CEMEX COLOMBIA SA

	6
	CARIBEAN GOLD

	7
	HOTEL COSTA LINDA

	8
	HOTEL INTERAMERICANO

	9
	HOTEL VILLA MARIA INN-ANTIGUO HOTEL VERSALLES

	10
	EDS SAN RAFAEL

	11
	SERVICENTRO DEL ATLANTICO

	12
	LAVADERO LA ALBORAYA

	13
	AUTO LAVADO LAS PALMAS

	14
	AUTOLAVADO Y LUBRICANTES EL YORK

	15
	E.D.S LA RIVERA

	16
	ARIZONA BODY SHOP - ANTIGUO AUTOLAVADO BOSTON

	17
	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
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