







1. [image: ]INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

	Contratista
	MARIA CAMILA GIRALDO MONTENEGRO

	Informe de Actividades Nº
	5 de 7

	Periodo
	02/07/2023 a 01/08/2023

	Número del Contrato
	Contrato No 2675 de 2023

	
Objeto:
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MÁS ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

	Plazo
	SIETE (07) MESES

	Valor Total del Contrato
	DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($ 16.765.000)

	Valor del Periodo del
Informe
	DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 2.395.000).

	Fecha de Inicio
	2/03/2023

	Fecha de Terminación
	01/10/2023

	
Proyecto
	FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BÁSICO EN PEREIRA

	Supervisor
	ANDRES FELIPE AGUALIMPIA

	Dependencia
	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL



2. DESARROLLO DEL CONTRATO
 (
INFORME
 
DE
 
ACTIVIDADES,
 
CONTRATO
 
DE
PRESTACIÓN
 
DE
 
SERVICIOS
)
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	OBJETIVOS O ALCANCES
DEL CONTRATO
	ACTIVIDAD
DESARROLLADA
	REGISTRO
	OBSERVACIONES

	1) Apoyar a las comunidades rurales a través de visitas técnicas para la
identificación	de
problemáticas	o
requerimientos	de saneamiento hídrico en la zona rural de Pereira.
	
· 17 julio 2023: Visita de viabilidad para el predio la casa 6 en la vereda Pedregales.

· 17 julio 2023: Visita de viabilidad para el predio casa 13 en la vereda Betulia.

· 20 julio 2023: Visita de viabilidad para el predio Villa Sara en la vereda Betulia.

· 20 julio 2023: Visita de viabilidad para el predio casa 16 en la vereda Betulia.

· 31 julio 2023: Visita de viabilidad para el predio casa 1 en la vereda Betulia.
	ANEXO 1

· 17 julio 2023: Formato ausencia STARD predio la casa 6 en la vereda Pedregales (1)

? 17 julio 2023: Formato ausencia STARD predio casa 13 en la vereda Betulia. (2)
?
· 20 julio 2023: Formato ausencia STARD predio Villa Sara en la vereda Betulia. (3)

· 20 julio 2023: Formato ausencia STARD predio casa 16 en la vereda Betulia. (4)

· 31 julio 2023: Formato ausencia STARD predio casa 1 en la vereda Betulia. (5)
	




	2)	Apoyar la
	· 24 julio 2023: Visita de inspección para el predio Buena vista en la vereda El Salado.

· 24 julio 2023: Visita de inspección a la Finca Villa Martha (guadual) en la vereda El Salado.

□ 26 julio 2023: Visita de inspección a la Finca La Amapola, en la vereda El Salado.

· 26 julio 2023: Visita de inspección a la Finca Las Margaritas en la vereda El Salado.


· 26 julio 2023: Visita de inspección a la Finca Villa Martha casa 2 en la vereda El Salado

· 28 julio 2023: Visita de inspección a la Finca Villa Martha casa 2 en la vereda El Salado.
	ANEXO 2
	

	identificación de los
	
	
	

	sistemas de tratamiento
	
	ACTA DE SEGUIMIENTO
	

	de aguas residuales
	
	
	

	construidos por el municipio de Pereira en cualquier tiempo, respecto a su ubicación
	
	· 24 julio 2023: Acta de seguimiento Buena vista en la vereda El Salado. (1)
	

	georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental
generado de existir
	
	· 24 julio 2023: Acta de seguimiento Finca Villa Martha (guadual) en la vereda El Salado. (2).
	

	este último, en la zona
	
	· 26 julio 2023: Acta de
	

	rural de Pereira.
	
	seguimiento	Finca	La
	

	
	
	Amapola, en la vereda
	

	
	
	El Salado. (3).
	

	
	
	
· 26 julio 2023: Acta de
	

	
	
	seguimiento Finca Las
	

	
	
	Margaritas en la vereda
	

	
	
	El Salado. (4).
	

	
	
	· 26 julio   2023:   Acta   de
	

	
	
	seguimiento Finca Villa Martha casa 2 en la vereda El Salado (5).
	

	
	
	· 28 julio 2023: Acta de seguimiento Finca Villa
	

	
	
	Martha casa   2   en   la
	

	
	
	vereda El Salado (6).
	



[image: ]
	
	
	

Registro fotográfico


· 24 julio 2023: Registro fotográfico Buena vista en la vereda El Salado. (1)

· 24 julio 2023: Registro fotográfico Finca Villa Martha (guadual) en la vereda El Salado. (2).

· 26 julio 2023: Registro fotográfico Finca La Amapola, en la vereda El Salado. (3).


· 26 julio 2023: Registro fotográfico Finca Las Margaritas en la vereda El Salado. (4).

· 26 julio 2023: Registro fotográfico Finca Villa Martha casa 2 en la vereda El Salado (5).

· 28 julio 2023: Registro fotográfico Finca Villa Martha casa 2 en la vereda El Salado (6).
	




	3) Asesorar	a	los productores pecuarios en los trámites ambientales que deben de realizar ante la autoridad ambiental competente.
	□ 28 julio 2023: Socialización de los requisitos para un permiso de vertimientos a usuario	de
STARD	en
Betulia.
	
□	28 julio 2023: Registro fotográfico Finca El Ensueño en la vereda Betulia (1)
	

	4)	Apoyar	el	cumplimiento
de	lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación
y	Gestión	MIPG,
especialmente	en	las dimensiones de Evaluación de Resultados y de la Información y Comunicación, aplicando la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
	· Para este informe se utilizaron veintidós (22) formatos para cumplir con la evidencia de cada informe y apoyar el cumplimiento de MIPG.

Diario de labores: 0 Actas de seguimient o: 6 Actas de Reunión:0 Registros
Fotográficos:11 Formato Ausencia de STARD: 5
Otros: 0
	Estos formatos se encuentran en las evidencias de cada informe.
	

	5) Ingresar la información recolectada en los diferentes formatos al Sistema de Información
Socioeconómico Agropecuario y Ambiental SISAA de la Secretaria de Desarrollo
Rural y Gestión Ambiental.
	

· Ingreso de información a la plataforma SISAA.
	
· Ingreso de información a la plataforma SISAA.
	




	


6) Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato
	

· 05 julio 2023: Divulgación Fiestas del Campesino.

· 6 julio 2023: Reunión fiestas del Campesino en el auditorio Lucy Tejada

· 19 Julio 2023: Reunión equipo saneamiento en la secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental

· 30 julio 2023: Apoyo en las Fiestas del Campesino en el pital de Combia.
	ANEXO 4


· 05 julio 2023: Registro fotográfico	Divulgación Mercatón campesina. (1)

· 6 julio 2023: Registro fotográfico    Reunión fiestas de la cosecha en el auditorio Lucy Tejada. (2)

· 19 Julio 2023: Registro fotográfico Reunión equipo saneamiento en la secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental. (3)

· 30 julio 2023: Registro fotográfico Apoyo en las Fiestas de la cosecha en el Pital de Combia. (4)
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[image: ][image: ]MARIA CAMILA GIRALDO MONTENEGRO	ANDRES FELIPE AGUALIMPIA
Contratista	Supervisor
c.c. 1225089241	Cc:

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE




	ANEXO 1
	05 julio 2023: Divulgación Fiestas del Campesino.

	
	6 julio 2023: Reunión fiestas del Campesino en el auditorio Lucy Tejada

	
	17 julio 2023: Visita de viabilidad para el predio la casa 6 en la vereda Pedregales.

	
	17 julio 2023: Visita de viabilidad para el predio casa 13 en la vereda Betulia.

	
	19 Julio 2023: Reunión equipo saneamiento en la secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental

	
	20 julio 2023: Visita de viabilidad para el predio Villa Sara en la vereda Betulia.

	
	20 julio 2023: Visita de viabilidad para el predio casa 16 en la vereda Betulia.

	
	24 julio 2023: Visita de inspección para el predio Buena vista en la vereda El Salado.

	
	24 julio 2023: Visita de inspección a la Finca Villa Martha (guadual) en la vereda El Salado.

	
	26 julio 2023: Visita de inspección a la Finca La Amapola, en la vereda El Salado.

	
	26 julio 2023: Visita de inspección a la Finca Las Margaritas en la vereda El Salado.

	
	26 julio 2023: Visita de inspección a la Finca Villa Martha casa 2 en la vereda El Salado

	
	28 julio 2023: Socialización de los requisitos para un permiso de vertimientos a usuario 

	
	28 julio 2023: Visita de inspección a la Finca Villa Martha casa 2 en la vereda El Salado.

	
	30 julio 2023: Apoyo en las Fiestas del Campesino en el pital de Combia.

	
	31 julio 2023: Visita de viabilidad para el predio casa 1 en la vereda Betulia.
























CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2675	RESPONSABLE: Maria Camila Giraldo Montenegro

FECHA: 05 JULIO 2023	CORREG Y/O COMUNA: PEREIRA

VEREDA Y/O BARRIO: PEREIRA	FINCA Y/O LUGAR: VIA WHATSAPP

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato
Página 1 de 1
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	DIVULGACIÓN VIRTUAL
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FIRMA: 	


CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2675	RESPONSABLE: Maria Camila Giraldo Montenegro

FECHA: 06 JULIO 2023	CORREG Y/O COMUNA: PEREIRA

VEREDA Y/O BARRIO: CENTRO	FINCA Y/O LUGAR: AUDITORIO LUCY TEJADA

[image: ]ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato
Página 1 de 1
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	ASISTENCIA 
	REUNION EN EL AUDITORIO LUCY TEJADA
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FIRMA: 	












CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2675	RESPONSABLE: Maria Camila Giraldo Montenegro

FECHA: 19 JULIO 2023	CORREG Y/O COMUNA: PEREIRA

VEREDA Y/O BARRIO: PEREIRA	FINCA Y/O LUGAR: ALCALDIA DE PEREIRA.

[image: ]ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato
Página 1 de 1
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	Reunion de actualización para el nuevo secretario de la SDRYGA
	Lista asistencia 19 julio 2023
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FIRMA: 	

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2675	RESPONSABLE: Maria Camila Giraldo Montenegro

FECHA: 24 JULIO 2023	CORREG Y/O COMUNA: LA BELLA

VEREDA Y/O BARRIO: EL SALADO	FINCA Y/O LUGAR: BUENA VISTA

[image: ]ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira en cualquier tiempo, respecto a su ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.
Página 1 de 1
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	Revisión de unidades
	Trampa grasa
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	Tanque septico
	Filtro FAFA
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FIRMA: 	




CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2675	RESPONSABLE: Maria Camila Giraldo Montenegro

FECHA: 24 JULIO 2023	CORREG Y/O COMUNA: LA BELLA

VEREDA Y/O BARRIO: EL SALADO	FINCA Y/O LUGAR: VILLA MARTHA

[image: ]ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira en cualquier tiempo, respecto a su ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.
Página 1 de 1
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	Revisión de unidades
	Trampa grasa
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	Tanque séptico
	Filtro FAFA
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FIRMA: 	


[image: C:\Users\camil\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\(3) REVISION LA AMAPOLA - 26 JULIO.JPEG]

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2675	RESPONSABLE: Maria Camila Giraldo Montenegro

FECHA: 26 JULIO 20223	CORREG Y/O COMUNA: LA BELLA

VEREDA Y/O BARRIO: EL SALADO	FINCA Y/O LUGAR: LA AMAPOLA

[image: ]ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira en cualquier tiempo, respecto a su ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.
Página 1 de 1
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	Revisión de unidades
	Trampa grasa
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	Tanque septico
	Filtro sin revisión interna
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FIRMA: 	







CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2675	RESPONSABLE: Maria Camila Giraldo Montenegro

FECHA: 26 JULIO 2023	CORREG Y/O COMUNA: LA BELLA

VEREDA Y/O BARRIO: EL SALADO 	FINCA Y/O LUGAR: LAS MARGARITAS

[image: ]ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira en cualquier tiempo, respecto a su ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.
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	[image: WhatsApp Image 2023-02-20 at 6.32.25 PM (2)]

	Revisión de unidades
	Trampa grasa
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	Tanque septico
	Filtro FAFA



[image: ]



FIRMA: 	






CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2675	RESPONSABLE: María Camila Giraldo Montenegro

FECHA: 26 JULIO 2023	CORREG Y/O COMUNA: LA BELLA

VEREDA Y/O BARRIO: EL SALADO	FINCA Y/O LUGAR: VILLA MARTHA CASA 2

[image: ]ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira en cualquier tiempo, respecto a su ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.
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	Revisión de unidades
	Trampa grasa
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	Tanque séptico
	Filtro fafa
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FIRMA: 	























CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2675	RESPONSABLE: Maria Camila Giraldo Montenegro

FECHA: 28 JULIO 2023	CORREG Y/O COMUNA: ARABIA

VEREDA Y/O BARRIO: BETULIA	FINCA Y/O LUGAR: EL ENSUEÑO

[image: ]ACTIVIDAD: Asesorar a los productores pecuarios en los trámites ambientales que deben de realizar ante la autoridad ambiental competente.
Página 1 de 1
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	Socialización de requisitos para la elaboración de un permiso de vertimientos. 
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FIRMA: 	












CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2675	RESPONSABLE: Maria Camila Giraldo Montenegro

FECHA: 28 JULIO 2023	CORREG Y/O COMUNA: ARABIA

VEREDA Y/O BARRIO: BETULIA	FINCA Y/O LUGAR: 28 JULIO 2023

[image: ]ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira en cualquier tiempo, respecto a su ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.
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	Revisión de unidades
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FIRMA: 	

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2675	RESPONSABLE: Maria Camila Giraldo Montenegro

FECHA: 30 JULIO 2023	CORREG Y/O COMUNA: COMBIA

VEREDA Y/O BARRIO: EL PITAL	FINCA Y/O LUGAR: ESCUELA EL PITAL DE COMBIA

[image: ]ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato
Página 1 de 1
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	Equipo encargado de la logística en las Fiestas del Campesino
	Comunidad disfrutando del día del Campesino
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	Competencia de sapo 
	Listado de asistencia
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PEREIRA 12 e 023

Gobierno do lo Ciudad
CAPITAL DEL EJE

s LISTA DE CHEQUEQ PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD ‘

1 INrouMAunN DEL PREDIO

ruza 75
3 Tel. de contacto: 2054 L}ﬂ.é&]

! |
{Nombre del predio:

| Propietario o poseedor del predio:
{C.C. del propietario:

| Certificado de l

| Calidad de propietario: Escritura publica: tradicién:

[ Calidad de poseedor: | Promesa de compraventa: %

i 2, UBICACION DEL PREDIO {
[Comegimients: /yedoa, mﬂm ¥
Coordenadas: [N 4°493qaz02 " W 95° 22,45 THERL
TArea aproximada del predio: e at € N de viviendas en el predio- & |
Area aproximada en construcciones: & v g Bvea N de-habitantes en el predio: x

3. INFORMACION GENERAL i

: Condicianes topogréficas del terreno: i
Plano: X _[Pendiente: - |

€1 predio posee drea suficiente para la construccion del STARD {tanque séptico,
FAFA, y Trampa de grasas) () Sk 2

| & predio posee 4rea suficiente para la construccién de zanjas de infiltracion, o
| eampo de infiltracion, o pozo de absorcion? St

{Area estimada para: | 1o va™

{Campo de infiltracion: Zanjas de Infiftracion:

Posee separacion de aguas internas:
Observaciones:

»

Foto fugar ubicacion sistema séptico:
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Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

i?’/p/a 7023

LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO

Nombre del predio: Causa B

Propietario o poseedor del predio: '

C.C. del propietario: Tel. de contacto: Z\U&!

g ; [ Certificado de
Calidad de propietario: Escritura publica: tradicién:
Calidad de poseedor: Promesa de compraventa: Y.
2. UBICACION DEL PREDIO
Corregimiento: ol Vereda: [, S
Coordenadas: - [vgeudlya qun Wi e "
Area aproximada del predio: 280 N° de viviendas en el pred
Area aproximada en construcciones: 21 N° de habitantes en el predio:
3. INFORMACION GENERAL

Condiciones topograficas del terreno:

Plano Pendiente: ¥ Enterrazas: ¥

El predio posee 4rea suficiente parala construccién del STARD (tanque séptico, x

FAFA, y Trampa de grasas) st; NO:
El predio posee rea suficiente para a construccion de zanjas de infiltracién, o %
campo de infiltracién, éo pozo de absorcién? s ; NO:
Area estimada para: o™ :

- 7

Campo de Infiltracién: _ X- | Zanjas de nfiltracién: Poz0 de absorcién:
Posee separacién de aguas internas: s X NO:

Observaciones:
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CAPITAL DEL EJE

LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO
42 06499861 Tel. de contacto: {
Certificado de I

tradicién: !

Escritura pubica:
Promesa de compraventa: % {

Nombre de! predio:
[ Propietario o poseedor del predio:
[C.C. del propietario:

| Calidad de propietario:
| Calidad de poseedor:

L 2. UBICACION DEL PREDIO. :
[Corregimiento: Arabic Versdai Dol {
{Coordenadas: N 4°43 1M, Lot w. 75048 !audol |
TArea aproximada del predio: _ycruan x A Sw N deviviendasenelpredio L |

N° de habitantes en el predio: 2 |

Aruapronm.mz en construcciones: 1éhwwn X 12 WA
3. INFORMACION GENERAL

’(ondklanes topogrdficas del terreno:
Plino Pendiente: °

16 predio posee area suficiente para la construccién del STARD (tanque séptico,
| FAFA, y Trampa de grasas) ()
nte para a construccién de 2anjas de infiltracion, o
0 de absorcién?

| &1 predio posee drea suficies
| campo de infiltracién, o

| Area estimada para: __ Aowi®:

| campo de Infiltracion:

Observaciones:

| 25 Maé/p /W A (otstroecton

; Foto lugar ubicacion ;mema séptico: .

FIRMA DEL TECNICO
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PERElRA

Gabierno de la Ciudad
CAPITAL DEL BJE

20 /u//ca 023

LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1, INFORMACIQN DEL PREDIO

Nombre del predio:

Propletario o poseedor del predio:

C.C. del ietario:

Tel. de contacto:
Certificado de

Calidad de propietario: Escritura poblica: tradicién: '\
Calidad de poseedor: | Promesa de compraventa: X |
B 2. UBICACION DEL PREDIO i
Corregimient g,‘né o Vereda:
[Coordenadas: [N 42 35 Y 23 W, 350 féé é \
| Area aproximada del predio: |_35_Q wat : [N de viviendas enel predio._ 4

f
Area aproximada en construcciones:

N de habitantes en elpredio: S |

3. INFORMACION GENERAL

Candlaones topograficas del terreno:

Plano:

[Pendiente: -

X | En terrazas: .4

£l predio posee rea suficiente para
FAFA, y Trampa de grasas) ()

a construccion del STARD (tanque séptico,

Sk )‘

NO:

x T
| €l predio posee drea suficiente para la coristruccién de zanjas de infiltracion, o Y
s 4 NO:

campo de infiltracién, o pozo de absorcidn?

| Area estimada para: _3OwaT

| Campo de Infiltracién:

Posee separacién de aguas internas:

X

Zanjas de Infiltracion: Pozo de absorcién:

Observaciones:

Foto lugar ubicacion sistema séptico:

FIRMA DEL TECNICO ,&MA_M
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Gobierno de la Civdad
CAPIFAL DEL EJE
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PEREIRA
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LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO
Nombre del predio: C'u Ra A
Propletario o poseedor del predio: A!Dv;‘n Sl
C.C. del propietario: a1 AR Tel. de contacto: (033,75 720 |

Certificado de
Calidad de propietario: Escritura pablica: tradicio
Calidad de poseedor: Promesa de compraventa: Al 3
2. UBICACION DEL PREDIO

Corregimiento: Arobia Vereda: Bl lim € A ME

Coordenadas: N: 5°43'44,03° W:¥5°4s1 13,670
Area aproximada del predio: G 3 \L N° de viviendas en el predio: 1
N* de habitantes en el predio: 4

Area aproximada en construcciones: g vt 8 =l %
3.INFORMACION GENERAL

Condiciones topograficas del terreno:

Plano % |Ppendiente: En terrazas:
El predio posee érea suficiente parala construccién del STARD. (tanque séptico,

FAFA, y Trampa de grasas) s X NO:

El predio posee 4rea suficiente para a construccién de zanjas de infiltracién, o

campo de infiltracién, éo pozo de absorcién? si: X NO:
Area estimada para: Lowe_

Campo de Infiltracion: K Zanjas de Infiltracion: x Pozo de absorcién:

Posee separacién de aguas Internas: si: No: /.

Observaciones:

A haeer Z Separeccon A s wats

[,,n’;m»ﬂw
mbkernas

Foto lugar ubicacién sistema sépticot
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