


CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
No. DJC-CM-08.05-073-2023

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO DE TIERRAS, CABLEADO ESTRUCTURADO, INSTALACIÓN DE ANILLOS DE FIBRA ÓPTICA Y ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE NETWORKING EN LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO”.        

ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O CONDICIONES DEL SERVICIO

A continuación, se describen las condiciones requeridas en las sedes y centros de distribución principal.

A. Sede Avenida Sexta

Esta sede ubicada en el norte de la ciudad con domicilio en la Avenida Sexta 28N-101, se tiene una edificación principal la cual se han ido adicionando construcciones aledañas y edificios circundantes para garantizar la operación de sus actividades académico- Administrativas.
Hay un centro de cableado principal en el piso 3 del laboratorio de sistemas que contiene 3 racks de comunicaciones se requiere remplazar los equipos existentes e instalar los equipos nuevos que conforman la actualización tecnológica, uno de estos se deja como rack de acceso para los salones y salas aledañas, el otro rack contiene unos servidores y el tercero es el rack de CORE desde donde se pretende realizar la interconexión a los centros de cableado secundarios del edificio. Ver Figura 1. Además, desde este centro de cableado principal es necesario realizar la interconexión en dos rutas, principal y redundante en fibra óptica que soporte 40 Gb y con infraestructura en tubería EMT con sus accesorios de fijación a los 13 centros de cableado secundarios. Toda la tubería que se instale para telecomunicaciones o para energía debe llevar su marquilla según normatividad retie.

Para el centro de cableado ubicado en la sala 310 del laboratorio de sistemas, se debe llegar con un enlace en fibra redundante hasta el Core e instalar el punto eléctrico regulado hasta el tablero regulado, tanto el circuito eléctrico como la fibra deben tener rutas independientes en infraestructura metálica debidamente marcada, se requiere la instalación de 1 PDU de 8 salidas.
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Ilustración 1. Configuración de Red en Sede Avenida Sexta.

Para el centro de cableado ubicado en la sala 311 de este edificio se debe llegar con un enlace en fibra redundante hasta el Core e instalar el punto eléctrico regulado hasta el tablero regulado; tanto el circuito eléctrico como la fibra deben tener rutas independientes en infraestructura metálica debidamente marcada, se requiere la instalación de 1 PDU de 8 salidas.

En el centro de cableado ubicado en DTIC (Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones) de este edificio se debe llegar con un enlace en fibra redundante hasta el Core e instalar el punto eléctrico regulado hasta el tablero regulado, se requiere que el circuito eléctrico y la fibra tengan rutas independientes en infraestructura metálica debidamente marcada, se requiere la instalación de 1 PDU de 8 salidas.
Para el centro de cableado Casa Alterna Piso 1 (Casa Docente) se requiere hacer la interconexión con la fibra e infraestructura ya descrita. Este rack no requiere más adecuaciones.

Para el centro de cableado Piso 2 Bloque B Oficina de Comunicaciones, se debe hacer la interconexión con la fibra e infraestructura ya descrita, se debe instalar UPS con sus circuitos de entrada y salida y llaves by pass, hay que cambiar 60 cordones de parcheo de cat 6ª y adecuar todo el rack de comunicaciones.

Para el centro de cableado Casa Alterna Piso 1 Bloque A (laboratorio de electrónica) se requiere hacer la interconexión con la fibra e infraestructura ya descrita. Se debe cambiar el rack existente por un nuevo tipo gabinete, de igual manera cambiar 60 cordones de parcheo y adecuar todo el rack, hay que cambiar puntos de red completos.

En el centro de cableado Ágora Piso 1-2 ubicado en Bienestar Universitario, se debe hacer la interconexión con la fibra e infraestructura ya descrita, se deben cambiar 60 cordones de parcheo y adecuar todo el rack, hay que cambiar puntos de red completos.
hay que cambiar 60 cordones de parcheo de cat 6ª y adecuar todo el rack.

En el centro de cableado Piso 1 Bloque A ubicado en la Oficina de Gestión Humana se debe hacer la interconexión con la fibra e infraestructura ya descrita, se debe instalar UPS con sus circuitos de entrada y salida y llaves by pass, hay que cambiar 100 cordones de parcheo de cat 6ª y adecuar todo el rack.

Para el centro de cableado Piso 1 Boque C ubicado en la Biblioteca, se debe hacer la interconexión con la fibra e infraestructura ya descrita, hay que cambiar 32 cordones de parcheo de cat 6ª y adecuar todo el rack cambiado el herraje existente.
Para el centro de cableado Ágora Piso 1 (Centro de Contacto Unicamacho y Tesorería se debe hacer la interconexión con la fibra e infraestructura ya descrita, se debe instalar UPS con sus circuitos de entrada y salida y llaves by pass, hay que construir treinta (30) puntos de red nuevos, estos puntos deben cumplir con la norma y puntos regulados con infraestructura metálica.

En el centro de cableado Piso 2 Bloque A Rectoría se debe hacer la interconexión con la fibra e infraestructura ya descrita, Se debe cambiar el rack existente por un nuevo tipo gabinete, se deben cambiar 60 cordones de parcheo y adecuar todo el rack, se debe instalar UPS con sus circuitos de entrada y salida y llaves by pass, hay que cambiar 100 cordones de parcheo de cat 6ª

Para el centro de cableado Piso 1 Bloque C ubicado en la parte exterior de la Coordinación Académica, se requiere hacer la interconexión con la fibra e infraestructura ya descrita, hay que cambiar 32 cordones de parcheo a cat 6ª y adecuar todo el rack, se debe instalar UPS con sus circuitos de entrada y salida y llaves by pass

Para el centro de cableado Pasillo Piso 1 se requiere la instalación de un gabinete de colgar, donde se debe llegar con un enlace redundante desde el Core, se deben cambiar la totalidad de los cordones de parcheo de cobre, los cuales deben ser certificados de fábrica, se debe instalar una PDU y debe llevarse una acometida independiente para la UPS que se debe instalar para alimentar el gabinete, la ups debe llevar un tablero de distribución del cual se debe sacar un circuito para alimentar el gabinete.

Tanto la infraestructura para enlaces en F.O y la de cableado eléctrico debe ir debidamente marcada con adhesivos del respectivo color bajo la norma Retie.

B. Sede Estación 1, Ubicado en la dirección Av. 3A # 23CN – 84, Sede Estación 2 y 3, Av. 3AN # 23D – 34.

El complejo de sedes Estación 1,2 y 3 lo componen 3 edificios ubicados a una distancia aproximada de 100 metros en la misma línea, los 3 edificios se deben interconectar con 1 enlace desde estación 1 y 2 hasta el edificio estación 3 donde estará el Core, las sedes estación 1 y 2 están también conectadas con un enlace existente a sede Norte AV6. Este último se conserva para utilizarlo como enlace de backup.

Para la sede Estación 1 solo se hará un enlace a cada piso, no tendrá conexión interna redundante, se debe instalar un gabinete cerrado de 42UR para servidores, con 1 patch panel para acondicionar todos los puntos del área, se deben cambiar la totalidad de los cordones de parcheo y acondicionar el centro de cableado del piso.
Desde ahí se debe llevar un enlace en fibra hasta la sede Estación 3 por la posteadura eléctrica o de telecomunicaciones del sector, esta fibra debe ir debidamente soportada o auto soportada, identificada y con reservas, no debe quedar empatada en ningún tramo y debe garantizar velocidades de 40G. La alimentación eléctrica del gabinete se debe acondicionar la UPS, con una acometida dedicada para la UPS a la cual se le debe instalar una llave de bypass y un tablero de distribución regulado del cual se sacará el punto eléctrico para el gabinete.

En el piso 2 de este edificio se debe llegar con un enlace en fibra hasta el piso 1 principal, cambiar la totalidad de los patch cords que deben ser certificados de fábrica en cat. 6a, instalar el punto eléctrico regulado hasta el tablero regulado y tanto el circuito eléctrico como la fibra deben tener rutas independientes en infraestructura metálica debidamente marcada.
En el piso 5 se debe llegar con un enlace en fibra hasta el piso 1 principal, cambiar la totalidad de los patch cords, instalar el punto eléctrico regulado hasta el tablero regulado y tanto el circuito eléctrico como la fibra deben tener rutas independientes en infraestructura metálica debidamente marcada al igual que piso 2.

En el piso 6 se debe llegar con un enlace en fibra hasta el piso 1 principal, se debe colocar un gabinete cerrado de piso, instalar el punto eléctrico regulado hasta el tablero regulado y tanto el circuito eléctrico como la fibra deben tener rutas independientes en infraestructura metálica debidamente marcada.
Se requiere hacer la revisión y adecuación del sistema de tierra para proteger los equipos de comunicaciones.



















C. Sede Sur Campestre
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Ilustración 2. Configuración Sede Campestre

La sede sur, ubicada en la dirección Calle 25 No. 127-220, se compone de 2 edificios principales que son: Antiguo Parquesoft (Edificio 1) y la Biblioteca Campestre (Edificio. 2), estos dos edificios están interconectados por un enlace en fibra óptica el cual debe ser cambiado y tendido en 2 rutas independientes para mejorar la conexión entre ambos edificios, como también a cada centro de cableado del edificio principal también deben llegar con enlaces redundantes.

En el Edificio 1, se debe hacer el cambio del rack principal donde llega el operador y cambiarlo de sitio teniendo en cuenta el movimiento de los puntos de datos y las fibras que llegan a este gabinete, desde ahí se dará conexión en fibra a los otros centros de cableado que están en este mismo edificio y el edificio de laboratorios junto a la cancha, estos enlaces actualmente están en cobre y se requiere cambiar a fibra óptica.

Este edificio cuenta con 6 centros de cableado, para cada uno se debe hacer infraestructura independiente en topología estrella saliendo del centro de cableado principal incluyendo el centro de cableado del bloque de laboratorios donde actualmente no hay nada de infraestructura ni gabinetes.
A cada centro de cableado también debe llegar un punto eléctrico regulado para alimentar el gabinete desde la UPS, se debe contemplar la infraestructura para estos puntos eléctricos y el punto debe quedar dentro del gabinete con toma regulado.
Al gabinete de la sala de docentes, se debe llegar con un enlace en cobre cat. 6a, terminado en patch panel con cordones de parcheo de fábrica y se deben garantizar 10G de velocidad en el enlace.

En el centro de cableado Principal central se debe acondicionar el cableado de datos, llegar con una acometida eléctrica independiente para la UPS y colocar un Bypass para hacer cortes o mantenimiento al equipo, como también instalar un punto eléctrico regulado desde el tablero hasta el gabinete.

En este mismo centro de cableado se deben cambiar todos los cordones de parcheo de fábrica, maquillados en ambos extremos, las bandejas de fibra deben cumplir las especificaciones técnicas.
Desde el tablero regulado instalado en el centro de cableado Principal central se debe llevar un punto eléctrico a cada uno de los gabinetes alternos, con infraestructura identificada con adhesivos color naranja.

En el centro de cableado de Aula Máxima, en necesario colocar un gabinete y acondicionar los equipos y elementos del área, adecuar el cableado de datos para que quede con terminación bajo norma y certificar los puntos de datos intervenidos.
En el centro de cableado del bloque de laboratorios se debe instalar un gabinete cerrado y llegar con un enlace en fibra desde el centro de cableado principal, también se debe llevar una acometida eléctrica desde el tablero más cercano para la UPS e instalar una llave de Bypass con un tablero de distribución para conectar desde un circuito el gabinete.
Desde el centro de cableado principal se debe llevar un enlace redundante por dos rutas independientes hasta la Biblioteca campestre con una fibra que garantice 40G de velocidad.

En el Edificio 2 ubicado en la Alameda, se deben tender enlaces en fibra hasta los centros de cableado vecinos, que son Laboratorio de Electrónica, Laboratorio de Química y salones campestre, en cada uno de estos edificios se debe colocar un gabinete cerrado, puesto que estos no cuentan con gabinetes.

En el Gabinete de Biblioteca se debe llevar un punto eléctrico regulado construido desde el tablero de distribución de la UPS, si no se cuenta con tablero se debe construir y hacer una llave de Bypass para desconexión de la UPS.

Toda la tubería debe ir marcada con láminas adhesivas.

A cada uno de estos bloques también se les debe instalar una UPS para alimentar el gabinete, las acometidas para estas UPS deben ser tomadas desde el tablero eléctrico comercial más cercano, adecuar los puntos de datos que lleguen a este bloque con patch panel y cordones de parche certificados y originales de fábrica.

Se requiere hacer revisión y adecuación del sistema de tierras para los puntos donde van las UPS para proteger los equipos conectados.
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Ilustración 3. Configuración Sede Estación 1,2 y 3

PERSONAL REQUERIDO Y COMPETENCIA (GENERAL Y ESPECÍFICO): Con el fin de garantizar el debido cumplimiento y el conocimiento necesario para el desarrollo de la interventoría, el oferente debe contar con el siguiente personal y dar cumplimiento como mínimo, con los siguientes requisitos:


	ITEM
	Cantidad
	Cargo
	Formación Académica
	Dedicación

	1
	1
	Director de interventoría 
	Ingeniero Electrónico, o Eléctrico, o de Sistemas o de Telecomunicaciones 
	

50%

	2
	1
	Coordinador Técnico
	Ingeniero Electrónico, o Eléctrico, o de Sistemas o de Telecomunicaciones
	

100%

	3
	1
	Ingeniero Residente 
	Ingeniero Electrónico, o de Automatización electrónica, o Eléctrico, o de Sistemas o Telecomunicaciones
	

100%

	4
	1
	Ingeniero Electrónico
	Ingeniero Electrónico, o de Automatización electrónica
	

100%

	5
	1
	Ingeniero Electricista
	Ingeniero electricista o Eléctrico
	50%

	6
	1
	Ingeniero de sistemas
	Ingeniero de Sistemas o Telecomunicaciones
	100%

	7
	1
	Asesor Jurídico
	Profesional en derecho (abogado)
	50%

	8
	1
	SISO - Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
	Profesional en Ingeniería Industrial o Seguridad y Salud en el Trabajo o profesional en salud ocupacional. Debe contar con las siguientes certificaciones: • Certificado de trabajo seguros en alturas, emitido por la entidad competente y • Certificado como coordinador de trabajo seguros en alturas, emitido por la entidad competente. 
	100%

	9
	1
	Asesor Financiero
	Profesional en Contaduría pública o Administración de empresas o Finanzas
	50%

	10
	2
	Técnico de Campo
	Técnico o tecnólogo con conocimientos en electrónica o electricidad debe contar con las siguientes certificaciones: • Certificado de Coordinador de alturas y • Certificado de trabajo en alturas vigente y • Certificado de entrenamiento en empalmería de fibra óptica
	


100%



NOTA: La experiencia general se acreditará con la presentación de la matricula profesional de cada uno de los profesionales. Su contabilización se tendrá en cuenta a partir de la expedición de esta. 

De conformidad con los requerimientos mínimos del pliego de condiciones, no se aceptará la propuesta del oferente que no cumpla con la acreditación mínima de experiencia para cada uno de los profesionales. Cada profesional debe anexar documentos que acrediten la idoneidad y experiencia.  Las certificaciones de experiencia del proponente deberán ser expedidas por el funcionario competente de la entidad estatal contratante: Interventores o Supervisores o Representante Legal o Secretario General o Secretario de Despacho o Jefe del área técnica y/o funcionario según sea el caso en donde se deberá indicar el nombre y cargo de los profesionales.  

No se aceptarán auto certificaciones.

En la siguiente tabla se establecen los requisitos mínimos de experiencia para el equipo de trabajo técnico de la Interventoría obligatorio:

	ITEM
	CANTIDAD
	CARGO
	FORMACIÓN ACADÉMICA
	EXPERIENCIA MÍNIMA
	DEDICACIÓN

	1
	1
	Director de Interventoría
	Ingeniero Electrónico, o Eléctrico, o de Sistemas o de Telecomunicaciones
	Experiencia general de diez (10) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
	

50%

	2
	1
	Coordinador Técnico
	Ingeniero Electrónico, o Eléctrico, o de Sistemas o de Telecomunicaciones
	Experiencia general de diez (10) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 
	

100%

	3
	1
	Ingeniero Residente
	Ingeniero Electrónico, o de Automatización electrónica, o Eléctrico, o de Sistemas o Telecomunicaciones
	Experiencia general de siete (7) años a partir de la expedición de la Tarjeta profesional
	

100%

	4
	1
	Ingeniero Electrónico
	Ingeniero Electrónico, o de Automatización electrónica
	Experiencia general siete (7) años a partir de la expedición de la Tarjeta profesional
	

100%

	5
	1
	Ingeniero Electricista
	Ingeniero electricista o Eléctrico
	Experiencia general de diez (10) años a partir de la expedición de la Tarjeta profesional
	50%

	6
	1
	Ingeniero de sistemas
	Ingeniero de Sistemas o Telecomunicaciones
	Mínima de siete (7) años a partir de la expedición de la Tarjeta profesional
	100%

	7
	1
	Asesor Jurídico
	Profesional en derecho (abogado)
	Experiencia profesional de
diez (10) años a partir de la expedición de la tarjeta Profesional
	50%

	8
	1
	SISO - Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
	Profesional en Ingeniería Industrial o Seguridad y Salud en el Trabajo o profesional en salud ocupacional. Debe contar con las siguientes certificaciones: • Certificado de trabajo seguros en alturas, emitido por la entidad competente y • Certificado como coordinador de trabajo seguros en alturas, emitido por la entidad competente.
	Experiencia profesional de cinco (5) años contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional o Resolución de licencia para prestar servicios de seguridad y salud en el trabajo
	100%

	9
	1
	Asesor Financiero
	Profesional en Contaduría pública o Administración de empresas o Finanzas
	Experiencia profesional de seis (6) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional
	50%

	10
	2
	técnico de Campo
	Técnico o tecnólogo con conocimientos en electrónica o electricidad debe contar con las siguientes certificaciones: • Certificado de Coordinador de alturas y • Certificado de trabajo en alturas vigente y • Certificado de entrenamiento en empalmería de fibra óptica
	Experiencia de tres (3) años de ejercer como técnico o tecnólogo a partir de la expedición de la tarjeta profesional o CONTE expedida por la entidad competente.
	


100%



En la carta de presentación de la oferta el proponente declara que conoce, entiende y acepta los requerimientos técnicos mínimos exigidos por la Entidad para el presente proceso y se compromete a cumplir en la ejecución del contrato.


Nombre 
Firma
Representante Legal
C.C. N°























ANEXO 2
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Santiago de Cali, _______ (  ) de 2023.

Señores
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO – UNIAJC 
Avenida 6 Norte No. 28 N 102
Oficina Asesora de Jurídica - Piso 2do 
Ciudad.

Referencia.: Presentación de propuesta para participar en el proceso CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. DJC-CM-08.05-073-2023

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO DE TIERRAS, CABLEADO ESTRUCTURADO, INSTALACIÓN DE ANILLOS DE FIBRA ÓPTICA Y ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE NETWORKING EN LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO.
El suscrito ____________________________, actuando en nombre propio o en mi calidad de (representante legal de la empresa, consorcio o unión temporal, o apoderado), identificado con cédula de ciudadanía número ____________ expedida en ____________, me permito con la presente, presentar la propuesta relacionada en la referencia, por lo cual solicito ser evaluado en los requisitos habilitantes, para la adjudicación del contrato derivado del Concurso de Méritos Abierto.

MANIFIESTO QUE:

Conozco las Condiciones Generales, información general del proceso de Selección, el Cuadro de la Propuesta, las Especificaciones Técnicas mínimas, y acepto todos los requisitos contenidos en ellos. 

Soy (somos) el (los) único (s) interesado(s) en la propuesta que presento (amos); que ninguna otra persona fuera de los aquí nombrados o por mi (nosotros) representados tiene interés en esta propuesta o en el contrato que se celebre y que no tengo conexión alguna con otra persona o Entidad proponente en esta misma Convocatoria Pública.
Bajo la gravedad del juramento, como persona natural (o jurídica) no me (nos) encuentro (encontramos) incurso (s) dentro de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar contempladas en las normas legales vigentes.

Para la determinación de los precios unitarios y/o globales, tuve en cuenta todos los gastos e impuestos legales vigentes necesarios para cumplir el objeto contractual.

Acepto incondicionalmente y me acojo en su totalidad al contenido del cuadro de la propuesta suministrado por la entidad como único documento de referencia para la elaboración y calificación de la mía.

Manifiesto o (manifestamos) que estoy (estamos) al día con las obligaciones legales tributarias y no me encuentro como deudor moroso del Estado por ningún concepto de acuerdo con lo señalado en la Ley 716 de diciembre 24 de 2001 Artículo 4º. Parágrafo 3º.

Sobre mi o alguno de nosotros no cursa ningún tipo de demandas o procesos civiles por embargos a favor de terceros de cualquier índole, que afecten de manera grave la ejecución del contrato. 

Valor de la Propuesta: __________________________ ($______________)
No de Folios de la propuesta: ________.

Adjunto igualmente como parte de esta propuesta, los siguientes documentos:

(Relacione aquí los documentos que presenta, iniciando con aquellos que obliga su presentación y adjúntelos a hoja seguida.)

Atentamente,

--------------------------------------			---------------------------------
Firma							Firma

El proponente señala como dirección para recibir comunicaciones relacionadas con esta propuesta, la siguiente:

	Nombre del proponente:
	

	C.C. o NIT.
	

	Nombre del representante legal:
	

	Dirección:
	

	Teléfono:
	Fax:

	Celular:
	E-mail :

	
	Ciudad:





































ANEXO No. 3
PROPUESTA ECONOMICA

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. DJC-CM-08.05-073-2023

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO DE TIERRAS, CABLEADO ESTRUCTURADO, INSTALACIÓN DE ANILLOS DE FIBRA ÓPTICA Y ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE NETWORKING EN LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO.
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL A CARGO/OFICIO/ACTIVIDAD
	SUELDO Y/O JORNAL
	CANTIDAD (Personas)
	TIEMPO (Días)
	DEDICACIÓN TOTAL (H/mes)
	Valor Parcial ($)

	Director de interventoría 
	
	
	
	
	

	Coordinador Técnico
	
	
	
	
	

	Ingeniero Residente 
	
	
	
	
	

	Ingeniero Electrónico
	
	
	
	
	

	Ingeniero Electricista
	
	
	
	
	

	Ingeniero de sistemas
	
	
	
	
	

	Asesor Jurídico
	
	
	
	
	

	SISO - Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
	
	
	
	
	

	Asesor Financiero
	
	
	
	
	

	Técnico de Campo
	
	
	
	
	

	Secretaria/Auxiliar (Opcional)
	
	
	
	
	

	Subtotal
	
	
	
	
	

	FACTOR MULTIPLICADOR (xx)
	
	
	
	
	

	TOTAL DE COSTOS DE PERSONAL = (Número de personas ) * (FACTOR MULTIPLICADOR)=(A)
	
	
	
	
	

	OTROS COSTOS INDIRECTOS (B)
	UNIDAD/ MEDIDA
	COSTOS ($)
	TIEMPO
(Días/mes)
	PARTICIPACIÓN TOTAL (h-mes)
	VALOR PARCIAL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	FACTOR MULTIPLICADOR (xx)
	
	
	
	
	

	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS  * (FACTOR MULTIPLICADOR) = (B)
	
	
	
	
	

	COSTOS BÁSICOS = (A)+(B)= ©
	
	
	
	
	

	IVA = SEGÚN RÉGIMEN*©=(D)
	
	
	
	
	

	COSTO TOTAL = ©+(D)
	
	
	
	
	



Nota: El proponente deberá acompañar el Anexo 3, con el cálculo del factor multiplicador que contenga entre otros, los costos indirectos, cargas por concepto de seguridad social y prestacional, viáticos que o estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la  adquisición de herramientas o insumos necesarios para la realización de la labor, gastos de administración, utilidades del consultor, gastos  contingentes y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato.

CON BASE EN LO ANTERIOR: 

El suscrito ________________________ , actuando en nombre propio o en mi calidad de (representante legal de la empresa, consorcio o unión temporal, o apoderado, o persona natural), identificado con cédula de ciudadanía número ______________ expedida en _____________ , me permito presentar propuesta económica, con el fin de participar en el CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. DJC-CM-08.05-073-2023 habiendo contabilizado todos los costos y gastos que se deriven de la participación en el proceso precitado, incluyendo tasas, impuestos, publicaciones y demás gravámenes. 

El valor correspondiente a la presente propuesta económica, no estará sujeto a aumentos de ningún tipo.

El valor total de la propuesta es de:

________________________________________________________________________

($ ___________________) este valor incluye IVA y demás gastos.



_________________________
FIRMA DEL OFERENTE (representante legal o persona natural)

IMPORTANTE: El valor total de la propuesta se entenderá como la sumatoria de la resultante del precio unitario por el número de unidades requeridas, el cual debe incluir todos los costos en que incurra el proveedor, incluido el IVA, impuestos, timbres y similares.

	El proponente debe haber diligenciado el anexo. No. 2 para ser tenido en cuenta.

	Proponente recuerde que adjunto a este formato deberá presentar relación detallada de todos los elementos que cotiza con valores unitarios, valores totales y especificaciones técnicas.















ANEXO No. 4
INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. DJC-CM-08.05-073-2023
OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO DE TIERRAS, CABLEADO ESTRUCTURADO, INSTALACIÓN DE ANILLOS DE FIBRA ÓPTICA Y ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE NETWORKING EN LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO.

PROPONENTE: _____________________________________________________

El suscrito _____________, actuando en nombre propio o en mi calidad de (representante legal de la empresa, consorcio o unión temporal, o apoderado), identificado con cédula de ciudadanía número ______________, expedida en ________________me permito con la presente, en cumplimiento de lo establecido en los pliegos de condiciones, presentar la siguiente relación de contratos:

	No de CONTRATO
EN EL RUP
	N° CONTRATO
	ENTIDAD CONTRATANTE
	OBJETO CONTRACTUAL
	VALOR (SMLMV) contratado
	FECHA DE INICIO 
	FECHA TERMINACION

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


****Cuadro de obligatorio diligenciamiento en cada una de sus columnas y filas.

Proponente:  Recuerde que sólo se tendrá en cuenta la experiencia en ejecución de contratos similares, siempre que se refieran a contratos cuyo monto total sumado sea igual o superior, incluido IVA, al valor del presupuesto  oficial  asignado  al objeto contractual.

La verificación de la experiencia del proponente, se hará con base en las certificaciones de experiencia registrados en el RUP en una de las clasificaciones exigidas. Tal como lo prevé el numeral 4.11 de este pliego de condiciones.

Se debe diligenciar el Anexo No. 4, de éste pliego de condiciones. Esta verificación no tiene puntaje alguno, pero habilita o no la propuesta. 

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que la información aquí aportada es veraz. 

Nombre 
Firma
Representante Legal
C.C.






























ANEXO No 5
MODELO CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. DJC-CM-08.05-073-2023
Los suscritos (NOMBRES DE LAS PERSONAS NATURALES O DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DEL CONSORCIO), obrando en nombre propio (personas naturales) o en nombre y representación de ____________________________ (personas jurídicas), debidamente autorizadas según consta en las actas que adjuntamos (si de acuerdo con los estatutos se requiere), atentamente les manifestamos que de conformidad con el Artículo 7, Numeral 1. De la Ley 80 de 1.993, conjuntamente formulamos PROPUESTA para el proceso de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. DJC-CM-08.05-073-2023 cuyo OBJETO es: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO DE TIERRAS, CABLEADO ESTRUCTURADO, INSTALACIÓN DE ANILLOS DE FIBRA ÓPTICA Y ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE NETWORKING EN LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO”  de conformidad con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones.

NOMBRE DEL CONSORCIO: (nombre completo del consorcio)
El CONSORCIO ESTÁ INTEGRADO POR:

	NOMBRE
	PARTICIPACIÓN %

	
	

	
	



LA RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO, ES SOLIDARIA E ILIMITADA.

El Representante legal del Consorcio es (indicar el nombre), identificado con cédula de ciudadanía Nº. __________de ______, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la información, en caso de ser preseleccionados presentar la propuesta y tomar las decisiones con amplias y suficientes facultades.

La duración del consorcio es por _____________________________
La sede del consorcio es: ___________________________________
Dirección: ________________________________________________
Teléfono: ________________________________________________
Fax: ____________________________________________________
Correo electrónico: _________________________________________
Ciudad: __________________________________________________

De igual forma, manifestamos que, en el evento de ser beneficiados con la adjudicación del Contrato, no revocaremos nuestra modalidad de asociación durante el plazo del contrato y hasta su liquidación.

En constancia, se firma en ________, a los ____ días del mes de ______de _______.

Atentamente,

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES)


(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO)



















ANEXO No 6

MODELO DEL DOCUMENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. DJC-CM-08.05-073-2023
Los suscritos (NOMBRES DE LAS PERSONAS NATURALES O DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DEL CONSORCIO), obrando en nombre propio (personas naturales) o en nombre y representación de ____________________________ (personas jurídicas), debidamente autorizadas según consta en las actas que adjuntamos (si de acuerdo con los estatutos se requiere), atentamente les manifestamos que de conformidad con el Artículo 7, Numeral 1. De la Ley 80 de 1.993, conjuntamente formulamos PROPUESTA para el proceso de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. DJC-CM-08.05-073-2023, cuyo OBJETO es: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO DE TIERRAS, CABLEADO ESTRUCTURADO, INSTALACIÓN DE ANILLOS DE FIBRA ÓPTICA Y ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE NETWORKING EN LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO” de conformidad con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones.
En caso que nos sea adjudicado el Contrato, responderemos SOLIDARIAMENTE por el cumplimiento de la propuesta y la ejecución del Contrato. Igualmente, manifestamos que designamos como representante de la Unión Temporal para todos los efectos legales a _______________________________ identificado con la cédula de ciudadanía No.__________________________ de _____________.

El porcentaje (%) de participación de cada uno de los miembros para la presente Unión Temporal es:

	INTEGRANTE
	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%)

	
	

	
	



De igual forma, manifestamos que, en el evento de ser beneficiados con la adjudicación del Contrato, no revocaremos nuestra modalidad de asociación durante el plazo del contrato y hasta su liquidación.

En constancia, se firma en ________, a los ____ días del mes de ______de _______.

Atentamente,

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES).
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL)
































ANEXO No. 7
MINUTA CONTRATO DE CONSULTORIA

CONTRATO    No.  DJC – CM –08.05. 007-XXX– 2023

NOTA: LA PRESENTE MINUTA CORRESPONDE A UN MODELO DE CONTRATO QUE ESTARÁ SUJETA A LOS AJUSTES Y MODIFICACIONES DERIVADOS DE LAS NECESIDADES PROPIAS DEL CONTRATO Y A LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.

	CONTRATANTE.

	Xxxxxxxxxxxx

	CONTRATISTA.
	XXXXXXXX

	NIT
	XXXXXXXXXX

	VALOR.
	$ XXXXXXXXX



Entre los suscritos a saber: Por una parte HUGO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ, mayor de edad vecino de Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.428.445 de Cali (V),  quien obra en nombre y representación legal de la Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC por ostentar la calidad de Rector de la misma, según Acuerdo 005 del 06 de mayo de 2022, debidamente facultado para la celebración del presente contrato, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 3 del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, para los efectos del presente contrato de aquí en adelante se denominará, EL CONTRATANTE y por la otra XXXXXXX, mayor de edad, vecino(a) de Santiago de Cali, con cedula  de ciudadanía No. XXXXXXX, quien para los efectos del presente Contrato actúa en nombre y representación legal de XXXXXXXX, identificado (o) con NIT N°  XXXXXXXX, según consta en el certificado de Existencia y Representación legal de la Cámara de XXXX No. XXXXXXX del XX de XXXX de 2023 quien en adelante y para los efectos del mismo, se denominará el CONTRATISTA, quien manifiesta bajo juramento, que se entiende prestado con la firma de este contrato, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad a que se refieren las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, hemos convenido en celebrar el presente contrato de consultoría, previa las siguientes disposiciones a) Que la Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC conforme con los estudios previos y de conveniencia, requiere contratar la “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO DE TIERRAS, CABLEADO ESTRUCTURADO, INSTALACIÓN DE ANILLOS DE FIBRA ÓPTICA Y ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE NETWORKING EN LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO”, para la vigencia 2021. b) Que acatando lo dispuesto por las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, se procedió a la escogencia del proponente a través de la modalidad de Concurso de Méritos Abierto. c) Que la Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC cuenta con los recursos para la celebración del presente contrato tal como consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº XXXXX XXXXXXX de 2023, del rubro presupuestal No. XXXXXXXXXX– XXXXXXXXXX, para la vigencia fiscal del año 2023. d) Que una vez efectuada la Adjudicación, mediante Resolución No. XX del (XX) de XXXX de 2023, se adjudicó el contrato a XXXXXXXX con (CC) (NIT) XXXX representada legalmente por el señor XXXXXXXXXXX. e) Este contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios y demás disposiciones legales que la complementen, las civiles y comerciales pertinentes y en especial por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO DE TIERRAS, CABLEADO ESTRUCTURADO, INSTALACIÓN DE ANILLOS DE FIBRA ÓPTICA Y ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE NETWORKING EN LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO. PARAGRAFO I: ESPECIFICACIONES TECNICAS: XXX.SEGUNDA. DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Son documentos contractuales y por lo tanto forman parte del presente contrato: a) Justificación de la necesidad de la contratación. b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal de 2021.  c) Certificado de Existencia y Representación legal expedida por la Cámara de Comercio de Cali. d) Fotocopia Cedula de ciudadanía del Representante Legal. e) Formato Hoja de vida.  f) Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación y Certificados expedidos por la Contraloría General de la Republica de no estar incluido en el boletín de responsables Fiscales. g) Propuesta del Contratista con todos sus soportes. h) Certificado de cumplimiento de pago de los parafiscales, suscrita por el representante legal. i) copia del Registro Único Tributario (RUT). J) Certificado de antecedentes judiciales y de medidas correctivas expedidos por la Policía Nacional; k) certificación cuenta bancaria, l) Certificado de inhabilidades por delitos cometidos en menores de edad (Policía Nal), entre otros.  TERCERO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones y derechos señalados en el artículo 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, normas concordantes y lo convenido en el presente contrato, el CONTRATISTA tiene las siguientes 3.1. OBLIGACIONES GENERALES: A. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y dentro del plazo establecido, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos Cumplir con el objeto del contrato requerido en el sitio acordado con el supervisor y/o interventor del contrato, según las especificaciones técnicas indicadas en los estudios previos. B. Suscribir dentro de los tres días siguientes a la aceptación de la oferta, las garantías solicitadas. C. Mantener al día con las obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos laborales. D. Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento del contrato. E. Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado del pago de aportes a la Seguridad Social Integral y parafiscal del personal utilizado para la ejecución del contrato. F. Acatar las recomendaciones del supervisor y/o interventor, como enlace directo entre la UNIAJC y el Contratista. G. Presentar facturas, si es del caso, correspondientes al cobro a las actividades y/o servicios realizados durante la ejecución del contrato. H. Abstenerse de cobrar o facturar, si es del caso, por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del contrato. I. Garantizar la prestación de la actividad y/o servicio, en las condiciones previamente estipuladas entre el contratista y el supervisor y/o interventor. J. Informar por escrito al Interventor y/o Supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes que puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual. K. Atender los requerimientos que sean formulados por el Interventor y/o Supervisor, para efectos de ejecutar en debida forma el contrato. L. Toda comunicación entre la UNIAJC y el contratista deberá constar por escrito con copia al Interventor y/o Supervisor del contrato. M. De conformidad con el Artículo 227 del Decreto 0019 de 2012, deberá al momento de la firma del contrato, registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP- administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la información de hoja de vida, previa habilitación por parte de la unidad de personal de la correspondiente entidad o ante la dependencia que haga sus veces. ((Aplica para prestación de servicios de persona natural)). N. Manejar el archivo de conformidad con la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, así mismo, devolver inventariados los documentos que en virtud del objeto haya sustanciado, tramitado o proyectado. O. Realizar las demás labores y actividades que, ajustándose explícitamente definidas en el presente contrato y siendo afines con el objeto del mismo, la ENTIDAD CONTRATANTE encuentre pertinente encomendarle. P. Reportar a LA ENTIDAD CONTRATANTE el número de cuenta bancaria de ahorro o corriente, donde se le ha de consignar el pago derivado de la ejecución del presente contrato. Q. El (la) CONTRATISTA se compromete a cumplir con las normas y procedimientos sobre Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Si en el desarrollo del objeto contractual se realizan actividades de campo y/o visitas a obras, el (la) CONTRATISTA, a sus expensas, deberá dotarse y acudir a estos lugares con los implementos de seguridad industrial mínimos requeridos, tales como Casco, Botas, Gafas protectoras, etc. R. El (la) CONTRATISTA será responsable ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. Igualmente será responsable en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias y concordantes. S. Cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 18 del Decreto 0723 del 15 de abril de 2013 referente al examen médico ocupacional, cuando a ello haya lugar, el cual se deberá practicar a partir del perfeccionamiento del presente contrato y entregar el certificado respectivo que acredite dicho examen al supervisor del mismo. (Aplica para prestación de servicios de persona natural). 3.2. OBLIGACIONES ESPECIALES: Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las obras y, a su vez, para buscar una mayor eficiencia en la administración de las mismas, la interventoría comprende, además de la gestión técnica, el control financiero, económico y jurídico del contrato de obra, por lo cual, deberá apoyar, asistir y asesorar a la INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO-UNIAJC en todos los asuntos de orden técnico, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución de las obras, suministrando oportuna información sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. En tal sentido, se establecen las siguientes funciones: XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvvvXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxCUARTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Corresponde a La Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC además de los deberes señalados en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 las siguientes obligaciones: a) Facilitarle al CONTRATISTA las condiciones e información que le permita cumplir el contrato en la forma y oportunidades convenidas y coordinar al interior sus dependencias lo necesario con la misma finalidad. b)  Recibir el objeto del presente contrato en los términos contratados, a través del supervisor de la UNIAJC, expedir en el menor tiempo posible, la constancia correspondiente. c) Cancelar el valor del presente contrato en la forma y términos establecidos en el mismo. d) Designar supervisor del contrato. e) Proporcionar al contratista el cronograma de entrega el cual sebera ser elaborado por el supervisor del contrato. f) Los informes y productos deberán ser entregados por el contratista al supervisor del contrato.  QUINTA: TERMINO DEL CONTRATO: El plazo del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2023, contado a partir de la fecha de iniciación, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, aprobación de la garantía única de cumplimiento y expedición de Registro Presupuestal. El Interventor no ejecutará actividades adicionales no previstas que generen mayor valor del contrato sin el concepto previo y favorable de la UNIAJC, quien previamente verificará la existencia de disponibilidad de recursos para cubrir el valor adicional que corresponda. Cualquier actividad que se realice sin esta autorización será asumida por cuenta y riesgo del interventor, de manera que la UNIAJC no reconocerá su costo. SEXTA: VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato tiene un valor de XXXX y todos los descuentos de ley. SEPTIMA: FORMA DE PAGO: LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC pagará al CONTRATISTA así: La UNIAJC cancelará al INTERVENTOR el valor del contrato de la siguiente forma: El contrato resultante se cancelará de la siguiente manera: La UNIAJC cancelará al INTERVENTOR el valor del contrato de la siguiente forma A). Pagos mensuales, de acuerdo con el avance físico de la obra ejecutada en el respectivo periodo, previa presentación de los informes de avance de la instalación de los equipos presentados por la Interventoría, y avalados por el Supervisor asignado por la entidad, previa certificación del Superviso/Interventor del Contrato). El valor del contrato será cancelado al contratista previa certificación de cumplimiento a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, una vez presentados y aprobado los informes en los términos previstos, y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. La UNIAJC, realizará los pagos, con un tiempo no mayor a 60 días hábiles/calendario de la fecha de la recepción factura y/o cuenta de cobro con todos sus soportes, previa certificación de la documentación y la prestación del servicio a entera satisfacción por parte del Supervisor/Interventor del Contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Con la presentación de la factura o documento equivalente, el CONTRATISTA, acreditara al supervisor que se encuentra a paz y salvo por concepto de parafiscales con cada uno de los trabajadores que utilizo en desarrollo del presente contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA, tiene derecho a los emolumentos expresamente pactados en esta cláusula, por lo tanto, no podrán reclamar prestaciones sociales por este concepto, y no se genera relación laboral alguna entre la INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC y EL CONTRATISTA, hará presencia en tiempo aleatorio de acuerdo a las necesidades y requerimientos que ameriten sus servicios. OCTAVA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: El pago de los valores que compromete y obliga a la INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC, mediante el presente contrato se imputara al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXX de 2023, del rubro presupuestal No. XXXX. NOVENA. CLASE DE CONTRATO: Las partes contratantes declaran que el presente contrato es de CONSULTORIA. DECIMA. COORDINACION Y SUPERVISION: El CONTRATANTE a través del profesional del Área de Infraestructura Física, adscrito a la Dirección de Planeación o quien haga sus veces, con el fin de verificar, que el CONTRATISTA cumpla con las condiciones del objeto contractual ofrecidas y promoverá las acciones de responsabilidad, contra este. Adicionalmente debe: a) Supervisar la ejecución del contrato en un todo, de acuerdo con lo pactado en el mismo. b) Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato en todas sus partes. c) Verificar constantemente las actividades desarrolladas y que cumpla con las condiciones exigidas y ofrecidas por el CONTRATISTA. d)  Resolver todas las consultas que le formule el CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime convenientes. e) Entenderse con las autoridades o con otras entidades o persona, cuando la CONTRATISTA lo solicite, para resolver los problemas que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades. f) Comunicar a la CONTRATISTA las determinaciones que tome la INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC sobre los cambios o modificaciones de las actividades cuando así convenga para la buena ejecución del contrato. g) Informar cualquier hecho que implique incumplimiento de lo acordado que ponga en peligro el objeto contratado a fin de que se tomen las medidas del caso. h) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, multas y garantías a que hubiere lugar. i) Las demás que considere necesarios para la buena prestación del servicio contratado. f) Proyectar el acta de inicio, liquidación y terminación del contrato. PARAGRAFO: El Supervisor puede ser sustituido en cualquier momento.  DECIMA PRIMERA: CADUCIDAD: El CONTRATANTE podrá declarar, mediante Resolución motivada, la caducidad del presente contrato por cualquiera de los hechos de que trata el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. DECIMA SEGUNDA: TERMINACION BILATERAL ANTICIPADA DEL CONTRATO: Las partes de común acuerdo podrán dar por finiquitado el presente contrato. DECIMA TERCERA: MULTAS: En caso de que la contratista incurra en mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones adquiridas en este contrato la INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC podrá imponerle mediante resolución motivada, en calidad de multas, sanciones pecuniarias equivalentes al 0.5 por ciento (0.5%)del valor del contrato, por cada día de retardo en el cumplimiento de la obligación, las cuales sumadas entre si, no podrán exceder el diez (10%)  de dicho valor.  DECIMA CUARTA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de una o más de las obligaciones emanadas de este contrato, la INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC, impondrá a la CONTRATISTA  una sanción equivalente al veinte  por ciento (20%) del valor del presente contrato y sus adicionales, si los hubiese, la cual se hará efectiva sin perjuicio de la declaratoria de caducidad y del cobro de los demás perjuicios que se hayan causado a la INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC. La cláusula Penal Pecuniaria también se hará efectiva cuando se compruebe que LA CONTRATISTA ha celebrado el presente contrato contra expresa prohibición legal o estando incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad. DECIMA QUINTA: DE LA CESION DEL CONTRATO: El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones que adquiere por este contrato, a ninguna persona natural o jurídica, sin el consentimiento previo y escrito de la CONTRATANTE la cual podrá negar la autorización de la cesión y reservarse la razón que tiene para ello. (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993.) DECIMA SEXTA: APLICACIÓN DE LA MULTA Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere o de la garantía constituida. Si esto último no fuere posible se cobrará en la forma y términos establecidos en la Ley. DECIMA SEPTIMA. GARANTIAS:  El CONTRATISTA deberá presentar a favor  de la CONTRATANTE dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato, una garantía única que avalara el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato y la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, consistente en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, la cual se mantendrá vigente durante la vida del contrato y la prolongación de sus efectos y se ajustara a los limites, existencia y extensión del riesgo amparado. El riesgo amparado consistirá en:  A. De cumplimiento: De todas y cada una de las obligaciones que de acuerdo con este contrato correspondan y a ella se imputaran las multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al termino de duración del contrato y cuatro (4) meses más, este amparo debe garantizar el cumplimiento del contrato, las modificaciones unilaterales que se le introduzcan y el pago de la cláusula penal y de las multas.  B. Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y tres (3) años más.  C. Calidad del servicio: Amparar a la entidad por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado, equivalente por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y cinco (5) años más contados a partir de la fecha del acta de recibo final de la obra objeto de la interventoría. PARÁGRAFO 1: En todo caso, el Contratista se obliga a ajustar la vigencia de la garantía por todo el plazo de ejecución del contrato y el término adicional que señala para cada uno de los amparos mencionados. PARÁGRAFO 2: El Contratista deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectada por razón de siniestros, de igual manera en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. DECIMA OCTAVA: COSTOS: Todos los pagos por concepto de impuestos, publicación, estampillas, retención en la fuente y otros establecidos por las disposiciones legales vigentes serán de cuenta del contratista. DECIMA NOVENA: PAGO DE APORTES: EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de aprendizaje, al momento de efectuarse cada pago, mediante certificación expedida por el representante legal o el revisor fiscal, cuando su vinculación se exija de acuerdo con los requerimientos de Ley. PARAGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el incumplimiento, previa certificación de la respectiva entidad administradora. VIGESIMA: En materia de inhabilidades e incompatibilidades, cesión del contrato y de cláusulas excepcionales al derecho común sobre terminación interpretación y modificación unilaterales de sometimiento a las leyes nacionales y caducidad, el presente contrato se regirá, íntegramente por las previsiones de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen o reglamenten.  VIGESIMA PRIMERA: CONTROL CIUDADANO: Este control estará sujeto a la vigilancia y control de la ciudadanía, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 19993. VIGESIMA SEGUNDA: El presente contrato estará sujeto en sus efectos, a las normas civiles y comerciales propias de su naturaleza, según el artículo 13 de la Ley 80 de 1993. VIGESIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes contratantes y para su ejecución de la existencia del respectivo registro presupuestal y la aprobación de la garantía única. VIGESIMA CUARTA: INDEMNIDAD: El CONTRATISTA deberá mantener Indemne al CONTRATANTE contra todo reclamo, demanda, acción y costo que pueda causarse o surgir por contra la Institución por asuntos, generados por el presente contrato, será daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, que ocasionen durante la ejecución del convenio. En caso de que se instaure demanda o acción alguna, o se formule reclamo responsabilidad del CONTRATISTA, el CONTRATANTE se lo comunicara para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la Ley para mantener indemne a la Institución quien es el CONTRATANTE, y adelante los trámites para, en lo posible llegar a un arreglo de conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, la CONTRATISTA no asumiere debida y oportunamente la defensa de los intereses de la Institución quien es el CONTRATANTE, este podrá hacerlo directamente previa notificación escrita al CONTRATISTA, y este pagará todos los gastos en que la Institución incurra por tal motivo. VIGESIMA QUINTA: PUBLICACION: De acuerdo con lo establecido por el Articulo 223 del Decreto 0019 de 2012 el presente contrato será publicado en el SECOP. VIGESIMA SEXTA: DOMICILIO: Para todos los efectos relacionados con este contrato, se señala como domicilio de las partes contratantes, la ciudad de Santiago de Cali, para cuyos efectos, las comunicaciones se recibirán en las siguientes direcciones: LA CONTRATANTE en la Av. 6 A Norte No. 28 – 102 Cali. Piso 2 oficinas, y EL CONTRATISTA en la XXXXXXXX.

Este documento se entiende válido con la firma electrónica que se realiza a través del flujo de aprobación de la plataforma SECOP II.

HUGO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ           	XXXXXXXXX
Rector UNIAJC                                    		C.C. N° XXXXXX de XXXXXX
                                                                          	Representante Legal



Elaboró:
Revisó:


ANEXO 8

MANIFESTACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Yo______________________, actuando en calidad de _________________ (oferente, representante legal o apoderado), de _______________, manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca que cumplo con la normatividad vigente en pro de la seguridad y salud de mis trabajadores, de conformidad con el Decreto 1072 de 2015, Decreto 171 de 2016, Resolución 0312 de 2019 y demás normas que aplique al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 


De igual forma me comprometo en caso de resultar adjudicatario, a remitir de ser requerido el certificado del curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015) o lo requerido por ley.

 
Así mismo, mientras se encuentre en ejecución el contrato, el contratista podrá ser requerido para aportar información en cualquiera de los componentes del SG-SST, así como al personal bajo su cargo. Lo anterior será exigible para el contratista dentro y fuera de las instalaciones donde se esté adelantando la actividad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC.  


Nota: Partiendo del principio de la buena fe, lo certificado en este documento se asume como un hecho cierto y veraz; la rendición de información no comprobable mediante evidencia se configura como falsedad material en documento público (Artículo 287 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano). 


La presente se firma a los ____ días del mes ______ del año _______


En caso de consorcios o uniones temporales o promesas de sociedad futura, se deberá acreditar lo anterior respecto de cada uno de sus integrantes.



	

	_____________________________________
Firma y posfirma del representante legal 
Cedula de Ciudadanía No. _________________ 
NIT _________________________




































    
ANEXO 9
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL OFERENTE SI SE TRATA DE UNA PERSONA NATURAL, o NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA, o DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL OFERENTE) domiciliado en _________, identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN), quien obra en calidad de ___________, Quien(es) en adelante se denominará(n) EL OFERENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCION, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la UNIVERSIDAD ANTONIO JOSE CAMACHO adelanta un proceso para REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO DE TIERRAS, CABLEADO ESTRUCTURADO, INSTALACIÓN DE ANILLOS DE FIBRA ÓPTICA Y ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE NETWORKING EN LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO.

SEGUNDO: Que es interés del proponente apoyar la acción del Estado colombiano y de la UNIVERSIDAD ANTONIO JOSE CAMACHO, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;
 
[bookmark: _GoBack]TERCERO: Que siendo del interés del proponente participar en el proceso de contratación aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:
  
CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.
 
El proponente, mediante la suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
 
1. El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta;
 
1.1. El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
  
1.2. El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de contratación y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
 
1. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la Universidad Antonio José Camacho, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;
 
1. No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la Universidad Antonio José Camacho durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

1.3. El proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el pliego de condiciones del presente proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (días en letras y números, del mes, del año). 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE.

	DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

	Nombre: 

	CC No.  

	DATOS DEL PROPONENTE

	Nombre
	Nit:

	Dirección

	Ciudad.
	Teléfono
	Fax


































ANEXO 10
RETENCIONES DE LEY QUE REALIZA LA UNIAJC – 2023 
  
  
Contratos iguales o inferiores a $93.136.751
 
Estampilla pro desarrollo 1.0%  
Estampilla pro univalle 2.0%  
Estampilla pro hospital 1.0%  
Estampilla pro Adulto Mayor 2.0%  
Estampilla pro pacifico 0.5%  
Estampilla pro Deporte 2.0%

Contratos superiores a $93.136.752 y hasta $172.701.664 
   
Estampilla pro desarrollo 3.5%  
Estampilla pro univalle 2.0%  
Estampilla pro hospital 1.0%  
Estampilla pro Adulto Mayor 2.0%  
Estampilla pro pacifico 0.5%  
Estampilla pro Deporte 2.0%  

Contratos superiores a $172.701.665
 
Estampilla pro desarrollo 3.5%  
Estampilla pro univalle 2.0%  
Estampilla pro hospital 1.0%  
Estampilla pro cultura 1.0%  
Estampilla pro Adulto Mayor 2.0%  
Estampilla pro pacifico 0.5%  
Estampilla pro Deporte 2.0%

   
   
Adicional esta la Estampilla contribución especial que es del 5.0%, no tiene tope del valor del contrato, sino que solo se les practicara solo a los contratos de obra, más todas las retenciones de ley, retención en la fuente, retención de IVA e ICA.  
                                                                                                                      38

image1.png
CONTROL
DEACCESO
oTic

| SALAS
310311,
lab,
Electrénica

BIBLIOTECA
(=

ENTE

Q0
)
‘COORDINACION
s

ESTACION
COMUNICACIONES. L 2y3
ESTACION 1





image2.png
Laboratorios
Electrénica

Laboratorios
Quimica

Salones Alameda Biblioteca




image3.png
SEDE
AV. SEXTA

ISP

Enlaces nuevos
Enlace s

Existente

ESTACION
1 o .

ESTACION
— 3

Enlace
Existente

ESTACION
2




