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INFORME AVANCE DE ACTIVIDADES   

INTRODUCCIÓN

Con el ánimo de dar cumplimiento a los requerimientos y directrices que se encuentran estipulados en el contrato No. SAMC 023 de 2022 cuyo objeto es: realizar el mantenimiento de árboles reforestados en las márgenes de los caños Tributarios (Renegado y Condado), en jurisdicción del municipio de Remolino, departamento del Magdalena; se presenta a continuación el avance de actividades, lo anterior conforme a los requerimientos y directrices emitidos por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG, para la ejecución de las actividades de mantenimiento de las especies establecidas como medida de compensación.

[bookmark: _Toc148041986]Objetivo General
Presentar el informe de Avance de actividades, durante el desarrollo del contrato No. SAMC 023 de 2022 cuyo objeto es: realizar el mantenimiento de árboles reforestados en las márgenes de los caños Tributarios (Renegado y Condado), jurisdicción del municipio de Remolino, departamento del Magdalena.

[bookmark: _Toc148041987]Objetivos específicos
· Presentación de actividades 
· Realizar las actividades necesarias para la sostenibilidad y conservación de los árboles establecidos
· Realizar el respectivo registro fotográfico.

[bookmark: _Toc148041988]Desarrollo de las actividades

Se dio continuación a las actividades a partir del día 1 de julio hasta 27 de septiembre de 2023, y con lo cual se llevaron a cabo las siguientes actividades. Ver Tabla 1.

[bookmark: _Ref133353863][bookmark: _Toc148043497]Tabla 1. Relación de fechas y actividades realizadas
	Fecha
	Actividad realizada

	Del 1 de julio al 16 de julio: 

	Se realizaron las actividades de seguimiento:
· Registro del comportamiento de las plantaciones.
· Control de la maleza consiste en eliminar toda vegetación indeseable que limite su desarrollo.
· Evaluación al estado sanitario de las plantas
· Actividades de Riego
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	Del 17 al 30 de julio:

	
· Se realizaron las actividades de seguimiento y riego de la plantación:
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	Del 31 de julio al 13 de agosto:
	
· Se realizaron las actividades de seguimiento y riego de la plantación:
[image: ]
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	Del 15 al 27 de agosto: 

	· Se realizaron las actividades de seguimiento y riego de la plantación:
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	Del 28 de agosto al 10 de septiembre:

	Se Realizaron Actividades de Mantenimiento:
· Control de la maleza, plateo lo cual consiste en eliminar toda vegetación indeseable que limite su desarrollo.
· Actividades de Fertilización 
· Actividades de riego
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	Del  11 al 27 de septiembre

	Se Realizaron Actividades de Mantenimiento:
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Fuente. IOMORES SAS, 2023

[bookmark: _heading=h.gjdgxs]
[bookmark: _heading=h.1y810tw][bookmark: _Toc148041989]conclusiones y recomendaciones

Con el animo de lograr el objetivo general del proyecto a nivel de la corporación que es la preservación del recurso hídrico se recomienda continuar con mínimo 3 mantenimientos cuatrimestrales por 3 años más, donde se ejecuten labores de plateo, fertilización ( 500 gr materia orgánica + 50 gr de urea + 50 gr de triple 15), resiembra y riego (en la época de intenso verano).

[bookmark: _heading=h.4i7ojhp]A parte de las difíciles condiciones climáticas se presenta una gran problemática es el desinterés algunos propietarios por conservar las plantaciones.



























ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Fuente. IOMORES SAS, 2023
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