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INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORIA

DATOS GENERALES

	FECHA DEL INFORME
	04 septiembre 2023

	CONSECUTIVO/NUMERO DEL INFORME
	001


DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR
	NOMBRE DEL SUPERVISOR
	Evis Licet Vargas Barrios

	DEPENDENCIA
	Oficina de Informática y TIC

	CARGO
	Líder de Oficina de Informática y TIC 


DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO
	NUMERO DE CONTRATO
	CA 03-2023-02

	FECHA DE CONTRATO
	20/06/2023

	CONTRATISTA
	DINAMICA TECNOLOGIA

	CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT
	900.251.222-1

	CODIGO PROYECTO
	PR-3311-2023

	NOMBRE DEL PROYECTO
	PETI

	VALOR
	18.521.000

	PLAZO
	103 días

	FECHA ACTA DE INICIO
	18/08/2023

	FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO
	31/12/2023

	ADICION
	

	SUSPENSIÓN
	

	OBJETO: Mediante el presente contrato se establecen los términos del Arrendamiento Operativo de Bienes de Tecnología Informática, Hardware y Software, que EL CLIENTE RENTING solicite, y que LA EMPRESA se compromete a adquirir para concederle el uso y el goce de éstos a título de renting, a cambio del pago del precio que acordaran las partes en cada caso como prestación económica en favor de LA EMPRESA.


SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

De acuerdo con el seguimiento realizado al desarrollo del objeto contractual pactado entre las partes y específicamente a las obligaciones contractuales, se pueden establecer los siguientes elementos de verificación:
El contratista presenta documento de factura con número ELE 8102, por un valor de UN MILLON TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS($1.374.147,15), correspondiente al pago del arriendo de las CAMARAS en el mes de julio.
1. SEGUIMIENTO FINANCIERO:
	RUBRO PRESUPUESTAL
	232020200700000000229906673311111000011020012

	FUENTE DE FINANCIACION
	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing, derechos de uso de programas informáticos 

	
	

	
	No CDP
	VALOR
	No RP
	VALOR

	
	682
	$18.521.000
	
	18.521.000

	
	
	
	
	

	VALOR DE LA ADICION
	
	
	
	

	

	VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS
	$0

	VALOR DEL PAGO A REALIZAR
	$1.374.147,15

	SALDO DISPONIBLE DESPUES DEL PRESENTE PAGO
	$17.146.852,85


2. SEGUIMIENTO TECNICO:
Se solicita en arriendo un total de 87 CAMARAS DE VIGILANCIA 
RENTING;
RENTING;
INSTALACION CAMARAS VIDEO VIGILANCIA Y COMPONENTES;
Seriales;
G64524698,G64524808G64524852,G64524868,G64524887,G64524893,G64524911,G64524919,G64524925,G64524943,G64524982,G64525015,G64525068,G64525078,G64525116,G64525118,G64525155,G64525158,G64525165,G64525166,G64525208,G64525215,G64525259,G64525275,G64525278,G64525330,G64525447,G64529490,G64529496,G64529508,G64529516,G64529527,G64529539,G64529574,G64529599,G64529605,G64529645,
G64529659,G64529672,G64529687,G64529688,G64529692,G64529707,G64529733,G64529736,G64529747,G64529756,G64529827,G64529844,G64529876,G64529899,G64529906,G64529908,G64529912,J10400769,J10400775,
J10400778,J10400798,J10400837,J10400852,J10400868,J10400910,J10400964,J10400966,J10400982,J10401020,J10401039,J10401050,J10401055,J10401060,J10401091,J10401216,J10401252,J10401268,J10401274,J10401307,J10401341,J10401433,J10401452,J10401489,J10401513,K34398933,K34398820,K34398943,K34398960,K34398777,G83539462,
3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:
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4. SEGUIMIENTO JURIDICO O LEGAL:

Frente al seguimiento jurídico y legal, la supervisión verifica que se cumplen los preceptos normativos contenidos en la Constitución Política, cuando con la presente contratación se da cumplimiento a los fines del Estado, para el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. Luego el objeto de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz.
 
De igual forma, se evidencia el cumplimiento de los preceptos legales ordenados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el decreto reglamentario 1082 de 2015, del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y por las obligaciones contractuales pactadas con el contratista, teniendo como complemento la normatividad aplicable a la contratación estatal.
5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:
	ITEM
	PERIODO DE PAGO

AÑO – MES
	FECHA DE PAGO

ANO – MES – DÍA
	VALOR

	PENSIÓN
	2023-09
	2023/09
	

	SALUD
	2023-09
	2023/09
	

	RIESGOS PROFESIONALES
	2023-09
	2023/09
	

	PARAFISCALES
	2023-09
	
	


(En caso de que el contratista sea una persona jurídica y haya entregado la certificación de paz y salvo, se debe identificar en este formato)
6. OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

__________________________________

(FIRMA DEL SUPERVISOR)
