INV-PUB-IDER-007-2023

MATRIZ 1

RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación Total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Planeación | Económico | COTIZACIONES CON VALORES POR FUERA DE VALORES DEL MERCADO | Elaboración del presupuesto oficial errado | Raro | Menor | 1 | Evitar el Riesgo | Entidad Estatal | Estudio económico con base en las cotizaciones de varias empresas | Raro | Menor | 1 | 2 | NO | Dependencia que requiere los elementos |  |  | Verificación con el mayor número de posibles oferentes | Durante la estructuración del proceso |
| 2 | General | Externo | Selección | social | Falta de interés por parte de la comunidad en el proceso de contratación | Declaratoria desierta | Improbable | Menor | 2 | Reducir la posibilidad | Entidad Estatal | Revisión exhaustiva del círculo de posibles oferentes y verificar que las condiciones sean atractivas para ellos. | Raro | Menor | 1 | 2 | NO | Comité estructurador |  |  | Revisión constante del correo electrónico y los medios para manifestaciones de interés | Durante el término del proceso |
| 3 | General | Externo | Selección | Operacional | Recibir ofertas con precios considerados artificiosamente bajos | Rechazo de la oferta | Improbable | Menor | 2 | Reducir la posibilidad | Entidad Estatal | Estudio de mercado sólido, confrontación de precios con oferta | Raro | Menor | 1 | 2 | NO | Comité Evaluador |  |  | Una vez se realice el cierre, con la verificación de la oferta | Al término de la Evaluación |