1. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO
De acuerdo con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, respecto de la presente contratación, la SIC, ha tipificado, estimado y asignado provisionalmente los siguientes riesgos (Ver manual de Colombia Compra Eficiente y de contratación). 
El análisis de los riesgos establecidos y la forma de mitigarlo se determinó según lo establecido en el manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación (M-ICR-01) de Colombia Compra Eficiente, así:
	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEACIÓN
	OPERACIONAL
	QUE EL ESTUDIO PREVIO SE ENCUENTRE MAL DILIGENCIADO
	RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, EN CONSECUENCIA, RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD
	3
	3
	6
	ALTO
	DEPENDENCIA SOLICITANTE
	REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	GRUPO DE CONTRATOS Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AL MOMENTO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO
	A TRAVES DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN, Y DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE SOLICITE LA CONTRATACIÓN
	DIARIAMENTE DURANTE EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO 

	2
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	SOCIALES Y POLITICOS
	RIESGO DE COLUSION, CON EL FIN DE LOGRAR QUE EL PROCESO SE ADJUDIQUE A UN PROPONENTE EN PARTICULAR
	QUE EL PROCESO DE SELECCIÓN SE VEA AFECTADO EN CUANTO OBJETIVIDAD Y TRANSPARENCIA
	1
	3
	4
	MEDIO
	PROPONENTES
	DILIGENCIAMIENTO DE PACTO DE TRANSPARENCIA, COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE Y VERIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	GRUPO DE CONTRATOS COMITÉ EVALUADOR 
	EN EL PERIODO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA DE SELECCIÓN 

INFORME DE EVALUACIÓN CON EL INICIO DE LA DEBIDA INVESTIGACIÓN 
	EN LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y PERIODO DE EVALUACIÓN

	3
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN 
	OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA ENTIDAD O QUE SE ENCUENTRE INCURSO EN ALGUNA CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD
	IMPOSIBILIDAD DE ACEPTAR LA OFERTA


	2
	1
	3
	BAJO
	PROPONENTES
	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACION DEL PROPONENTE, ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES CONTRACTUALES DEL PROCESO. 
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	COMITÉ EVALUADOR 
	AL MOMENTO DE EVALUAR LAS PROPUESTAS
	ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS
	DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN

	4
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACIÓN
	OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATISTA NO FIRME EL CONTRATO
	RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, EN CONSECUENCIA, RETRASOS EN LAS FUNCIONES MISIONALES DE LA ENTIDAD
	1
	4
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE SUSCRIBA EL CONTRATO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD  O SOLICITAR UNA NUEVA CONTRATACIÓN
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	GRUPO CONTRATOS/DEPENDENCIA SOLICITANTE 
	UNA VEZ VENCIDO EL TERMINO PARA FIRMAR EL CONTRATO
	A TRAVES DE REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA 
	CUANDO 

OCURRA EL EVENTO

	5
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACIÓN
	OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATISTA NO ALLEGUE LAS GARANTIAS QUE REQUIERA EL CONTRATO
	RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EN CONSECUENCIA RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD
	3
	2
	5
	MEDIO
	DEPENDENCIA SOLICITANTE 
	GRUPO CONTRATOS Y CONTRATISTA
	REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE ALLEGUE LAS POLIZAS A LA SIC O INICIAR EL DEBIDO PROCESO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO POR NO CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA
	2
	1
	3
	BAJO
	SI
	GRUPO DE CONTRATOS Y CONTRATISTA
	CUANDO EL CONTRATISTA NO ALLEGUE LAS POLIZAS EN EL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO
	A TRAVES DE REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA
	CUANDO 

OCURRA EL EVENTO 

 

	6
	GENERAL
	INTERNO
	CONTRATACIÓN
	OPERACIONAL
	NO EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	1
	3
	4
	BAJO
	DEPENDENCIA SOLICITANTE 
	FINANCIERA 
	SEGUIMIENTO A LA EXPEDICION DEL REGISTRO PRESPUETAL
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	FINANCIERA
	CONTRATACION
	ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
	MEDIANTE CORREOS ELECTRONICOS
	DIARIAMENTE



	7
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN 
	OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL
	RETRASO EN LAS FUNCIONES DE APOYO DE LA ENTIDAD
	3
	4
	7
	ALTO
	CONTRATISTA
	REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES TENDIENTES AL CUMPLIMIETO DEL OBJETO CONTRACTUAL
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR
	CONTRATISTA
	CUANDO NO SE CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL
	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTAS DE AVANCE  
	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	APLICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR AL CONTRATISTA
	

	8
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN 
	OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS INFORMES QUE EL SUPERVISOR SOLICITE
	LA NO CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATISTA
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA


	APLICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
	2
	1
	3
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR 
	CONTRATISTA
	CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS INFORMES REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR
	REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR, INFORMES DE SUPERVISION, ACTAS
	CUANDO 

OCURRA EL EVENTO 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	INICIAR EL DEBIDO PROCESO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN 
	OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATISTA NO DE CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO DE LA CONTRATANTE


	DAÑO EN EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD, YA SEA POR DAÑO O PERDIDA DE LOS ELEMENTOS
	1
	2
	3
	BAJO
	CONTRATISTA
	REQUERIR AL CONTRATISTA
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	SUPERVISOR
	CUANDO OCURRA EL EVENTO
	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISIÓN, REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO
	CUANDO 

OCURRA EL EVENTO 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	APLICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
	
	
	
	
	
	G. SERVICIOS ADMINITRATIVOS Y RECURSOS FISICOS
	
	
	

	10
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN 
	OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATISTA NO MANTENGA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION QUE LE SEA ENTREGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO CONTRACTUAL
	QUE SE FILTRE INFORMACIÓN SENSIBLE PARA LA ENTIDAD Y POR ENDE ENTORPEZCA LAS FUNCIONES MISIONALES Y DE APOYO DE ESTA
	3
	3
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	REQUERIR AL CONTRATISTA
	2
	1
	3
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR
	CONTRATISTA
	CUANDO EL CONTRATISTA NO MANTENGA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA ENTIDAD
	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISIÓN  
	CUANDO 

OCURRA EL EVENTO 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	APLICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR
	

	11
	ESPECIFICO
	EXTERO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	INSUFICIENCIA EN EL PERSONAL DEL CONTRATISTA
	RETRASOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO O LA NO EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL
	4
	3
	7
	ALTO
	CONTRATISTA
	REQUERIR AL CONTRATISTA
	3
	2
	5
	MEDIO
	SI
	SUPERVISOR DEL 

CONTRATO
	CUANDO OCURRA EL EVENTO
	REQUERMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR, INFOMES DE SUPERVISÓN, ACTAS, VISITAS TECNICAS. 
	CUANDO 

OCURRA EL EVENTO 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	APLICACIÓN DE LA GARANTÍA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	DAÑOS EN LA FUNCIONALIDAD DE LAS APLICACIONES MISIONALES DE LA ENTIDAD
	DEMORA EN LAS LABORES DIARIAS DE LA ENTIDAD Y POR CONSECUENCIA A LOS USUARIOS FINALES
	2
	4
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	EFECTUAR SEGUIMIENTO PERMANENTE
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	SUPERVISOR DEL CONTRATO 
	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTAS
	CUANDO 

OCURRA EL EVENTO 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	APLICACIÓN DE GARANTIA DE CUMPLIMINETO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN 
	ECONOMICO
	EFECTOS DERIVADOS DE LA VARIACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO 
	INCUMPLIMINETO POR PARTE DEL CONTRATISTA POR EL ENCARECIMIENTO DE LOS ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO 
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	REVISAR LOS FACTORES QUE PUEDAN AFECTAR LOS VALORES DEL CONTRATO
	2
	1
	3
	Bajo
	Si
	CONTRATISTA 

/ ENTIDAD
	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
	MEDIANTE INFORMES
	CUANDO 

OCURRA EL EVENTO

	14
	ESPECIFICO
	EXTERNO 
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	QUE EL SERVICIO QUE PRESTA EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD
	MALA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
	1
	2
	3
	BAJO
	CONTRATISTA
	APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	CUANDO ESTE OCURRA
	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTAS, REQUERIMIENTOS
	DIARIAMENTE

	15
	ESPECIFICO
	EXTERNO 
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	NO PAGO DE LAS OBLIGACIONES A PROVEEDORES, SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL A CARGO
	DEMORA EN LAS LABORES DIARIAS Y EN LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO.
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	CUANDO ESTE OCURRA
	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTAS, REQUERIMIENTOS
	MENSUALMENTO

	16
	ESPECIFICO
	EXTERNO 
	EJECUCIÓN 
	TECNOLOGICO
	FALLAS TECNICAS EN LOS SOFTWARES O HARDWARES UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL
	DEMORA EN LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL 
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	LLEVANDO A CABO MONITOREOS CONSTANTES EN LAS PLATAFORMAS
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	CUANDO ESTE OCURRA
	VISITAS TECNICAS, ACTAS, INFORMES DE SUPERVISION.
	CUANDO 

OCURRA EL EVENTO

	17
	ESPECIFICO
	EXTERNO 
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	PERDIDA O DAÑO A LOS BIENES DEL CONTRATISTA CON LOS CUALES PRESTA EL SERVICIO A LA ENTIDAD 
	SE PUEDE PRESENTAR RETRASO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO
	2
	2
	4
	BAJO 
	CONTRATISTA
	ASEGURAR LOS BIENES CON LOS QUE SE EJECUTA EL CONTRATO MEDIANTE GARANTIAS
	2
	1
	3
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	CUANDO ESTE OCURRA
	REQUERIR AL CONTRATISTA 
	DIARIAMENTE

	18
	ESPECIFICO
	EXTERNO 
	EJECUCION
	REGULATORIO
	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD Y EN LA FIJACION DE LAS TARIFAS QUE SOPORTAN EL VALOR DE PRESTACION DEL SERVICIO
	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO
	3
	2
	5
	MEDIO
	ENTIDAD Y 

CONTRATISTA
	REALIZAR ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD, LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y AJUSTAR LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD 
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	SUPERVISRO, ENTIDAD Y 

CONTRATISTA
	CUANDO OCURRA EL EVENTO
	PERMANENTE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN DE MEDIDAS LEGALES
	PERMANENTEMENTE

	19
	GENERAL
	EXTERNO 
	EJECUCION
	SOCIALES
	HUELGAS, BLOQUEOS, MANIFESTACIONES, VANDALISMO, ACTOS TERRORISTAS
	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO
	3
	2
	5
	MEDIO
	ENTIDAD Y 

CONTRATISTA
	ESTUDIO NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN MEDIDAS GUBERNAMENTALES.  HABILITAR HERRAMIENTAS Y ACCESOS QUE PERMITAN TRABAJO REMOTO - HABILITAR HORARIOS FLEXIBLES PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES 
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	ENTIDAD Y 

CONTRATISTA
	CUANDO OCURRA EL EVENTO
	PERMANENTE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN DE MEDIDAS LEGALES
	CUADNO OCURRA EL EVENTO

	20
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN 
	OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA A SATISFACCIÓN CON SUS OBLIGACIONES
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	REQUERIR AL CONTRATISTA
	2
	1
	3
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR
	CUANDO EL CONTRATISTA NO ATIENDA LAS INSTRUCCIONES DADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO
	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTAS, REQUERIMIENTOS
	DIARIA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	APLICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	GENERAL
	EXTERNO 
	EJECUCIÓN 
	OPERACIONAL
	FENÓMENOS NATURALES QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR FUERZA MAYO
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	TERMINACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO CONTRATO APLICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
	2
	1
	3
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR
	CUANDO OCURRA
	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISIÓN
	CUANDO 

OCURRA EL EVENTO

	22
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN 
	OPERACIONAL
	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
	NO EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL
	3
	4
	7
	ALTO
	CONTRATISTA
	REALIZAR UNA NUEVA CONTRATACIÓN SI SE NECESITA / SUSPENDER EL CONTRATO
	2
	3
	5
	MEDIO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISION, REQUERIMIENTOS, ACTAS 
	CUANDO 

OCURRA


