INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| Contratista | MARIA CAMILA GIRALDO MONTENEGRO |
| --- | --- |
| Informe de Actividades Nº | 7 de 7 |
| Periodo | 02/09/2023 a 01/10/2023 |
| Número del Contrato | Contrato No 2675 de 2023 |
| Objeto: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MÁS ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA |
| Plazo | SIETE (07) MESES |
| Valor Total del Contrato | DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($ 16.765.000) |
| Valor del Periodo del Informe | DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 2.395.000). |
| Fecha de Inicio | 2/03/2023 |
| Fecha de Terminación | 01/10/2023 |
| Proyecto | FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEREIRA |
| Supervisor | ANDRES FELIPE AGUALIMPIA |
| Dependencia | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL |

- DESARROLLO DEL CONTRATO

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO

| OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | REGISTRO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Apoyar a las comunidades rurales a través de visitas técnicas para la identificación de problemáticas o requerimientos de saneamiento hídrico en la zona rural de Pereira. | - Viabilidad en el predio La Esmeralda en el corregimiento de Combia. - Viabilidad en el predio Potrero en el corregimiento de Combia. | ANEXO 1 □ FORMATO WORD CON LAS VISITAS ADJUNTADAS. (1) |  |
|  | □ Viabilidad en el predio La Cristalina en el corregimiento de Combia. |  |  |
|  | □ Viabilidad en el predio La Fortuna en el corregimiento de Combia. |  |  |
|  | □ Viabilidad en el predio La Primavera en el corregimiento de Combia. |  |  |
|  | □ Viabilidad en el predio La Lolita en el corregimiento de Combia. |  |  |
|  | □ Viabilidad en el predio Santa Cecilia en el corregimiento de Combia. |  |  |
|  | □ Viabilidad en el predio La Primavera en el corregimiento de Combia. |  |  |

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO

| 2) Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira en cualquier tiempo, respecto a su ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira. | - 3 septiembre agosto 2023: Visita de inspección para el predio del beneficiario Ma. Lucia Londoño en el corregimiento de Combia. - 4 septiembre 2023: Visita de inspección para el predio del beneficiario Leonel de Jesús Henao en el corregimiento de Combia. - 4 septiembre 2023: Visita de inspección para el predio del beneficiario Reinaldo López Aguirre en el corregimiento de Combia. - 7 septiembre 2023: Visita de inspección para el predio del beneficiario Ana Lida Aguirre en el corregimiento de Combia. | ANEXO 2 ACTA DE SEGUIMIENTO - 3 septiembre 2023: Acta de seguimiento M° Lucia Londoño en el corregimiento de Combia. (1) - 4 septiembre 2023: Acta de seguimiento Leonel de Jesús Henao en el corregimiento de Combia (2). - 4 septiembre 2023: Acta de seguimiento Reinaldo López Aguirre en el corregimiento de Combia. (3). |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □ 14 septiembre 2023: Visita de inspección para el predio del beneficiario Francisco Hurtado en el corregimiento de Combia. | - 7 septiembre 2023: Acta de seguimiento Ana Lida Aguirre en el corregimiento de Combia. (4). |  |
|  | □ 14 septiembre 2023: Visita de inspección para el predio del beneficiario Wilson Darío Marín en el corregimiento de Combia. | - 14 septiembre 2023: Acta de seguimiento Francisco Hurtado en el corregimiento de Combia (5). - 14 septiembre 2023: Acta de seguimiento Wilson Darío Marín en el corregimiento de Combia (6). |  |

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO

|  |  | Registro fotográfico - 3 septiembre 2023: Registro fotográfico M° Lucia Londoño en el corregimiento de Combia. (1) - 4 septiembre 2023: Registro fotográfico Leonel de Jesús Henao en el corregimiento de Combia (2). - 4 septiembre 2023: Registro fotográfico Reinaldo López Aguirre en el corregimiento de Combia. (3). - 7 septiembre 2023: Registro fotográfico Ana Lida Aguirre en el corregimiento de Combia. (4). - 14 septiembre 2023: Registro fotográfico Francisco Hurtado en el corregimiento de Combia (5). - 14 septiembre 2023: Registro fotográfico Wilson Darío Marín en el corregimiento de Combia (6). |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3) Asesorar a los | □ 24 septiembre | ANEXO 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| productores pecuarios en los trámites ambientales que deben de realizar ante la autoridad ambiental competente. | 2023: Socialización de los requisitos para un permiso de vertimientos a usuario de STARD en Combia. | □ 24 septiembre 2023: Registro fotográfico socialización de requisitos en Combia. (1) |  |  |
| 4) Apoyar el cumplimiento de lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, especialmente en las dimensiones de Evaluación de Resultados y de la Información y Comunicación, aplicando la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | - Para este informe se utilizaron veintidós (22) formatos para cumplir con la evidencia de cada informe y apoyar el cumplimiento de MIPG. | Estos formatos se encuentran en las evidencias de cada informe. |  |  |
|  | Actas de seguimien to: 6 Actas de Reunión:1 Registros Fotográficos:10 |  |  |  |
|  | Formato Ausencia de STARD: 5 |  |  |  |
|  | Otros: 0 |  |  |  |
| 5) Ingresar la información recolectada en los diferentes formatos al Sistema de Información Socioeconómico Agropecuario y Ambiental SISAA de la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental. | - Ingreso de información a la plataforma SISAA. | - Ingreso de información a la plataforma SISAA. |  |  |

|  |  | ANEXO 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6) Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato | - 2 septiembre 2023: Divulgación Foro Calidad del Agua. - 12 septiembre 2023: Divulgación Prácticas agrícolas. - 15 septiembre 2023: Reunión equipo Saneamiento. | - 2 septiembre 2023: Registro fotográfico Divulgación Foro Calidad del Agua.(1) - 12 septiembre 2023: Registro fotográfico Divulgación Prácticas agrícolas.(2) |  |
|  |  | □ 15 septiembre 2023: Acta de Reunión equipo Saneamiento. (3) |  |

Vo.Bo.

MARIA CAMILA GIRALDO MONTENEGRO	ANDRES FELIPE AGUALIMPIA

Contratista	Supervisor

c.c. 1225089241