ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS PROCESO MC-08-2023, OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE MOBILIARIO Y ÁREA DE RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DEL PRIMER PISO EN LA SEDE ANTIGUA, LOCAL 1042 C.C. UNISUR DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SOACHA. Numero; Clase; Fuente; Etapa; Tipo; Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir); Consecuencia de la ocurrencia del evento; Probabilidad; Impacto; Valoración del riesgo; Categoría; ¿a quién se le asigna?; Tratamiento/ Controles a ser implementados; Impacto después del tratamiento; ¿afecta la ejecución del contrato; Persona responsable por implementar el tratamiento; Fecha estimada en que se inicia el tratamiento; Monitoreo y revisión. Probabilidad; Impacto; Valoración del riesgo; Categoría; ¿Cómo se realiza el monitoreo?; Periodicidad ¿cuándo?. 1; General; Interno; Selección; Operacional; Que no se presente ninguna oferta; Se declara desierto el proceso.; 2; 1; 3; Bajo; Entidad; Iniciar nuevamente el proceso de contratación para así satisfacer la necesidad de la entidad.; 1; 1; 2; Bajo; Si; Entidad; Al momento de declarar desierto el proceso; Con el acta de cierre; En la fecha de cierre del proceso de selección. 2; General; Interno; Selección; Operacional; Que los oferentes no cumplan con los requisitos exigidos por la entidad o que se encuentren incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad; Imposibilidad de aceptación de oferta; 2; 1; 3; Bajo; Proponente (s); Verificación y evaluación de las propuestas presentadas; 1; 1; 2; Bajo; Si; Comité evaluador; Al momento de evaluar las propuestas; Estudio de las propuestas; Durante el periodo de evaluación. 3; General; Externo; Selección; Sociales o políticos; Riesgo de Colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso se acepte la oferta a un proponente en particular; Que el proceso de selección; 2; 1; 3; Bajo; Proponente; Diligenciamiento del pacto de transparencia, compromiso anticorrupción y certificado de participación independiente y verificación de las evaluaciones; 1; 1; 2; Bajo; No; Comité evaluador. Grupo de Colusiones; En el periodo de evaluación de las propuestas; Evaluación- con el inicio de la debida investigación; Durante la evaluación del contrato mientras dure la investigación. 4; General; Interno; Selección; Operacional; Ofertas con valor artificialmente bajo; Imposibilidad de adjudicar el contrato; 2; 1; 3; Bajo; Proponente (s); Evaluar la oferta para poder recomendar rechazarla o continuar con el análisis de la misma conforme al estudio del sector realizado; 1; 1; 2; Bajo; Si; Comité evaluador; Al momento de evaluar las propuestas; Estudio de las propuestas; Cuando ocurra. 5; General; Interno; Selección; Operacional; No firma del contrato Que no se presenten las garantías o que se presenten de manera tardía. Reclamos de terceros que pueden retrasar el perfeccionamiento del contrato; Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato; 2; 1; 3; Bajo; Proponente; Requerimientos o inicio del debido proceso para poder hacer efectivas las garantías; 1; 1; 2; Bajo; Si; Supervisor- Grupo de contratación; Desde la adjudicación; Mediante requerimientos, correos electrónicos, o informes; Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata. 6; especifico; externo; ejecución; Regulatorio; Cambios en la normatividad; Afecta la ejecución del contrato; 2; 2; 4; bajo; Entidad/ Contratista; Realizar estudio de la normatividad y llevar a cabo la aplicación de las medidas gubernamentales¦; 1; 1; 2; bajo; si; Entidad / Contratista; Desde la firma del acta de inicio; Estudio de la normatividad y aplicación de las medidas gubernamentales; cuando ocurra. 7; General; Interno; Ejecución; Operacional; Terminación anticipada del contrato; Incumplimiento, suspensión o terminación anticipada del contrato; 2; 1; 3; Bajo; Contratista; Constitución y aprobación de la garantía única de cumplimiento, firma del acta de inicio; 1; 1; 2; Bajo; Si; Supervisor del contrato; Desde la firma del acta de inicio; Mediante informes; Cuando ocurra. 8; General; Externo; Ejecución; Económico; Súbito incremento en los precios de los servicios que hacen parte del contrato; Perdida del equilibrio económico del contrato; 2; 2; 4; bajo; contratista; Efectuar un seguimiento continuo por parte del supervisor; 2; 1; 3; bajo; si; supervisor del contrato; desde que se firme acta de inicio y durante la vigencia del contrato; mediante informes; Cuando ocurra. 9; General; Externo; Ejecución; Sociales; Huelgas, bloqueos, manifestaciones, vandalismo, actos terroristas; Afecta la ejecución del contrato por la no ejecución o ejecución imperfecta del mismo.; 3; 2; 5; Medio; Entidad y contratista; Estudio normatividad y aplicación de medidas gubernamentales; 2; 2; 4; Bajo; Si; Entidad y contratista; Acta de inicio; Estudio de la normatividad y aplicación de medidas gubernamentales; Mensual. 10; General; Externo; Ejecución; Regulatorio; Perdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto contractual; No cumplir con el objeto contractual, incumplimiento; 2; 2; 4; Bajo; Contratista; Garantías; 2; 1; 3; Bajo; Si; Supervisor del contrato; Desde el comienzo de la ejecución del contrato, firma del acta de inicio; Mediante informes; Cuando ocurra. 14; Especifico; Externo; Ejecución; Operacional; No contar con el personal calificado y certificado para la prestación del servicio; Poner en riesgo la integridad de empleados y contratistas de la entidad; 2; 2; 4; Bajo; Contratista; Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato; 2; 1; 3; Bajo; Si; Contratista; Desde la firma del acta de inicio; Mediante informes y certificado de cumplimiento a satisfacción; Cuando ocurra. 16; Especifico; Externo; Ejecución; Operacional; No pago de las obligaciones a proveedores, salarios y seguridad social del personal a cargo; Que no se preste la atención en debida forma y en consecuencia se ponga en riesgo la vida, e integridad de los empleados y contratista s de la entidad; 2; 1; 3; Bajo; Contratista; Garantías; 1; 1; 2; Bajo; Si; Supervisor del contrato; Cuando este ocurra; Mediante informes; Cuando ocurra. 17; Especifico; Externo; Ejecución; Operacional; Cambio de las instalaciones donde se pretende prestar el servicio; Desmejoramiento de las condiciones de espacio, donde se pretende prestar el servicio; 3; 2; 5; Medio; Contratista; Hacer seguimiento y solicitar al contratista que informe con un tiempo prudente cambios que puedan llegar a afectar la debida prestación del servicio; 2; 2; 4; Bajo; Si; Contratista / Entidad; Acta de inicio; Mediante informes; Cuando ocurra.