Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20236620011663

Fecha: 21-11-2023

*20236620011663*

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20236620011663

Fecha: 21-11-2023

*20236620011663*

MEMORANDO

(662)

Bogotá D.C.

PARA: 	JUAN PABLO BELTRAN VARGAS

ALCALDE LOCAL DE PUENTE ARANDA

DE: 		ZULAY NATALIA BECERRA MARTINEZ

PROFESIONAL DE PLANEACIÓN

ANDRES FELIPE TORRES FAJARDO

PROFESIONAL DE AMBIENTE

Asunto: Solicitud de prórroga contrato de prestación de servicios No. 389 de 2022 - OBJETO: servicios para el mantenimiento y sostenibilidad del arbolado joven de la localidad de Puente Aranda, de conformidad con el anexo técnico y demás documentos previos, los cuales hacen parte integral del contrato”.

Cordial saludo Sr. Alcalde,

Por medio del presente memorando solicitamos sea aceptada la prórroga del contrato en mención en el asunto entendiendo la justificación emitida por el representante legal y posteriormente radicado en el CDI de la Alcaldía Local de Puente Aranda con No. de radicado 20236610088422 donde exponen las razones técnicas que dan cabida a tomar dicha decisión y donde se menciona que dicha prorroga pueda realizarse por tiempo de un (1) mes y (8) ocho días, esto con el fin de poder garantizar la ejecución de las actividades programadas contractualmente.

| PROYECTO | 2003 |
| --- | --- |
| CONTRATO | 389 de 2022 |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | Arbolado para Puente Aranda. |
| COMPONENTE: | Arborización |
| OBJETO: | Prestación de servicios para el mantenimiento y sostenibilidad del arbolado joven de la localidad de Puente Aranda, de conformidad con el anexo técnico y demás documentos previos, los cuales hacen parte integral del contrato. |
| ADICIÓN | $0 |
| PRÓRROGA | Un (1) mes y ocho (8) días contados a partir del 24 de noviembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023. |

Finalmente, y como apoyos a la supervisión del contrato, damos fe que la empresa contratista que se encuentra ejecutando el contrato CEDRO ANDINO S.A.S, ha estado a disposición de realizar todas las actividades contractuales para poder cumplir con el objetivo del proyecto en los tiempos estimados.

Muchas gracias por su atención y colaboración,

ZULAY NATALIA BECERRA MARTINEZ

PROFESIONAL DE PLANEACIÓN

ANDRES FELIPE TORRES FAJARDO

PROFESIONAL DE AMBIENTE

Proyectó: Zulay Natalia Becerra Martínez - Profesional del área de Planeación FDLPA.

Revisó: Nayib Selenia Califa Garzón - Profesional área de Planeación FDLPA.

Aprobó: Santiago Jiménez Lara- Profesional especializado del área de Despacho FDLPA