# PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Generalidades:

- Este formato tiene como objetivo relacionar toda la gestión técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

- Este formato está asociado al Manual GCCON-M-002 Manual Supervisión e Interventoría y el GCCON-M-001Manual de Contratación Administrativa.

- Este formato es diligenciado por el funcionario delegado para llevar a cabo la Supervisión.

- Su diligenciamiento se realiza con el vencimiento del plazo de ejecución contractual, el supervisor y/o interventor deberán elaborar un informe final, en el que se evidencie el recibo o no a satisfacción del bien o servicio, así como el ingreso de estos al almacén (cuando aplique). Siendo este requisito indispensable para efectuar el último pago (cuando aplique).

- El interventor o supervisor una vez finalizado el contrato verificará y dejará constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista y presentará el informe sobre el balance final de ejecución de este, y elaborará el acta de liquidación respectiva. Los documentos de ejecución deberán reposar en la plataforma de SECOP II.

- Este formato no requiere ser impreso, sin embargo, debe ser cargado en las plataformas transaccionales.

- El contenido que se encuentra en color rojo son orientaciones para el diligenciamiento del formato

# ETAPA CONTRACTUAL

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Villavicencio, noviembre 22 de 2023

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5316459 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y CARLOS AUGUSTO RIVERA

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5316459 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y CARLOS AUGUSTO RIVERA, cuyo objeto es: COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ESTRATEGIA WORLDSKILLS COMPETENCIA CABLEADO DE REDES DE INFORMACION, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

- RESUMEN CONTRACTUAL

| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | Industria y servicios del Meta |
| --- | --- |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | Jhon Alexander Ortiz Piza |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |
| CONTRATO No. | CO1.PCCNTR.5316459 |
| TIPO DE CONTRATO | Suministro. |
| OBJETO | COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ESTRATEGIA WORLDSKILLS COMPETENCIA CABLEADO DE REDES DE INFORMACION |
| CONTRATISTA | CARLOS AUGUSTO RIVERA |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA | CARLOS AUGUSTO RIVERA |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 13703441 |
| VALOR INICIAL | 10.500.000 |
| FORMA DE PAGO | Pago único, transferencia digital. |
| PLAZO INICIAL | 10 días calendario |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 6523 del 06 de julio de 2023 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | 71623 del 23 de agosto de 2023 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 22 de agosto de 2023 |
| FECHA DE INICIO | 28 de agosto de 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 6 de septiembre de 2023 |
| OTROSÍ No. 1 | No aplica |
| OTROSÍ No. | No aplica |
| CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ | No aplica |
| RP QUE RESPALDA EL OTROSÍ | No aplica |
| SUSPENSIÓN | No aplica |
| REINICIO | No aplica |
| CESIÓN DE CONTRATO | No aplica |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN | No aplica |
| FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN | No aplica |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | 10.500.000 |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL | 6 de septiembre de 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA | No aplica |
| VALOR TOTAL PAGADO | 0,00 |

# ASPECTOS TÉCNICOS

## OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.5316459, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

| No | OBLIGACIONES | ¿CUMPLIÓ? | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación | SI |  |
| 2 | Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. | SI |  |
| 3 | Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones. | SI |  |
| 4 | Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. | SI |  |
| 5 | Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras, estipuladas en las cláusulas correspondientes de acuerdo con la invitación pública y su oferta. Los cuales hacen parte vinculante del contrato. | SI |  |
| 6 | Entregar los catálogos y fichas técnicas de los bienes o elementos que así lo requieran sin que ello genere costos adicionales para el contratante, en idioma castellano o con la respectiva traducción. No se aceptarán equipos genéricos o aquellos en que no pueda verificarse la marca del fabricante. | SI |  |
| 7 | Informar inmediatamente al supervisor sobre situaciones que se originen durante la ejecución y que puedan afectar el cumplimiento de los servicios técnicos establecidos en el contrato. | SI |  |
| 8 | Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA; y, de acuerdo con lo establecido en su oferta. | SI |  |
| 9 | Los precios unitarios deben incluir transporte, control de calidad, seguridad social e industrial y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato. | SI |  |
| 10 | El transporte, cargue, descargue y entrega de los materiales, productos o elementos requeridos para el cumplimiento del objeto contractual, serán asumidos por el Contratista. | SI |  |
| 11 | Realizar la entrega del objeto del contrato en los plazos establecidos y de acuerdo con su propuesta al almacén del Centro de industria y Servicios del Meta ubicado en el municipio de Villavicencio – Cra. 48 No. 06 – 40 – Urbanización Guayuriba según la naturaleza de los materiales. |  |  |
| 12 | Presentar la factura legal y/o documento equivalente al momento de la realización del pago, conforme al régimen y obligaciones tributarias que le correspondan. | SI |  |
| 13 | Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al Supervisor del contrato. | SI |  |
| 14 | Cumplir las Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas, de acuerdo con lo solicitado por el Centro de Industria y Servicios, atendiendo las propiedades físicas y características señaladas, adjuntando en la entrega fichas técnicas de cada elemento adquirido, con sus respectivos manuales e inducción de uso del producto final. | SI |  |
| 15 | Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad. | SI |  |

# ASPECTOS LEGALES

## GARANTÍAS CONTRACTUALES (Si aplican)

Como garantías se establecieron las siguientes:

Cumplimiento: por el (10 %) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y 6 meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, a la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: por el (10%) del valor del contrato vigente por el plazo de ejecución del contrato 12 meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

| ASEGURADORA | Aseguradora Solidaria de Colombia |
| --- | --- |
| No. PÓLIZA | 620-47-994000050137 |
| CERTIFICADO |  |
| FECHA EXPEDICIÓN | 22 agosto de 2023 |
| FECHA APROBACIÓN | 22 agosto de 2023 |

| AMPARO | VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa) | VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa) | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento | 22/08/2023 | 01/02/2024 | 1.050.000 |
| Devolución del pago anticipado |  |  |  |
| Salarios y prestaciones sociales |  |  |  |
| Calidad del servicio | 22/08/2023 | 01/02/2024 | 1.050.000 |

## MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por Jhon Alexander Ortiz Piza, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

## CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 21 de noviembre de 2023, el Representante Legal CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE identificado con C.C. 3.703.441 (señalar tipo y número de identificación), certifica que CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE, con Nit. 13.703.441-1, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

## CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Se dio cumplimiento a todo lo señalado en el contrato. No se presentaron procesos de imposición de multas.

## SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 22 de agosto de 2023, desde el 22 de agosto de 2023 hasta el 06 de septiembre de 2023, según se puede constatar en la plataforma SECOP.

## LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

En el estudio previo no se señaló nada taxativamente respecto a la liquidación del contrato.

# ASPECTOS FINANCIEROS

## PAGOS REALIZADOS

No se han realizado pagos.

| NÚMERO DE ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR DE PAGO |
| --- | --- | --- |
| No aplica | No aplica | No aplica |

## ESTADO FINANCIERO

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 10.500.000 |
| --- | --- |
| VALOR TOTAL PAGADO | 0 |
| VALOR EJECUTADO | 0 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | 10.500.000 |
| SALDO POR REINTEGRAR | 0 |
| SALDO POR LIBERAR | 0 |

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($10.500.000).

Cordialmente,

Jhon Alexander Ortiz Piza

Supervisor

Elaboró: Jhon Alexander Ortiz Piza. Supervisor.

Anexos:

- Copia del acta de Inicio

- Comprobante de pago de salud y pensión

- Certificado de recibo a satisfacción

# Control de cambios

| VERSION | FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE | NATURALEZA DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- |
| 2 | 29/03/2023 | Se realizan modificaciones en el Punto II Aspectos Técnicos, numeral 1 obligaciones: En la tabla que se relaciona se eliminaron las columnas: - No cumplió, - Columna no se requirió el cumplimiento En el punto IV, numeral 1 pagos realizados, se eliminaron las columnas: - NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR, - NUMERO DE OBLIGACIÓN, - VALOR BRUTO VALOR, - DEDUCCIONES Igualmente se modifica la columna valor neto pagado por Valor pago |