Matriz de Riesgos

| No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo? |
| 1 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCION | RIESGO ECONOMICO | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta a la administración | Una mala selección del contratista, | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | En la etapa de calificación de las propuestas lo integrantes del Comité Económico del proceso deben analizar los precios artificiales y requerir al oferente para su aclaración. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | no | ENTIDAD | inicio de evaluación de propuestas según cronograma del proceso | hasta la adjudicación del proceso según cronograma del proceso | En la etapa de selección del proveedor | Según cronograma del proceso de selección |
| 2 | General | Externo | Selección | ECONÓMICO | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | El bien o servicio no cumpla con las calidades y exigencias técnicas contempladas dentro del proceso. - no se justifique adecuadamente el precio artificialmente bajo y en consecuencia durante la ejecución el contrato solicite restablecimiento del equilibrio económico del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | LOS PROPONENTES | Elaboración de estudios de mercado que permitan establecer el precio artificialmente bajo. Especificar detalladamente los requerimientos técnicos mínimos solicitados durante el proceso precontractual, verificar la existencia de precios artificialmente bajos y solicitar la respectiva justificación | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Área técnica y Gestión Contractual | Desde la elaboración del estudio previo del mercado y del sector | en la adjudicación del contrato. | análisis del estudio previos, sector y mercado en SECOP II | Durante el periodo de selección |
| 3 | General | Externo | Planeación y ejecución | ECONÓMICO | Fluctuación del mercado de divisas internacionales que afecte económicamente la ejecución del contrato Incremento de los insumos propios que se requieren para la ejecución el contrato | Afecta el equilibrio contractual debido a la variación de precios de los bienes y/o servicios | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Monitoreo de la fluctuación, siempre y cuando el evento sea de carácter internacional o se vea afectado un producto de origen extranjero | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Supervisión y contratista | Con la firma del acta de inicio del contrato | con la finalización del contrato y recibo a satisfacción | verificación de la fluctuación de las divisas antes y durante el requerimiento del evento | Cuando ocurra el evento |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Retraso o demora en el cumplimiento obligaciones y/o actividades específicas del contrato | Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades específicas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Análisis de medidas para procurar la correcta ejecución del contrato y en caso de no encontrar solución consensuada por ambas partes, hacer efectivas la garantía de cumplimiento de contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más | Informes de supervisión | Permanente |
| 5 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Condiciones adversas a las partes que conllevan a la imposibilidad de la ejecución del contrato | No ejecución del contrato | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista Entidad | Terminación y liquidación del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el término de ejecución del contrato | Informes de supervisión | Permanente |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Los bienes ofertados por el se encuentren defectuosos | Mala calidad | 1 | 5 | 6 | Riesgo Bajo | Contratista | Cambio de los bienes suministrados | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más | Informes de supervisión | Permanente |
| 7 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Aumento de los precios de los bienes a suministrar | El contratista deberá contar con stock de los bienes . | 1 | 5 | 6 | Riesgo Bajo | Contratista | El contratista deberá realizar su propio análisis de precios previo a la presentación de su oferta | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el término de ejecución del contrato | Informes de supervisión | Permanente |
| 8 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Errores o omisiones en los informes presentados por el contratista | Dificultad de cumplir con el objeto del contrato u omisión de información de la ejecución del mismo | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Revisar y ejercer control por parte del supervisor sobre los informes presentados | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el término de ejecución del contrato | Informes de supervisión | Permanente |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No pago de seguridad social y parafiscales del personal que ejecuta el objeto contractual | Incumplimiento normativo y afectación del personal que realiza el objeto al no estar asegurados | 3 | 5 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | 1.El estructurador debe dejar clara la obligación de cumplimiento de seguridad social y parafiscales en el Estudio Previo 2. Control por parte del comité evaluador y de la supervisoría de revisar los documentos de seguridad social y parafiscales siendo específicos en controlar que quienes realizan las tareas estén cubiertos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | DECOP y Supervisoría | Desde la estructuración de los estudios previos | Hasta la suscripción del acta de liquidación cronograma del proceso | En el EDP, Minuta, y en la ejecución el cumplimiento de las obligaciones de pago de seguridad social y parafiscales | Desde la elaboración del EDP, en el momento de la evaluación de la propuesta y Mensualmente durante el plazo de ejecución |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | Afectación de las capacidades y el cumplimiento de la misión y eventual daño patrimonial a la entidad | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Al ser un proceso de pago contra entrega no se ponen en riesgo los recursos de la nación, de igual manera al ser un contrato con una entidad del Estado no se hace necesario solicitar garantías y menos al ser la Entidad que en Colombia establece las políticas y directivas en metrología en el país. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | DECOP y Supervisoría | Desde la estructuración de los estudios previos | Hasta la publicación del proceso según cronograma del proceso | En el EDP, Minuta, y en la ejecución el cumplimiento de las obligaciones | Mensualmente durante el plazo de ejecución |