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Matriz de Riesgos


	No
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION DEL RIESGO
	CATEGORIA
	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
	¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	MONITOREO Y REVISION

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION DEL RIESGO
	CATEGORIA
	
	
	
	
	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	PERIODICIDAD ¿Cuándo?

	1
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	SELECCION
	RIESGO ECONOMICO
	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta a la administración
	Una mala selección del contratista,
	1
	5
	6
	Riesgo alto
	CONTRATISTA
	En la etapa de calificación de las propuestas lo integrantes del Comité Económico del proceso deben analizar los precios artificiales y requerir al oferente para su aclaración.
	1
	3
	4
	Riesgo bajo
	no
	ENTIDAD
	inicio de evaluación de propuestas según cronograma del proceso
	hasta la adjudicación del proceso según cronograma del proceso
	En la etapa de selección del proveedor
	Según cronograma del proceso de selección

	2
	General
	Externo
	Selección
	ECONÓMICO
	Riesgo de ofertas artificialmente bajas
	El bien o servicio no cumpla con las calidades y exigencias técnicas contempladas dentro del proceso. - no se justifique adecuadamente el precio artificialmente bajo y en consecuencia durante la ejecución el contrato solicite restablecimiento del equilibrio económico del contrato 
	2
	3
	5
	MEDIO
	LOS PROPONENTES 
	Elaboración de estudios de mercado que permitan establecer el precio artificialmente bajo. Especificar detalladamente los requerimientos técnicos mínimos solicitados durante el proceso precontractual, verificar la existencia de precios artificialmente bajos y solicitar la respectiva justificación
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	Área técnica y Gestión Contractual
	Desde la elaboración del estudio previo del mercado y del sector
	en la adjudicación del contrato.
	análisis del estudio previos, sector y mercado en SECOP II
	Durante el periodo de selección

	3
	General
	Externo
	Planeación y ejecución 
	ECONÓMICO
	Fluctuación del mercado de divisas internacionales que
afecte económicamente la ejecución del contrato 
Incremento de los insumos propios que se requieren para la ejecución el contrato 
	Afecta el equilibrio contractual debido a la variación de precios de los bienes y/o servicios 
	2
	3
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	Monitoreo de la fluctuación, siempre y cuando el evento sea de carácter internacional o se vea afectado un producto de origen extranjero  
	2
	2
	4
	BAJO
	Sí
	Supervisión y contratista
	Con la firma del acta de inicio del contrato
	con la finalización del contrato y recibo a satisfacción
	verificación de la fluctuación de las divisas antes y durante el requerimiento del evento
	Cuando ocurra el evento

	4
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacionales
	Retraso o demora en el cumplimiento obligaciones y/o actividades específicas del contrato
	Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades específicas
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	Contratista
	Análisis de medidas para procurar la correcta ejecución del contrato y en caso de no encontrar solución consensuada por ambas partes, hacer efectivas la garantía de cumplimiento de contrato
	1
	3
	4
	Riesgo Bajo
	SI
	Supervisor del Contrato
	Desde el Acta de Inicio
	Hasta el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más
	Informes de supervisión
	Permanente

	5
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacionales
	Condiciones adversas a las partes que conllevan a la imposibilidad de la ejecución del contrato
	No ejecución del contrato
	2
	1
	3
	Riesgo Bajo
	Contratista
Entidad
	Terminación y liquidación del contrato
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	SI
	Supervisor del Contrato
	Desde el Acta de Inicio
	Hasta el término de ejecución del contrato
	Informes de supervisión
	Permanente

	6
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacionales
	Los bienes ofertados  por el se encuentren  defectuosos
	Mala calidad 
	1
	5
	6
	Riesgo Bajo
	Contratista
	Cambio de los bienes suministrados
	1
	3
	4
	Riesgo Bajo
	Si
	Supervisor del Contrato
	Desde el Acta de Inicio
	Hasta el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más
	Informes de supervisión
	Permanente

	7
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacionales
	Aumento de los precios de los bienes a suministrar 
	El contratista deberá contar con stock de los bienes .
	1
	5
	6
	Riesgo Bajo
	Contratista
	El contratista deberá realizar su propio análisis de precios previo a la presentación de su oferta 
	1
	3
	4
	Riesgo Bajo
	SI
	Supervisor del Contrato
	Desde el Acta de Inicio
	Hasta el término de ejecución del contrato
	Informes de supervisión
	Permanente

	8
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacionales
	Errores o omisiones en los informes presentados por el contratista
	Dificultad de cumplir con el objeto del contrato u omisión de información de la ejecución del mismo
	2
	1
	3
	Riesgo Bajo
	Contratista
	Revisar y ejercer control por parte del supervisor sobre los informes presentados
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	SI
	Supervisor del Contrato
	Desde el Acta de Inicio
	Hasta el término de ejecución del contrato
	Informes de supervisión
	Permanente

	1
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	No pago de seguridad social y parafiscales del personal que ejecuta el objeto contractual
	Incumplimiento normativo y afectación del personal que realiza el objeto al no estar asegurados
	3
	5
	5
	Riesgo Medio
	Contratista
	1.El estructurador debe dejar clara la obligación de cumplimiento de seguridad social y parafiscales en el Estudio Previo

2. Control por parte del comité evaluador y de la supervisoría de revisar los documentos de seguridad social y parafiscales siendo específicos en controlar que quienes realizan las tareas estén cubiertos 
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	Si
	DECOP y Supervisoría
	Desde la estructuración de los estudios previos
	Hasta la suscripción del acta de liquidación cronograma del proceso
	En el EDP, Minuta, y en la ejecución el cumplimiento de las obligaciones de pago de seguridad social y parafiscales 
	Desde la elaboración del EDP, en el momento de la evaluación de la propuesta y 
Mensualmente durante el plazo de ejecución

	2
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento de las obligaciones contractuales
	Afectación de las capacidades y el cumplimiento de la misión y eventual daño patrimonial a la entidad
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	Contratista
	Al ser un proceso de pago contra entrega no se ponen en riesgo los recursos de la nación, de igual manera al ser un contrato con una entidad del Estado no se hace necesario solicitar garantías y menos al ser la Entidad que en Colombia establece las políticas y directivas en metrología en el país.
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	Si
	DECOP y Supervisoría
	Desde la estructuración de los estudios previos
	Hasta la publicación del proceso según cronograma del proceso
	En el EDP, Minuta, y en la ejecución el cumplimiento de las obligaciones 
	Mensualmente durante el plazo de ejecución
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