MATRIZ 1 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| [Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Institución Educativa/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Institución Educativa/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo] |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Hurto o daños a bienes ajenos y a terceros. | Ocurre en los eventos de que trata el Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000 (Código Penal). La ocurrencia de los eventuales riesgos por Hurto serán asumidos por quien es víctima De ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, la Institución Educativa no asumirá ningún sobrecosto por la pérdida de recursos fisicos o cualquier otro elemento dispuesto para la correcta ejecución del contrato | 2 | 1 | 3 | bajo | Contratista | Exigencias de garantías que se deriven del contrato inicial y establecimiento de condiciones de seguridad propias y de los demás contratistas para salvaguardar los bienes propios y ajenos vinculados a los proyectos | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Supervisión e Informes y actas de pago | Día a día |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento contractual o cumplimiento tardío o defectuoso | Inconformidades en el cumplimiento del objeto contractual. | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Exigencia de garantías | 1 | 4 | 5 | medio | Sí | Institución Educativa / supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | Supervisión, Informes, actas de pago , actas de recibo, acta de terminación y liquidación | Día a día |
| 3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Manejo inadecuado de los recursos entregados para administrar | perdida o detrimento de recursos públicos e insatisfacción de la necesidad | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Exigencia de garantías/Controles en la aprobación y autorización de los desembolsos | 1 | 4 | 5 | medio | Sí | Institución Educativa / supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | Supervisión, Informes, actas de pago , actas de recibo, acta de terminación y liquidación | Día a día |
| 4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Deficiente calidad de los servicios contratados con terceros para la ejecución del contrato | Perjuicios económicos, retrasos en la ejecución, perdida o detrimento de recursos, sobrecostos | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Exigencia de garantías/Controles en la aprobación y autorización de los desembolsos y recibo de productos conforme especificaciones técnicas | 1 | 4 | 5 | medio | Sí | Supervisor del contrato por parte de la institución | Ejecución | Liquidación | Supervisión, Informes, actas de pago , actas de recibo, acta de terminación y liquidación | Día a día |
| 5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Afectaciones a terceros | Perjuicios económicos | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Exigencia de garantías/Controles en la aprobación y autorización de los desembolsos y recibo de productos conforme especificaciones tecnicas y diseños | 1 | 4 | 5 | medio | Sí | Supervisor del contrato por parte de la institución | Ejecución | Liquidación | Supervisión, Informes, actas de pago , actas de recibo, acta de terminación y liquidación | Día a día |
| 6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Estabilidad y calidad de las obras | Perjuicios económicos, perdida o detrimiento de recursos, sobrecostos y responsabilidades civiles y estatales por afectaciones a terceros | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Exigencia de garantías/Controles en la aprobación y autorización de los desembolsos y recibo de productos conforme especificaciones técnicas | 1 | 4 | 5 | medio | Sí | Supervisor del contrato por parte de la institución | Ejecución | Liquidación | Supervisión, Informes, actas de pago , actas de recibo, acta de terminación y liquidación | Día a día |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos y/o tributarios | Ocurre en aquellos casos, cuando las condiciones inicialmente estipuladas en el contrato han sufrido una modificación sustancial, tal y como es el caso de una norma que modifique o exija la inclusión de un nuevo componente técnico que implique la destinación de mayores recursos , o cuando a consecuencia de una norma con efectos tributarios varia las condiciones económicas inicialmente establecidas, riesgo que asume la Institución o el CONTRATISTA dependiendo quien es la parte afectada con el cambio. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista/ Institución Educativa | Reuniones con el contratista / modificaciones contractuales | 2 | 3 | 5 | medio | Sí | Supervisor del contrato por parte dla institución | Ejecución | Ejecución | Supervision e informes | Día a día |
| 8 | Específico | Interno | Planeación | Operacionales | Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios y documentos previos | Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los documentos previos que sustentan la contratación | 2 | 2 | 4 | bajo | Contratista/Institución Educativa | Reuniones con el contratista / modificaciones contractuales | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Supervisor del contrato por parte dla institución | Ejecución | Ejecución | Supervisión e Informes y actas de pago | Día a día |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Términos financieros es decir plazos, tasas de interés, garantías, contragarantías, refinanciaciones, impuestos. | Sobrecostos en las actividades contratadas | 2 | 2 | 4 | bajo | Contratista | Estimación adecuada de costos | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Selección | Ejecución | Propuesta, informes, actas de pago | Día a día |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Demoras en el pago de la factura | Afectaciones del contratista por demoras en el pago de honorarios | 2 | 2 | 4 | bajo | Institución Educativa | Institución Educativa / supervisor del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Institución Educativa / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Acta de pago | Día a día |
| 11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas). | Retraso en el pago de los servicios prestados. | 2 | 2 | 4 | bajo | Institución Educativa | Contratista | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Ejecución | Ejecución | Acta de pago | Día a día |
| 12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Estimación inadecuada de costos. | Retraso y sobrecostos | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Propuesta/ supervisión | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / supervisor del contrato | Selección | Ejecución | Supervisión e Informes y actas de pago | Día a día |
| 13 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Falta de competencia o idoneidad para realizar las labores. | Se dificulta ejecutar las actividades contratadas. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista/Institución Educativa | Propuesta/objeto social, estatutos/ supervisión | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Institución Educativa / supervisor del contrato | Selección | Ejecución | Acto de justificación, contrato, Supervisión e Informes y actas de pago | Día a día |
| 14 | Específico | Externo | Ejecución | Político/Regulatorio | Decisiones y políticas de orden público para mantener el orden público y/o la salubridad publica | Obligación de portar nuevos elementos de bioseguridad para la ejecución de las actividades | 2 | 3 | 5 | medio | Contratista/Institución Educativa | Reuniones con el contratista / modificaciones contractuales | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Contratista/Institución Educativa / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Supervisión e Informes y actas de pago | Día a día |
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Político/social | Decisiones y políticas de orden público para mantener el orden publico y/o la salubridad publica | Suspensión de actividades | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Reuniones con el contratista / modificaciones contractuales | 1 | 5 | 6 | medio | si | Contratista/Institución Educativa / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Supervision e Informes y actas de pago | Día a día |
| 16 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Afectaciones a la salud de trabajadores, contratistas y/o subcontratistas | Afectaciones a la salud de trabajadores que participan en la ejecución del contrato en especial por riesgos asociados al COVID 19 | 2 | 2 | 4 | bajo | Contratista | Cumplimiento protocolos de bioseguridad/planes de vacunación | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Ejecución | Ejecución | Supervisión | Día a día |
| 17 | Específico | Externo | Economico | políticas/operacionales | Decisiones y políticas de orden público para mantener el orden público y/o la salubridad publica | Sobrecostos en las actividades contratadas | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Reuniones con el contratista / modificaciones contractuales | 1 | 5 | 6 | medio | si | Contratista/Institución Educativa / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Supervisión e Informes y actas de pago | Día a día |