Anexo No. 06

Matriz de Riesgos del proceso

ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR.

Teniendo en cuenta las actividades a realizar y la forma de pago propuesta, la entidad procede a realizar el siguiente análisis y asignación de riesgos

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1. No presentación de Ofertas | General | Externo | Proceso Selección | Económico | La no presentación de ofertas | Declaratoria de desierta del proceso | 3 | 3 | 5 | Medio | La Entidad Estatal asume el riesgo ante la imposibilidad de transferirlo o evitarlo | Hacer difusión del proceso y seguimiento continuo del mismo, no se contará el día de la publicación del proceso dentro del cronograma para lograr mayor difusión. | 2 | 2 | 4 | Medio | SÍ | Entidad Estatal | Fecha de publicación del proceso en la plataforma SECOP II | Fecha de Cierre del proceso | Seguimiento a los posibles proveedores del servicio. | Permanente |
| 2. No suscripción del contrato | Específico | Externo | Proceso Selección | Operacional | No suscripción del contrato sin justa causa | No inicio del contrato en los términos establecidos en el proceso | 4 | 5 | 6 | Alto | Al Contratista | Se exigirá garantía que ampare este riesgo. | 3 | 4 | 5 | Medio | SÍ | Entidad Estatal | Fecha de publicación del proceso en la plataforma SECOP II | Fecha de Cierre del proceso | Seguimiento a los posibles proveedores del servicio. | Permanente |
| 3. Incumplimiento de las obligaciones contractuales | Específica | Externa | Ejecución del contrato | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | No satisfacción de la necesidad en las condiciones requeridas por la entidad | 4 | 5 | 6 | Alto | Al Contratista | Se establecerán cláusulas en el contrato que permitan imposición de multas por incumplimiento, así como una cláusula penal. Los pagos solo procederán previa certificación por parte del Supervisor del cumplimiento del contrato. El Contratista deberá expedir póliza que ampare el riesgo. La ejecución del contrato se iniciará una vez se apruebe por parte de la Entidad las garantías exigidas al Contratista. | 3 | 4 | 5 | Medio | Sí | Entidad Estatal | Fecha de adjudicación del proceso) | Término de vencimiento de las garantías exigidas al Contratista | Monitoreo del cumplimiento de la prestación del servicio de acuerdo con las especificaciones requeridas. | Permanente |
| 4. No pago de salarios a terceros | Específica | Externa | Ejecución del contrato | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral respecto al personal destinado para la ejecución de la obra | Posibles reclamaciones de terceros | 4 | 5 | 6 | Alto | Al Contratista | Se exigirá póliza que ampare este riesgo. La ejecución del contrato se iniciará una vez se apruebe por parte de la Entidad las garantías exigidas al Contratista. | 3 | 4 | 5 | Medio | Sí | Entidad Estatal | Fecha de adjudicación del proceso | Término de vencimiento de las garantías exigidas al Contratista | Monitoreo del cumplimiento y ejecutar las pólizas de garantía establecidas por la entidad estatal. | Permanente |
| 5. Daños a terceros- Responsabilidad Civil extracontractual | Específica | Externa | Ejecución del contrato | Operacional | Lesiones causadas a terceras personas por uso de armas | Posibles reclamaciones de terceros | 4 | 5 | 6 | Alto | Al Contratista | Se exigirá dentro de los requisitos de participación en la selección, tener la póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente. | 3 | 4 | 5 | Medio | Sí | Entidad Estatal | Fecha de adjudicación del proceso | Término de vencimiento de las garantías exigidas al Contratista | Monitoreo del cumplimiento y ejecutar las pólizas de garantía establecidas por la entidad estatal. | Permanente |

El Instituto precisa que los mecanismos de cobertura adoptados, incluida la garantía única, permiten mantener las condiciones económicas y financieras existentes al momento de presentación de la propuesta por parte del contratista y por lo tanto, procurar el equilibrio económico del contrato conforme la Ley 80 de 1993.

Por lo anterior, admitiendo la prevalencia del interés de la administración, el futuro contratista (adjudicatario del proceso) deberá constituir en favor del Instituto, garantía única de cumplimiento que podrá consistir en póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o garantía bancaria otorgada por un banco local, que ampare y cumpla las siguientes condiciones:

| Amparo | Suficiencia | Vigencia*** |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento, incluido amparo de posibles multas y de la cláusula penal pecuniaria. | 20% del valor del Contrato | Igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. |
| Calidad del servicio. | 20% del valor del Contrato | Igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. |
| Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales. | 20% del valor del Contrato | Igual al plazo de ejecución y tres (3) años más. |

*** Si el contrato se prorrogare o adicionare, el futuro contratista deberá ajustar la garantía única.

Adicionalmente, y en armonía con las disposiciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en materia de autorización para la prestación del servicio, el adjudicatario del proceso deberá acreditar póliza de responsabilidad civil extracontractual, donde conste que el amparo de la misma es de por lo menos 2000 SMLMV.