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POLICÍA NACIONAL 

	Código: 2BS-FR-0019
	
	

	Fecha:  12-03-2021
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA  
	

	Versión: 5
	
	





Nro. GS-2023		             DILOF – PLANE 29.25          


Ciudad y Fecha: 16 de diciembre de 2023	


Teniente Coronel
LUIS FERNANDO BURGOS MEJIA
Subdirector Logístico y Financiero (E)
Bogotá, D.C.	


ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 06-7-10320-23


TIPO DE INFORME 

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___


Periodo del informe de supervisión

	Desde
	15/11/2023
	Hasta
	14/12/2023




En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 “Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional”, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014”, y la “Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-015262 del 14/11/2023, el señor (a) Teniente Coronel ALVARO ENRIQUE MORA RODRIGUEZ, obrando en calidad de Subdirector Logístico y Financiero, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la señora Teniente Coronel ANA YAQUELINE BOTIA GOMEZ Jefe de Planeación

· Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual. 

· No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: cero (0)     
                            



Información del contrato u orden de compra

	Contrato No. / Orden de compra No.
	Contrato No. 06-7-10320-23

	Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra
	“PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL SECTOR CAN DE LA POLICÍA NACIONAL, PARTE INTERNA Y EXTERNA, INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO Y DESMONTE”

	Contratista
	LA CASA DE LAS ROSAS S.A.S

	Representante legal
	SONIA ISABEL PARRA LARA

	Valor inicial del contrato u orden de compra
	$ 88.000.000.00

	Valor adiciones del contrato u orden de compra
	$ 44.000.000.00

	Valor total del contrato u orden de compra
	$ 132.000.000.00

	Plazo de ejecución inicial
	55 días

	Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra
	15/11/2023

	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)
	10/01/2024

	Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)
	15/11/2023

	Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)
	10/01/2024

	Adiciones
	24/11/2023

	Modificatorios 
	GS-2023-017053 – DILOF del 29/11/2023

	Prorrogas 
	GS-2023-017053 – DILOF del 29/11/2023

	Otros 
	-



1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

· Mediante GS-2023-016262 – DILOF del 23/11/2023, se solcito a la señora Mayor LEYDI MARITZA ECHEVERRY RAMÍREZ Jefe Grupo Talento Humano concepto seguridad en el trabajo en atención al contrato No. 06-7-10320-23.
· Mediante GS-2023-016302 – DILOF del 23/11/2023, la señora Asesora GLADIS ELIANA RAMÍREZ VARGAS del Grupo de Talento Humano emite en respuesta al comunicado oficial Mediante GS-2023-016262 – DILOF del 23/11/2023, concepto seguridad en el trabajo en atención al contrato No. 06-7-10320-23. 

· En el próximo informe de supervisión se anexará informe ejecutivo con el producto presentado de acuerdo al objeto del contrato.


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES
	CUMPLIÓ
	OBSERVACIONES

	NO APLICA
	NO APLICA
	NO APLICA



CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

	[bookmark: _Hlk153818151]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	CUMPLIÓ
	OBSERVACIONES

	DE CARÁCTER TÉCNICO:

	El contratista suministro lo solicitado en las especificaciones técnicas, con elementos de primera calidad, así como también, la perfecta instalación de la decoración suministrada por éste, en el lugar donde el supervisor de la aceptación de la oferta estime, dentro del sector del can de la Policía Nacional, carre 59 con calle 26, en el plazo establecido. Igualmente se deberá desarmar y retirar la decoración suministrada cinco (5) días calendario después del 10/01/2023, según el plazo de ejecución de la oferta.
	SI
	Se realizó la etapa
del montaje.

Queda pendiente la etapa 
del desmonte. 

	El contratista deberá aportar todas las herramientas, cableado, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución del proyecto. Además, el contratista debe prever el cambio o instalación de lugar o modo de los elementos instalados, por decisión del director Logístico y Financiero o subdirector Logístico y financiero, previa coordinación con el supervisor de la aceptación de la oferta, por razones de ubicación o seguridad. El costo de estos, incluyendo traslados e instalaciones, correrá por cuenta del contratista. 
	SI
	Se realizó la etapa
del montaje.

Queda pendiente la etapa 
del desmonte.

	Los elementos que se utilicen en la ejecución del proyecto, deberán ser previamente aprobados por la supervisión, mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, esta podrá ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajustan a las especificaciones.
	SI
	NINGUNA

	Serán por cuenta del contratista los sitios de almacenaje que considere necesarios para la correcta marchad trabajos y cuya localización debe ser aprobada por la supervisión. Tan pronto terminado el proyecto y antes de que se efectué la liquidación final del contrato, el contratista deberá por su cuenta y riesgo, retirar los materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios y en las mismas condiciones inicialmente contratadas.
	SI
	Se realizó la etapa
del montaje.

Queda pendiente la etapa 
del desmonte.

	El contratista se responsabilizará por la protección y conservación durante la ejecución del proyecto y la reparación de daños, ya sea por descuido, imprevisión o negligencia, si los hubiera correrán por cuenta del contratista y se hará a satisfacción del supervisor.
	SI
	Se realizó la etapa
del montaje.

Queda pendiente la etapa 
del desmonte.

	La propuesta económica, incluyo el costo de materiales, mano de obra, herramienta de cableado, equipos, transporte, control de calidad y demás elementos y gasto inherentes para el cumplimiento satisfactorio de la aceptación de la obra.
	SI
	NINGUNA

	En la ejecución del proyecto, el contratista será exigente y, por lo tanto, el contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de obra altamente calificada. La dirección logística y financiera a través del supervisor de la aceptación de la oferta, rechazara cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones.
	SI
	NINGUNA

	Serán por cuenta del contratista, el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones, y cualquier otro elemento necesario que la supervisión exija. Cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral que contempla la ley colombiana, será condición para el control de personal un carné con nombre, cedula de ciudadanía y logotipo del contratista y numero, asignado al trabajador.
	SI
	Se realizó la etapa
del montaje.

Queda pendiente la etapa 
del desmonte.

	Con el fin de garantizar la idoneidad del personal técnico que se vincula al proyecto, el contratista certifico que esta personal cuenta con experiencia en Colombia de haber participado mínimo en un (1) proyecto relacionado con el objeto de la aceptación de la oferta, que demuestre experiencia especifica en suministro e instalación de alumbrados o decoración navideña, proyectos relacionados con el objeto de la aceptación de oferta.

El personal debe contar con capacitación que acredite o certifique su idoneidad para realizar trabajos en alturas, igualmente, se requiere que el personal tenga conocimientos necesarios en electricidad, previamente certificados para realizar este tipo de actividades.

Así mismo, para cada uno de ellos se debe hacer mención a las condiciones de experiencia y de formación académica, hoja de vida, el personal acredito capacitación en las diferentes especialidades requeridas para desarrollar las actividades relacionadas con el objeto del contrato, permitiendo el comprobar que las empresas cuentan con operarios idóneos y calificados para el desarrollo de los trabajos.
	SI
	Se realizó la etapa
del montaje.

Queda pendiente la etapa 
del desmonte.

	CONDICIÓN AMBIENTAL

	El contratista deberá dar cumplimiento a la política seguridad ambiental del sistema de gestión ambiental, cada vez que se realicen actividades dentro de la Dirección General de la Policía General (DIPON), e involucre el alcance el alcance del sistema de gestión ambiental o alguno de los procesos de (Convivencia y Seguridad Ciudadana, Prevención, Logística y Abastecimiento, Administración de Recursos Financieros, Direccionamiento del Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Direccionamiento del SGI , Mejora Continua e Innovación, Direccionamiento Tecnológico, Integridad Policial, Comunicación Pública, Control Interno, Actuación Jurídica y Gestión Documental y Relaciones Internacionales), así como las actividades de servicios generados por estos procesos. 
	SI
	Se realizó la etapa
del montaje.

Queda pendiente la etapa 
del desmonte.

	El contratista deberá realizar el servicio de residuos especiales de la siguiente manera: desde la generación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento separación y disposición final, conforme a los artículos 11 y 19 de la Resolución 02309 de 1986 “Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del titulo 3 de la parte 4 del libro primero. Del decreto ley 2811 de 1974 y d los títulos I, II y XI de la Ley 09 de 1979”, en cuanto “residuos especiales” dejando como registro mensual la información documentada en el formato de control operacional 1DSPR-012 del Sistema de Gestión Ambiental.
	SI
	Se realizó la etapa
del montaje.

Queda pendiente la etapa 
del desmonte.

	El contratista deberá aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas, así como las demás exigencias que se establezcan em el sistema de gestión ambiental, que contribuyan al cumplimiento, de la política ambiental y objetivos ambientales institucionales, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales.
	SI
	Se realizó la etapa
del montaje.

Queda pendiente la etapa 
del desmonte.

	El contratista deberá cumplir con las obligaciones fijadas para productores o proveedores en la Resolución No. 1511 de 2010 expedida por el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial “Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas y se adoptan otras disposiciones” o cualquier normatividad que los modifique o derogue (presentar la aprobación ante la autoridad ambiental competente del Sistema la Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas que posea o este participando, y enviar a la policía nacional los lineamientos, procedimiento para la participación como consumidores).
	SI
	Se realizó la etapa
del montaje.

Queda pendiente la etapa 
del desmonte.

	Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados con si actividad productiva. El contratista deberá presentar permisos, licencias que dieran lugar para el funcionamiento de su compañía y el desarrollo de su actividad productiva, cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubieses sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad de aceptación de la oferta, serán asumidas como corresponsabilidad del contratista.
	SI
	Se realizó la etapa
del montaje.

Queda pendiente la etapa 
del desmonte.

	Con el objeto de evitar escapes de sustancias nocivas que contaminen las personas y sus bienes, deterioren los suelos y el medio ambiente en general, el contratista deberá recepcionar, almacenar y efectuar las disposición final de destrucción de acuerdo a la normatividad ambiental vigente de los elementos eléctricos y electrónicos y sus accesorios que con ocasión de los mantenimientos correctivos, hayan sido retirados y/o reemplazados después de cumplir su ciclo de vida útil; por lo anterior el contratista deberá hacer entrega a la policía nacional de la certificación acompañada del acopio documental soporte, que evidencie la destrucción de estos elementos , actividad que deberá ser realizada por una empresa certificada por la autoridad ambiental competente y dar cumplimiento a la ley 1672 del 19 de julio de 2013 expedida por el Congreso de la República “Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política publica de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dicten otras disposiciones”.
	SI
	Se realizó la etapa
del montaje.

Queda pendiente la etapa 
del desmonte.

	El contratista deberá cumplir la resolución No. 41012 del 18/09/2015 “por la cual se expide el reglamento técnico de etiquetado – RETIQ expedido por el ministerio por el Ministerio de minas y energía, con fines de uso racional de energía aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y gas combustible para su comercialización y uso en Colombia” y aquellas normas que lo modifiquen o deroguen (Que los electrodomésticos tengan el etiquetado de eficiencia energética y sea tipo B como mínimo, entre el 55% y el 75%.
	SI
	Se realizó la etapa
del montaje.

Queda pendiente la etapa 
del desmonte.

	CONDICIÓN ANTICORRUPCIÓN

	El contratista se compromete a cumplir de forma voluntaria, la totalidad de las condiciones establecidas en el ANEXO – COMPROMISO ANTICORRUPCION.
	SI
	Se realizó la etapa
del montaje.

Queda pendiente la etapa 
del desmonte.

	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

	Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada, creada o hallada, entre ellas en el trascurso de la aceptación de la oferta, será mantenida en estricta confidencialidad y salvo orden de autoridad judicial competente podría ser revelada.

Toda información intercambiada es de propiedad exclusiva de la parte de donde proceda. Em consecuencia, ninguna de las partes utilizara información de la otra para su propio uso.
	SI
	Se realizó la etapa
del montaje.

Queda pendiente la etapa 
del desmonte.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	En atención a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policía Nacional mediante resolución No. 01956 del 25 de abril de 2018, “por la cual se adopta las directrices de evaluación al SGSST, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilien trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social integral de las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos laborales, trabajadores en misión y las personas naturales o jurídicas, que deban ejecutar cualquier objeto contractual o se vinculen a la policía nacional, a través de contratos de prestación de servicios y los visitantes permanentes y transitorios a los centros de trabajo”, el contratista se obliga a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º y artículo 7º, en los numerales 1.2 y 1.3. igualmente, deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo en el Decreto No. 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector trabajo y demás normas que lo complementen.
	SI
	Se realizó la etapa
del montaje.

Queda pendiente la etapa 
del desmonte.




1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

A la fecha del presente informe de supervisión no surge novedad relevante.

3.  AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (30) días calendario 60% desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (50) días calendario 40 % para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS: 

La Policía Nacional – Dirección Logística y Financiera cancelara el valor de la aceptación de la oferta de la siguiente forma:

La Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional – cancelara el valor de la aceptación de la oferta en un (1) pago total, contra la instalación y puesta en funcionamiento de la decoración objeto de la aceptación de la oferta de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas en moneda legal, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura junto con el recibido a satisfacción subscrito por el supervisor del contrato y los demás documentos requeridos por la dirección logística y financiera, de acuerdo al derecho de turno y la disponibilidad presupuestal del plan anual de caja (PAC).

Si los documentos requeridos no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Logística y Financiera, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieran subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho de turno y a la disponibilidad del plan anual de caja (PAC).

Igualmente, para la facturación de los bienes y/o servicios contratados, deberá en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09/03/2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual se implementa el “Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito”, de obligatorio cumplimiento a partir del 01 de abril de 2021, siendo que apropie para el efecto la Directiva Presidencial 09 del 17/09/2020 “lineamientos para el pago de proveedores del estado” y la Resolución Numero 000042 del 05/05/2020 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación”. 

El pago se hará a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: LA CASA DE LAS ROSAS S.A.S
NIT: 901.313.754-7
TIPO DE CUENTA: AHORROS DAMAS
CUENTA No: 108900028805
ENTIDAD FINANCIERA: DAVIVIENDA

4.1. Ejecución Financiera y Pagos: 

	a. Balance general de pagos y entregas

	 
	Valor en pesos
	% del valor del contrato u orden de compra

	Valor total del contrato u orden de compra
	$ 132.000.000.00
	100%

	Valor total de las entregas
	$ 132.000.000.00
	100%

	Valor total facturado
	$ 132.000.000.00
	100%

	Valor facturado pendiente de pago
	$ 132.000.000.00
	100%

	Valor pagado
	0
	0%

	Valor pendiente de entrega 
	0
	0%




	b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

	No. de acta o constancia de recibido
	Valor recibido
	Fecha de recibido 
	Valor facturado
	No. factura
	Valor pagado
	Valor deducciones
	No. orden de pago

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica) 

5. RECOMENDACIONES 

NO APLICA


6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista.  El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.
	
	
El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales 
	
SI _X_
	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).

	
	NO___
	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. ____________ del _______________, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.





Atentamente,  




Firma___________________________________________
Teniente Coronel ANA YAQUELINE BOTIA GOMEZ
Jefe de Planeación 
Supervisor Contrato No. 06-7-10320-23
Correo electrónico: ana.botia@correo.policia.gov.co
No. Celular: 314 359 74 17
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