MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ.

Diciembre 2023.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.

CONTRATO DE ADICIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°267 DE 2023.

“Mantenimiento a todo costo de los escenarios deportivos para desarrollar los programas y actividades a cargo del IMCRDZ, los documentos forman parte del presente contrato”.

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

  - DESCRIPCIÓN

La adición consiste en la adecuación, mantenimiento de varios escenarios deportivos ubicados en el municipio de Zipaquirá, como los son: Barrio el prado polideportivo número 2, barrio Altamira y barrio Julio Caro polideportivo y unidad deportiva San Carlos.

En el polideportivo del barrio el Prado cancha número 2, se realizaron trabajos sobre una superficie irregular porosa y cambio de tableros.

El mantenimiento de las actividades contemplo lo siguiente:

- Traslado de pinturas para la correspondiente demarcación de la cancha.

- Instalación de andamios.

- Pintura general de mallas a brocha y con comprensor, pintura sintética 2 en 1.

- Se realizaron trabajos en zócalos, escaleras y descansos.

- Trabajos en alturas para la instalación de los tableros y de la malla divisoria.

- Greteado y lijado de superficies oxidadas.

- Con maquina sopladora se realizó el retiro de basura y de hojas de árboles.

- Aseo general con escoba y maquina sopladora.

- Transporte de tableros para su correspondiente instalación en el sector de Julio Caro polideportivo.

- Se realizó corte de tablero, ya que los existentes no tienen la medida reglamentaria.

- Uno de los aros totalmente averiado y se desdoblo manualmente hasta donde se pudo.

  - LOCALIZACIÓN

Los trabajos se realizaron en el municipio de Zipaquirá en lo unidad deportiva de San Carlos, polideportivo barrio El Prado cancha número 2, barrio Julio Caro.

- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

El IMCRDZ, adjudicó contrato de prórroga y adición no. 01 al contrato de prestación de servicios no.267-2023, celebrado entre el instituto municipal de cultura, recreación y deporte de Zipaquirá y grupo arcar ingeniería s.a.s y el objeto es: “Mantenimiento a todo costo de los escenarios deportivos para desarrollar los programas y actividades a cargo del IMCRDZ”.

- INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE ADICION Y PRORROGA N.01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.267-2023

| Informe Final | 1 |
| --- | --- |
| Periodo del Informe | 26 de diciembre de 2023. |
| Fecha en que se rinde el informe | 26 de diciembre. |
| 1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO 267 DE 2023 |  |
| Contratante | Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte Zipaquirá. |
| Contratista | GRUPO ARCAR INGENIERIA SAS |
| NIT | 901.446.694-4 |
| Objeto del Contrato | - “contrato de adición y prorroga n.01 al contrato de prestación de servicios no.267-2023”. |
| Valor del Contrato | $ 39.006.750 |
| Supervisor | ORLANDO DIAZ SILVA. |
| Fecha de suscripción del Contrato | 07 de diciembre de 2023. |
| Fecha de Inicio del Contrato | 08 de diciembre de 2023. |
| Plazo de ejecución | Catorce (14) días |
| Fecha de finalización del contrato | 30 de diciembre de 2023 |

- ACTIVIDADES CONTRATADAS POR EL CONTRATISTA

| ÍTEM | DÍAS | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 08/12/2023 | TRASLADO DE MATERIAL AL INTERIOR DEL POLIDEPORTIVO BARRIO EL PRADO, SAN CARLOS Y JULIO CARO. |
|  |  | Láminas de PVC, ángulos, aluminio. |
|  |  | Ingreso de tres (3) operarios del "Sistema barniz poliuretano” Ingreso de cuatro (4) operarios canchas número 2 barrio el prado. |
|  |  | Pintura para demarcación de canchas deportivas marca sapolin, pintura epóxica para graderías, pintura para mallas 2 en 1. |
| 2 | 10/12/2023 | INGRESO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO |
|  |  | Cortadores, taladro eléctrico, taladro de batería, escaleras, pulidora, andamios, volqueta, pistola de calafateo, compresor y juego de herramienta varios. |
| 3 | 22/12/2023 | INSTALACIÓN Y SUMINISTRO. |
|  |  | Corte e instalación de tableros en el polideportivo Julio Caro. |
| 4 | 23/12/2023 | PINTURA UNIDAD DEPORTIVA SAN CARLOS. |
|  |  | Pintura en esmalte 2 en 1 colores rojo y verde y pintura general de puerta de entrada parte posterior. |

- CONDICIONES CLIMATICAS

Durante la ejecución de la obra, se presentó una buena temperatura, algunos días lluviosos.

PERSONAL Y MATERIALES

6.1 PERSONAL

Para el desarrollo de las actividades del presente contrato, el contratista a la fecha ha utilizado el siguiente personal:

- 1 conductor para traslado de personal en horas nocturnas y diurnas.

- 4 operarios sistema de demarcación canchas deportivas y otros.

6.2. MATERIALES

- De acuerdo a lo contratado.

- ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS

- Terminado.

- CONDICIONES TECNICAS Y FINANCIERAS

TÉCNICAS:

Las actividades se llevaron a cabo por indicaciones del personal de la entidad de acuerdo a la propuesta presentada.

FINANCIERAS:

El valor inicial del contrato fue de $ 79.858.000 y se realizó una adición del mismo por valor de $ $38.975.500.

| VALOR CONTRATADO | $ 118.833.500 |
| --- | --- |

Todo lo descrito anteriormente se encuentra totalmente documentado en el registro fotográfico, el cual se anexa al presente informe.

REGISTRO FOTOGRAFICO