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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA LA LUPA-BOLIVAR-SANTIAGO RUTA 1203 EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. MÍNIMA CUANTÍA.

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA LA LUPA-BOLIVAR-SANTIAGO RUTA 1203 EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. MÍNIMA CUANTÍA.

1. DESCRIPCIÓN SUSCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION.

Se requiere atender oportunamente la emergencia presentada en la carretera la Lupa-Bolívar-Santiago Ruta 1203 en la Red Vial Nacional a cargo de la Dirección Territorial Cauca y adelantar la contratación para la ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA LA LUPA-BOLIVAR-SANTIAGO RUTA 1203 EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. MÍNIMA CUANTÍA.

1.1. DEFINICION DE LA NECESIDAD

Atención de emergencias presentadas en la Ruta 1203 La Lupa - Bolívar – Santiago, por deslizamientos de tierra del talud superior que obstruyen el transito normal y seguro de vehículos y peatones.

Consecuentemente con lo anterior, el INVIAS TERRITORIAL CAUCA requiere adelantar la contratación para LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA LA LUPA-BOLIVAR-SANTIAGO RUTA 1203 EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. MÍNIMA CUANTÍA.

2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. OBJETO A CONTRATAR: 

OBJETO: La contratación que nos ocupa, según la necesidad comentada, deberá tener por objeto: ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA LA LUPA-BOLIVAR-SANTIAGO RUTA 1203 EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. MÍNIMA CUANTÍA.

2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

a) Clasificación UNSPSC

El objeto contractual se clasifica en los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios:


	Código - Segmento
	Código - Familia
	Código – Clase
	Nombre - Producto

	72
	14
	10
	Servicios de Construcción de Autopistas y carreteras.

	72
	10
	33
	Servicios de Mantenimiento y Reparación de Infraestructura

	81
	10
	15
	Servicios de Ingeniería Civil



La presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018 y los bienes o servicios a adquirir no se encuentran contemplados en Acuerdo Marco de Precios ni en Bolsa de Productos, establecidos por Colombia Compra Eficiente.

b) Condiciones técnicas mínimas

Las condiciones técnicas mínimas, son las establecidas en el numeral 12 del presente estudio. 

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebre, y de la Ley; el contratista se obligará a: 

1. Mantener en obra los equipos ofrecidos en la propuesta durante la ejecución del contrato de obra y que estos estén en buen estado de funcionamiento.
2. Mantener en obra personal necesario para la ejecución del contrato y que este personal este afiliado a seguridad social, ARL y demás obligaciones de ley del patrón con sus empleados. 

2.4. OBLIGACIONES DEL INVIAS: 

1. Cancelar el valor del presente contrato como contraprestación de los servicios prestados, de conformidad con lo establecido en el presente contrato. 
2. Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del presente contrato. 
3. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 
4. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo del mismo. 

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

3.1. Análisis del sector – Estudio de Mercado

De acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y a partir de las necesidades detectadas, el Invías realizó un análisis del sector para obtener fuentes de información que proporcionaran un valor estimado de dichas necesidades en el mercado. Para ello, el Invias 



identificó las empresas que han participado en el estudios de mercado en otras entidades ESTATALES, con experiencia en ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL.

[bookmark: _Hlk498696838]Teniendo en cuenta que las cotizaciones recibidas por la entidad cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, se estima que el presupuesto del proceso es de CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DE PESOS M/CTE- (Presupuesto Oficial Incluido IVA) ($58.958.354). 

Es importante resaltar, que las cotizaciones se solicitaron con uniformidad de criterio a cada empresa, en las que se les dio conocer las variables que pudieren afectar el valor cotizado, tales como especificaciones del servicio solicitado, plazo del contrato, forma de pago, exigencia de póliza única de cumplimiento y demás concernientes a la ejecución del contrato.
VALOR 

El presupuesto oficial total establecido por el INVIAS para el presente proceso asciende a la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DE PESOS M/CTE- ($58.958.354), incluido el IVA y todos los costos directos e indirectos que se ocasionen por el hecho de la suscripción, ejecución y terminación del contrato.

El valor contemplado está incluido en el Plan Anual de Adquisiciones del año 2018 del Instituto Nacional de Vías.


a. FORMA DE PAGO

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en UN ACTA DE OBRA
 
Como requisito indispensable para el pago, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones en seguridad social de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003. 

El contratista presentará certificación Bancaria, con la información necesaria para el pago de la factura en la cual el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. Cualquier cambio en la información bancaria deberá reportarla adjuntando copia de la nueva certificación. 

El INVÍAS pagará dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la misma o, si a ello hubiere lugar, dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que formule. 

En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Instituto según el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).


7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato es de UN (1) MES  contado a partir de la orden de iniciación que se imparta al contrato por parte del Invias.  

8. LUGAR DE EJECUCIÓN.

El lugar de ejecución será la RUTA 1203 LA LUPA- BOLIVAR - SANTIAGO. 

9.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Para atender el valor del contrato a celebrarse, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 96518 DEL 6 DE FEBRERO 2018.

10. SUPERVISION

La supervisión será ejercida por EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CAUCA, quien además de las obligaciones establecidas en la Ley y en la Resolución 3376 de 2010, deberá: 1) Velar porque el objeto del contrato y las obligaciones del mismo se cumplan a cabalidad.; 2) Expedir la certificación del cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato en las condiciones exigidas; 3) Informar oportunamente sobre la necesidad de modificación o terminación de mutuo acuerdo siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados; 4) Impartir las directrices y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo del contrato, 5) Informar cualquier irregularidad que se presente en desarrollo del contrato. 6) Proyectar el Acta de Liquidación del contrato, conforme a lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 32 de la ley 1150 de 2007 y por el Artículo 217 del Decreto 0019 de 2012 y demás normas que los modifiquen, aclaren o adicionen y la reglamentación interna del INSTITUTO.


11. EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA:

El proponente debe aportar máximo una (1) Certificacion de contrato (TERMINADO), en donde se acredite la ejecución o cuyo objeto haya sido o se encuentre relacionado con:	Comment by Diego Alexander Ramirez Cruz (Cont.): Ajustar el número de contratos según la necesidad de la unidad ejecutora.

X – Valor en letras del número de contratos (ejemplo: “TRES”)
Y – Valor en números del número de contratos (ejemplo: si son TRES, indicar “(3)”)

OBRA CIVIL EN VIAS

Los contratos aportados por parte del proponente para acreditar la experiencia solicitada, deben haber sido celebrados y ejecutados a partir del 1º de enero de 2008 y hasta la fecha de cierre del 	Comment by Diego Alexander Ramirez Cruz (Cont.): Si aplica, indicar año mínimo para acreditación de la experiencia.

De lo contrario, y si la unidad ejecutora no considera la inclusión de un tiempo mínimo para la acreditación de experiencia, eliminar la totalidad del párrafo que se encuentra en rojo.


presente proceso de selección.

La sumatoria de los anteriores contratos aportados deberá ser igual o superior al cien por ciento 100% del presupuesto oficial estimado para este proceso de contratación, con el propósito de garantizar a la entidad el potencial que el oferente tiene en la ejecución de presupuestos de magnitudes similares al requerido en la contratación que se pretende celebrar.

En el evento en que la certificación no contenga toda la información requerida, se podrá aportar para la acreditación de la experiencia acta de recibo definitivo y/o acta de liquidación de los contratos, debidamente diligenciada y suscrita por las partes involucradas.

El proponente debe anexar a la oferta la certificación de experiencia acreditada correspondiente, cuyo objeto y/o ejecución del contrato aportado cumpla con los requisitos antes mencionados.

La certificación aportada para la acreditación de la experiencia, deberá cumplir los siguientes requisitos:

0. Nombre o razón social del contratante con dirección, teléfono y nombre de la persona que expide la certificación.
0. Nombre o razón social del contratista y NIT.
0. Objeto del contrato. Deberá permitir verificar el cumplimiento del objeto requerido para cada certificación. 
0. Actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato (en caso que el objeto del contrato no presente relación con lo solicitado en el numeral correspondiente).
0. Fecha de iniciación del contrato. 
0. Fecha de terminación del contrato.
0. Valor del Contrato
0. La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedirla, y debe ser expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato.
0. En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.  o en su defecto debe adjuntar copia del acuerdo de constitución del consorcio o unión temporal.

Para efectos de la acreditación de experiencia no se aceptarán subcontratos.

12. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Las condiciones técnicas  para la presente modalidad de contratación está sujeta a la resolución  1376 del 26 de mayo de 2014 “por la cual se actualizan las especificaciones generales de construcción de carreteras para los contratos de obra celebrados por el instituto nacional de Vías”. 


13. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

De conformidad con el inciso 5 del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, no será obligatorio la constitución de garantías en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la mínima cuantía, no obstante, la Entidad podrá determinar la conveniencia o no de exigirlas. 

Atendiendo lo anterior, la entidad considera que, en virtud de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015,  el contratista se obliga a constituir, a favor del Instituto Nacional de Vías, una garantía única, la cual podrá consistir en (i) Un contrato de seguro contenido en una póliza. (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria. Las garantías deberán ser otorgadas con sujeción a lo dispuesto para cada una de ellas, al tenor de lo dispuesto en la Sección III del Decreto 1082 de 2015 GARANTIAS.

Por lo tanto, la Entidad estima conveniente para el presente proceso de contratación, la constitución de garantía única de cumplimiento, que ampare: 

a) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por una cuantía equivalente al diez por ciento 10% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más  y en todo caso deberá mantenerse vigente inclusive hasta la liquidación del contrato.	Comment by Viviana de los Angeles Rojas Betancourt: AJUSTAR POR UNIDAD SOLICITANTE¡

b) EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más.

c) CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS: Por una cuantía del diez por ciento (10%) del valor del contrato y una vigencia igual a la del plazo del contrato y un (1) año más. 

d) CALIDAD DEL SERVICIO SUMINISTRADO: Por una cuantía equivalente al diez por ciento 10% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y un (1) año más.
Esta garantía deberá presentarse al INVIAS dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la publicación del INVIAS en el SECOP de la comunicación de la aceptación de la oferta y requerirá la aprobación del ordenador del gasto. 


14. [bookmark: _Toc350183257]RIESGOS DE LA CONTRATACION. -

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato.




EL INVIAS evaluó los eventos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato y que puedan afectar el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente. El resultado de este ejercicio es la matriz de riesgo, que forma parte integrante de este documento.  


15. INDICACIÓN DE QUE LA PRESENTE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE, PARA EL ESTADO COLOMBIANO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

En  observancia  del  artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015,  el  cual  cita  que  “El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía.” Las Entidades Estatales no deben hacer el análisis de acuerdos comerciales para los Procesos de Contratación adelantados por las modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía.


Popayán, febrero de 2018


LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO – Revisión Aspectos Técnicos del Proyecto 

JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA

Elaboró: Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas
[bookmark: _GoBack]Revisó: Ing. José adrián Valencia Castrillón
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