	
	
	







[bookmark: _GoBack]TABLA 1 - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: “ADQUIRIR IMÁGENES SATELITALES DE ALTA RESOLUCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE CARTOGRAFÍA BÁSICA, INSUMO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO MULTIPROPÓSITO E IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO”.
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N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	
Tipo
	






Descripción
	





Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
¿A quién se le asigna?
	





Tratamiento/Control a ser implementado
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	


Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	


¿Cómo se realiza el monitoreo?
	

Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACION
	
REGULATORIO
	


Modificaciones de las normas tributarias aplicables al contrato
	



Puede generar un incremento en el costo del servicio
	1
	1
	2
	BAJO
	RESPONSABLE DEL ÁREA
ENCARGADA
	-Realizar un buen análisis del sector.
-Estar revisando los cambios económicos y financieros que afecten al contrato
-Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la escogencia del perfil idóneo para ejecutar el contrato.
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADO
	



En la planeación de la contratación
	



Al suscribir el acta de inicio
	




Planeación de la contratación
	



Diaria hasta que se suscriba el contrato

	2
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	
OPERACIONAL
	
Fallas en los sistemas operativos y de información necesarios para la ejecución de las actividades surgidas con ocasión del contrato.
	


Dificultades para la adecuada ejecución del contrato
	3
	3
	6
	ALTO
	
CONTRATISTA
	


Apoyo del área de sistemas en los temas técnicos y tecnológicos que puedan presentarse.
	3
	3
	6
	ALTO
	SI
	
SUPERVISOR
	



Al inicio del contrato
	



A la terminación del contrato
	


Disponibilidad de personal de apoyo técnico para el normal funcionamiento de los sistemas operativos
	




Semanal



	



N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	
Tipo
	




Descripción
	



Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
¿A quién se le asigna?
	




Tratamiento/Control a ser implementado
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	


Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	


¿Cómo se realiza el monitoreo?
	

Periodicidad

	3
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	
OPERACIONAL
	
Riesgo por mal uso de la información.

Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual
	






Acciones Judiciales y administrativas
	3
	4
	7
	ALTO
	
CONTRATISTA
	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética.

Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista y mayores controles a la seguridad de la información
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	
SUPERVISOR
	






Ejecución
	






Liquidación
	


A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.
	






Permanente






Carrera 30 N.º 48-51  
Servicio al Ciudadano: (601) 6531888
Bogotá D.C
www.igac.gov.co

