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	FUERZA AÉREA COLOMBIANA
	CÓDIGO:
	DE-DEAJU-FR-027

	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL
	VERSIÓN N°:
	02

	
	
	VIGENCIA:
	27/09/2022



	UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:  COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 “CACOM-1”
FECHA INFORME:               Día: 05   Mes: Enero Año: 2024
CONTRATO N°.    104-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
CONTRATISTA: SAFE TECH COLOMBIA SAS NIT 900.391.475 -6
VALOR DEL CONTRATO: $ 162.424.000,83
FORMA DE PAGO: el CACOM-1, hará un solo pago con cargo al pac del mes de diciembre de 2023 y/o cxp 2023 pagaderas i bimestre de 2024, previo el cumplimiento de los requisitos administrativos y legales pertinentes.
FECHA FIRMA:                   Día 17. Mes: NOVIEMBRE   Año 2023
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION, INSTALACION, ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE DOS (02) CUARTOS FRIOS PARA EL RANCHO DE TROPA DEL GRUSE No.15 SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS.
CONTRATO MODIFICATORIO No   NO  APLICA
FECHA DE FIRMA:  

ASPECTO OBJETO DE MODIFICACION:  
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 

Plazo Ejecución Contractual, desde el 17-11-2023 hasta el 20-12-2023
Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %  

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados:100 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ADOLFO CONTRERAS SANCHEZ    CC  79274827

Operario

N/A
ALCIDES MANUEL PAJARO CANTERO    CC 1070808734

Operario

N/A
OSCAR DARIO GUZMAN GUIO       CC   80160672

OPERARIO
N/A
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ______

Sí ______ X
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

REFERENTE A LA INSTALACION DE LOS CUARTOS FRIOS EN EL RANCHO DE TROPA GRUSE -15, EL CONTRATISTA CUMPLIO EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS CON LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DEJANDO EN FUNCIONAMIENTO UN CUARTO FRIO Y UN CUARTO DE REFRIGERACION, DE IGUAL FORMA CUMPLE CON LA OFERTA ADICIONAL DE LA OFERTA, SE DEBE TENER CLARO QUE TRATANDOSE DE UN EQUIPO DE REFRIGERACION ESTOS MANTIENEN LA GARANTIA DE UN AÑO INDICADA POR EL CONTRATISTA EN EL CUAL, LOS ELEMENTOS RECIBIDOS ESTARAN BAJO SUPERVISION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ASI MISMO, EL CONTRATO FUE PAGO EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023. 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__.

Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__

Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad). 

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) 

No:  X

Sí _____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

El contratista cumplido con las obligaciones hasta ahora efectuadas, mostrando disposición y calidad en el trabajo, los cuartos fríos quedan en el año de garantía para alguna eventualidad.
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN 

(Listar actividades específicas realizadas) 
EL CONTRATISTA ENTREGA LOS CUARTOS FRIOS EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) 

N/A
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: 

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?  

SI: ________        NO: _____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión. 
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NOMBRE SUPERVISOR:

T1 DUQUE GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO
FIRMA:

C.C. No.

4376223
DEPENDENCIA:

ESINS-GRUAL
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