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POLICÍA NACIONAL

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS
	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	
CANTIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	01
	REALIZAR EL CIERRE Y ABANDONO DE UN POZO PROFUNDO, EL CUAL INCLUYE: 

DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL POZO. 
	

01
	
	

	02
	SE DEBE PRESENTAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INDICANDO LA EMPRESA ESPECIALIZADA EN LOS SELLADOS QUE VA REALIZAR EL PLAN CON LAS HOJAS DE VIDA DE LOS PRINCIPALES INGENIEROS QUE LO VAN A REALIZAR.
	
01
	
	

	03
	LA IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES PRESENTES AL MOMENTO DEL INICIO DE ESTA FASE.
	
01
	
	

	04
	PRESENTAR EL PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO, EL CUAL INCLUIRA LAS MEDIDAS DE MANEJO DEL AREA, LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACION FINAL Y DEMAS ACCIONES PENDIENTES.  
	
01
	
	

	05
	PRESENTAR LOS PLANOS Y MAPAS DE LOCALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA OBJETO DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO.  
	
01
	
	

	06
	LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS IDENTIFICANDO LAS PENDIENTES POR CUMPLIR Y LAS CUMPLIDAS, ADJUNTANDO PARA EL EFECTO LA RESPECTIVA SUSTENTACION. 
	
01
	
	

	07
	PRESENTAR LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FASE DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO Y DEMAS OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUMPLIR. 
	
01
	
	

	08
	LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL ABANDONO NO DEBEN CAUSAR CONTAMINACION EN EL ÁREA CIRCUNDANTE DEL POZO COMO DEL ACUIFERO INFERIDO POR EL POZO. 
	
01
	
	

	09
	LOS MATERIALES PARA SELLADO Y ABANDONO TIENEN QUE SER INERTES E IMPERMEABLES.  
	
01
	
	

	10
	DEBE CONTEMPLAR COMO MINIMO DOS TAPONES DE SELLADO AL HUECO.  
	
01
	
	

	11
	DEBE CONTEMPLAR EL RETIRO DE TODO EQUIPO, TUBERIA Y MATERIAL DEL POZO COMO DE LA ACTIVIDAD PARA EL ABANDONO.  
	
01
	
	

	12
	SI LA TUBERIA PRESENTA DIFICULTADES PARA RETIRARLA DEBE INDICAR LA PERFORACION DE ESTA. 
	
01
	
	

	13
	SE DEBE DETERMINAR LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, DESMONTE Y RETIRO DE EQUIPOS, ESTRUCTURAS METALICAS Y ESCOMBROS INDICANDO LOS SITIOS AUTORIZADOS DONDE SE DEPOSITARAN, EL TERRENO EN LA PARTE SUPERFICIAL DEBE INDICAR CON QUE SE VA  A CUBRIR Y ESTABILIZAR PARA EVITAR CUALQUIER EROSION.  
	

01
	
	

	14
	DEBE CONTEMPLAR LA COLOCACION DE UNA PLACA DE ABANDONO ALTURA MINIMA DE 1 METRO DEL NIVEL DEL SUELO CON INFORMACION DE LAS COORDENADAS PLANAS MAGNAS SIRGAS, PROFUNDIDAD, EMPRESA QUE REALIZO EL PLAN DE ABANDONO, FECHA DE LA PERFORACION Y FECHA DEL ABANDONO (AÑO/MES/DIA).
	
01
	
	

	15
	LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN UN TERMINO MAXIMO DE UN (1) MES VERIFICARA EL ESTADO DEL PROYECTO Y DECLARARA INICIADA DICHA FASE MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO, EN EL QUE DARA POR CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES EJECUTADAS E IMPONDRA EL PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO QUE INCLUYA ADEMAS EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES Y ACTIVIDADES DE RESTAURACION FINAL.
	

01
	
	

	16
	UNA VEZ DECLARADA ESTA FASE EL TITULAR DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD DEBERA ALLEGAR EN LOS SIGUIENTES CINCO (5) DIAS HABILES, UNA POLIZA QUE AMPARE LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO, LA CUAL DEBERA ESTAR CONSTITUIDA A FAVOR DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE Y CUYA RENOVACION DEBERA SER REALIZADA ANUALMENTE Y POR TRES (3) AÑOS MAS DE TERMINADA DICHA FASE
		


	 01
	
	

	17
	UNA VEZ CUMPLIDA ESTA FASE, LA AUTORIDAD COMPETENTE DEBERA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO DAR POR TERMINADA LA LICENCIA AMBIENTAL.
	
01
	
	



CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES

		ITEM
	CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	El oferente mediante certificación firmada por el representante legal de la entidad, deberá certificar que cuenta con los elementos, tecnología, transporte y el talento humano necesario, capacitado para la prestación del servicio objeto del presente estudio previo.
	
	

	2
	
El posible oferente se compromete a acatar toda la normatividad vigente existente y referente en materia ambiental, en buenas prácticas ambientales, así como las disposiciones expedidas por las autoridades ambientales competentes.

De acuerdo a la normatividad vigente según decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL". 

Artículo 2.2.1.1.2.4.3. Obligaciones posteriores a la liquidación. Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. (Decreto 1510 de 2013, artículo 37)
	
	

	3
	
El oferente no podrá cobrar ningún valor adicional a lo estipulado en el contrato.
	
	

	4
	
El posible oferente deberá CERTIFICAR POR ESCRITO, que cumplirá la normatividad vigente según Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, decreto 1072 de 2015 (26 DE MAY0 2015), la “Seguridad y salud en el trabajo (SST) y con las normas que lo complementen o lo modifiquen. La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

	
	

	5
	
[bookmark: 40]El posible oferente deberá CERTIFICAR POR ESCRITO, que cumplirá la normatividad vigente, lo anterior con el fin de prevenir sanciones según lo contemplado en la ley 1333 del 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, Artículo 40. Sanciones 

	
	

	6
	El Oferente se comprometerá a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, además sus servicios deberán cumplir los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental. Dando cumplimiento en todo momento con los criterios y obligaciones en materia ambiental, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, Decretos 1076 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y desarrollo sostenible” y 284 de 2018 “Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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El proponente:
 



 _________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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