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TÍTULO DEL DOCUMENTO

_______________________________________________________________________________


Matriz de Riesgos

	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	[ACCIDENTE DE TRANSITO OCASIONADO EN EL MEDIO DE TRANSPORTE QUE PROVEE LA EMPRESA CONTRATANTE]
	[afectación física o muerte al personal que esta haciendo uso del servicio establecido en el contrato por factores internos y externos de accidentalidad (soldados del caman) ]
	2
	4
	6
	Alto
	Contratista
	[se debe ejecutar las pólizas o seguros en los que en caso de este tipo de eventos se realice su total ejecución y control con el fin de solventar la afectación teniendo en cuenta el grado de afectación del usuario]
	2
	4
	6
	Alto
	Sí
	Contratista
	Desde el momento del inicio de la ejecución del contrato
	Con la terminación el contrato 
	[directamente con el contratista en el cual diariamente deben evidenciar los avances del tratamiento al riesgo que se materializo
	Se debe efectuar de manera diaria ya que el riesgo afecta la integridad Humana en dicho caso la del consumidor de la entidad estatal

	2
	general
	externo
	Ejecución
	naturaleza
	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente
	suspensión de la ejecución del objeto contractual
	1
	2
	3
	BAJO
	Unidad-contratista
	reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación
	3
	2
	5
	MEDIO
	Eventualmente
	unidad/proveedor
	a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato
	la del vencimiento del plazo del contrato
	Permanente
	en la ocurrencia del hecho

	3
	General
	Externo
	Selección
	ECONÓMICO
	Riesgo de ofertas artificialmente bajas
	El bien o servicio no cumpla con las calidades y exigencias técnicas contempladas dentro del proceso. - no se justifique adecuadamente el precio artificialmente bajo y en consecuencia durante la ejecución el contrato solicite restablecimiento del equilibrio económico del contrato 
	2
	3
	5
	MEDIO
	LOS PROPONENTES 
	Elaboración de estudios de mercado que permitan establecer el precio artificialmente bajo. Especificar detalladamente los requerimientos técnicos mínimos solicitados durante el proceso precontractual, verificar la existencia de precios artificialmente bajos y solicitar la respectiva justificación
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	Área técnica y Gestión Contractual
	Desde la elaboración del estudio previo del mercado y del sector
	en la adjudicación del contrato.
	análisis del estudio previos, sector y mercado en SECOP II
	Durante el periodo de selección

	4
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	OPERACIONAL
	Errores cometidos por los Contratista; Proveedor; en la elaboración de las cuentas de cobro, recibos a satisfacción, que ocasionan demoras en su radicación.
	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato y perdida del PAC
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA; PROVEEDOR
	Revisión de documentos radicados por el Contratista; para solicitar los ajustes correspondientes.
	1
	1
	2
	BAJO
	Eventualmente
	Contratista y Supervisor
	Ejecución Contractual
	Finalización etapa de ejecución
	Registro en la lista de verificación
	Finalizada la etapa de ejecución

	5
	General
	Externo
	Ejecución
	REGULATORIO
	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos
	Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato
	3
	4
	7
	ALTO
	CONTRATISTA-ENTIDAD 
	Orientar al contratista sobre cómo debe proceder ante las eventualidades de orden social y político; y una adecuada planeación para evitar realizar ejecución del contrato en momentos de ocurrencia de este tipo de eventos. Consultas con organismos de seguridad del estado policía, fuerzas militares, alcaldes y gobernadores
	3
	4
	7
	ALTO
	SI
	Supervisor del contrato- Contratista
	En la ocurrencia del evento
	Con el acta de recibo a satisfacción del contrato
	Permanente
	en la ocurrencia del hecho

	6
	General
	Externo
	Ejecución
	Social
	Situaciones de salud pública, como una emergencia sanitaria que dificulte iniciar o continuar con la ejecución normal del contrato.
	Suspensión o retraso en la ejecución del contrato 
	3
	5
	8
	EXTREMO
	Entidad -contratista
	Proponer entre las partes planes de contingencia y mitigación para la implementación y verificación de todas las medidas y protocolos de bioseguridad impartidas por las autoridades sanitarias y de salud, y en caso de ser necesario reprogramar actividades.
	4
	3
	7
	ALTO
	SI
	Unidad y contratista
	Desde la etapa de planeación y ejecución del proceso contractual
	hasta la fecha de la toma de medidas por parte del Gobierno Central
	Seguimiento y control durante la ejecución del contrato
	permanente


Matriz de Riesgo

	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	No pago de seguridad social y parafiscales del personal que ejecuta el objeto contractual
	Incumplimiento normativo y afectación del personal que realiza el objeto al no estar asegurados
	3
	5
	5
	Riesgo Medio
	Contratista
	1.El estructurador debe dejar clara la obligación de cumplimiento de seguridad social y parafiscales en el Estudio Previo

2. Control por parte del comité evaluador y de la supervisoría de revisar los documentos de seguridad social y parafiscales siendo específicos en controlar que quienes realizan las tareas estén cubiertos 
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	Si
	DECOP y Supervisoría
	Desde la estructuración de los estudios previos
	Hasta la suscripción del acta de liquidación cronograma del proceso
	En el EDP, Minuta, y en la ejecución el cumplimiento de las obligaciones de pago de seguridad social y parafiscales 
	Desde la elaboración del EDP, en el momento de la evaluación de la propuesta y 

Mensualmente durante el plazo de ejecución
	

	2
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento de las obligaciones contractuales
	Afectación de las capacidades y el cumplimiento de la misión y eventual daño patrimonial a la entidad
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	Contratista
	Al ser un proceso de pago contra entrega no se ponen en riesgo los recursos de la nación. De igual manera se solicitan garantías para proteger el cumplimiento de las obligaciones
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	Si
	DECOP y Supervisoría
	Desde la estructuración de los estudios previos
	Hasta la publicación del proceso según cronograma del proceso
	En el EDP, Minuta, y en la ejecución el cumplimiento de las obligaciones 
	Mensualmente durante el plazo de ejecución
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